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一、项目基本情况
1.项目编号/包号：11011124210200019136-XM001/01
2.项目名称：小清河与兴良路交汇处堤防加高工程
3.项目预算金额：134.737939万元、项目最高限价：134.431719万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	小清河与兴良路交汇处堤防加高工程
	134.737939
	1
	对小清河与兴良路交汇处左右岸堤防进行加高，并与现状兴良路进行顺接。

	…
	
	
	
	


5.合同履行期限：1个月（30天）
6.本项目是否接受联合体投标： 是。否
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
☑本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。
3.本项目的特定资格要求：
 3.1本项目是否属于政府购买服务：
否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：供应商具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质与市政公用工程施工总承包三级[新]及以上资质；项目经理资格要求：具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且不得同时在两个及两个以上水利工程项目担任项目经理；技术负责人资格要求：具备市政公用工程专业注册建造师二级注册建造师执业资格。
三、获取采购文件
1.时间：2024年12月14日至2024年12月20日 ，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2024年12月24日 13时30分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台
五、开启
时间：2024年12月24日 13时30分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目需要落实的政府采购政策 ：《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律
2、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取竞争性磋商文件办理相关手续的响应无效。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
为保证开启响应文件解密顺利进行，请供应商务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保与互联网的连接畅通，使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。
3、批复文件：房财采购核[2024]420 号 
4、采购意向公开时间：2024-10-22
5、质疑方式、联系人及电话，供应商认为磋商文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；联系人，郑杰；电话 01062982286  18910930031
6、投诉处理渠道：供应商认为磋商文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害，可以按照政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）要求，向北京市房山区财政局政府采购办公室提出投诉
7、发布公告媒介：本项目公告同时在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》等媒介上对外公开发布，未经采购人、采购代理机构准许的任何转载，采购人及采购代理机构不做任何解答及承担任何法律责任。
8、保证金帐号：账户名称：北京实创投资顾问有限责任公司
开户行:中国建设银行北京上地支行
账号： 11001045300053001304     
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：北京市房山区水务局
地址：北京市房山区长阳镇北广阳城村北芭蕾雨悦都西侧
联系方式：刘振荣,80365952
2.采购代理机构信息
名 称：北京实创投资顾问有限责任公司
地址：北京市海淀区上地信息路28号信息大厦B座3层
联系方式：郑杰，62982286
3.项目联系方式
项目联系人：郑杰
[bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938]电话：62982286
第二章   供应商须知
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本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为（三）建筑业。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：_设置最高限价_。
最高限价（最高限价=招标控制价）
本工程招标控制价为： 1344317.19 元。
其中：分部分项工程合价为：1129243.43元；
其中规费合价为：9104.62元
措施项目合价为：104075.09元；
其他项目合价为： 0 元；
税金的合价为：110998.67元。
其他说明：专业工程暂估价(含税)合计金额：0 元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：0 元；
安全文明施工费（含税）合计金额：57199.82 元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）： 0 元；

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：/元
投标保证金的有效期：同响应有效期一致。
磋商保证金收受人信息：
收款单位：北京实创投资顾问有限责任公司
开户行:中国建设银行北京上地支行
账号：11001045300053001304

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：按磋商报价由低到高顺序排列，得分与磋商报价均相同的，按技术指标优劣排列。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北
京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式” 服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要
求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：以电子文件形式加盖公章发送邮件到183020794@qq.com、并将原件快递到：北京市海淀区上地信息路28号信息大厦B座3层  郑杰收18910930031。并以电话通知联系人。 

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京实创投资顾问有限责任公司；
联系人：郑杰
联系电话：18910930031；
通讯地址：北京市海淀区上地信息路28号信息大厦B座3层。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
招标代理服务费的支付：招标代理机构按照原国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）及关于北京市建设工程造价行业咨询服务费用计价参考（京价协（2022）71号）计取，并在此基础上下浮5%，相应的招标代理服务费及工程量清单编制费及招标控制价编制费。以项目最终中标金额为计费基数，按照上述文件规定的计费方式计取，由中标人领取中标通知书时，一次性支付全部上述费用并据实支付评标专家劳务费。
缴纳时间：成交人领取成交（中标）通知书的同时，由成交人一次性支付给招标代理公司该项招标代理服务费。
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供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193764]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1  政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕 119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕 248 号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、 评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱  企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳  动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿  管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设  区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵  团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预 留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3  为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4  通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（ 以下简称产 品 ），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和    国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（ 1  至 8  级）》 的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在    职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法    签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展 改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目 清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代    理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制    采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于    调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库    〔2019〕9 号）。
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期  之内的节能产品认证证书 ，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评 审标准》（如涉及）。
4.4 正版软件
4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（ 国权联〔2006〕 1  号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （ 国办发〔2010〕47  号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用   正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.5 网络安全专用产品
4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机  物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市  生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有  关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的 ，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见  第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。 
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、 培训、质量保证、售后服务、税费等； 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 供应商应按《供应商须知资料表》 中规定的金额及要求交纳磋商保证金 。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的 ，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间 。以支 票 、汇票 、本票 、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文 件提交截止时间前到账 ；以金融机构 、担保机构出具的纸质保函等形式提交 磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机 构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前 通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在 首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交 款单据电子件 ”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159]竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章  或使用原件的电子件（ 电子件指扫描件 、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等）， 响应文件中应使用原件的电子件。
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc150774635]响应文件的提交
14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商根据竞争性磋商文件及电 子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次 响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151190163]响应文件截止时间
15.1  供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
16 [bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164351631] 响应文件的修改与撤回
16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充 、修改或者撤回 。磋商保证金的补充 、修改或者撤回无需通过电 子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2 供应商对响应文件的补充 、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、 盖章，作为响应文件的组成部分 。补充 、修改的内容与响应文件不一致的， 以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880]五   评审
17 [bookmark: _Toc520356165]响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台 。供应商应在《供应商须知资 料表》规定的时间内对响应文件进行解密， 因非系统原因导致的解密失败， 视为无效响应。
17.3  供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的 ，可以向采购人 或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由 。采购人或采购代理机构将 及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4 供应商不足3家的，不予拆封。
17.5 本项目不公开报价。
[bookmark: _Toc520356169]18磋商小组
[bookmark: _Toc520356166]18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录  有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准
见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193643]六   确定成交
[bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641]20  确定成交供应商
20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排 序由高到低的原则确定成交供应商 。采购人是否授权磋商小组直接确定成交 供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资 料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2 个工作日内 ，在北京市政府 采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。
21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力 。成交通知书发出后 ，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22   终止
22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目 ，以及需要扶持的科技成果转化项目 ，提交最后报价的供应商可以为2家 ；政府购买服务项目（含政 府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资 本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行 ” 的情形外，在 采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306377]  签订合同
23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号 、采购金额、采购数量 、技术和服务 要求等事项签订政府采购合同。
23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3  联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4  政府采购合同不能转包。
23.5  采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履 行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包 履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体 ，分包承担主体应当具备相应 资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项 目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6  “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑
24.1询问
24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2质疑
24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7 个工作日内作出答复。
24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应 当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人 ，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的  授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
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第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
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1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对 供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	

1
	满足《中华人 民共和国政府 采购法》第二 十二条规定
	
具体规定见第一章《采购邀请》
	

	









1-1
	








营业执照等证 明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的 “营业执照 ”；
供应商为事业单位的，应提供有效的 “事业单 位法人证书 ”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的 “执业 许可证 ” 、“登记证书 ”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的 “个体 工商户营业执照 ”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身 份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权   其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、
	







提供证明文件的 电子件或电子证 照




	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	
	
	保险、石油石化、电力、电信等行业的分支 机构 ，可以提供上述授权，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够   证明授权其独立开展业务的证明材料。
	

	1-2
	供应商资格声 明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商 资格声明书》。
	格式见《响应文 件格式》

	









1-3
	








供应商信用记 录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 （            www.creditchina.gov.cn               、 www.ccgp.gov.cn ）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、 资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际  查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查 询结果网页打印页作为查询记录和证据 ，与 其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应 商，其响应无效 。联合体形式磋商的，联合 体成员存在不良信用记录，视同联合体存在 不良信用记录。
	






无须供应商提 供， 由采购人或 采购代理机构查 询。

	
1-4
	法律 、行政法 规规定的其他 条件
	
法律、行政法规规定的其他条件
	
/

	
2
	落实政府采购 政策需满足的 资格要求
	
具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策 证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	




2-1-
1
	



中小企业证明 文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购 ，提供如下资料：
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业  声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证 明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者  要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进
	



格式见《响应文 件格式》



	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	
	
	行合同分包的，则联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业具体情况须在    《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监 狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购 文件关于预留份额的要求。
	

	



2-1-
2
	


拟分包情况说 明及分包意向 协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分 采购份额面向中小企业采购、且供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，必须提供； 否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目 （包），组成联合体或者接受分包合同的中小 企业与联合体内其他企业、分包企业之间不 得存在直接控股、管理关系。
	



格式见《响应文 件格式》

	
2-2
	其它落实政府 采购政策的资 格要求
	
如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的 电子件或电子证 照

	3
	本项目的特定 资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	











3-1
	










本项目对于联 合体的要求
	1 、如本项目接受联合体磋商 ，且供应商为 联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟 承担的工作和责任，并指定联合体牵头人， 授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商 和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合 协议应当作为响应文件的组成部分 ，与响应 文件其他内容同时提交。
2 、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均 应满足本表 3-2 项规定。
3 、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要 求中的每一小项要求，联合体各方中至少应 当有一方符合本表中其他资格要求并提供证 明文件。
4 、联合体中有同类资质的供应商按照联合 体分工承担相同工作的，应当按照资质等级 较低的供应商确定资质等级。
5 、以联合体形式参加政府采购活动的 ，联
	








提供《联合协议》 原件的电子件
格式见《响应文 件格式》



	序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	
	
	合体各方不得再单独参加或者与其他供应商 另外组成联合体参加同一合同项下的政府采 购活动。
6 、若联合体中任一成员单位中途退出 ，则 该联合体的响应无效。
7 、本项目不接受联合体响应时 ，供应商不 得为联合体。
	

	

3-2
	政府购买服务 承接主体的要 求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于 公益一类事业单位 、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文 件 格 式 》“ 1-2 供应商资格声明 书 ”

	

3-3
	
其他特定资格 要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注 ：如联合体中有同类资质的供应商按照联 合体分工承担相同工作的 ，均应当提供资质 证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的 电子件或电子证 照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证 金。
	

	

5
	

获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易 平台获取所参与包的磋商文件。
注 ：如本项目接受联合体，且供应商为联合 体时，联合体中任一成员获取文件即视为满 足要求。
	




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	响应文件中承诺的投标有效期满足竞争性磋商文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供；

	8
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	9
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	10
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	11
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的响应文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	12
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	13
	其他无效情形
	投标人、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构 ，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应 文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价 ，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的 ，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__2_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：__/_。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除 外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：_/_。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。
6 [bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150480784]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关 规定 ，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候 选人的排名顺序 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐 。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐 。响应文件满足竞争 性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供 应商为排名第一的成交候选人 。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前_3_名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准
	评审条款
	评分细则
	分值
	评分标准
	说明

	价格（30分）
	投标报价（30分）
	30分
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×30
（有效数字保留到小数点后两位）
此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3
	

	商务部分（20分）
	业绩（10分）
	10分
	供应商近三年（2021年12月至投标截止日前）类似业绩（须提供相应的中标（成交）通知书或合同（包含合同首页、工程标的（内容）页、与合同双方盖章页）复印件并加盖单位公章，未按要求提供完整材料的，不得分；每有一个得5分本项最高得分10分。类似业绩指水利工程等相关业绩。
	

	
	项目管理班子配备和专业技术力量（10分）
	项目经理（5分）
	高级工程师（含）及以上得2分；中级职称得1分；中级以下不得分。提供证明材料并加盖公章。
	

	
	
	
	以项目经理身份工作3年（含）以上，得3分；以项目经理身份工作2年（含）至3年（不含），得1分；以项目经理身份工作2年（不含）以下，不得分。提供证明材料并加盖公章
	

	
	
	组织机构和
专业技术力量（5分）
	项目人员管理结构合理、专业齐全、执业资格齐全得5分；
人员管理结构基本合理、专业基本齐全、执业资格基本齐全得3分；
人员管理结构不合理、专业不齐全、无执业资格得0分。
	

	对磋商文件的响应程度及技术方案（50分）
	施工方案与技术措施
	12
	方案与措施须对本项目需求认识全面深刻，具有针对性，论述完整清晰，计划合理，措施科学：
供应商提供的方案措施优于本项目需求的得12分；
供应商提供的方案措施能够满足本项目需求的得9分；
供应商提供的方案措施不够完善合理的得6分；
供应商提供的方案措施认识不够全面，针对性不强的得3分；不满足工程需要或未提供不得分。
	

	
	质量管理体系与保证措施
	10
	措施须对本项目需求认识全面深刻，具有针对性，论述完整清晰，计划合理，措施科学：
供应商提供的措施优于本项目需求的得10分；
供应商提供的措施能够满足本项目需求的得7分；供应商提供的措施不够完善合理的得4分；
供应商提供的措施认识不够全面，针对性不强的得1分；不满足工程需要或未提供不得分。
	

	
	安全和绿色施工保障措施
	10
	措施须对本项目需求认识深刻，具有针对性，论述完整清晰，计划合理，措施科学，考虑全面：
供应商提供的措施优于本项目需求的得10分；
供应商提供的措施能够满足本项目需求的得7分；
供应商提供的措施不够完善合理的得4分；
供应商提供的措施认识不够全面，针对性不强的得1分；不满足工程需要或未提供不得分。
	

	
	工程进度计划与保证措施
	10
	措施须对本项目需求认识深刻，具有针对性，论述完整清晰，计划合理，措施科学，考虑全面：
供应商提供的措施优于本项目需求的得10分；
供应商提供的措施能够满足本项目需求的得7分；
供应商提供的措施不够完善合理的得3分；
[bookmark: _GoBack]供应商提供的措施认识不够全面，针对性不强的得1分；不满足工程需要或未提供不得分。
	

	
	与采购人、监理等相关单位的配合措施
	8
	措施须对本项目需求认识深刻，具有针对性，论述完整清晰，计划合理，措施科学，考虑全面：
供应商提供的措施优于本项目需求的得8分；
供应商提供的措施能够满足本项目需求的得5分；
供应商提供的措施不够完善合理的得3分；
供应商提供的措施认识不够全面，针对性不强的得1分；不满足工程需要或未提供不得分。
	

	合计
	100
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第四章   采购需求
[bookmark: _Toc97371946]1    工程背景

小清河发源于北京市永定河右岸门头沟的九龙山，流经北京丰台、 房山二区进入河北涿州市与北拒马河汇合后汇入白沟河，总流域面积  406km2，其中北京市境内 212.35km2。小清河干流自大宁水库起至白沟河，全长 34.8km ， 其 中 北 京 境 内河道 长 约 30km 。小清河  （0+000~1+486）段位于丰台区，1+486~3+835 段为丰台和房山二区  共管，3+835～市界（28+999）位于房山区。
2013  年《房山区小清河河道综合治理工程》曾对小清河进行治 理，治理标准：小清河左堤按 20 年一遇洪水标准，4 级堤防，堤顶高 程按 20 年一遇设计水位加超高 1.5m 和小清河左岸分洪区 50 年一遇 滞洪水位加超高 0.5m 的外包线确定；右堤按 50 年一遇洪水标准，2 级堤防，六环以内右堤顶高程按小清河 50 年一遇洪水加超高 2m 和 比左堤高 0.5m 的外包线确定，六环路以下按小清河 50 年一遇洪水位 加超高 2m 确定。50 年一遇滞洪水位为永定河 100 年一遇洪水向小清 河分洪与小清河 50 年一遇洪水组合的滞洪水位。
小清河兴良路桥处河道治理设计桩号 12+368（六环以内），设计 河底 34.465m ，20 年一遇水位 37.780m ，50 年一遇水位 38.360m ，50 年滞洪水位 40.530m ，设计左堤顶高程 41.03m，设计右堤顶高程 41.53m。
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图 1-1    项目所在位置
《房山区小清河河道综合治理工程》实施方案报告中明确小清河 下段黄良路桥阻水严重，建议由公路部门同步实施。由于黄良路桥现 状高程较低，《房山区小清河河道综合治理工程》实施时未进行改造，
左、右岸堤顶巡河路与现状兴良路顺接，堤顶高程未实现设计高程。  经现场复测，此处左岸现状堤顶高程为 39.97m,右岸现状堤顶高程为  39.91m，左岸距设计堤顶高程差 1.06m，右岸距设计堤顶高程差 1.62m。
小清河左岸为小清河分洪区，是海河流域防洪体系中不可缺少的 重要组成部分，是防御永定河超标准洪水，保护北京及河北部分地区 免受洪水威胁的重要措施。小清河是小清河流域内主要的行洪河道， 也是永定河超标准洪水向大清河分洪的唯一通道，其右堤是北京市房 山区防洪安全的东部防线。按照北京市总体规划，在分洪区内小清河 的右岸，规划建设房山新城良乡组团及中心镇，建成首都现代农业示 范区，旅游休闲度假区，高等教育和高新技术产业区，首都现代建筑 建材产业基地，生物医药与精细化工及新材料生产基地，现代物流综 合基地等。
目前，由于黄良路桥现状高程较低，小清河左右堤防高程未达到
设计高程，导致堤防局部存在豁口，存在严重防洪安全隐患。为最大限度地减少洪水造成的损失，保障小清河左岸分洪区和右岸新城良乡等区域人民生命财产的安全，对小清河与兴良路交汇处堤防加高是十分必要和迫切的。
[image: ]
图 1-2    右岸堤防豁口现状
[image: ]
图 1-3    左岸堤防豁口现状
北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
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图 1-4    现状黄良路桥桥面
[image: ]
图 1-5    现状黄良路桥上游
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[image: ]
图 1-6    现状黄良路桥下游
2工程布置

[bookmark: bookmark13]2.1    工程等别和标准
2.1.1    工程等别
维持原工程等别。本工程定为Ⅲ等工程，主要建筑物为 3 级建筑物。
2.1.2    堤防标准
[bookmark: bookmark16]小清河左堤按 20 年一遇洪水标准，4 级堤防，堤顶高程按 20 年 一遇设计水位加超高 1.5m 和小清河左岸分洪区 50 年一遇滞洪水位 加超高 0.5m 的外包线确定；右堤按 50 年一遇洪水标准，2 级堤防， 六环以内右堤顶高程按小清河 50 年一遇洪水加超高 2m 和比左堤高 0.5m 的外包线确定，六环路以下按小清河 50 年一遇洪水位加超高 2m  确定。50 年一遇滞洪水位为永定河 100 年一遇洪水向小清河分洪与小 清河 50 年一遇洪水组合的滞洪水位。
3主要工程量
表 3-1    主要工程量

	序号
	工       程       项       目
	单位
	数  量

	
	河道左岸
	
	

	（一）
	现状道路拆除
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	1934.0

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	1934.0

	3
	60mm 中粒混凝土 AC-20C
	m2
	1422.0

	4
	60mm 厚人行步道砖
	m2
	464.0

	（二）
	主路加高
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	1422.0

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	1422.0

	3
	60mm 中粒混凝土 AC-20C
	m2
	1422.0

	4
	乳化沥青粘层油
	m2
	2844.0

	5
	下封层
	m2
	1422.0

	6
	乳化沥青透层油
	m2
	1422.0

	7
	60mm 厚人行步道砖
	m2
	464.0

	8
	级配碎石
	m3
	153.1

	9
	水泥稳定碎石
	m3
	750.8

	10
	路基填筑
	m3
	938.5

	（三）
	巡河路加高
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	512.0
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	序号
	工       程       项       目
	单位
	数  量

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	512.0

	3
	乳化沥青粘层油
	m2
	512.0

	4
	下封层
	m2
	512.0

	5
	乳化沥青透层油
	m2
	512.0

	6
	水泥稳定碎石
	m3
	270.3

	7
	路基填筑
	m3
	337.9

	（四）
	交通安全设施
	
	

	1
	限速、交叉口等标识牌（含基础）
	套
	5.0

	2
	减速带
	m
	12.0

	
	河道右岸
	
	

	（一）
	现状道路拆除
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	1445.0

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	1445.0

	3
	60mm 中粒混凝土 AC-20C
	m2
	1052.0

	4
	60mm 厚人行步道砖
	m2
	300.0

	（二）
	主路加高
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	1052.0

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	1052.0

	3
	60mm 中粒混凝土 AC-20C
	m2
	1052.0

	4
	乳化沥青粘层油
	m2
	2104.0

	5
	下封层
	m2
	1052.0

	6
	乳化沥青透层油
	m2
	1052.0

	7
	60mm 厚人行步道砖
	m2
	300.0

	8
	级配碎石
	m3
	99.0

	9
	水泥稳定碎石
	m3
	555.5

	10
	路基填筑
	m3
	725.9

	（三）
	巡河路加高
	
	

	1
	40mm 细粒混凝土 AC-13C
	m2
	394.0

	2
	50mm 中粒混凝土 AC-16C
	m2
	394.0

	3
	乳化沥青粘层油
	m2
	394.0

	4
	下封层
	m2
	394.0

	5
	乳化沥青透层油
	m2
	394.0

	6
	水泥稳定碎石
	m3
	208.0

	7
	路基填筑
	m3
	271.9

	（四）
	交通安全设施
	
	

	1
	限速、交叉口等标识牌（含基础）
	套
	5.0

	2
	减速带
	m
	12.0

	（五）
	防汛抢险物资
	
	

	1
	防汛沙袋
	m3
	115.6



工程量清单详见附件

第五章   合同条款
                                    （以最终签订合同为准）





















[bookmark: _Toc170141406][bookmark: _Toc134078114][bookmark: _Toc97371947]

 

小清河与兴良路交汇处堤防加高工程

施工合同





	
发 包 人：北京市房山区水务局
承 包 人：
        签订日期：

	



合同协议书
发包人（全称）：北京市房山区水务局                       
法定注册地址：  北京市房山区长阳镇芭蕾雨悦都西侧房山区水务局 
承包人（全称）                                                              
法定注册地址：                                                                  
发包人为建设小清河与兴良路交汇处堤防加高工程项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
[bookmark: _Toc7920]1、工程概况
工程名称：小清河与兴良路交汇处堤防加高工程；
工程地点：北京市房山区；
工程内容：对小清河与兴良路交汇处左右岸堤防进行加高，并与现状兴良路进行顺接。具体详见工程量清单。
[bookmark: _Toc22439]2、工程承包范围
承包范围：图纸及工程量清单范围内的全部工程。
[bookmark: _Toc6368]3、合同工期
计划开工日期：     年   月   日
计划竣工日期：     年   月   日
[bookmark: _Toc17546]4、质量标准
工程质量标准：合格工程。
5、 [bookmark: _Toc7991]合同形。
本合同采用单价合同形式。
[bookmark: _Toc13090]6、签约合同价
暂定金额（大写）：                                （小写）￥：         元，双方最终金额以北京市房山区财政局的财政评审金额为准。
其中：施工费：               元；
建筑垃圾运输处置费：      /    元；
暂列金额（含税）：      /     元；
专业工程暂估价（含税）：      /     元。
[bookmark: _Toc5310]7、承包人项目经理：
姓名：             ；职称：工程师；
身份证号：                    ；建造师执业资格证书号：                              
建造师注册证书号：                           
建造师执业印章号：                           
[bookmark: _Toc15425]安全生产考核合格证书号：                                      
8、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、成交通知书；
3、响应书；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
[bookmark: _Toc13161]上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
10、 [bookmark: _Toc19660]本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
11、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
[bookmark: _Toc27711]12、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
[bookmark: _Toc21124]    13、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
[bookmark: _Toc31626]    14、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京市房山区水务局                      承包人：                                   
（盖章）                                    （盖章）

法定代表人或其                                  法定代表人或其
委托代理人：（签字或盖章）                      委托代理人：（签字或盖章）

       
年   月    日                                 年    月    日

合同条款专用部分
1.一般约定
[bookmark: _Toc497214044][bookmark: _Toc485323149][bookmark: _Toc489280181][bookmark: _Toc69745735][bookmark: _Toc490331666][bookmark: _Toc486580375]1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：  指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。                      
1.1.2.3  承包人：  指与发包人签订合同协议书的当事人。                                                      
1.1.2.6  监理人：  指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。                  
1.1.2.8  发包人代表：
姓    名： 刘振荣                                                     
职    称：   /                                                   
联系电话：010-80365910                                          
电子信箱：                                                       
通信地址：北京市房山区长阳镇芭蕾雨悦都西侧房山区水务局                       
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：  指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。                                                    
1.1.3.3  临时工程：  指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。            
1.1.3.10  永久占地：  指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。                                                   
1.1.3.11  临时占地：  指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。                                                   
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期期限：    12个       月。
1.1.8  其他需要补充的内容
                     /                                                      
                                                                           
[bookmark: _Toc485323150][bookmark: _Toc486580376][bookmark: _Toc490331667][bookmark: _Toc497214045][bookmark: _Toc489280182][bookmark: _Toc69745736]1.4  合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）响应书；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）  技术标准和要求；                                          
（7）  图纸；                                           
（8）已标价工程量清单；                                           
（9）   其他合同文件。                                         
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
[bookmark: _Toc485323151][bookmark: _Toc490331668][bookmark: _Toc69745737][bookmark: _Toc497214046][bookmark: _Toc489280183][bookmark: _Toc486580377]1.5  合同协议书
合同生效的条件：  承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。                                                         
[bookmark: _Toc486580378][bookmark: _Toc490331669][bookmark: _Toc489280184][bookmark: _Toc69745738][bookmark: _Toc485323152][bookmark: _Toc497214047]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：   除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。                         
发包人提供图纸的数量：                                                  
其他约定：     /                                                          
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：成交通知书、施组、专项方案等技术性文件                                            
                                                                               
                                                                               
承包人提供文件的期限：  按约定的数量和期限报送监理人                                                   
                                                                               
承包人提供文件的数量：       /                                              
                                                                               
监理人批复承包人提供文件的期限：    监理人应在专用合同条款约定的期限内批复                                   
                                                                               
其他约定：                   /                                              
                                                                               
[bookmark: _Toc485323153][bookmark: _Toc489280185][bookmark: _Toc69745739][bookmark: _Toc490331670][bookmark: _Toc486580379][bookmark: _Toc497214048]1.7  联 络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：                                               
发包人指定的接收人为：                                                   
（3）监理人指定的接收地点：                                               
监理人指定的接收人为：                                                   
（4）承包人指定的接收地点：承包人施工场地管理机构的办公地点
[bookmark: _Toc489280186][bookmark: _Toc69745740][bookmark: _Toc486580380][bookmark: _Toc497214049][bookmark: _Toc490331671][bookmark: _Toc485323154]2.发包人义务
[bookmark: _Toc490331672][bookmark: _Toc485323155][bookmark: _Toc497214050][bookmark: _Toc486580381][bookmark: _Toc489280187][bookmark: _Toc69745741]2.3  提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期   7   天前移交给承包人。
[bookmark: _Toc497214051][bookmark: _Toc69745742][bookmark: _Toc490331673][bookmark: _Toc485323156][bookmark: _Toc489280188][bookmark: _Toc486580382]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：             /                        
[bookmark: _Toc490331674][bookmark: _Toc497214052][bookmark: _Toc489280189][bookmark: _Toc485323157][bookmark: _Toc486580383][bookmark: _Toc69745743]2.13  其他义务
发包人应当履行的其他义务：                         /                        
                                                                               
[bookmark: _Toc486580384][bookmark: _Toc69745744][bookmark: _Toc485323158][bookmark: _Toc490331675][bookmark: _Toc489280190][bookmark: _Toc497214053]3.监理人
[bookmark: _Toc489280191][bookmark: _Toc486580385][bookmark: _Toc69745745][bookmark: _Toc485323159][bookmark: _Toc490331676][bookmark: _Toc497214054]3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：     受发包人委托，享有合同约定的权力                                   
                                                                               
[bookmark: _Toc489280192][bookmark: _Toc485323160][bookmark: _Toc497214055][bookmark: _Toc69745746][bookmark: _Toc490331677][bookmark: _Toc486580386]4.承包人
[bookmark: _Toc497214056][bookmark: _Toc485323161][bookmark: _Toc486580387][bookmark: _Toc490331678][bookmark: _Toc489280193][bookmark: _Toc69745747]4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：  （1）承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。（2）施工现场总平面的管理是承包人的责任和义务，承包人应制定相应的管理办法确保现场始终处于整洁状态。                     
4.1.10  承包人的设计工作 
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：             /           
                                                                              
4.1.12  其他义务  
承包人应履行的其他义务：  
（1）施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械，并监督落实到位；   
（2）安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
（3）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。
（4）承包人应履行的其他义务： 1.以上所列义务其内容须符合现行法律、法规、部门规章、规范性文件、国家和地方标准、合同条款通用部分的有关要求，若与现行法律、法规、部门规章、规范性文件、国家和地方标准、合同条款通用部分的有关要求不一致则以现行法律、法规、部门规章、规范性文件、国家和地方标准、合同条款通用部分载明的内容为准。
2.本工程严禁使用高排放非道路移动机械设备，甲方发现乙方提供或使用不符合同规定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求更换，并自行承担相应费用。
[bookmark: _Toc485323162][bookmark: _Toc69745748][bookmark: _Toc497214057][bookmark: _Toc489280194][bookmark: _Toc486580388][bookmark: _Toc490331679]4.2  履约担保 
4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人     不要求    承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为                                                   
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.6 修改为：承包人承担用人单位的法律责任，应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜
[bookmark: _Toc486580389][bookmark: _Toc485323163][bookmark: _Toc489280195][bookmark: _Toc490331680][bookmark: _Toc497214058][bookmark: _Toc69745749]4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：  不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。                                              
                                                                               
[bookmark: _Toc485323164][bookmark: _Toc486580390][bookmark: _Toc69745750][bookmark: _Toc490331681][bookmark: _Toc497214059][bookmark: _Toc489280196]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc497214060][bookmark: _Toc485323165][bookmark: _Toc486580391][bookmark: _Toc69745751][bookmark: _Toc490331682][bookmark: _Toc489280197]5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：   承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。                                                    
[bookmark: _Toc485323166][bookmark: _Toc69745752][bookmark: _Toc490331683][bookmark: _Toc497214061][bookmark: _Toc489280198][bookmark: _Toc486580392]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc485323167][bookmark: _Toc486580393][bookmark: _Toc69745753][bookmark: _Toc497214062][bookmark: _Toc489280199][bookmark: _Toc490331684]6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2  承包人承担自行修建临时设施费用的范围：  承包人应自行承担修建临时设施的费用                            
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：   需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。                              
[bookmark: _Toc69745754][bookmark: _Toc490331685][bookmark: _Toc489280200][bookmark: _Toc486580394][bookmark: _Toc497214063][bookmark: _Toc485323168]6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施： 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。                                     
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 发包人 
[bookmark: _Toc497214064][bookmark: _Toc485323169][bookmark: _Toc486580395][bookmark: _Toc490331686][bookmark: _Toc489280201][bookmark: _Toc69745755]7.交通运输
[bookmark: _Toc485323170][bookmark: _Toc69745756][bookmark: _Toc489280202][bookmark: _Toc497214065][bookmark: _Toc486580396][bookmark: _Toc490331687]7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:    承包人            ，其相关费用由发包人承担。                       
[bookmark: _Toc497214066][bookmark: _Toc486580397][bookmark: _Toc490331688][bookmark: _Toc489280203][bookmark: _Toc69745757][bookmark: _Toc485323171]7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人   ，相关费用由   承包人    承担。
[bookmark: _Toc497214067][bookmark: _Toc489280204][bookmark: _Toc486580398][bookmark: _Toc490331689][bookmark: _Toc485323172][bookmark: _Toc69745758]7.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：   承包人  
[bookmark: _Toc485323173][bookmark: _Toc490331690][bookmark: _Toc486580399][bookmark: _Toc489280205][bookmark: _Toc497214068][bookmark: _Toc69745759]8.测量放线
[bookmark: _Toc497214069][bookmark: _Toc69745760][bookmark: _Toc489280206][bookmark: _Toc485323174][bookmark: _Toc490331691][bookmark: _Toc486580400]8.1  施工控制网
8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内                                              
8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求：执行通用条款                     
                                                                               
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用合同条款11.1.1项发出的开工通知后7天内。
[bookmark: _Toc489280207][bookmark: _Toc490331692][bookmark: _Toc69745761][bookmark: _Toc485323175][bookmark: _Toc486580401][bookmark: _Toc497214070]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc489280208][bookmark: _Toc490331693][bookmark: _Toc486580402][bookmark: _Toc497214071][bookmark: _Toc485323176][bookmark: _Toc69745762]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc486580403][bookmark: _Toc489280209][bookmark: _Toc485323177]9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：    开工前7天内             
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在     7     天内给予批复。
[bookmark: _Toc490331694][bookmark: _Toc69745763][bookmark: _Toc497214072]9.3  治安保卫
[bookmark: _Toc489280210][bookmark: _Toc485323178][bookmark: _Toc486580404]9.3.1修改为：发包人协助承包人与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2修改为：承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3修改为：在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：  承包人      
[bookmark: _Toc497214073][bookmark: _Toc69745764][bookmark: _Toc490331695]9.4  环境保护
[bookmark: _Toc489280211][bookmark: _Toc485323179][bookmark: _Toc486580405]9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：    开工前7天内         
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在   7    天内给予批复。
[bookmark: _Toc69745765][bookmark: _Toc490331696][bookmark: _Toc497214074]10.进度计划
[bookmark: _Toc69745766][bookmark: _Toc490331697][bookmark: _Toc485323180][bookmark: _Toc497214075][bookmark: _Toc486580406][bookmark: _Toc489280212]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc486580407][bookmark: _Toc485323181][bookmark: _Toc489280213]10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施、本项目的施工要点、难点分析及措施。
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：  /                                                                          
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：       /          
[bookmark: _Toc490331698][bookmark: _Toc69745767][bookmark: _Toc497214076]10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc485323182][bookmark: _Toc489280214][bookmark: _Toc486580408]10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：    合同进度出现延期后7天内。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料7天内。
10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后7天内。
[bookmark: _Toc69745768][bookmark: _Toc490331699][bookmark: _Toc497214077]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc485323183][bookmark: _Toc490331700][bookmark: _Toc489280215][bookmark: _Toc69745769][bookmark: _Toc497214078][bookmark: _Toc486580409]11.3  发包人的工期延误
[bookmark: _Toc489280216][bookmark: _Toc486580410][bookmark: _Toc485323184]（8）发包人造成工期延误的其他原因：         /                                                                                                         
[bookmark: _Toc497214079][bookmark: _Toc69745770][bookmark: _Toc490331701]11.4  异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc486580411][bookmark: _Toc489280217][bookmark: _Toc485323185]异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最低（高）温度、冰雹红色预警引起的重雹灾、12级以上大风 。
[bookmark: _Toc69745771][bookmark: _Toc497214080][bookmark: _Toc490331702]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc486580412][bookmark: _Toc485323186][bookmark: _Toc489280218]11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿签约合同价的 0.2‰，不足一天按一天计。计算方法：签约合同价×0.2‰×天数。
逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同价的3%。
删除：“监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。”
[bookmark: _Toc490331703][bookmark: _Toc497214081][bookmark: _Toc69745772]11.6  工期提前
[bookmark: _Toc485323187][bookmark: _Toc486580413][bookmark: _Toc489280219]提前竣工的奖励办法：               /                                
[bookmark: _Toc490331704][bookmark: _Toc497214082][bookmark: _Toc69745773]12.暂停施工
[bookmark: _Toc489280220][bookmark: _Toc497214083][bookmark: _Toc486580414][bookmark: _Toc485323188][bookmark: _Toc69745774][bookmark: _Toc490331705]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc489280221][bookmark: _Toc485323189][bookmark: _Toc486580415]（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：        /                                                                                                     
[bookmark: _Toc497214084][bookmark: _Toc490331706][bookmark: _Toc69745775]13.工程质量
[bookmark: _Toc486580416][bookmark: _Toc485323190][bookmark: _Toc489280222][bookmark: _Toc69745776][bookmark: _Toc497214085][bookmark: _Toc490331707]13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后7 天内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人报送的工程质量保证措施文件后7 天内。
[bookmark: _Toc486580417][bookmark: _Toc497214086][bookmark: _Toc489280223][bookmark: _Toc69745777][bookmark: _Toc485323191][bookmark: _Toc490331708]13.3  承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月5日前。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：应包含上月已完成的及下月准备进行的对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺的质量检查和检验工作内容 。
监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后7天内 。
[bookmark: _Toc490331709][bookmark: _Toc497214087][bookmark: _Toc69745778][bookmark: _Toc489280224][bookmark: _Toc486580418][bookmark: _Toc485323192]13.4  监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的场外加工场地等 。
[bookmark: _Toc485323193][bookmark: _Toc486580419][bookmark: _Toc489280225][bookmark: _Toc490331710][bookmark: _Toc69745779][bookmark: _Toc497214088]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后工作日时间内12小时内或工作日时间外24小时内。
[bookmark: _Toc497214089][bookmark: _Toc69745780][bookmark: _Toc485323194][bookmark: _Toc486580420][bookmark: _Toc489280226][bookmark: _Toc490331711]15.变更
[bookmark: _Toc489280227][bookmark: _Toc69745781][bookmark: _Toc486580421][bookmark: _Toc485323195][bookmark: _Toc490331712][bookmark: _Toc497214090]15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：发包人认为有必要时，经上报主管部门和各职能部门确认，
设计单位同意并提供相应的变更设计施工图纸后，可对本合同工程或其他任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更。发包人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：(1) 增加或减少本合同中的任何工程的数量；(2) 取消合同中的任何单项工程；(3) 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；(4) 改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；(5) 完成本工程所需的任何种类的附加工作；(6) 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。
上述变更不应使合同作废或无效。所有这类变更(如果有)的结果应该根据专用条款第15.4 条规定予以作价。但是，如果发出本工程的变更指令(简称变更令)是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
发包人违背通用合同条款15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1（1）目的约定，在上述28 天期限到期后的28 天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按通用合同条款第23.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费以及相应的税金和规费。
[bookmark: _Toc489280228][bookmark: _Toc485323196][bookmark: _Toc497214091][bookmark: _Toc490331713][bookmark: _Toc69745782][bookmark: _Toc486580422]15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的7天内。
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的7天内。
[bookmark: _Toc485323197][bookmark: _Toc69745783][bookmark: _Toc486580423][bookmark: _Toc497214092][bookmark: _Toc489280229][bookmark: _Toc490331714]15.4  变更的估价原则
15.4.5  合同协议书约定采用固定单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在    /    %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在   /     %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过    /    %时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式：
(1) 经济变更洽商价款调整原则
(a) [bookmark: _Toc534726940][bookmark: _Toc532549647][bookmark: _Toc534793950]已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
(b) [bookmark: _Toc534793951][bookmark: _Toc532549648][bookmark: _Toc534726941]已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人和发包人商定或确定变更工作的单价。
(c) [bookmark: _Toc534726942][bookmark: _Toc532549649][bookmark: _Toc534793952]已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人报送后，监理人、发包人审核后确认。具体约定如下：
[bookmark: _Toc532549650][bookmark: _Toc534793953][bookmark: _Toc534726943]（1） 中标书中已有子目的经济洽商价款（即与合同清单中项目名称相同的项目），原则上按中标人所报该子目的综合单价进行计算并贯穿工程始终。如承包人的投标报价中的综合单价高于控制价的10%，招标人有权按照该项控制价相应的清单综合单价调整。
[bookmark: _Toc534793954][bookmark: _Toc532549651][bookmark: _Toc534726944]（2）中标人中标书中没有的综合单价。其具体组价明确为：
[bookmark: _Toc534726945][bookmark: _Toc534793955][bookmark: _Toc532549652]2.1主材、设备价格按原投标价格执行，原投标价格中没有的参考施工当期的《北京工程造价信息》价格或者市场价格，双方协商后确认，人工、取费费率执行投标费率。
[bookmark: _Toc532549653][bookmark: _Toc534726946][bookmark: _Toc534793956]2.2除主材及设备外的其他材料单价参考最新的北京市建设工程预算定额及相应的市场价格，双方协商后确认，人工、取费费率执行投标费率。
[bookmark: _Toc490331715][bookmark: _Toc485323198][bookmark: _Toc69745784][bookmark: _Toc486580424][bookmark: _Toc497214093][bookmark: _Toc489280230]15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：        /                          
                                                                               
[bookmark: _Toc486580425][bookmark: _Toc490331716][bookmark: _Toc69745785][bookmark: _Toc485323199][bookmark: _Toc497214094][bookmark: _Toc489280231]15.8  暂估价
15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
[bookmark: _Toc69745786][bookmark: _Toc485323200][bookmark: _Toc486580426][bookmark: _Toc497214095][bookmark: _Toc489280232][bookmark: _Toc490331717]（4）承包人报送招标计划期限：提前至少7天。
发包人审批招标工作计划时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。
（5）承包人报送相关文件时限：提前至少7天。
发包人审批相关文件时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。
（10）承包人申报合同文件时限：承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前7天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核。
发包人审批合同文件时限：发包人应当在监理人收到相关文件后7天内给予批准或者提出修改意见。
承包人报送正式签订合同副本时限：承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后7天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人或者按照下列约定：  /  
16.价格调整
[bookmark: _Toc490331718][bookmark: _Toc497214096][bookmark: _Toc485323201][bookmark: _Toc69745787][bookmark: _Toc486580427][bookmark: _Toc489280233]16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：造价信息调整价格差额法。 
引起价格调整的物价波动风险幅度：±6 %
16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期： 2024 年11月。
（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法： 应以发包人、承包人共同确认的价格为准。
（3）合同施工期市场价格的确定方法：施工期应以发包人、承包人共同确认的价格为准。
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）本工程单价调整方法采用（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。
采用加权平均法：        /                                                
采用算数平均法：        /                                             
采用其他计算方法：1）当承包人投标报价中的单价低于基准价时；a.单价调整金额（上涨）=施工期市场价-基准价×1.06；b.单价调整金额（下跌）=施工期市场价-投标单价×0.94；
2）当承包人投标报价中的单价高于基准价时；a.单价调整金额（上涨）=施工期市场价-投标单价×1.06；b.单价调整金额（下跌）=施工期市场价-基准价×0.94；
3）当承包人投标报价中的单价等于基准价时；a.单价调整金额（上涨）=施工期市场价-基准价×1.06；b.单价调整金额（下跌）=施工期市场价-基准价×0.94；
16.1.2.4  其他约定：①机械费用变化幅度在±6% 以外，进行价差调整。
②人工价格根据施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格进行调整，其价差全部由发包人承担或受益；
③措施项目清单中涉及的工、料不进行价差调整； ④所有变更以及任何需要按本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目（本合同中称为变更的工作），只要本合同中已经包含和存在同样的项目并已标明费率或价格，则应直接按照此类本合同中列明的费率或价格进行估价；如本合同中未包括适用于该变更工作的费率或价格，只要发包人和承包人都同意，则可采用本合同中的类似项目的费率或价格作为估价的基础。如做不到以上两点，合同中没有适用或类似于变更工作的价格，则以国标清单的工程量计算规则为依据，组价方式、组价原则执行承包人投标文件中单价分析表中的相同原则；直接费中材料机械缺项时采用投标期北京市工程造价信息的价格；管理费、利润、税金、规费等费率标准执行承包人投标价格文件中的相同标准。任何发包人和承包人之间未能最终达成一致的变更费用都不应包含在进度款付款中。
16.1.2.4  其他约定：                                                    
16.1.3  其他价格调整方法
                        /                                                    
[bookmark: _Toc490331719][bookmark: _Toc69745788][bookmark: _Toc497214097][bookmark: _Toc489280234][bookmark: _Toc486580428][bookmark: _Toc485323202]17.计量与支付
[bookmark: _Toc489280235][bookmark: _Toc485323203][bookmark: _Toc69745789][bookmark: _Toc486580429][bookmark: _Toc497214098][bookmark: _Toc490331720]17.1  计量
17.1.3  计量周期
（1）每月日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：       /            
                                                                          
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》
[bookmark: _Toc485323204][bookmark: _Toc486580430][bookmark: _Toc69745790][bookmark: _Toc489280236][bookmark: _Toc490331721][bookmark: _Toc497214099]17.2  预付款
[bookmark: _Toc485323205][bookmark: _Toc489280237][bookmark: _Toc490331722][bookmark: _Toc497214100][bookmark: _Toc486580431]17.2.1预付款 
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的50％，　一次支付给承包人，支付时间为合同签订后，且发包人收到北京市房山区财政局的财政拨款（预付款）后14天内。
发包人向承包人付款前3日，承包人应向发包人开具等额增值税发票，否则，发包人有权拒绝付款。
因本项目资金来源为财政资金，承包人同意发包人收到财政拨款后向承包人支付工程款；因财政拨款延迟导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款责任。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：　／　。
17.2.2预付款保函
承包人应在收到预付款的同时向发包人提交银行预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。
17.2.3预付款的扣回与还清
工程预付款由发包人从月进度付款中扣回，按下列原则执行，当工程进度款支付至合同价款的40%时，回扣预付款50%；当工程进度款支付至合同价款的60% 时全部扣回工程预付款。
[bookmark: _Toc69745791]17.3工程进度付款
支付时间
双方约定,在发包人资金到位后,工程款(进度款)支付的方式和时间:
(1)按月报进度，次月15日前支付监理核定上月工程进度款的80%。
(2)当工程款支付到合同价的80%时，停止支付。在完成全部工程内容并通过工程竣工验收后，工程进度款支付至合同金额的100%。
(3)验收同时承包人向发包人缴纳合同金额的3%作为质保金,质保期1年，质保期满后无质量问题质保金无息退还。
(4)洽商变更所发生费用在工程竣工验收后支付。
（5）合同双方确认本合同工程款的最终结算金额以房山区财政局的财政评审金额为准。
（6）发包人向承包人付款前3日，承包人应向发包人开具等额增值税发票，否则，发包人有权拒绝付款。
（7）因本项目资金来源为财政资金，承包人同意发包人收到财政拨款后向承包人支付工程款；因财政拨款延迟导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款责任。
[bookmark: _Toc485323206][bookmark: _Toc69745792][bookmark: _Toc490331723][bookmark: _Toc489280238][bookmark: _Toc486580432][bookmark: _Toc497214101]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc489280239][bookmark: _Toc485323207][bookmark: _Toc486580433][bookmark: _Toc490331724]17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：   /     （采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例：   3      % 
[bookmark: _Toc69745793][bookmark: _Toc497214102]17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：五份。
承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后14 天内。
（2）竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
[bookmark: _Toc489280240][bookmark: _Toc486580434][bookmark: _Toc490331725][bookmark: _Toc485323208][bookmark: _Toc497214103][bookmark: _Toc69745794]17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。    
承包人提交最终结清申请单的期限：发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。    
发包人向承包人   支付      （支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc485323209][bookmark: _Toc490331726][bookmark: _Toc489280241][bookmark: _Toc486580435][bookmark: _Toc69745795][bookmark: _Toc497214104]18.竣工验收
[bookmark: _Toc497214105][bookmark: _Toc489280242][bookmark: _Toc486580436][bookmark: _Toc69745796][bookmark: _Toc485323210][bookmark: _Toc490331727]18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：在竣工验收前 30 个工作日内须向发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的全部竣工资料（包括全套竣工图、含所有专业分包范围）；在工程竣工验收后 15 个工作日内提交竣工资料及图纸。  
竣工验收资料的份数：    /                                              
竣工验收资料的费用支付方式：承包人支付。
[bookmark: _Toc486580437][bookmark: _Toc489280243][bookmark: _Toc497214106][bookmark: _Toc69745797][bookmark: _Toc485323211][bookmark: _Toc490331728]18.5  施工期运行
18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：        /              
[bookmark: _Toc485323212][bookmark: _Toc490331729][bookmark: _Toc486580438][bookmark: _Toc69745798][bookmark: _Toc489280244][bookmark: _Toc497214107]18.8  施工队伍的撤离
18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：                                                                          
在发包人发出最终撤离通知后15 天内。 
[bookmark: _Toc69745799][bookmark: _Toc490331730][bookmark: _Toc497214108][bookmark: _Toc486580439][bookmark: _Toc485323213][bookmark: _Toc489280245]18.9  中间验收
18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：按相关规范执行。
18.9.2  验收不合格的，承包人在期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc497214109][bookmark: _Toc485323214][bookmark: _Toc490331731][bookmark: _Toc486580440][bookmark: _Toc489280246][bookmark: _Toc69745800]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc69745801][bookmark: _Toc490331732][bookmark: _Toc489280247][bookmark: _Toc486580441][bookmark: _Toc497214110][bookmark: _Toc485323215]19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围：  参见附件工程质量保修书。  
工程质量保修期限：  参见附件工程质量保修书。 
工程质量保修责任：  参见附件工程质量保修书。 
[bookmark: _Toc486580442][bookmark: _Toc490331733][bookmark: _Toc489280248][bookmark: _Toc497214111][bookmark: _Toc485323216][bookmark: _Toc69745802]20.保险
[bookmark: _Toc497214112][bookmark: _Toc69745803][bookmark: _Toc489280249][bookmark: _Toc490331734][bookmark: _Toc485323217][bookmark: _Toc486580443]20.1  工程保险
本工程(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：    /     ，并符合以下约定：
（1）投保人：       /                                                 
（2）投保内容：   /                                                     
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：     /                                                
（5）保险期限：     /                                                    
[bookmark: _Toc69745804][bookmark: _Toc486580444][bookmark: _Toc497214113][bookmark: _Toc490331735][bookmark: _Toc489280250][bookmark: _Toc485323218]20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：      /             ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由    承包人     承担。                               
[bookmark: _Toc490331736][bookmark: _Toc486580445][bookmark: _Toc69745805][bookmark: _Toc485323219][bookmark: _Toc489280251][bookmark: _Toc497214114]20.5  其他保险
[bookmark: _Toc489280254][bookmark: _Toc490331739][bookmark: _Toc69745808][bookmark: _Toc485323222][bookmark: _Toc486580448][bookmark: _Toc497214117]承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：     /     
[bookmark: _Toc490331737][bookmark: _Toc486580446][bookmark: _Toc17449][bookmark: _Toc485323220][bookmark: _Toc489280252][bookmark: _Toc497214115]20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：     /     

20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：     /     

[bookmark: _Toc486580447][bookmark: _Toc6654][bookmark: _Toc497214116][bookmark: _Toc485323221][bookmark: _Toc489280253][bookmark: _Toc490331738]21.不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：    /        
                                                                              
不可抗力的等级范围约定：              /                                
22.1.3  承包人违约解除合同
修改为：监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人同意发包人单方委托有资质的评估机构对承包人已完成的工程进行评估，评估机构的评估价为承包人已完成工程的价格。同时，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工，承包人不得以任何理由提出抗辩。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc489280256][bookmark: _Toc497214118][bookmark: _Toc485323224][bookmark: _Toc69745809][bookmark: _Toc486580450][bookmark: _Toc490331741]24.争议的解决
[bookmark: _Toc489280257][bookmark: _Toc485323225][bookmark: _Toc69745810][bookmark: _Toc497214119][bookmark: _Toc486580451][bookmark: _Toc490331742]24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第   （2）   种方式解决：
（1）提请北京市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向北京市房山区人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc497214120][bookmark: _Toc485323226][bookmark: _Toc489280258][bookmark: _Toc69745811][bookmark: _Toc486580452][bookmark: _Toc490331743]24.3  争议评审
24.3.4  争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：         
24.3.5  争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                     
25 补充约定
25.1 通用条款第5.2.6、8.3、11.3、12.2、12.4.2、13.1.3、13.5.3、13.6.2、14.1.3、18.4.2、19.2.3、22.2.2中由于发包人原因发生交货日期延误、承包人返工等情况，发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延误，并向承包人支付合理利润。修改为：发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延误，承包人无权主张合理利润。
25.2 本合同履行过程中，因政策、发包人自身等原因导致本合同项目停滞超过28天，发包人有权单方解除本合同，合同解除后，承包人同意发包人单方委托有资质的评估机构对承包人已完成的工程进行评估，评估机构的评估价为承包人已完成工程的价格，承包人不得以任何理由提出抗辩；发包人按照评估机构的评估价向承包人支付工程款，且委托人不承担违约责任。


第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）










响 应 文 件



项目名称:小清河与兴良路交汇处堤防加高工程
项目编号：  












供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件
提供扫描件或复印件（加盖公章）



1-2 供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（ 二 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（ 四）参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚 ，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采 购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位 、或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理 、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目 除外）；
（七）与我单位存在 “单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 ” 的其他法 人单位信息如下（如有 ，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须 填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


2-1-1  中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式（不适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议
说明：
如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时 ，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：
A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。
北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
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拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日
说明：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。
附：分包意向协议
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包预算总金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   

说明：
（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形 无须提供；



北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响 应文件中提交全部协议原件的电子件 ，否则响应无效。
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2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
二、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采 购人承担连带责任。
三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出 具《授权委托书》。牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
六、______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
七、______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
八、本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合 体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福 利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福 利性单位）、□其他，合同金额为______元；
(3)______为□大型企业□中型企业 、□小微企业（包含监狱企业 、残疾人 福利性单位）、□其他，合同金额为          元。
九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应 商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形 式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2其他特定资格要求
供应商具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质与市政公用工程施工总承包三级[新]及以上资质；项目经理资格要求：具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有水利行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且不得同时在两个及两个以上水利工程项目担任项目经理；技术负责人资格要求：具备市政公用工程专业注册建造师二级注册建造师执业资格。（提供扫描件或复印件）（加盖公章）


18 磋商保证金凭证/交款单据（如有）
提供扫描件或复印件（加盖公章）

 
[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921]5  响应书

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1.我方愿以人民币(大写)   元(RMB￥    元)的响应报价(其中安全文明施工费含税:   元建筑垃圾运输处置费含税:   元。整项暂估价含税￥:   元，暂列金额含税￥:    元，且完全符合磋商文件规定的报价要求)，并按上述磋商文件的条件和要求承包上述工程，并保证使工程质量达到_ _，同时承担任何质量缺陷保修责任。我方确认我方所提交的投标报价不低于成本。
我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   (日历日)内竣工，并确保工程质量达到标准。按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___/___。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：______
日期：____年____月____日  

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825]
6  授权委托书
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________
委托代理人（签字/盖章）：______________        
日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件或扫描件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面复印件或扫描件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形 ，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有 效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子
件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件或扫描件。
	


	







供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc195842923]报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）
项目编号：___________     项目名称：___________
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，报价应和《分项报价表》中的总价相一致。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：______
日期：____年____月____日
  
[bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255]

8  分项报价表
分项报价表

项目编号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	总价（元）
	
	







注：1. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。



供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：______
日期：____年____月____日  
[bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751]
9  合同条款偏离表

		合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_______________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”
3.对磋商文件无偏离在说明中应标明“无偏离”其余项无需填写。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3.对磋商文件无偏离在说明中应标明“无偏离”其余项无需填写。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 


11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料


11-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注： 1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男 ”或“女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性 别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资 ”、“外商部分投资 ”或“ 内资 ”。

12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

包括但不限于以下内容（格式可自定）：
（1）类似项目业绩情况（供应商近三年（2021年12月至投标截止日前）类似业绩（须提供相应的中标（成交）通知书或合同（包含合同首页、工程标的（内容）页、与合同双方盖章页）复印件并加盖单位公章）
（2）项目管理班子配备和专业技术力量（提供项目经理职称证书、工作年限证明材料（格式自拟）、组织机构和专业技术力量人员的相关证书等材料）
（3）施工方案与技术措施（自拟）
（4）质量管理体系与保证措施（自拟）
（5）安全和绿色施工保障措施（自拟）
（6）工程进度计划与保证措施（自拟）
（7）与采购人、监理等相关单位的配合措施（自拟）
（8）清单报价



















13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
    2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   


14  最后分项报价表
最后分项报价表

项目编：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	总价（元）
	
	







注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________ 
日期：____年____月____日   


15最后报价构成表（如有，磋商后提交）
14-1 最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额 （人民币元）

	
1
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	

	
2
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	

	
…
	
	
	

	合计
	


14-2 联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额    （人民币元）

	
1
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	

	
2
	
	□中型企业
□小微企业 □其他
	

	
…
	
	
	

	合计
	



注：1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报 ，否则响应无效。。 2.本表应按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：                     
日期：        年        月       日
附件：工程量清单
[image: 盖章后工程量清单_01][image: 盖章后工程量清单_00][image: 盖章后工程量清单_02][image: 盖章后工程量清单_03][image: 盖章后工程量清单_04][image: 盖章后工程量清单_05][image: 盖章后工程量清单_06][image: 盖章后工程量清单_07][image: 盖章后工程量清单_08][image: 盖章后工程量清单_09][image: 盖章后工程量清单_10][image: 盖章后工程量清单_11][image: 盖章后工程量清单_12][image: 盖章后工程量清单_13][image: 盖章后工程量清单_14][image: 盖章后工程量清单_15][image: 盖章后工程量清单_16][image: 盖章后工程量清单_17][image: 盖章后工程量清单_18]
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