2024年绿地养护项目

招标文件

项目编号：0747-2461SCCZN028

采购人：北京园博园管理中心

采购代理机构：中化商务有限公司

2024年3月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知前附表和投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知	12

一、说明	12

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	16

五、开标与评标	17

六、授予合同	22

七、其他	22

第三章  评标方法和评标标准	25

一、评标方法	25

二、评标中的落实政府采购政策具体办法	25

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实	25

2、鼓励节能、环保政策落实	27

三、评标标准	28

第四章  技术服务需求	30

一、 采购需求一览表	30

二、 技术需求	30

一、项目概况	30

二、采购内容	30

三、质量标准	32

第五章  拟签订的合同文本	42

第六章  投标文件格式	115

商务技术文件分册封面建议格式	116

评分索引表建议格式	117

附件1 投标函格式	118

附件2 开标一览表格式	120

投标人开票信息表格式	121

附件3 投标分项报价表格式	122

附件4 技术服务需求偏离表格式	123

附件5 合同条款偏离表格式	125

附件6 法定代表人授权书格式	126

附件7 详细的技术服务响应	127

7-1、拟派实施人员汇总表格式	127

7-2、拟派实施人员简历格式	128

附件8 相关评审证明材料以及其他材料	129

8-1、相关业绩表建议格式	129

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料	129

资格、资信证明文件分册封面建议格式	130

附件9 资格、资信证明文件	131

9-2、投标人资格声明书格式	132

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件	134

10-1、中小企业声明函格式	134

10-2、残疾人福利性单位声明函格式	136

第一章  投标邀请

项目概况

2024年绿地养护项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取招标文件，并于2024年4月1日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：0747-2461SCCZN028

项目名称：2024年绿地养护项目

预算金额：1426.454176万元（人民币）

最高限价：各包件最高投标限价即各包件预算金额

采购需求：

- 采购需求一览表：

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 项目基本概况： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰山区域绿地养护项目 | 鹰山区域绿地养护项目 | / | 556.120616 | 自合同签订之日至2024年12月31日。 | 采购人指定地点 | 鹰山区域绿地养护项目，面积为84.6356万平方米，养护范围包含鹰山、北坡古民居、广东园、福建园、梦唐园、江苏园及樱花园二期。 |
| 2 | 锦绣谷区域绿地养护项目 | 锦绣谷区域绿地养护项目 | / | 147.102404 |  |  | 锦绣谷区域绿地养护项目，面积为23.0494万平方米，养护范围包含锦绣谷及中轴路八大花岛。 |
| 3 | 公共展园区域绿地养护项目 | 公共展园区域绿地养护项目 | / | 723.231156 |  |  | 公共展园区域绿地养护项目，面积为94.4166万平方米，养护范围为除以上项目范围外的公共展园区域。 |

- 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：第1包件整体面向中小企业；第2包件整体面向中小企业；第3包件整体面向小微企业。

注：投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标,也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。

合同履行期限：自合同签订之日至2024年12月31日。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.	落实政府采购政策需满足的资格要求：第1包件、第2包件属于整体专门面向中小企业采购的包件，因此，上述包件所有服务标的均应由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业承接（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）；第3包件属于整体专门面向小微企业采购的包件，因此，上述包件所有服务标的均应由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的小微企业承接（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3.	本项目的特定资格要求：

（1）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

（3）投标人必须通过北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取了招标文件

（4）本项目（不接受）联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年3月11日至2024年3月18日，每天上午09:30至11:00，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

方式：登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），点击“用户指南”，按照《北京市政府采购电子交易平台供应商操作指引》，通过免费下载的方式获取招标文件。潜在投标人需按照操作指引先进行网上注册（并办理该平台CA），即可购买文件。已在交易平台注册且办理CA的潜在投标人无需重新注册或重新办理CA。未按北京市政府采购电子交易平台操作要求在招标文件获取期限内下载招标文件导致无法正常参与投标的后果由潜在投标人自行承担。电子交易平台CA认证证书服务热线010-58511086，电子交易平台技术支持服务热线010-86483801。注：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

售价：每包件人民币0元整

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年4月1日09:30（北京时间）

地点：本项目采用远程电子开标方式。投标人使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标，投标人自行对电子投标文件进行解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件的递交：所有投标文件应于开标当日、提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。请联系项目经理并在投标截止时间前将纸质版文件送达。地点：北京市丰台区政务服务中心6层

2.本项目公开开标，届时邀请投标人的代表出席线上开标仪式。

3.评标方法和标准：综合评分法。

4.本项目招标公告内容以省级以上财政部门指定媒体发布的公告为准。

5.本项目需落实的政府采购政策：

（1）	执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；

（2）	执行环境标志产品政府优先采购制度；

（3）	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（4）	执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（5）	执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京园博园管理中心

地址：北京市丰台区北宫镇射击场路 15 号

联系方式：010-63915460

2.采购代理机构信息

名称：中化商务有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层

联系方式：韩伟轩、曹宇臣、刘畅 010-83923568

3.项目联系方式

项目联系人：韩伟轩、曹宇臣、刘畅

电话：010-83923568

电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com

第二章  投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应 条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、说明 |
| - 项目概述 | 1.1 | 详见第一章投标邀请 |
| - 采购项目的属性 | 1.2 | 服务 |
| - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 【鹰山区域绿地养护项目】（服务标的）所属行业为：其他未列明行业 【锦绣谷区域绿地养护项目】（服务标的）所属行业为：其他未列明行业 【公共展园区域绿地养护项目】（服务标的）所属行业为：其他未列明行业 |
| - 投标人资格要求 | 2.2 | 1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第2项。 3、 本项目的特定资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第3项。 |
| - 对联合体投标的具体要求 | 2.3 | 本项目不接受联合体投标 |
| - 是否允许采购进口产品 | 3.1 | 本项目为服务采购项目，投标人须知3.1条不适用。 |
|  |  | 二、招标文件 |
| - 现场踏勘 | 8.3 | 不组织 |
| - 标前会 | 8.4 | 不召开 |
|  |  | 三、投标文件的编制 |
| - 资格、资信证明文件 - （需单独装订成《资格资信证明文件分册》） | 10.1 | 基本资格、资信证明文件： 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 投标人资格声明书。 - （格式见第六章附件9-2） 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件： 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见附件10-1）或者由中小企业标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见附件10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。以上列明内容均应编入投标文件《资格资信证明文件分册》，投标文件其他内容不应放入。 |
| - 商务技术文件分册构成 | 10.1 | 投标函（格式见第六章附件1）； 开标一览表（格式见第六章附件2）； 投标分项报价表（格式见第六章附件3）； 技术服务需求偏离表（格式见第六章附件4）； 合同条款偏离表（格式见第六章附件5）； 法定代表人授权书（格式见第六章附件6） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； - 详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； - 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| - 投标文件内容其它要求或注意事项 | 10.2 | - 对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足；投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引或章节标题索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| - 投标文件份数 | 11.1 | - 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本1份； - 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本1份； 请联系项目经理并在投标截止时间前将纸质版文件送达。 地点：北京市丰台区政务服务中心6层 - 联系方式：韩伟轩 17710787107 |
| - 投标报价 | 12.1 | 开标一览表具体格式见“附件2” 报价方式：固定总价（固定含税合同总价）。 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的采购任务中所有可能发生的费用，即所需一切人工、物耗、工具、设备、交通、培训、保险、税费和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标将被否决。 |
|  | 12.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| - 最高限价 | 12.5 | 最高限价（最高投标限价）： 第01包556.120616万元（人民币） 第02包147.102404万元（人民币） 第03包723.231156万元（人民币） |
| - 投标有效期 | 13.1 | 投标有效期：自投标截止时间之日起90日。 |
| - 投标保证金 | 13.2 | 是否要求投标人递交投标保证金：□不要求 ■要求： - 投标保证金的金额： - 包件号; - 金额. - 第01包; - 50000元. - 第02包; - 20000元. - 第03包; - 60000元. - 中标人可自主选择投标保证金是否抵扣为中标服务费。 投标保证金的建议形式：电汇。 投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。 投标保证金有效期应与投标有效期一致或更长。 投标保证金汇款账号信息：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com），未在中化商务电子招投标平台注册的供应商须先进行该平台注册，已注册供应商无需重复注册。登录后点击[投标管理]—[购买文件]菜单，搜索到本项目后，点击[立即购买]填写相应信息后提交并完成相关操作（该操作过程仅作为获取保证金账号的前置操作，完全免费）。随后，点击[投标管理] —[获取文件及电子发票]菜单，找到本项目后，点击[查看子账号]按钮，查看具体的账户信息后，于投标文件递交截止时间前将投标保证金汇至此账户。账户信息获取的具体操作可详见：“综合办公—常用文件—中化招投标平台－投标人操作手册”。各供应商各包件保证金子账号不同，请留意。 注意：投标保证金形式为电汇之外的其它形式的投标人，仍需按上述操作步骤获取保证金子账号，以便采购人、采购代理机构在发生投标人须知第13.4条所述情形时能够从担保机构获得支付。 |
|  |  | 四、投标文件的递交 |
| - 投标文件的外包装 | 14.1 | - 投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。 投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。投标保证金或其凭证和投标人开票信息表单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金和开票信息”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按上述第1条规定包装、标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如“资格、资信证明文件册”“商务技术册”“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。 - 投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按本须知17.2条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。 |
|  |  | 五、开标与评标 |
| - 其它无效投标情况 | 21.2（2） | 1）服务期限不满足招标文件要求的； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的； |
| - 核心产品 | 21.6 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
| - 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 24.2 24.3 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
|  |  | 六、授予合同 |
| - 定标主体 | 26.1 | 采购人确定中标人 |
| - 中标候选人并列的处理 | 26.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定技术部分得分较高者为中标人。 |
| - 分包要求 | 28.2 | 不允许分包 |
| - 招标代理服务费 | 29.1 | 中标人在领取中标通知书的同时，以中标金额为基数，按照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费，具体如下： 计算区间 （万元人民币）; 收费标准. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100~500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500~1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000~5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000~10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000~100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 以货物类项目中标金额800万元为例： 服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元. 注：供应商需同时提供开票详细信息（格式及内容见第六章）。 |
|  |  | 七、其他 |
| - 接收质疑方式及联系方式 | 30.4 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：韩伟轩、曹宇臣、 联系电话：010-83923568 通讯地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层 电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com |
|  |  | 补充条款 |
| - 最多中标包数量的限制 |  | （1）如投标人对本项目第01包、第02包同时进行投标，则在通过资格审查和符合性审查的前提下，分别由不同的投标人中标（即“兼投不兼中”）。具体如下： ①各分包件原则上确定评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 ②若同一投标人在两个分包中评审得分均排名第一，则确定其为第01包的中标人；第02包由该分包件排名在其后的候选人按评审得分排序递补中标。 （2）如投标人对本项目的多个包同时进行投标，则投标人在本项目中最多中标包的数量：1个。中标顺序为01包、02包、03包。 |

投标人须知

一、说明

概述

项目概述见《投标人须知前附表》第1条。

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》第2条。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》第3条。

合格投标人

“投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》第4条投标人资格要求的投标人。

对于本须知2.2条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》第5条；对于本须知2.2条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

进口产品

本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》第6条。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、北京市政府采购电子交易平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

招标文件构成

“招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 评标方法和评标标准

第四章 技术服务需求；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

对招标文件的询问

任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第30条规定提出质疑。

招标文件的澄清和修改

采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体(公开招标时)上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》第7条。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》第8条。

三、投标文件的编制

投标文件的语言和计量单位

投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：投标涉及的人员为外籍人士的，其打印姓名、签字和身份证明不必翻译；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称不必翻译）。在解释投标文件时以中文翻译本为准，但不得明显错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评标时不予考虑。

投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》第9条所列资格、资信证明文件分册和第10条所列商务技术文件分册中的内容。

投标人编写的投标文件具体内容的其它要求或注意事项见《投标人须知前附表》第11条。

投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的式样和签署

投标人应按《投标人须知前附表》第12条规定的份数准备投标文件。投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件的《商务技术分册》有其它纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

投标文件幅面规格请使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其它印章)。

投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章）并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人，下同。投标文件的副本可采用正本的复印件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。

若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。

投标报价

报价方式详见《投标人须知前附表》第13条。所有投标报价均以《投标人须知前附表》第13条规定的币种和单位为计量单位。

投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。

投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》第14条。

投标有效期和投标保证金

投标有效期见《投标人须知前附表》第15条。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》第16条的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》第16条，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。

以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。

四、投标文件的递交

投标文件的包装及标记

投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》第17条。

如果未按本须知上述14.1条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。

投标文件的密封

投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。

为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其它组成部分一起递交。

为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。

投标截止时间及投标地点

提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。

采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

投标文件的修改与撤回

投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。

投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。

投标人撤回投标文件的通知应加盖公章或由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。

从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知第13.4条的规定不退还其投标保证金。

五、开标与评标

开标

采购代理机构在第一章投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和开标一览表中所列的其他内容以及修改投标文件的通知中与投标价格相关的内容（如有，修改投标文件的通知中与价格无关的其它内容可仅作简单宣读）。未宣读的投标价格或价格相关修改通知，评标时不予考虑。若由于投标人的修改通知未按照本须知第17.2条规定包装、密封，采购人、采购代理机构对开标时未予宣读概不负责。投标人不足3家的，不得开标。

投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标仪式当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人的代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

采购代理机构将做开标记录，请到场的投标人的代表在开标记录上签字确认开标记录。未签字且不提出疑义的视同确认开标记录。

开标后的资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。具体如下：

（1）	投标人不符合本须知2.2条要求的，资格审查不合格，联合体投标的，同时按照本须知2.3条要求进行资格审查；

（2）	对投标文件中的资格、资信证明文件（内容和审查标准见第六章附件9《资格、资信证明文件》）进行审查，有任意一项不符合审查标准的，资格审查不合格；

（3）	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2）认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；

3）信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；

4）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不合格。联合体中任意一个成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格审查不合格的投标人不进入后续评标环节。

资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。

评标委员会和评标方法

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法见第三章评标方法和评标标准。

投标文件的初步审查

符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否满足招标文件的实质性要求。实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。任意一项不符合审查标准的投标将被否决，审查标准如下：

| 符合性审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件是否有效签署、盖章 | 在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章），投标函由法定代表人签署或者由法定代表人授权的代理人签字。 |
| 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期自投标截止时间起不得少于《投标人须知前附表》第15条规定。 |
| 投标报价不得超过采购预算或最高限价 | 采购预算、最高限价详见招标文件第一章 |
| 投标保证金是否符合要求 | 投标保证金足额；投标保证金有效期与投标有效期一致或更长；投标保证金能够正常入账。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分是否提供 | 详见招标文件《投标人须知前附表》第10条。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分内容是否符合要求 | 格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。 对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人（或负责人）在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，加盖了公章。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 |
| 法定代表人授权书是否符合要求 | 法定代表人（或负责人）在相应位置签署，并且代理人在相应位置签字。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。 |
| 对不允许采购进口产品的范围是否投报了进口产品 | 是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见投标人须知前附表第6条。 |
| 是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形 | 详见投标人须知21.2条、21.3条 |

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）	出现《投标人须知前附表》第18条列明的其它无效投标情况之一的；

（3）	法律、法规规定的其他无效情形；

（4）	投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：

（1）　　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）　　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）　　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）　　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）　　不同投标人的投标文件相互混装；

（6）　　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）	公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 修正后的报价按照本须知22条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》第19条。

投标文件的澄清、说明或补正

投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

投标文件的详细评审

经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

中标候选人的推荐

投标文件满足招标文件全部实质性要求后，评标委员会将对投标人进行排序，并推荐所有满足招标文件全部实质性要求的投标人为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

废标处理

如发现下列情况之一的，本项目予以废标：

（1）	符合专业条件的投标商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将废标结果在本项目招标公告的发布媒体（公开招标时）或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上进行公告。

六、授予合同

中标人的确定及合同授予

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》第21条。

中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》第22条规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》第22条未规定的，采取随机抽取的方式确定。

中标通知

公开招标中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。邀请招标中标人确定后，采购代理机构将在《投标人须知前附表》指定的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

未经采购人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，即不得将合同全部及任何部分权利、义务向第三方转让。本次招标是否允许分包以及分包要求见《投标人须知前附表》第23条。不允许分包的项目或部分中标人进行分包的，将被视为严重违约，依法依约承担相应法律责任。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

招标代理服务费

中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》第24条规定的标准向采购代理机构支付招标代理服务费。

七、其他

质疑提出与答复

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人及采购代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目相关包件招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

应当提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号、包件号、包件名称；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

- 质疑函应当使用中文。质疑函应采用财政部在中国政府采购网公布的范本。

- 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》第25条。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

对于依法并按招标文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人的商业秘密

投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。投标人也不得以商业秘密为由拒绝提供招标文件要求提供的材料或内容。

货物和服务的质量

中华人民共和国法律法规如对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可，供应商提供的货物和服务须符合其要求。

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

保密条款

除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

第三章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

二、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）	在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各成员均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各成员均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）	根据发展管理办法第十二条要求，

对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，对符合发展管理办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。

对大中型企业与小微企业组成联合体的项目/包件或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目/包件，联合体其中一名成员提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的；接受分包的一方提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）	中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式附件10-1。

（5）	根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）	根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件10-2。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）	联合体投标或投标人拟采取分包方式履行合同，且投标报价中有中小企业报价的，需填报《分项报价表Ⅱ（仅针对中小企业）》。

2、鼓励节能、环保政策落实

（1）	鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。

（2）		鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。

三、评标标准（01、02、03包）

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 10 | 评标价格 （10分） | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×10 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 | 18 | 企业业绩 （15分） | ## 投标人自2020年01月01日至投标文件提交截止日，具有一个绿地养护项目业绩，得3分，最高得15分（需提供中标通知书或合同主要页复印件作为证明材料合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 |
|  |  | 相关认证 （3分） | ## 投标人提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。每提供一个有效的证书得1 分，最高得3分。注：须提供以上有效的证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 技术部分 | 72 | 绿地养护工作服务方案 (15分) | ## 服务方案合理详尽、完善、齐全，且与本项目紧密结合，有针对性，得15分；服务方案合理，基本满足采购需求，得10分；服务方案描述简单或绿地养护装备配置不齐全，得5分；未提供不得分。 |
|  |  | 质量控制措施 (15分) | 包括但不限于不同养护等级的质量保障措施、质量管理制度、养护质量自检制度、技术工人培训方案等:内容全面且详细，质量保障措施可行性及针对性强有明确的质量管理制度和养护质量自检制度，技术工人培训方案可实施性强的，养护质量标准优于采购需求的，得15分； 内容全面，质量保障措施可行性及针对性一般，有明确的质量管理制度和养护质量自检制度，技术工火培训方案可实施性强一般，养护质量标准满足采购需求的，得10分；内容全面，质量保障措施可行性及针对性较差，有通用的质量管理制度，培训方案不详细，得5分；养护质量标准不满足采购需求或未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | ## 机械、材料、器具设备和交通工具配置 ## （5分） | 机械、材料、器具设备和交通工具配置充足，合理的，得5分；机械、材料、器具设备和交通工具配置基本满足要求的，得3分；机械、材料、器具设备和交通工具配置不能满足要求的，得1分；未提供机械、材料、器具设备和交通工具配置的不得分。 |
|  |  | ## 应急 ## 保障方案 ## （10分） | ## 应急预案全面、安全保障方案详尽、可操作性强，得10分；应急预案较为全面、安全保障方案较为详尽、可操作性较强得6分；应急预案不够全面、安全保障方案不够详尽、可操作性不强，得3分；未提供不得分。 |
|  |  | 项目负责人 （5分） | 技术负责人具有园林绿化相关专业高级职称得3分； 项目负责人具有园林绿化相关专业中级（含）及以上职称得2分。未提供不得分。 |
|  |  | 项目团队 （10分） | 项目团队健全合理，人员专业配置合理，年度各月的人力资源投入量合理，切合实际的，得10分； 项目团队基本健全，人员专业配置基本合理，年度各月的人力资源投入量基本符合实际的，得6分； 项目团队基本健全，人员专业配置不合理，年度各月的人力资源投入量不符合实际的，得3分； 未提供项目团队和人力资源配置的不得分。 |
|  |  | 内部管理制度（7分） | 供应商应提供养护制度包括但不限于内部考核制度，资金管理制度，合同信息管理制度等:内部管理制度全面，合理，可操作性强的，得7分；内部管理制度较齐全，较合理，有一定的可操作性的4分;内部管理制度不齐全，可以操作性一般的，得2分；未提供相关内容的不得分。 |
|  |  | 安全、文明及环境保护的制度和措施 （5分） | 管理体系完善合理、保障措施可行的，得5分；管理体系基本合理、保障措施基本可行的，得3分；管理体系基本合理、保障措施一般的，得1分；管理体系不健全或未提供、无保障措的不得分。 |

第四章  技术服务需求

采购需求一览表

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 项目基本概况： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰山区域绿地养护项目 | 鹰山区域绿地养护项目 | / | 556.120616 | 自合同签订之日至2024年12月31日。 | 采购人指定地点 | 鹰山区域绿地养护项目，面积为84.6356万平方米，养护范围包含鹰山、北坡古民居、广东园、福建园、梦唐园、江苏园及樱花园二期。 |
| 2 | 锦绣谷区域绿地养护项目 | 锦绣谷区域绿地养护项目 | / | 147.102404 |  |  | 锦绣谷区域绿地养护项目，面积为23.0494万平方米，养护范围包含锦绣谷及中轴路八大花岛。 |
| 3 | 公共展园区域绿地养护项目 | 公共展园区域绿地养护项目 | / | 723.231156 |  |  | 公共展园区域绿地养护项目，面积为94.4166万平方米，养护范围为除以上项目范围外的公共展园区域。 |

技术需求

# 一、项目概况

- 北京园博园绿地面积202.1016万平米，按照《北京市公园分类分级管理办法》（京绿办发〔2022〕148号）划分我园为一级专类公园，园区先后获批了国家4A级旅游景区、北京市精品公园、北京市园林绿化科普教育基地，为做好园区绿地养护工作拟开展园区绿地养护服务采购。

# 二、采购内容

将绿地养护项目外包给符合条件的供应商，要求供应商派出服务和管理人员对现有202.1016万平方米绿地进行养护管理工作，服务期限2024年度。

1.绿地养护工作及工作量

- 1.1养护工作

- 1.1.1常态化养护工作:

- 1.浇水     2.施肥

- 3.病虫防治 4.修剪

- 5.中耕除草 6.打孔疏草

- 7.园林生产垃圾收集运输

- 8.绿地管理巡视

- 9.展园安全隐患巡视

- 10.护林防火巡视

- 11.计划总结管理

- 1.1.2依据实际发生的养护工作：

1.补植    2.支撑

3.防盐    4.防涝

5.防寒    6.防风

7.种植调整

8.园内园林科普标识的设计与制作

9.展园内道路铺装维护工作

- 10.喷灌支管线的维修工作

- 11.展园景观维护工作

- 12.绿化相关防汛工作

13.配合园博园工程收尾及盘点工作

14.配合园区重大活动保障工作

15.按照采购人标准统一工作人员服装

16.根据采购人要求开展特养特护工作

17.其他采购人安排的临时任务

- 1.2养护工作量

- 1.2.1常态化养护工作量:

- 1.2.2依据实际发生的养护工作量:

1.补植：当林木死亡时据实发生。

2.支撑：因补植或防风等需要时据实发生。

3.防盐：因防盐需要时据实发生。

4.防涝：当绿地发生洪涝时据实发生。

5.防寒：因防寒需要时据实发生。

6.防风：因防风需要时据实发生。

- 7.种植调整：因甲方需要时进行调整，全年不超过300株。

- 8.园内园林科普标识的设计与制作：当甲方需要设计与制作时，全年不超过2000个标识。

9.展园内道路铺装维护工作：53个展园内道路铺装发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。

- 10.喷灌支管线维修工作：当喷灌支管线发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。

- 11.展园景观维护工作：当展园景观需要维护时，据实发生。

12.绿化相关防汛工作：汛期按甲方要求组建防汛抢险队伍，据实际情况开展防汛工作。

# 13.配合园博园工程收尾及盘点工作

# 14.配合园区重大活动保障工作

# 15.按照采购人标准统一工作人员服装

# 16.根据采购人要求开展特养特护工作

# 17.其他采购人安排的临时任务

# 以上养护工作所需全部生产工具、养护作业车辆及耗材等全部由中标人自行负责与承担费用。

# 在用水高峰期如以上养护工作使用园区两口自备井（编号分别为952、629号）保障供水，产生的水费依据水务部门的要求和定价按照三个包件中标人所负责养护面积分摊。

# 三、质量标准

- 服务标准：

- （1）《中华人民共和国城市绿化条例》

- （2）《北京市绿化条例》

- （3）《北京市公园分类分级管理办法》（京绿办发〔2022〕148号）

- （4）《城镇绿地养护技术规范》（DB11T 213-2022）

- （5）《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》

- 四、商务要求

1.签订合同后，如果中标人非原服务供应商，则中标人需按照采购人要求在30日内与2024年过渡期供应服务商完成工作交接，中标人派出的服务和管理人员必须全部到位，合同签订一个月内必须达到80%以上与投标文件中承诺的派驻人员一致。

2.2024年过渡期暂时继续由2023年绿地养护项目的服务供应商提供绿地养护服务。2024年本项目的中标服务供应商如果非原服务供应商，则应当在正式接管北京园博园绿地养护工作后，根据本项目2024年中标金额，由中标单位支付2024年绿地过渡期养护项目服务供应商的费用，费用按天数计算，每天费用为2024年合同中标金额的每天平均数额。

3.合同签订生效后，采购人按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》每季度进行考核，考核合格后足额支付季度服务费。

4.中标人应按照服务内容和服务质量标准科学设置管理办法及相关制度、工作组和工作岗位，建立完善的制度规范、培训体系、安全管理体系等。

5.北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，投标人所提供服务及日常管理需符合A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

（一）提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

（二）提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

（三）遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

- 五、支付方式

依据《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》每季度进行考核，考核合格后足额支付服务费。

（一）2024年4月15日前支付合同金额的40%；

（二）2024年6月30日前支付合同金额的40%；

（三）2024年9月30日前支付合同金额的15%；

（四）2024年11月30日前支付合同金额的5%。

附件：《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》

北京园博园管理中心绿化养护

精细化管理考核办法

为进一步加强园博园绿化养护管理工作，建立长效的养护管理机制，参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，特制定本考核办法。

一、考核对象

北京园博园绿地养护项目中标单位。

二、考核方式

1.考核检查由园林绿化部组织实施，采用定期和不定期随机抽查两种考核方式，不定期考核即经常性巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

2.实行百分考核评定，考核主体为园林绿化部管理人员，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

3.考核程序为现场检查、听取汇报、交换意见、提出整改意见、评定名次、公布结果。考核方式为全覆盖随机检查园内绿化养护管理区域。

4.考核小组每次检查填写统一检查评分表。每次考核评分原始记录由园林绿化部存档备案，考核结果作为支付绿地养护合同进度款的主要依据。

三、考核奖惩

绿地养护中标单位在季度考核中一次不达标的，园林绿化部下达整改通知，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之十；两次季度考核不达标，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之二十；三次季度考核不达标，则年度考核不达标，中心有权单方解除绿地养护合同。

四、考核项目及分值

1.绿化养护                     90分

2.其    他                     10分

3.安全生产、文明作业           扣分项

五、相关要求

（一）高度重视，增强意识

园林绿化部及外包养护单位要高度重视绿化养护精细化管理考核工作，严格按照考核办法进行评分。园林绿化部进行考核时，养护单位必须及时到达现场予以确认，积极配合考核工作。涉及绿地植被品种改造调整的，应当报请园林绿化部研究同意后方可执行，不得擅自决定。

（二）明确任务，责任到人

各外包养护单位要根据绿化养护精细化考核管理办法，对考核检查中发现问题要做到及时整改、狠抓落实，细化目标任务，明确时间节点，责任到人，及时反馈上报，对重点区域重点问题盯紧盯牢，使改造后绿化总量不减少、绿化品质和景观面貌不低于改造前水平，确保问题整改到位。

（三）完善机制，建立长效

要认真贯彻执行《城镇绿地养护管理规范》，完善园博绿化养护技术标准和规范，逐步建立和完善绿化管理体系。要加强对各外包养护单位的监督考核，推行管理责任制，客观评价各外包养护单位园林绿化工作，确保园林绿化的各项工作顺利开展。

附件：绿化养护精细化管理考核评分表

|  | 绿化养护精细化管理考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分值 | 养护单位及扣分情况 |
| 1 | 绿化养护 （90分） | 树木(15分) | 1.树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称、分枝点合适，修剪科学合理，具有一定的观赏效果。 2.绿地内无死树。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 3.叶片大小、颜色正常，除彩叶、皱叶等本身具特殊性状植物外，生长季节内，无黄叶、焦叶、卷叶。 4.枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝。 5.对树木要控制倾斜度，须扶架植物支撑方式合理，扶架方向整齐一致。并逐渐扶正。 6.加强病虫害测报工作，做到“预防为主，防治结合”。 | 1.因养护不当造成植物生长不良或影响景观的扣1分； 2.有明显病虫害未及时防治的扣1分； 3.有死树，没及时处理的或树木有明显枯枝、人为折损枝，修剪不及时的扣1分； 4.雨季没有及时采用排水措施对绿地和树池排涝，绿地和树池内积水超过24h的扣1分； 5.树上有影响生长的附着物扣1分。 6.发现有死树未及时移除，并在适宜的季节未按原规格相近的原树种进行及时补植的扣1分。 |  |
| 2 | 绿化养护 （90分） | 灌木及绿篱(15分) | 1.生长茂盛，枝叶繁茂、层次分明，无死株、缺株，造成断垄、断行和成片缺株现象。 2.观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，休眠期内进行整形修剪。 3.修剪及时，无窜枝，无修剪后枝叶残存或散落不清。 4.越冬防寒措施方法得当，外形美观。 | 1.灌木绿篱修剪外形轮廓不清晰，外缘枝叶不紧密的扣1分； 2.发现修剪不及时、不正确扣1分； 3.发现死株、缺株，影响景观效果的扣1分；未及时移除并补栽扣3分。 4.防寒措施不得当，外观不美观的扣1分。 |  |
| 3 | 绿化养护 （90分） | 草坪(15分) | 1.草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾，无黄斑。 2.草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰（及时切边）。 3.无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。 4.加强病虫害的监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。 5.根据不同草坪草种类确定施肥时间、施肥种类和施肥量，应少量多次，以缓效肥为宜。 | 1.发现秃斑、黄斑，绿色度不整齐现象比较严重的扣1分； 2.草坪修剪不平整、不及时的扣1分； 3.有明显杂草的扣1分，有大面积杂草的扣3分； 4.未能根据草坪生长时期、生长状况给草坪施肥，出现因土壤肥力不足问题的扣1分； 5.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪未能及时更换补植的扣1分； 6.冬季上冻前未及时浇足浇透冻水的扣1分。 |  |
| 4 | 绿化养护 （90分） | 地被(10分) | 1.修剪平整，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草，地被冬季休眠期，做好修剪和整理工作。 2.观赏期内群体与单株能发挥最佳观赏功能。 3.生长状态良好，无退化和地表裸露情况。 | 1.发现地被植物生长不良，观赏效果差扣1分； 2.发现未及时清除杂草，出现外来入侵植物的扣1分； 3.发现退化和地表裸露，未能及时更新补植的扣1分。 |  |
| 5 | 绿化养护 （90分） | 花卉(15分) | 1.花卉植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 2.木本花卉及时整枝、整形，花卉适时开花，花多色艳。 3.宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到三季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。 4.按时间节点进行花卉布置，要求图案优美，同种花卉花期一致，层次分明，高矮有序。死株、缺株及长势弱的花卉要及时更换。 5.花卉无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草，无病虫害。 | 1.发现缺株倒伏、枯枝残花较严重扣1分； 2.花卉生长不健壮扣1分。 3.覆盖率低于90%的扣1分； 4.有明显病虫害的扣1分； 5.花卉布置与景观不协调或花卉布置形式不合理、造型欠整齐美观的扣1分； 6.有残花败叶或缺株倒伏、枯枝残花现象的扣1分。 |  |
| 6 | 绿化养护 （90分） | 水生植物及水体(10分) | 1.水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。 2.水体清洁，水质好，无异味。 3.水面无漂浮物，全日候保持水面清洁。 4.无水体植物疯长现象，一旦发现，及时打捞治理。 | 1.水生植物有残花败叶或倒伏、枯枝残花等现象的扣1分。 2.水体浑浊、水质差、有异味扣1分； 3.水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣1分。 4.水体中有野生水体植物未及时治理的扣1分 |  |
| 7 | 绿化养护 （90分） | 作业管理(10分) | 1.日常养护人员按照绿化面积配备，人均大约10000-12000平米。 2.树下、绿地内无各类物料堆放、倾倒污水及其它污物。 3.园林生产垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 4.各类浇水管及其它养护工具及时归整，无乱堆乱放，浇灌系统无跑冒滴漏。 5.防火期内，及时清理林下及绿地可燃物，道路两侧及绿地定期洒水保湿，安排专人定点定位24小时不间断进行防火巡查，并留存巡查记录。 | 1.未按要求配备日常养护人员扣1分。 2.园林生产垃圾过夜扣1分； 3.焚烧园林生产垃圾扣1分； 4.园内乱堆杂物扣1 分。 5.绿化工具乱堆乱放且无人看管扣1分 6.发现跑冒滴漏现象的，没一处扣1分。 7 防火期内未及时清除林下、绿地可燃物扣3分；防火巡查人员脱岗扣3分；无巡查记录扣3分。 |  |
| 8 | 其他 （10分） | 重大活动或其他临时突击增加的任务完成情况。(10分) | 重大活动保障或临时突击任务，能按要求及时完成。 | 1.能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务完成及时受到表扬的，每次加3分。 2.对上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务态度消极、推诿，不配合或者未及时完成，造成不良后果的，每次扣3分。 4 任务派遣单未在规定时间内办结的，每发生一次扣3分。 |  |
| 9 | 安全生产及文明作业 | 组织领导（扣分项） | 各项安全管理制度健全，按照“谁主管，谁负责”的原则，开展责任范围内的安全隐患排查，及时消除安全隐患并留存记录。 | 1.各项管理制度不健全的扣3分。 2.现场项目负责人没有按规定定期参加绿化养护管理考核检查，每少一次扣3分；没有按规定亲自参加有关安全工作会议的，每少一次扣1分； 3.未按时开展安全隐患检查、排查，安全隐患未及时整改，无记录留存扣3分。 |  |
| 10 | 安全生产及文明作业 | 安全管理（扣分项） | 1.严格遵守中心安全生产相关规定，依规进行相关作业审批工作，安全措施得当，文明作业。 2.绿化施工作业时，按要求备案并设置警示标志，人员应穿戴符合要求的警示服饰。 3.进行病虫害防治作业时，应避开人流高峰，打药时得站在上风口。 | 1.在安全生产责任事故中，发生重伤事故的扣20分，发生轻伤事故扣5分，发生轻伤事故2人以上扣20分； 2.发现的隐患或不安全因素没有及时整改或未采取防范措施的，每次扣3分； 3.季度内发生投诉，且经核实确属绿化养护人员责任的，每发生一次扣3分； 4.绿化工人着装袒胸露背不文明整洁、使用不文明用语，造成不良影响的扣2分。 5.吊装、高空等特种作业没按要求报备扣5分，安全措施不规范扣3分。 |  |
| 11 | 安全生产及文明作业 | 消防安全（扣分项） | 1.严格执行中心消防安全管理规定，库房及重点区域按要求配备灭火器材，分布合理。消防器材登记造册，专人管理，定期检查。 2.建立安全用电、用油管理制度，保证使用电、油安全，无因违章用电、油引起的事故发生。 | 1.库房及重点区域未按要求配备灭火器材，无专人管理，未定期检查的扣3分。 2.发生违章用电、用油现象的扣3分。 |  |
| 12 | 安全生产及文明作业 | 物资安全（扣分项） | 1.严格病虫害防治农药使用管理工作，园内禁设农药库房，农药使用设专人管理，登记备案，并留存使用记录。 2 严格房屋安全管理，设专人管理，不存放易燃易爆物品。 | 1.农药使用无专人管理，无登记备案和使用记录的扣3分。 2.检查中发现房屋存放易燃易爆品或其它违禁品扣3分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 绿化部考核检查组签字 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字 |  |  |  |  |  |

第五章  拟签订的合同文本

01包

合同编号：

北京园博园管理中心

2024年北京园博园绿地养护项目

（鹰山区域绿地养护项目）合同

甲    方：    北京园博园管理中心

乙    方：

签订地点：    北京市丰台区园博园

签订日期：        年        月       日

甲方：    北京园博园管理中心

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》《城市绿化条例》及城市园林绿化管理养护标准等相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方进行绿地养护及管理事宜，经协商签订此合同。

1.绿化养护范围及内容

1.1项目名称：  2024年北京园博园绿地养护项目（鹰山区域绿地养护项目）

1.2养护范围：   北京园博园鹰山区域、北坡古民居、广东园、福建园、梦唐园、江苏园及樱花园二期。

1.3养护总面积： 846356平方米，其中特级绿地：334200平方米，一级绿地：512156平方米。

1.4养护期限：  自合同签订之日起至2024年12月31日

1.5承包方式：整体承包。

1.6养护标准：《中华人民共和国城市绿化条例》、《北京市绿化条例》、《北京市公园分类分级管理办法》（京绿办发〔2022〕148号）、《城镇绿地养护技术规范》（DB11T 213-2022）、《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》。

1.7绿地养护工作及工作量

1.7.1养护工作

1.7.1.1常态化养护工作:浇水、施肥、病虫防治、修剪、中耕除草 、打孔疏草、园林生产垃圾收集运输、绿地管理巡视、展园安全隐患巡视、护林防火巡视、计划总结管理。

1.7.1.2依据实际发生的养护工作：补植、支撑、防盐、防涝、防寒、防风

、种植调整、园内园林科普标识的设计与制作、展园内道路铺装维护工作、喷灌支管线的维修工作、展园景观维护工作、绿化相关防汛工作、配合园博园工程收尾及盘点工作、配合园区重大活动保障工作、按照采购人标准统一工作人员服装

、根据采购人要求开展特养特护工作、其他采购人安排的临时任务

1.7.2养护工作量

1.7.2.1常态化养护工作量:

1.7.2.2依据实际发生的养护工作量:补植，当林木死亡时据实发生。支撑，因补植或防风等需要时据实发生。防盐，因防盐需要时据实发生。防涝，当绿地发生洪涝时据实发生。防寒，因防寒需要时据实发生。防风，因防风需要时据实发生。种植调整，因甲方需要时进行调整，全年不超过100株。园内园林科普标识的设计与制作，当甲方需要设计与制作时，全年不超过600个标识。展园内道路铺装维护工作，4个展园内道路铺装发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。喷灌支管线维修工作，当喷灌支管线发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。展园景观维护工作，当展园景观需要维护时，乙方按照甲方的要求据实发生。绿化相关防汛工作，汛期按甲方要求组建防汛抢险队伍，据实际情况开展防汛工作。配合园博园工程收尾及盘点工作。配合园区重大活动保障工作。按照采购人标准统一工作人员服装。根据采购人要求开展特养特护工作。其他采购人安排的临时任务。以上养护工作所需全部生产工具及耗材全部由中标人自行负责与承担费用。在用水高峰期如以上养护工作使用园区两口自备井（编号分别为952、629号）保障供水，产生的水费依据水务部门的要求和定价按照乙方养护面积分摊。

2.绿化养护费用及付款方式

2.1合同价款：

本合同绿地养护费用共计：           元（大写人民币                ，含税）

2.2本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，乙方须按照服务期一年进行报价。乙方实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和绿化养护服务的连续性，自2024年1月1日至乙方正式交接前，过渡期内继续由2023年绿化养护服务外包项目的服务供应商提供绿化养护服务。如过渡期服务供应商未确定为绿化养护服务外包项目2024年中标单位，由中标单位支付过渡期服务供应商过渡期的费用。费用根据绿化养护服务外包项目2024年中标金额，结合过渡期服务供应商实际服务天数进行结算，中标单位正式接管2024年绿化养护服务外包项目15个工作日内支付到过渡期服务供应商账户。

2.3付款方式：

2.3.1合同生效后， 2024 年 4 月 15 日前支付       元（合同金额的40%）； 2024 年 6 月 30 日前支付        元（合同金额的40%）； 2024 年 9 月 30 日前支付        元（合同金额的15%）； 2024 年 11 月 30日前支付     元（合同金额的5%）。

2.3.2支付条件为经甲方考核，乙方季度考核平均分达标及以上。

2.3.3甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3.履约保证金

3.1收取：自本合同签订之日起1个月内，乙方应向甲方一次性缴纳    万元履约保证金，作为按约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

3.2返还：合同履约完成后5个月内，依据合同履约情况，在甲方依据本协议扣除相关违约金（如有）、损害赔偿金（如有）等费用后一次性无息返还全部或剩余履约保证金。

4.服务考核

北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，乙方所提供服务及日常管理需符合A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

4.1提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

4.2提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

4.3遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

4.4按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，甲方有权对合同服务内容进行考核，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方负责绿化养护的联系人：            。

5.2甲方有权全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方在指定时间内处理完毕。甲方有权对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供必要帮助。甲方依据本协议约定的作业内容、标准，检查监督乙方的养护质量和服务水平，实行百分检查验收制度。

5.3如遇绿化特殊工作需求时（如外来人员参观视察、检查，或特殊天气等情况），甲方有权提前通知乙方安排人员进行相关养护或恢复等工作。

5.4协助乙方维持养护作业秩序，尽可能提供方便。

5.5监督检查、验收绿地养护管理质量。

5.6按合同约定向乙方支付养护费。

5.7乙方养护前，需提供给乙方完善的养护清单，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。养护期限届满，甲方有权按照养护清单对乙方养护内容进行检查、验收。如甲方发现植株减少或损毁的情况，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用，如乙方未能在甲方要求期限内补植或修复的，甲方有权按照相似植株的市场价值要求乙方进行赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金额。

5.8因不可抗力(台风、洪水、地震、冰雹等)造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围，乙方应当向甲方提供构成不可抗力情形的证明文件。在此情形下，需要乙方进行修复时，甲方有权根据实际工程量支付乙方相应费用。但在雨季、多风季节，乙方必须按照甲方要求先行采取用支架对树木进行必要防护等措施，材料应当用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用。乙方未在要求期限内补植或修复的，甲方有权自行或委托第三方补植或修复，相应的费用甲方有权从履约保证金中予以扣除。

6.乙方的权利和义务

6.1乙方负责绿化养护的代表人：             。

6.2乙方派驻的所有工作人员应当遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理，爱护甲方及园内财物，维护甲方良好形象。

6.3乙方派驻的所有工作人员，必须按甲方的有关规定办理相关手续，工作时间内所有乙方绿化养护人员必须依据甲方要求统一着装、佩带工作证。

6.4乙方必须根据本协议约定的相关操作规程、技术规定和标准进行养护并接受甲方监督。

6.5乙方负责安全生产，确保全年不出安全责任事故。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药、汽油等，由于乙方的养护人员操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。甲方有权根据事故的严重情况保留单方解除本合同的权利，对事故给甲方造成的损失，甲方有权从履约保证金中扣除。

6.6乙方应当文明作业，及时清理养护现场，做到工完场清。

6.7乙方有权依据合同约定，按期向甲方申请款项。

6.8乙方在进行养护前，应自甲方提供养护清单之日起3日内进行清单的核实，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。

6.9合同期内，本合同养护项目因乙方养护不当造成的植株减少或损毁，乙方应在甲方指定时间内补植或修复并承担相应费用。

6.10因不可抗力(台风、洪水、地震等)的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方因素造成养护植物减少、损毁或死亡的不属于乙方负责范围，乙方及时提请甲方予以认定，否则乙方应予以修复。在雨季、多风季节必须先行采取用支架对树木进行必要的防护，材料可以用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，修复费用由乙方承担)。

6.11关于法定节假日或重要活动，乙方应当按照甲方的具体要求(如品种、方位、数量等)增设的花坛花卉以增强节假日的气氛，相关费用双方另行协商确定。

6.12各类因苗木养护作业所产生的园林生产垃圾(泥土、枯枝、草坪等)均由乙方负责清理，甲方不再另行支付费用。

6.13乙方必须无条件配合甲方防汛抢险、护林防火、重要活动等相关保障工作。

6.14乙方负责对养护范围内城市展园的管理工作，对展园开展内的建筑、土建、设备、铺装及其他安全隐患进行巡视检查，发现问题及时上报。

7.违约责任

7.1乙方养护达不到合同约定的养护标准或操作规程不规范，甲方可发出书面整改通知书或口头通知。乙方自收到通知之日起5天内未予整改的，甲方每次可扣除履约保证金10%的费用。自收到通知之日起20天内未整改的，甲方有权单方解除合同。

7.2在养护期限内，乙方一年内出现2次重大责任事故或3次一般责任事故的，甲方有权单方解除合同，产生的损失由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿额。

重大责任事故：安全生产事故；被新闻单位曝光，经查属实，影响重大的；各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成严重后果的；未经采购方批准擅自停止绿地管理作业造成严重影响的；在有重大政治活动或紧急任务的情况下，没有按要求及时完成指令性工作任务的。

一般责任事故：人大代表、政协委员、上级领导及群众反映业务管理及服务质量有问题，经查属实，造成一定影响的；各种重大政治活动或上级部门检查中出现问题，造成不良影响的；未能及时按质按量完成采购方布置的各项临时任务的；对各种检查和群众反映的问题，在规定的期限内未能及时解决的；造成一定影响的。

7.3乙方营业执照年检不合格，甲方有权单方解除合同。

8.争议解决方式

8.1本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向丰台区人民法院起诉。

8.2双方认可本合同约定的联系方式和地址可作为诉讼中文书的送达地址。

9.附则

9.1本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决，在本合同养护期内签订的补充协议均作为本合同的有效附件。

9.2本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

9.3附件为本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。本协议附件有：

附件1：《安全生产协议书》

附件2：《保密责任书》

附件3：《廉政责任书》

附件4：《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                  委托代理人（签章）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话:                                电话:

签约时间：　　　　　　　　　  　　　　签约时间：

本协议附件：

附件1：

安全生产协议书

甲方：北京园博园管理中心（以下简称甲方）

地址：北京市丰台区长辛店镇射击场路15号

乙方：（以下简称乙方）

地址：

甲乙双方经平等友好协商一致，就乙方使用的区域（以下简称“园区”），合作期间应尽到的安全生产义务，进行如下补充约定以资共同遵守：

1.乙方的安全生产义务如下：

1.1 遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；

1.2 乙方不得利用园区从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

1.3 经甲方书面同意，乙方不得擅自迁移园区内外的水、电、煤气仪表及消防管线等。甲方同意迁移的，双方应当严格遵照国家有关规定及要求，迁移后的仪表及管线应符合安全规范。

1.4 乙方自行购置的电器或其他设备应当合格且符合安全要求，并与甲方提供的水、电、煤气接口及荷载相匹配，禁止乙方使用电炉、热得快等高负荷、高危险性设备或物品。

1.5 园区中作为居住使用的房屋，应当以原设计的房间为最小居住单位，不得私建隔断。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得作为住宿使用。对房屋、园内设施的装修或任何改动应事先经过甲方书面许可，并不得改变房屋原结构，不得拆除承重墙。

1.6 建立健全乙方本单位安全生产责任制并设置安全管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，并报甲方备案。

1.7 负责园区区域内的治安防范措施的制定、执行和管理。制定乙方本单位的生产安全事故应急救援预案；认真落实24小时值班制度，节假日期间严禁在园博园及其周边燃放烟花爆竹，全面做好护林防火工作。因乙方及其员工过错导致发生火灾或造成其他人身或财产损害的，应由乙方承担赔偿责任。

1.8 负责园区区域内重大危险源警示标志、安全设备(如灭火器材)的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。乙方需按国家规定在园区配备足够的消防设备，并定期对其进行维护，所有乙方员工均应熟悉消防设备的性能和使用方法。

1.9 负责将包括园区在内的本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方本单位员工。

1.10 负责开展本单位经常性的安全检查，并有安全员的签字记录，保证设备设施处于完好状态；质量不合格的设备严禁使用。积极消除安全事故隐患。

1.11 必须按国家有关规定，为本单位施工、生产人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证生产施工工具、器械的使用安全。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查员工劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.12 必须组织全体生产、施工人员进行安全和技能教育，使其熟练掌握本岗位安全生产技能和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗工作。对于从事建筑登高架设作业、焊接、电气等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相关岗位《安全操作合格证》后，方可持证上岗。出现特种作业无证操作现象时，乙方需承担相应责任。

1.13 雇佣的员工或住宿人员必须按照当地派出所的要求履行登记备案制度并做好治安管理工作。

1.14 自觉接受甲方监督和指导，建立生产安全事故应急救援预案并报甲方备案。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时并最晚在48小时内完成整改；一旦发生人身伤害或危及生产运行的不安全情况，必须及时并最晚在24小时内报告事故隐患和生产安全事故。

1.15 园区使用期间如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失或致使甲方受到处罚的，均由乙方承担赔偿责任及法律责任，甲方因此遭受的损失及因此承担的包括且不限于对第三方民事赔偿及行政处罚在内的任何法律责任均有权向乙方追偿。

1.16 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，不使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工、生产作业。

1.17 乙方使用该园区期间，房屋及设施的所有使用、保管、安全等责任和义务，包括但不限于安全、人员、电、水、暖气、燃气、消防、防火、通行、环境、卫生、设施设备等，均由乙方负责。若乙方使用不当或未尽安全职责导致责任事故时，乙方应承担全部责任。

1.18 加强日常巡视检查，做好财产、设备等防盗工作。非因甲方过错导致乙方财产及园区内放置的非乙方所有的财产被盗，甲方不承担赔偿及补偿责任。

1.19 做好日常交通安全工作，杜绝特大交通事故的发生。若因乙方过错发生事故，给甲方工作人员或园区植被、建筑物或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.20 乙方利用园区开展任何活动，应保证乙方及包括乙方及非乙方员工在内的所有参加活动的人员均能遵守上述约定，乙方对其利用园区开展的任何展览活动中出现的任何法律纠纷及经济争执承担全部责任。

2.违约责任、协议的变更及解除

2.1 乙方违反上述任何约定，应赔偿因此给甲方带来的全部责任和损失，包括直接损失和间接损失。

2.2 出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，收回园区，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.2.1 乙方违反上述约定，甲方发出整改通知之日起五日内或甲方要求的整改期限内未达到整改目标的；

2.2.2 乙方违反上述约定，受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.3 乙方违反上述约定，导致甲方受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.4 乙方违反上述约定，造成甲方经济损失达5000元以上的；

2.2.5 乙方拖欠甲方各种费用超过7天以上的；

2.2.6 乙方被吊销、注销或者停业整顿的；

2.2.7 其他因乙方原因导致合同无法继续履行，或者造成甲方重大经济或名誉损失的情形。

2.3 经双方协商一致可以变更或者解除本协议。

3.其他事项

3.1 合同履行期间，甲乙双方有任何争议均应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

3.2 本协议是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本协议尚未约定事项以合同为准。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：北京园博园管理中心               乙方：

法定代表人或授权委托人：                 法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                  日期:   年   月   日

附件2：

保密责任书

双方拟就北京园博园管理中心签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下。

1.商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1 甲方之档案资料：北京园博园管理中心相关图纸、设备设施资料等；

1.2 与甲方商业活动有关的信息：北京园博园管理中心运行方案、重要活动等；

1.3 与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行参数、设备设施运行记录等；

1.4 与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5 与甲方管理活动有关的信息：北京园博园管理中心重大活动及会议等；

1.6 与甲方有关的其他信息。

2.出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3.乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4.保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1 非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2 除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3 乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京园博园管理中心；

4.4 乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5 未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5. 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6.例外情況

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1 乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2 在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3 经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4 甲方书面批准乙方向第三方披露读信息；

6.5 因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7.材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）：或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

甲方：北京园博园管理中心            乙方：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日               日期:   年   月   日

附件3：

廉政责任书

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

甲乙双方因北京园博园管理中心项目签订《2024年北京园博园绿地养护项目（鹰山区域绿地养护项目）合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1.双方承诺

1.1 严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4 一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5 甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1 一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2 一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3 一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4 一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5 一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同与本合同有关的经济活动。

2.责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任：给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《2024年北京园博园绿地养护项目（鹰山区域绿地养护项目）合同》的协商过程中，如存在第一条第(五)项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3.本责任书作为《2024年北京园博园绿地养护项目（鹰山区域绿地养护项目）合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4.本责任书的有效期为双方签署之日起至合同约定的义务履行完毕止。

5.本责任书一式陆份，作为《2024年北京园博园绿地养护项目（鹰山区域绿地养护项目）合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6.监督联系方式:63915429

甲方：北京园博园管理中心                  乙方：

法定代表人或授权委托人：                  法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                      日期:   年   月   日

附件4：

北京园博园管理中心绿化养护

精细化管理考核办法

为进一步加强园博园绿化养护管理工作，建立长效的养护管理机制，参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，特制定本考核办法。

1.考核对象

北京园博园绿地养护项目中标单位。

2.考核方式

2.1考核检查由园林绿化部组织实施，采用定期和不定期随机抽查两种考核方式，不定期考核即经常性巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

2.2实行百分考核评定，考核主体为园林绿化部管理人员，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

2.3考核程序为现场检查、听取汇报、交换意见、提出整改意见、评定名次、公布结果。考核方式为全覆盖随机检查园内绿化养护管理区域。

2.4考核小组每次检查填写统一检查评分表。每次考核评分原始记录由园林绿化部存档备案，考核结果作为支付绿地养护合同进度款的主要依据。

3.考核奖惩

绿地养护中标单位在季度考核中一次不达标的，园林绿化部下达整改通知，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之十；两次季度考核不达标，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之二十；三次季度考核不达标，则年度考核不达标，中心有权单方解除绿地养护合同。

4.考核项目及分值

4.1绿化养护                     90分

4.2其    他                     10分

4.3安全生产、文明作业           扣分项

5.相关要求

5.1高度重视，增强意识

园林绿化部及外包养护单位要高度重视绿化养护精细化管理考核工作，严格按照考核办法进行评分。园林绿化部进行考核时，养护单位必须及时到达现场予以确认，积极配合考核工作。涉及绿地植被品种改造调整的，应当报请园林绿化部研究同意后方可执行，不得擅自决定。

5.2明确任务，责任到人

各外包养护单位要根据绿化养护精细化考核管理办法，对考核检查中发现问题要做到及时整改、狠抓落实，细化目标任务，明确时间节点，责任到人，及时反馈上报，对重点区域重点问题盯紧盯牢，使改造后绿化总量不减少、绿化品质和景观面貌不低于改造前水平，确保问题整改到位。

5.3完善机制，建立长效

要认真贯彻执行《城镇绿地养护管理规范》，完善园博绿化养护技术标准和规范，逐步建立和完善绿化管理体系。要加强对各外包养护单位的监督考核，推行管理责任制，客观评价各外包养护单位园林绿化工作，确保园林绿化的各项工作顺利开展。

附件：绿化养护精细化管理考核评分表

|  | 绿化养护精细化管理考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分值 | 养护单位及扣分情况 |
| 1 | 绿化养护 （90分） | 树木(15分) | 1.树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称、分枝点合适，修剪科学合理，具有一定的观赏效果。 2.绿地内无死树。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 3.叶片大小、颜色正常，除彩叶、皱叶等本身具特殊性状植物外，生长季节内，无黄叶、焦叶、卷叶。 4.枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝。 5.对树木要控制倾斜度，须扶架植物支撑方式合理，扶架方向整齐一致。并逐渐扶正。 6.加强病虫害测报工作，做到“预防为主，防治结合”。 | 1.因养护不当造成植物生长不良或影响景观的扣1分； 2.有明显病虫害未及时防治的扣1分； 3.有死树，没及时处理的或树木有明显枯枝、人为折损枝，修剪不及时的扣1分； 4.雨季没有及时采用排水措施对绿地和树池排涝，绿地和树池内积水超过24h的扣1分； 5.树上有影响生长的附着物扣1分。 6.发现有死树未及时移除，并在适宜的季节未按原规格相近的原树种进行及时补植的扣1分。 |  |
| 2 | 绿化养护 （90分） | 灌木及绿篱(15分) | 1.生长茂盛，枝叶繁茂、层次分明，无死株、缺株，造成断垄、断行和成片缺株现象。 2.观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，休眠期内进行整形修剪。 3.修剪及时，无窜枝，无修剪后枝叶残存或散落不清。 4.越冬防寒措施方法得当，外形美观。 | 1.灌木绿篱修剪外形轮廓不清晰，外缘枝叶不紧密的扣1分； 2.发现修剪不及时、不正确扣1分； 3.发现死株、缺株，影响景观效果的扣1分；未及时移除并补栽扣3分。 4.防寒措施不得当，外观不美观的扣1分。 |  |
| 3 | 绿化养护 （90分） | 草坪(15分) | 1.草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾，无黄斑。 2.草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰（及时切边）。 3.无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。 4.加强病虫害的监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。 5.根据不同草坪草种类确定施肥时间、施肥种类和施肥量，应少量多次，以缓效肥为宜。 | 1.发现秃斑、黄斑，绿色度不整齐现象比较严重的扣1分； 2.草坪修剪不平整、不及时的扣1分； 3.有明显杂草的扣1分，有大面积杂草的扣3分； 4.未能根据草坪生长时期、生长状况给草坪施肥，出现因土壤肥力不足问题的扣1分； 5.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪未能及时更换补植的扣1分； 6.冬季上冻前未及时浇足浇透冻水的扣1分。 |  |
| 4 | 绿化养护 （90分） | 地被(10分) | 1.修剪平整，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草，地被冬季休眠期，做好修剪和整理工作。 2.观赏期内群体与单株能发挥最佳观赏功能。 3.生长状态良好，无退化和地表裸露情况。 | 1.发现地被植物生长不良，观赏效果差扣1分； 2.发现未及时清除杂草，出现外来入侵植物的扣1分； 3.发现退化和地表裸露，未能及时更新补植的扣1分。 |  |
| 5 | 绿化养护 （90分） | 花卉(15分) | 1.花卉植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 2.木本花卉及时整枝、整形，花卉适时开花，花多色艳。 3.宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到三季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。 4.按时间节点进行花卉布置，要求图案优美，同种花卉花期一致，层次分明，高矮有序。死株、缺株及长势弱的花卉要及时更换。 5.花卉无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草，无病虫害。 | 1.发现缺株倒伏、枯枝残花较严重扣1分； 2.花卉生长不健壮扣1分。 3.覆盖率低于90%的扣1分； 4.有明显病虫害的扣1分； 5.花卉布置与景观不协调或花卉布置形式不合理、造型欠整齐美观的扣1分； 6.有残花败叶或缺株倒伏、枯枝残花现象的扣1分。 |  |
| 6 | 绿化养护 （90分） | 水生植物及水体(10分) | 1.水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。 2.水体清洁，水质好，无异味。 3.水面无漂浮物，全日候保持水面清洁。 4.无水体植物疯长现象，一旦发现，及时打捞治理。 | 1.水生植物有残花败叶或倒伏、枯枝残花等现象的扣1分。 2.水体浑浊、水质差、有异味扣1分； 3.水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣1分。 4.水体中有野生水体植物未及时治理的扣1分 |  |
| 7 | 绿化养护 （90分） | 作业管理(10分) | 1.日常养护人员按照绿化面积配备，人均大约10000-12000平米。 2.树下、绿地内无各类物料堆放、倾倒污水及其它污物。 3.园林生产垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 4.各类浇水管及其它养护工具及时归整，无乱堆乱放，浇灌系统无跑冒滴漏。 5.防火期内，及时清理林下及绿地可燃物，道路两侧及绿地定期洒水保湿，安排专人定点定位24小时不间断进行防火巡查，并留存巡查记录。 | 1.未按要求配备日常养护人员扣1分。 2.园林生产垃圾过夜扣1分； 3.焚烧园林生产垃圾扣1分； 4.园内乱堆杂物扣1 分。 5.绿化工具乱堆乱放且无人看管扣1分 6.发现跑冒滴漏现象的，没一处扣1分。 7 防火期内未及时清除林下、绿地可燃物扣3分；防火巡查人员脱岗扣3分；无巡查记录扣3分。 |  |
| 8 | 其他 （10分） | 重大活动或其他临时突击增加的任务完成情况。(10分) | 重大活动保障或临时突击任务，能按要求及时完成。 | 1.能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务完成及时受到表扬的，每次加3分。 2.对上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务态度消极、推诿，不配合或者未及时完成，造成不良后果的，每次扣3分。 4 任务派遣单未在规定时间内办结的，每发生一次扣3分。 |  |
| 9 | 安全生产及文明作业 | 组织领导（扣分项） | 各项安全管理制度健全，按照“谁主管，谁负责”的原则，开展责任范围内的安全隐患排查，及时消除安全隐患并留存记录。 | 1.各项管理制度不健全的扣3分。 2.现场项目负责人没有按规定定期参加绿化养护管理考核检查，每少一次扣3分；没有按规定亲自参加有关安全工作会议的，每少一次扣1分； 3.未按时开展安全隐患检查、排查，安全隐患未及时整改，无记录留存扣3分。 |  |
| 10 | 安全生产及文明作业 | 安全管理（扣分项） | 1.严格遵守中心安全生产相关规定，依规进行相关作业审批工作，安全措施得当，文明作业。 2.绿化施工作业时，按要求备案并设置警示标志，人员应穿戴符合要求的警示服饰。 3.进行病虫害防治作业时，应避开人流高峰，打药时得站在上风口。 | 1.在安全生产责任事故中，发生重伤事故的扣20分，发生轻伤事故扣5分，发生轻伤事故2人以上扣20分； 2.发现的隐患或不安全因素没有及时整改或未采取防范措施的，每次扣3分； 3.季度内发生投诉，且经核实确属绿化养护人员责任的，每发生一次扣3分； 4.绿化工人着装袒胸露背不文明整洁、使用不文明用语，造成不良影响的扣2分。 5.吊装、高空等特种作业没按要求报备扣5分，安全措施不规范扣3分。 |  |
| 11 | 安全生产及文明作业 | 消防安全（扣分项） | 1.严格执行中心消防安全管理规定，库房及重点区域按要求配备灭火器材，分布合理。消防器材登记造册，专人管理，定期检查。 2.建立安全用电、用油管理制度，保证使用电、油安全，无因违章用电、油引起的事故发生。 | 1.库房及重点区域未按要求配备灭火器材，无专人管理，未定期检查的扣3分。 2.发生违章用电、用油现象的扣3分。 |  |
| 12 | 安全生产及文明作业 | 物资安全（扣分项） | 1.严格病虫害防治农药使用管理工作，园内禁设农药库房，农药使用设专人管理，登记备案，并留存使用记录。 2 严格房屋安全管理，设专人管理，不存放易燃易爆物品。 | 1.农药使用无专人管理，无登记备案和使用记录的扣3分。 2.检查中发现房屋存放易燃易爆品或其它违禁品扣3分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 绿化部考核检查组签字 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字 |  |  |  |  |  |

02包

合同编号：

北京园博园管理中心

2024年北京园博园绿地养护项目

（锦绣谷区域绿地养护项目）合同

甲    方：    北京园博园管理中心

乙    方：

签订地点：    北京市丰台区园博园

签订日期：        年        月       日

甲方：    北京园博园管理中心

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》《城市绿化条例》及城市园林绿化管理养护标准等相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方进行绿地养护及管理事宜，经协商签订此合同。

1.绿化养护范围及内容

1.1项目名称：  2024年北京园博园绿地养护项目（锦绣谷区域绿地养护项目）

1.2养护范围：   北京园博园锦绣谷及周边、花岛

1.3养护总面积：  230494平方米，其中特级绿地：174494平方米，水淹区域：56000平方米。

1.4养护期限：  自合同签订之日起至2024年12月31日

1.5承包方式：整体承包。

1.6养护标准：《中华人民共和国城市绿化条例》、《北京市绿化条例》、《北京市公园分类分级管理办法》（京绿办发〔2022〕148号）、《城镇绿地养护技术规范》（DB11T 213-2022）、《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》。

1.7绿地养护工作及工作量

1.7.1养护工作

1.7.1.1常态化养护工作:浇水、施肥、病虫防治、修剪、中耕除草 、打孔疏草、园林生产垃圾收集运输、绿地管理巡视、展园安全隐患巡视、护林防火巡视、计划总结管理。

1.7.1.2依据实际发生的养护工作：补植、支撑、防盐、防涝、防寒、防风

、种植调整、园内园林科普标识的设计与制作、展园内道路铺装维护工作、喷灌支管线的维修工作、展园景观维护工作、绿化相关防汛工作、配合园博园工程收尾及盘点工作、配合园区重大活动保障工作、按照采购人标准统一工作人员服装

、根据采购人要求开展特养特护工作、其他采购人安排的临时任务

1.7.2养护工作量

1.7.2.1常态化养护工作量:

1.7.2.2依据实际发生的养护工作量:补植，当林木死亡时据实发生。支撑，因补植或防风等需要时据实发生。防盐，因防盐需要时据实发生。防涝，当绿地发生洪涝时据实发生。防寒，因防寒需要时据实发生。防风，因防风需要时据实发生。种植调整，因甲方需要时进行调整，全年不超过50株。园内园林科普标识的设计与制作，当甲方需要设计与制作时，全年不超过400个标识。喷灌支管线维修工作，当喷灌支管线发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。展园景观维护工作，当展园景观需要维护时，乙方按照甲方的要求据实发生。绿化相关防汛工作，汛期按甲方要求组建防汛抢险队伍，据实际情况开展防汛工作。配合园博园工程收尾及盘点工作。配合园区重大活动保障工作。按照采购人标准统一工作人员服装。根据采购人要求开展特养特护工作。其他采购人安排的临时任务。以上养护工作所需全部生产工具及耗材全部由中标人自行负责与承担费用。在用水高峰期如以上养护工作使用园区两口自备井（编号分别为952、629号）保障供水，产生的水费依据水务部门的要求和定价按照乙方养护面积分摊。

2.绿化养护费用及付款方式

2.1合同价款：

本合同绿地养护费用共计：           元（大写人民币                ，含税）

2.2本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，乙方须按照服务期一年进行报价。乙方实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和绿化养护服务的连续性，自2024年1月1日至乙方正式交接前，过渡期内继续由2023年绿化养护服务外包项目的服务供应商提供绿化养护服务。如过渡期服务供应商未确定为绿化养护服务外包项目2024年中标单位，由中标单位支付过渡期服务供应商过渡期的费用。费用根据绿化养护服务外包项目2024年中标金额，结合过渡期服务供应商实际服务天数进行结算，中标单位正式接管2024年绿化养护服务外包项目15个工作日内支付到过渡期服务供应商账户。

2.3付款方式：

2.3.1合同生效后， 2024 年 4 月 15 日前支付       元（合同金额的40%）； 2024 年 6 月 30 日前支付        元（合同金额的40%）； 2024 年 9 月 30 日前支付        元（合同金额的15%）； 2024 年 11 月 30日前支付     元（合同金额的5%）。

2.3.2支付条件为经甲方考核，乙方季度考核平均分达标及以上。

2.3.3甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3.履约保证金

3.1收取：自本合同签订之日起1个月内，乙方应向甲方一次性缴纳    万元履约保证金，作为按约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

3.2返还：合同履约完成后5个月内，依据合同履约情况，在甲方依据本协议扣除相关违约金（如有）、损害赔偿金（如有）等费用后一次性无息返还全部或剩余履约保证金。

4.服务考核

北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，乙方所提供服务及日常管理需符合A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

4.1提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

4.2提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

4.3遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

4.4按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，甲方有权对合同服务内容进行考核，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方负责绿化养护的联系人：            。

5.2甲方有权全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方在指定时间内处理完毕。甲方有权对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供必要帮助。甲方依据本协议约定的作业内容、标准，检查监督乙方的养护质量和服务水平，实行百分检查验收制度。

5.3如遇绿化特殊工作需求时（如外来人员参观视察、检查，或特殊天气等情况），甲方有权提前通知乙方安排人员进行相关养护或恢复等工作。

5.4协助乙方维持养护作业秩序，尽可能提供方便。

5.5监督检查、验收绿地养护管理质量。

5.6按合同约定向乙方支付养护费。

5.7乙方养护前，需提供给乙方完善的养护清单，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。养护期限届满，甲方有权按照养护清单对乙方养护内容进行检查、验收。如甲方发现植株减少或损毁的情况，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用，如乙方未能在甲方要求期限内补植或修复的，甲方有权按照相似植株的市场价值要求乙方进行赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金额。

5.8因不可抗力(台风、洪水、地震、冰雹等)造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围，乙方应当向甲方提供构成不可抗力情形的证明文件。在此情形下，需要乙方进行修复时，甲方有权根据实际工程量支付乙方相应费用。但在雨季、多风季节，乙方必须按照甲方要求先行采取用支架对树木进行必要防护等措施，材料应当用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用。乙方未在要求期限内补植或修复的，甲方有权自行或委托第三方补植或修复，相应的费用甲方有权从履约保证金中予以扣除。

6.乙方的权利和义务

6.1乙方负责绿化养护的代表人：             。

6.2乙方派驻的所有工作人员应当遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理，爱护甲方及园内财物，维护甲方良好形象。

6.3乙方派驻的所有工作人员，必须按甲方的有关规定办理相关手续，工作时间内所有乙方绿化养护人员必须依据甲方要求统一着装、佩带工作证。

6.4乙方必须根据本协议约定的相关操作规程、技术规定和标准进行养护并接受甲方监督。

6.5乙方负责安全生产，确保全年不出安全责任事故。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药、汽油等，由于乙方的养护人员操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。甲方有权根据事故的严重情况保留单方解除本合同的权利，对事故给甲方造成的损失，甲方有权从履约保证金中扣除。

6.6乙方应当文明作业，及时清理养护现场，做到工完场清。

6.7乙方有权依据合同约定，按期向甲方申请款项。

6.8乙方在进行养护前，应自甲方提供养护清单之日起3日内进行清单的核实，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。

6.9合同期内，本合同养护项目因乙方养护不当造成的植株减少或损毁，乙方应在甲方指定时间内补植或修复并承担相应费用。

6.10因不可抗力(台风、洪水、地震等)的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方因素造成养护植物减少、损毁或死亡的不属于乙方负责范围，乙方及时提请甲方予以认定，否则乙方应予以修复。在雨季、多风季节必须先行采取用支架对树木进行必要的防护，材料可以用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，修复费用由乙方承担)。

6.11关于法定节假日或重要活动，乙方应当按照甲方的具体要求(如品种、方位、数量等)增设的花坛花卉以增强节假日的气氛，相关费用双方另行协商确定。

6.12各类因苗木养护作业所产生的园林生产垃圾(泥土、枯枝、草坪等)均由乙方负责清理，甲方不再另行支付费用。

6.13乙方必须无条件配合甲方防汛抢险、护林防火、重要活动等相关保障工作。

6.14乙方负责对养护范围内城市展园的管理工作，对展园开展内的建筑、土建、设备、铺装及其他安全隐患进行巡视检查，发现问题及时上报。

7.违约责任

7.1乙方养护达不到合同约定的养护标准或操作规程不规范，甲方可发出书面整改通知书或口头通知。乙方自收到通知之日起5天内未予整改的，甲方每次可扣除履约保证金10%的费用。自收到通知之日起20天内未整改的，甲方有权单方解除合同。

7.2在养护期限内，乙方一年内出现2次重大责任事故或3次一般责任事故的，甲方有权单方解除合同，产生的损失由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿额。

重大责任事故：安全生产事故；被新闻单位曝光，经查属实，影响重大的；各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成严重后果的；未经采购方批准擅自停止绿地管理作业造成严重影响的；在有重大政治活动或紧急任务的情况下，没有按要求及时完成指令性工作任务的。

一般责任事故：人大代表、政协委员、上级领导及群众反映业务管理及服务质量有问题，经查属实，造成一定影响的；各种重大政治活动或上级部门检查中出现问题，造成不良影响的；未能及时按质按量完成采购方布置的各项临时任务的；对各种检查和群众反映的问题，在规定的期限内未能及时解决的；造成一定影响的。

7.3乙方营业执照年检不合格，甲方有权单方解除合同。

8.争议解决方式

8.1本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向丰台区人民法院起诉。

8.2双方认可本合同约定的联系方式和地址可作为诉讼中文书的送达地址。

9.附则

9.1本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决，在本合同养护期内签订的补充协议均作为本合同的有效附件。

9.2本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

9.3附件为本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。本协议附件有：

附件1：《安全生产协议书》

附件2：《保密责任书》

附件3：《廉政责任书》

附件4：《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                  委托代理人（签章）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话:                                电话:

签约时间：　　　　　　　　　  　　　　签约时间：

本协议附件：

附件1：

安全生产协议书

甲方：北京园博园管理中心（以下简称甲方）

地址：北京市丰台区长辛店镇射击场路15号

乙方：（以下简称乙方）

地址：

甲乙双方经平等友好协商一致，就乙方使用的区域（以下简称“园区”），合作期间应尽到的安全生产义务，进行如下补充约定以资共同遵守：

1.乙方的安全生产义务如下：

1.1 遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；

1.2 乙方不得利用园区从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

1.3 经甲方书面同意，乙方不得擅自迁移园区内外的水、电、煤气仪表及消防管线等。甲方同意迁移的，双方应当严格遵照国家有关规定及要求，迁移后的仪表及管线应符合安全规范。

1.4 乙方自行购置的电器或其他设备应当合格且符合安全要求，并与甲方提供的水、电、煤气接口及荷载相匹配，禁止乙方使用电炉、热得快等高负荷、高危险性设备或物品。

1.5 园区中作为居住使用的房屋，应当以原设计的房间为最小居住单位，不得私建隔断。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得作为住宿使用。对房屋、园内设施的装修或任何改动应事先经过甲方书面许可，并不得改变房屋原结构，不得拆除承重墙。

1.6 建立健全乙方本单位安全生产责任制并设置安全管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，并报甲方备案。

1.7 负责园区区域内的治安防范措施的制定、执行和管理。制定乙方本单位的生产安全事故应急救援预案；认真落实24小时值班制度，节假日期间严禁在园博园及其周边燃放烟花爆竹，全面做好护林防火工作。因乙方及其员工过错导致发生火灾或造成其他人身或财产损害的，应由乙方承担赔偿责任。

1.8 负责园区区域内重大危险源警示标志、安全设备(如灭火器材)的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。乙方需按国家规定在园区配备足够的消防设备，并定期对其进行维护，所有乙方员工均应熟悉消防设备的性能和使用方法。

1.9 负责将包括园区在内的本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方本单位员工。

1.10 负责开展本单位经常性的安全检查，并有安全员的签字记录，保证设备设施处于完好状态；质量不合格的设备严禁使用。积极消除安全事故隐患。

1.11 必须按国家有关规定，为本单位施工、生产人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证生产施工工具、器械的使用安全。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查员工劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.12 必须组织全体生产、施工人员进行安全和技能教育，使其熟练掌握本岗位安全生产技能和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗工作。对于从事建筑登高架设作业、焊接、电气等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相关岗位《安全操作合格证》后，方可持证上岗。出现特种作业无证操作现象时，乙方需承担相应责任。

1.13 雇佣的员工或住宿人员必须按照当地派出所的要求履行登记备案制度并做好治安管理工作。

1.14 自觉接受甲方监督和指导，建立生产安全事故应急救援预案并报甲方备案。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时并最晚在48小时内完成整改；一旦发生人身伤害或危及生产运行的不安全情况，必须及时并最晚在24小时内报告事故隐患和生产安全事故。

1.15 园区使用期间如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失或致使甲方受到处罚的，均由乙方承担赔偿责任及法律责任，甲方因此遭受的损失及因此承担的包括且不限于对第三方民事赔偿及行政处罚在内的任何法律责任均有权向乙方追偿。

1.16 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，不使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工、生产作业。

1.17 乙方使用该园区期间，房屋及设施的所有使用、保管、安全等责任和义务，包括但不限于安全、人员、电、水、暖气、燃气、消防、防火、通行、环境、卫生、设施设备等，均由乙方负责。若乙方使用不当或未尽安全职责导致责任事故时，乙方应承担全部责任。

1.18 加强日常巡视检查，做好财产、设备等防盗工作。非因甲方过错导致乙方财产及园区内放置的非乙方所有的财产被盗，甲方不承担赔偿及补偿责任。

1.19 做好日常交通安全工作，杜绝特大交通事故的发生。若因乙方过错发生事故，给甲方工作人员或园区植被、建筑物或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.20 乙方利用园区开展任何活动，应保证乙方及包括乙方及非乙方员工在内的所有参加活动的人员均能遵守上述约定，乙方对其利用园区开展的任何展览活动中出现的任何法律纠纷及经济争执承担全部责任。

2.违约责任、协议的变更及解除

2.1 乙方违反上述任何约定，应赔偿因此给甲方带来的全部责任和损失，包括直接损失和间接损失。

2.2 出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，收回园区，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.2.1 乙方违反上述约定，甲方发出整改通知之日起五日内或甲方要求的整改期限内未达到整改目标的；

2.2.2 乙方违反上述约定，受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.3 乙方违反上述约定，导致甲方受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.4 乙方违反上述约定，造成甲方经济损失达5000元以上的；

2.2.5 乙方拖欠甲方各种费用超过7天以上的；

2.2.6 乙方被吊销、注销或者停业整顿的；

2.2.7 其他因乙方原因导致合同无法继续履行，或者造成甲方重大经济或名誉损失的情形。

2.3 经双方协商一致可以变更或者解除本协议。

3.其他事项

3.1 合同履行期间，甲乙双方有任何争议均应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

3.2 本协议是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本协议尚未约定事项以合同为准。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：北京园博园管理中心               乙方：

法定代表人或授权委托人：                 法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                  日期:   年   月   日

附件2：

保密责任书

双方拟就北京园博园管理中心签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下。

1.商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1 甲方之档案资料：北京园博园管理中心相关图纸、设备设施资料等；

1.2 与甲方商业活动有关的信息：北京园博园管理中心运行方案、重要活动等；

1.3 与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行参数、设备设施运行记录等；

1.4 与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5 与甲方管理活动有关的信息：北京园博园管理中心重大活动及会议等；

1.6 与甲方有关的其他信息。

2.出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3.乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4.保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1 非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2 除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3 乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京园博园管理中心；

4.4 乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5 未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5. 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6.例外情況

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1 乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2 在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3 经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4 甲方书面批准乙方向第三方披露读信息；

6.5 因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7.材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）：或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

甲方：北京园博园管理中心            乙方：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日               日期:   年   月   日

附件3：

廉政责任书

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

甲乙双方因北京园博园管理中心项目签订《2024年北京园博园绿地养护项目（锦绣谷区域绿地养护项目）合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1.双方承诺

1.1 严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4 一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5 甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1 一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2 一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3 一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4 一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5 一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同与本合同有关的经济活动。

2.责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任：给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《2024年北京园博园绿地养护项目（锦绣谷区域绿地养护项目）合同》的协商过程中，如存在第一条第(五)项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3.本责任书作为《2024年北京园博园绿地养护项目（锦绣谷区域绿地养护项目）合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4.本责任书的有效期为双方签署之日起至合同约定的义务履行完毕止。

5.本责任书一式陆份，作为《2024年北京园博园绿地养护项目（锦绣谷区域绿地养护项目）合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6.监督联系方式:63915429

甲方：北京园博园管理中心                  乙方：

法定代表人或授权委托人：                  法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                      日期:   年   月   日

附件4：

北京园博园管理中心绿化养护

精细化管理考核办法

为进一步加强园博园绿化养护管理工作，建立长效的养护管理机制，参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，特制定本考核办法。

1.考核对象

北京园博园绿地养护项目中标单位。

2.考核方式

2.1考核检查由园林绿化部组织实施，采用定期和不定期随机抽查两种考核方式，不定期考核即经常性巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

2.2实行百分考核评定，考核主体为园林绿化部管理人员，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

2.3考核程序为现场检查、听取汇报、交换意见、提出整改意见、评定名次、公布结果。考核方式为全覆盖随机检查园内绿化养护管理区域。

2.4考核小组每次检查填写统一检查评分表。每次考核评分原始记录由园林绿化部存档备案，考核结果作为支付绿地养护合同进度款的主要依据。

3.考核奖惩

绿地养护中标单位在季度考核中一次不达标的，园林绿化部下达整改通知，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之十；两次季度考核不达标，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之二十；三次季度考核不达标，则年度考核不达标，中心有权单方解除绿地养护合同。

4.考核项目及分值

4.1绿化养护                     90分

4.2其    他                     10分

4.3安全生产、文明作业           扣分项

5.相关要求

5.1高度重视，增强意识

园林绿化部及外包养护单位要高度重视绿化养护精细化管理考核工作，严格按照考核办法进行评分。园林绿化部进行考核时，养护单位必须及时到达现场予以确认，积极配合考核工作。涉及绿地植被品种改造调整的，应当报请园林绿化部研究同意后方可执行，不得擅自决定。

5.2明确任务，责任到人

各外包养护单位要根据绿化养护精细化考核管理办法，对考核检查中发现问题要做到及时整改、狠抓落实，细化目标任务，明确时间节点，责任到人，及时反馈上报，对重点区域重点问题盯紧盯牢，使改造后绿化总量不减少、绿化品质和景观面貌不低于改造前水平，确保问题整改到位。

5.3完善机制，建立长效

要认真贯彻执行《城镇绿地养护管理规范》，完善园博绿化养护技术标准和规范，逐步建立和完善绿化管理体系。要加强对各外包养护单位的监督考核，推行管理责任制，客观评价各外包养护单位园林绿化工作，确保园林绿化的各项工作顺利开展。

附件：绿化养护精细化管理考核评分表

|  | 绿化养护精细化管理考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分值 | 养护单位及扣分情况 |
| 1 | 绿化养护 （90分） | 树木(15分) | 1.树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称、分枝点合适，修剪科学合理，具有一定的观赏效果。 2.绿地内无死树。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 3.叶片大小、颜色正常，除彩叶、皱叶等本身具特殊性状植物外，生长季节内，无黄叶、焦叶、卷叶。 4.枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝。 5.对树木要控制倾斜度，须扶架植物支撑方式合理，扶架方向整齐一致。并逐渐扶正。 6.加强病虫害测报工作，做到“预防为主，防治结合”。 | 1.因养护不当造成植物生长不良或影响景观的扣1分； 2.有明显病虫害未及时防治的扣1分； 3.有死树，没及时处理的或树木有明显枯枝、人为折损枝，修剪不及时的扣1分； 4.雨季没有及时采用排水措施对绿地和树池排涝，绿地和树池内积水超过24h的扣1分； 5.树上有影响生长的附着物扣1分。 6.发现有死树未及时移除，并在适宜的季节未按原规格相近的原树种进行及时补植的扣1分。 |  |
| 2 | 绿化养护 （90分） | 灌木及绿篱(15分) | 1.生长茂盛，枝叶繁茂、层次分明，无死株、缺株，造成断垄、断行和成片缺株现象。 2.观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，休眠期内进行整形修剪。 3.修剪及时，无窜枝，无修剪后枝叶残存或散落不清。 4.越冬防寒措施方法得当，外形美观。 | 1.灌木绿篱修剪外形轮廓不清晰，外缘枝叶不紧密的扣1分； 2.发现修剪不及时、不正确扣1分； 3.发现死株、缺株，影响景观效果的扣1分；未及时移除并补栽扣3分。 4.防寒措施不得当，外观不美观的扣1分。 |  |
| 3 | 绿化养护 （90分） | 草坪(15分) | 1.草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾，无黄斑。 2.草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰（及时切边）。 3.无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。 4.加强病虫害的监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。 5.根据不同草坪草种类确定施肥时间、施肥种类和施肥量，应少量多次，以缓效肥为宜。 | 1.发现秃斑、黄斑，绿色度不整齐现象比较严重的扣1分； 2.草坪修剪不平整、不及时的扣1分； 3.有明显杂草的扣1分，有大面积杂草的扣3分； 4.未能根据草坪生长时期、生长状况给草坪施肥，出现因土壤肥力不足问题的扣1分； 5.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪未能及时更换补植的扣1分； 6.冬季上冻前未及时浇足浇透冻水的扣1分。 |  |
| 4 | 绿化养护 （90分） | 地被(10分) | 1.修剪平整，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草，地被冬季休眠期，做好修剪和整理工作。 2.观赏期内群体与单株能发挥最佳观赏功能。 3.生长状态良好，无退化和地表裸露情况。 | 1.发现地被植物生长不良，观赏效果差扣1分； 2.发现未及时清除杂草，出现外来入侵植物的扣1分； 3.发现退化和地表裸露，未能及时更新补植的扣1分。 |  |
| 5 | 绿化养护 （90分） | 花卉(15分) | 1.花卉植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 2.木本花卉及时整枝、整形，花卉适时开花，花多色艳。 3.宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到三季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。 4.按时间节点进行花卉布置，要求图案优美，同种花卉花期一致，层次分明，高矮有序。死株、缺株及长势弱的花卉要及时更换。 5.花卉无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草，无病虫害。 | 1.发现缺株倒伏、枯枝残花较严重扣1分； 2.花卉生长不健壮扣1分。 3.覆盖率低于90%的扣1分； 4.有明显病虫害的扣1分； 5.花卉布置与景观不协调或花卉布置形式不合理、造型欠整齐美观的扣1分； 6.有残花败叶或缺株倒伏、枯枝残花现象的扣1分。 |  |
| 6 | 绿化养护 （90分） | 水生植物及水体(10分) | 1.水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。 2.水体清洁，水质好，无异味。 3.水面无漂浮物，全日候保持水面清洁。 4.无水体植物疯长现象，一旦发现，及时打捞治理。 | 1.水生植物有残花败叶或倒伏、枯枝残花等现象的扣1分。 2.水体浑浊、水质差、有异味扣1分； 3.水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣1分。 4.水体中有野生水体植物未及时治理的扣1分 |  |
| 7 | 绿化养护 （90分） | 作业管理(10分) | 1.日常养护人员按照绿化面积配备，人均大约10000-12000平米。 2.树下、绿地内无各类物料堆放、倾倒污水及其它污物。 3.园林生产垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 4.各类浇水管及其它养护工具及时归整，无乱堆乱放，浇灌系统无跑冒滴漏。 5.防火期内，及时清理林下及绿地可燃物，道路两侧及绿地定期洒水保湿，安排专人定点定位24小时不间断进行防火巡查，并留存巡查记录。 | 1.未按要求配备日常养护人员扣1分。 2.园林生产垃圾过夜扣1分； 3.焚烧园林生产垃圾扣1分； 4.园内乱堆杂物扣1 分。 5.绿化工具乱堆乱放且无人看管扣1分 6.发现跑冒滴漏现象的，没一处扣1分。 7 防火期内未及时清除林下、绿地可燃物扣3分；防火巡查人员脱岗扣3分；无巡查记录扣3分。 |  |
| 8 | 其他 （10分） | 重大活动或其他临时突击增加的任务完成情况。(10分) | 重大活动保障或临时突击任务，能按要求及时完成。 | 1.能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务完成及时受到表扬的，每次加3分。 2.对上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务态度消极、推诿，不配合或者未及时完成，造成不良后果的，每次扣3分。 4 任务派遣单未在规定时间内办结的，每发生一次扣3分。 |  |
| 9 | 安全生产及文明作业 | 组织领导（扣分项） | 各项安全管理制度健全，按照“谁主管，谁负责”的原则，开展责任范围内的安全隐患排查，及时消除安全隐患并留存记录。 | 1.各项管理制度不健全的扣3分。 2.现场项目负责人没有按规定定期参加绿化养护管理考核检查，每少一次扣3分；没有按规定亲自参加有关安全工作会议的，每少一次扣1分； 3.未按时开展安全隐患检查、排查，安全隐患未及时整改，无记录留存扣3分。 |  |
| 10 | 安全生产及文明作业 | 安全管理（扣分项） | 1.严格遵守中心安全生产相关规定，依规进行相关作业审批工作，安全措施得当，文明作业。 2.绿化施工作业时，按要求备案并设置警示标志，人员应穿戴符合要求的警示服饰。 3.进行病虫害防治作业时，应避开人流高峰，打药时得站在上风口。 | 1.在安全生产责任事故中，发生重伤事故的扣20分，发生轻伤事故扣5分，发生轻伤事故2人以上扣20分； 2.发现的隐患或不安全因素没有及时整改或未采取防范措施的，每次扣3分； 3.季度内发生投诉，且经核实确属绿化养护人员责任的，每发生一次扣3分； 4.绿化工人着装袒胸露背不文明整洁、使用不文明用语，造成不良影响的扣2分。 5.吊装、高空等特种作业没按要求报备扣5分，安全措施不规范扣3分。 |  |
| 11 | 安全生产及文明作业 | 消防安全（扣分项） | 1.严格执行中心消防安全管理规定，库房及重点区域按要求配备灭火器材，分布合理。消防器材登记造册，专人管理，定期检查。 2.建立安全用电、用油管理制度，保证使用电、油安全，无因违章用电、油引起的事故发生。 | 1.库房及重点区域未按要求配备灭火器材，无专人管理，未定期检查的扣3分。 2.发生违章用电、用油现象的扣3分。 |  |
| 12 | 安全生产及文明作业 | 物资安全（扣分项） | 1.严格病虫害防治农药使用管理工作，园内禁设农药库房，农药使用设专人管理，登记备案，并留存使用记录。 2 严格房屋安全管理，设专人管理，不存放易燃易爆物品。 | 1.农药使用无专人管理，无登记备案和使用记录的扣3分。 2.检查中发现房屋存放易燃易爆品或其它违禁品扣3分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 绿化部考核检查组签字 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字 |  |  |  |  |  |

03包

合同编号：

北京园博园管理中心

2024年北京园博园绿地养护项目

（公共展园区域绿地养护项目）合同

甲    方：    北京园博园管理中心

乙    方：

签订地点：    北京市丰台区园博园

签订日期：        年        月       日

甲方：    北京园博园管理中心

乙方：

为明确甲乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》《城市绿化条例》及城市园林绿化管理养护标准等相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方进行绿地养护及管理事宜，经协商签订此合同。

1.绿化养护范围及内容

1.1项目名称：  2024年北京园博园绿地养护项目（公共展园区域绿地养护项目）

1.2养护范围：  北京园博园公共展园区域绿地

1.3养护总面积： 944166平方米，其中特级绿地：944166平方米。

1.4养护期限：  自合同签订之日起至2024年12月31日

1.5承包方式：整体承包。

1.6养护标准：《中华人民共和国城市绿化条例》、《北京市绿化条例》、《北京市公园分类分级管理办法》（京绿办发〔2022〕148号）、《城镇绿地养护技术规范》（DB11T 213-2022）、《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》。

1.7绿地养护工作及工作量

1.7.1养护工作

1.7.1.1常态化养护工作:浇水、施肥、病虫防治、修剪、中耕除草 、打孔疏草、园林生产垃圾收集运输、绿地管理巡视、展园安全隐患巡视、护林防火巡视、计划总结管理。

1.7.1.2依据实际发生的养护工作：补植、支撑、防盐、防涝、防寒、防风

、种植调整、园内园林科普标识的设计与制作、展园内道路铺装维护工作、喷灌支管线的维修工作、展园景观维护工作、绿化相关防汛工作、配合园博园工程收尾及盘点工作、配合园区重大活动保障工作、按照采购人标准统一工作人员服装

、根据采购人要求开展特养特护工作、其他采购人安排的临时任务

1.7.2养护工作量

1.7.2.1常态化养护工作量:

1.7.2.2依据实际发生的养护工作量:补植，当林木死亡时据实发生。支撑，因补植或防风等需要时据实发生。防盐，因防盐需要时据实发生。防涝，当绿地发生洪涝时据实发生。防寒，因防寒需要时据实发生。防风，因防风需要时据实发生。种植调整，因甲方需要时进行调整，全年不超过150株。园内园林科普标识的设计与制作，当甲方需要设计与制作时，全年不超过1000个标识。展园内道路铺装维护工作，49个展园内道路铺装发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。喷灌支管线维修工作，当喷灌支管线发生损坏时，一周内完成维修（周最低平均气温低于0度时除外）。展园景观维护工作，当展园景观需要维护时，乙方按照甲方的要求据实发生。绿化相关防汛工作，汛期按甲方要求组建防汛抢险队伍，据实际情况开展防汛工作。配合园博园工程收尾及盘点工作。配合园区重大活动保障工作。按照采购人标准统一工作人员服装。根据采购人要求开展特养特护工作。其他采购人安排的临时任务。以上养护工作所需全部生产工具及耗材全部由中标人自行负责与承担费用。在用水高峰期如以上养护工作使用园区两口自备井（编号分别为952、629号）保障供水，产生的水费依据水务部门的要求和定价按照乙方养护面积分摊。

2.绿化养护费用及付款方式

2.1合同价款：

本合同绿地养护费用共计：           元（大写人民币                ，含税）

2.2本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，乙方须按照服务期一年进行报价。乙方实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和绿化养护服务的连续性，自2024年1月1日至乙方正式交接前，过渡期内继续由2023年绿化养护服务外包项目的服务供应商提供绿化养护服务。如过渡期服务供应商未确定为绿化养护服务外包项目2024年中标单位，由中标单位支付过渡期服务供应商过渡期的费用。费用根据绿化养护服务外包项目2024年中标金额，结合过渡期服务供应商实际服务天数进行结算，中标单位正式接管2024年绿化养护服务外包项目15个工作日内支付到过渡期服务供应商账户。

2.3付款方式：

2.3.1合同生效后， 2024 年 4 月 15 日前支付       元（合同金额的40%）； 2024 年 6 月 30 日前支付        元（合同金额的40%）； 2024 年 9 月 30 日前支付        元（合同金额的15%）； 2024 年 11 月 30日前支付     元（合同金额的5%）。

2.3.2支付条件为经甲方考核，乙方季度考核平均分达标及以上。

2.3.3甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3.履约保证金

3.1收取：自本合同签订之日起1个月内，乙方应向甲方一次性缴纳    万元履约保证金，作为按约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

3.2返还：合同履约完成后5个月内，依据合同履约情况，在甲方依据本协议扣除相关违约金（如有）、损害赔偿金（如有）等费用后一次性无息返还全部或剩余履约保证金。

4.服务考核

北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，乙方所提供服务及日常管理需符合A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

4.1提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

4.2提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

4.3遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

4.4按照《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，甲方有权对合同服务内容进行考核，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方负责绿化养护的联系人：            。

5.2甲方有权全面监督、指导、检查、验收乙方工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方在指定时间内处理完毕。甲方有权对乙方提出的合理建议和要求予以采纳或提供必要帮助。甲方依据本协议约定的作业内容、标准，检查监督乙方的养护质量和服务水平，实行百分检查验收制度。

5.3如遇绿化特殊工作需求时（如外来人员参观视察、检查，或特殊天气等情况），甲方有权提前通知乙方安排人员进行相关养护或恢复等工作。

5.4协助乙方维持养护作业秩序，尽可能提供方便。

5.5监督检查、验收绿地养护管理质量。

5.6按合同约定向乙方支付养护费。

5.7乙方养护前，需提供给乙方完善的养护清单，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。养护期限届满，甲方有权按照养护清单对乙方养护内容进行检查、验收。如甲方发现植株减少或损毁的情况，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用，如乙方未能在甲方要求期限内补植或修复的，甲方有权按照相似植株的市场价值要求乙方进行赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金额。

5.8因不可抗力(台风、洪水、地震、冰雹等)造成养护植物死亡的不属于乙方负责范围，乙方应当向甲方提供构成不可抗力情形的证明文件。在此情形下，需要乙方进行修复时，甲方有权根据实际工程量支付乙方相应费用。但在雨季、多风季节，乙方必须按照甲方要求先行采取用支架对树木进行必要防护等措施，材料应当用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，甲方有权要求乙方限期补植或修复并承担相应的费用。乙方未在要求期限内补植或修复的，甲方有权自行或委托第三方补植或修复，相应的费用甲方有权从履约保证金中予以扣除。

6.乙方的权利和义务

6.1乙方负责绿化养护的代表人：             。

6.2乙方派驻的所有工作人员应当遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理，爱护甲方及园内财物，维护甲方良好形象。

6.3乙方派驻的所有工作人员，必须按甲方的有关规定办理相关手续，工作时间内所有乙方绿化养护人员必须依据甲方要求统一着装、佩带工作证。

6.4乙方必须根据本协议约定的相关操作规程、技术规定和标准进行养护并接受甲方监督。

6.5乙方负责安全生产，确保全年不出安全责任事故。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药、汽油等，由于乙方的养护人员操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。甲方有权根据事故的严重情况保留单方解除本合同的权利，对事故给甲方造成的损失，甲方有权从履约保证金中扣除。

6.6乙方应当文明作业，及时清理养护现场，做到工完场清。

6.7乙方有权依据合同约定，按期向甲方申请款项。

6.8乙方在进行养护前，应自甲方提供养护清单之日起3日内进行清单的核实，以便后期养护发生植株减少或损毁的认定。

6.9合同期内，本合同养护项目因乙方养护不当造成的植株减少或损毁，乙方应在甲方指定时间内补植或修复并承担相应费用。

6.10因不可抗力(台风、洪水、地震等)的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方因素造成养护植物减少、损毁或死亡的不属于乙方负责范围，乙方及时提请甲方予以认定，否则乙方应予以修复。在雨季、多风季节必须先行采取用支架对树木进行必要的防护，材料可以用木或钢管，未提前采取必要防护措施造成养护植物减少、损毁或死亡的，修复费用由乙方承担)。

6.11关于法定节假日或重要活动，乙方应当按照甲方的具体要求(如品种、方位、数量等)增设的花坛花卉以增强节假日的气氛，相关费用双方另行协商确定。

6.12各类因苗木养护作业所产生的园林生产垃圾(泥土、枯枝、草坪等)均由乙方负责清理，甲方不再另行支付费用。

6.13乙方必须无条件配合甲方防汛抢险、护林防火、重要活动等相关保障工作。

6.14乙方负责对养护范围内城市展园的管理工作，对展园开展内的建筑、土建、设备、铺装及其他安全隐患进行巡视检查，发现问题及时上报。

7.违约责任

7.1乙方养护达不到合同约定的养护标准或操作规程不规范，甲方可发出书面整改通知书或口头通知。乙方自收到通知之日起5天内未予整改的，甲方每次可扣除履约保证金10%的费用。自收到通知之日起20天内未整改的，甲方有权单方解除合同。

7.2在养护期限内，乙方一年内出现2次重大责任事故或3次一般责任事故的，甲方有权单方解除合同，产生的损失由乙方承担，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿额。

重大责任事故：安全生产事故；被新闻单位曝光，经查属实，影响重大的；各种重大政治活动及上级部门检查中，出现问题，造成严重后果的；未经采购方批准擅自停止绿地管理作业造成严重影响的；在有重大政治活动或紧急任务的情况下，没有按要求及时完成指令性工作任务的。

一般责任事故：人大代表、政协委员、上级领导及群众反映业务管理及服务质量有问题，经查属实，造成一定影响的；各种重大政治活动或上级部门检查中出现问题，造成不良影响的；未能及时按质按量完成采购方布置的各项临时任务的；对各种检查和群众反映的问题，在规定的期限内未能及时解决的；造成一定影响的。

7.3乙方营业执照年检不合格，甲方有权单方解除合同。

8.争议解决方式

8.1本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向丰台区人民法院起诉。

8.2双方认可本合同约定的联系方式和地址可作为诉讼中文书的送达地址。

9.附则

9.1本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决，在本合同养护期内签订的补充协议均作为本合同的有效附件。

9.2本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

9.3附件为本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。本协议附件有：

附件1：《安全生产协议书》

附件2：《保密责任书》

附件3：《廉政责任书》

附件4：《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                  委托代理人（签章）：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话:                                电话:

签约时间：　　　　　　　　　  　　　　签约时间：

本协议附件：

附件1：

安全生产协议书

甲方：北京园博园管理中心（以下简称甲方）

地址：北京市丰台区长辛店镇射击场路15号

乙方：（以下简称乙方）

地址：

甲乙双方经平等友好协商一致，就乙方使用的区域（以下简称“园区”），合作期间应尽到的安全生产义务，进行如下补充约定以资共同遵守：

1.乙方的安全生产义务如下：

1.1 遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；

1.2 乙方不得利用园区从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

1.3 经甲方书面同意，乙方不得擅自迁移园区内外的水、电、煤气仪表及消防管线等。甲方同意迁移的，双方应当严格遵照国家有关规定及要求，迁移后的仪表及管线应符合安全规范。

1.4 乙方自行购置的电器或其他设备应当合格且符合安全要求，并与甲方提供的水、电、煤气接口及荷载相匹配，禁止乙方使用电炉、热得快等高负荷、高危险性设备或物品。

1.5 园区中作为居住使用的房屋，应当以原设计的房间为最小居住单位，不得私建隔断。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得作为住宿使用。对房屋、园内设施的装修或任何改动应事先经过甲方书面许可，并不得改变房屋原结构，不得拆除承重墙。

1.6 建立健全乙方本单位安全生产责任制并设置安全管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，并报甲方备案。

1.7 负责园区区域内的治安防范措施的制定、执行和管理。制定乙方本单位的生产安全事故应急救援预案；认真落实24小时值班制度，节假日期间严禁在园博园及其周边燃放烟花爆竹，全面做好护林防火工作。因乙方及其员工过错导致发生火灾或造成其他人身或财产损害的，应由乙方承担赔偿责任。

1.8 负责园区区域内重大危险源警示标志、安全设备(如灭火器材)的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。乙方需按国家规定在园区配备足够的消防设备，并定期对其进行维护，所有乙方员工均应熟悉消防设备的性能和使用方法。

1.9 负责将包括园区在内的本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方本单位员工。

1.10 负责开展本单位经常性的安全检查，并有安全员的签字记录，保证设备设施处于完好状态；质量不合格的设备严禁使用。积极消除安全事故隐患。

1.11 必须按国家有关规定，为本单位施工、生产人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证生产施工工具、器械的使用安全。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查员工劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.12 必须组织全体生产、施工人员进行安全和技能教育，使其熟练掌握本岗位安全生产技能和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗工作。对于从事建筑登高架设作业、焊接、电气等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相关岗位《安全操作合格证》后，方可持证上岗。出现特种作业无证操作现象时，乙方需承担相应责任。

1.13 雇佣的员工或住宿人员必须按照当地派出所的要求履行登记备案制度并做好治安管理工作。

1.14 自觉接受甲方监督和指导，建立生产安全事故应急救援预案并报甲方备案。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时并最晚在48小时内完成整改；一旦发生人身伤害或危及生产运行的不安全情况，必须及时并最晚在24小时内报告事故隐患和生产安全事故。

1.15 园区使用期间如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失或致使甲方受到处罚的，均由乙方承担赔偿责任及法律责任，甲方因此遭受的损失及因此承担的包括且不限于对第三方民事赔偿及行政处罚在内的任何法律责任均有权向乙方追偿。

1.16 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，不使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工、生产作业。

1.17 乙方使用该园区期间，房屋及设施的所有使用、保管、安全等责任和义务，包括但不限于安全、人员、电、水、暖气、燃气、消防、防火、通行、环境、卫生、设施设备等，均由乙方负责。若乙方使用不当或未尽安全职责导致责任事故时，乙方应承担全部责任。

1.18 加强日常巡视检查，做好财产、设备等防盗工作。非因甲方过错导致乙方财产及园区内放置的非乙方所有的财产被盗，甲方不承担赔偿及补偿责任。

1.19 做好日常交通安全工作，杜绝特大交通事故的发生。若因乙方过错发生事故，给甲方工作人员或园区植被、建筑物或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.20 乙方利用园区开展任何活动，应保证乙方及包括乙方及非乙方员工在内的所有参加活动的人员均能遵守上述约定，乙方对其利用园区开展的任何展览活动中出现的任何法律纠纷及经济争执承担全部责任。

2.违约责任、协议的变更及解除

2.1 乙方违反上述任何约定，应赔偿因此给甲方带来的全部责任和损失，包括直接损失和间接损失。

2.2 出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，收回园区，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.2.1 乙方违反上述约定，甲方发出整改通知之日起五日内或甲方要求的整改期限内未达到整改目标的；

2.2.2 乙方违反上述约定，受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.3 乙方违反上述约定，导致甲方受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.4 乙方违反上述约定，造成甲方经济损失达5000元以上的；

2.2.5 乙方拖欠甲方各种费用超过7天以上的；

2.2.6 乙方被吊销、注销或者停业整顿的；

2.2.7 其他因乙方原因导致合同无法继续履行，或者造成甲方重大经济或名誉损失的情形。

2.3 经双方协商一致可以变更或者解除本协议。

3.其他事项

3.1 合同履行期间，甲乙双方有任何争议均应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

3.2 本协议是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本协议尚未约定事项以合同为准。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：北京园博园管理中心               乙方：

法定代表人或授权委托人：                 法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                  日期:   年   月   日

附件2：

保密责任书

双方拟就北京园博园管理中心签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下。

1.商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1 甲方之档案资料：北京园博园管理中心相关图纸、设备设施资料等；

1.2 与甲方商业活动有关的信息：北京园博园管理中心运行方案、重要活动等；

1.3 与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行参数、设备设施运行记录等；

1.4 与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5 与甲方管理活动有关的信息：北京园博园管理中心重大活动及会议等；

1.6 与甲方有关的其他信息。

2.出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3.乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4.保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1 非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2 除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3 乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京园博园管理中心；

4.4 乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5 未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5. 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6.例外情況

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1 乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2 在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3 经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4 甲方书面批准乙方向第三方披露读信息；

6.5 因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7.材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）：或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

甲方：北京园博园管理中心            乙方：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日               日期:   年   月   日

附件3：

廉政责任书

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

甲乙双方因北京园博园管理中心项目签订《2024年北京园博园绿地养护项目（公共展园区域绿地养护项目）合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1.双方承诺

1.1 严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4 一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5 甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1 一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2 一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3 一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4 一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5 一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同与本合同有关的经济活动。

2.责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任：给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《2024年北京园博园绿地养护项目（公共展园区域绿地养护项目）合同》的协商过程中，如存在第一条第(五)项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3.本责任书作为《2024年北京园博园绿地养护项目（公共展园区域绿地养护项目）合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4.本责任书的有效期为双方签署之日起至合同约定的义务履行完毕止。

5.本责任书一式陆份，作为《2024年北京园博园绿地养护项目（公共展园区域绿地养护项目）合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6.监督联系方式:63915429

甲方：北京园博园管理中心                  乙方：

法定代表人或授权委托人：                  法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                      日期:   年   月   日

附件4：

北京园博园管理中心绿化养护

精细化管理考核办法

为进一步加强园博园绿化养护管理工作，建立长效的养护管理机制，参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，特制定本考核办法。

1.考核对象

北京园博园绿地养护项目中标单位。

2.考核方式

2.1考核检查由园林绿化部组织实施，采用定期和不定期随机抽查两种考核方式，不定期考核即经常性巡查及重大节日、庆典、“迎检”等指令性检查时所进行的随机抽查考核。

2.2实行百分考核评定，考核主体为园林绿化部管理人员，每季度组织三次考核。季度考核平均分值85分（含）以上为达标，85分以下为不达标。

2.3考核程序为现场检查、听取汇报、交换意见、提出整改意见、评定名次、公布结果。考核方式为全覆盖随机检查园内绿化养护管理区域。

2.4考核小组每次检查填写统一检查评分表。每次考核评分原始记录由园林绿化部存档备案，考核结果作为支付绿地养护合同进度款的主要依据。

3.考核奖惩

绿地养护中标单位在季度考核中一次不达标的，园林绿化部下达整改通知，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之十；两次季度考核不达标，扣除养护中标单位履约保证金总额的百分之二十；三次季度考核不达标，则年度考核不达标，中心有权单方解除绿地养护合同。

4.考核项目及分值

4.1绿化养护                     90分

4.2其    他                     10分

4.3安全生产、文明作业           扣分项

5.相关要求

5.1高度重视，增强意识

园林绿化部及外包养护单位要高度重视绿化养护精细化管理考核工作，严格按照考核办法进行评分。园林绿化部进行考核时，养护单位必须及时到达现场予以确认，积极配合考核工作。涉及绿地植被品种改造调整的，应当报请园林绿化部研究同意后方可执行，不得擅自决定。

5.2明确任务，责任到人

各外包养护单位要根据绿化养护精细化考核管理办法，对考核检查中发现问题要做到及时整改、狠抓落实，细化目标任务，明确时间节点，责任到人，及时反馈上报，对重点区域重点问题盯紧盯牢，使改造后绿化总量不减少、绿化品质和景观面貌不低于改造前水平，确保问题整改到位。

5.3完善机制，建立长效

要认真贯彻执行《城镇绿地养护管理规范》，完善园博绿化养护技术标准和规范，逐步建立和完善绿化管理体系。要加强对各外包养护单位的监督考核，推行管理责任制，客观评价各外包养护单位园林绿化工作，确保园林绿化的各项工作顺利开展。

附件：绿化养护精细化管理考核评分表

|  | 绿化养护精细化管理考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 扣分值 | 养护单位及扣分情况 |
| 1 | 绿化养护 （90分） | 树木(15分) | 1.树冠完整、茂盛，主侧枝分布匀称、分枝点合适，修剪科学合理，具有一定的观赏效果。 2.绿地内无死树。发现死树及时移除，并选用规格相近的原树种进行补植。 3.叶片大小、颜色正常，除彩叶、皱叶等本身具特殊性状植物外，生长季节内，无黄叶、焦叶、卷叶。 4.枝条无倾斜倒伏，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、碰线枝。 5.对树木要控制倾斜度，须扶架植物支撑方式合理，扶架方向整齐一致。并逐渐扶正。 6.加强病虫害测报工作，做到“预防为主，防治结合”。 | 1.因养护不当造成植物生长不良或影响景观的扣1分； 2.有明显病虫害未及时防治的扣1分； 3.有死树，没及时处理的或树木有明显枯枝、人为折损枝，修剪不及时的扣1分； 4.雨季没有及时采用排水措施对绿地和树池排涝，绿地和树池内积水超过24h的扣1分； 5.树上有影响生长的附着物扣1分。 6.发现有死树未及时移除，并在适宜的季节未按原规格相近的原树种进行及时补植的扣1分。 |  |
| 2 | 绿化养护 （90分） | 灌木及绿篱(15分) | 1.生长茂盛，枝叶繁茂、层次分明，无死株、缺株，造成断垄、断行和成片缺株现象。 2.观叶类观赏时期叶色鲜艳，观花类花期开花正常，形色均具最佳品质，观形类株形完全符合留养要求，同一要求的造型植株整体形状、大小保持一致，休眠期内进行整形修剪。 3.修剪及时，无窜枝，无修剪后枝叶残存或散落不清。 4.越冬防寒措施方法得当，外形美观。 | 1.灌木绿篱修剪外形轮廓不清晰，外缘枝叶不紧密的扣1分； 2.发现修剪不及时、不正确扣1分； 3.发现死株、缺株，影响景观效果的扣1分；未及时移除并补栽扣3分。 4.防寒措施不得当，外观不美观的扣1分。 |  |
| 3 | 绿化养护 （90分） | 草坪(15分) | 1.草坪生长旺盛，草根不裸露，无空秃、无各类杂草，无垃圾，无黄斑。 2.草坪终年修剪平整，修剪高度符合景观要求，绿色度整齐，边缘线清晰（及时切边）。 3.无毡化现象和馒头状突起，土壤不板结、龟裂，无积水现象。 4.加强病虫害的监控和防范工作，做到及时发现，及早防治。 5.根据不同草坪草种类确定施肥时间、施肥种类和施肥量，应少量多次，以缓效肥为宜。 | 1.发现秃斑、黄斑，绿色度不整齐现象比较严重的扣1分； 2.草坪修剪不平整、不及时的扣1分； 3.有明显杂草的扣1分，有大面积杂草的扣3分； 4.未能根据草坪生长时期、生长状况给草坪施肥，出现因土壤肥力不足问题的扣1分； 5.对被破坏或其他原因引起死亡的草坪未能及时更换补植的扣1分； 6.冬季上冻前未及时浇足浇透冻水的扣1分。 |  |
| 4 | 绿化养护 （90分） | 地被(10分) | 1.修剪平整，边缘线条清晰，种植地内土壤保持疏松，残花清理及时，无杂草，地被冬季休眠期，做好修剪和整理工作。 2.观赏期内群体与单株能发挥最佳观赏功能。 3.生长状态良好，无退化和地表裸露情况。 | 1.发现地被植物生长不良，观赏效果差扣1分； 2.发现未及时清除杂草，出现外来入侵植物的扣1分； 3.发现退化和地表裸露，未能及时更新补植的扣1分。 |  |
| 5 | 绿化养护 （90分） | 花卉(15分) | 1.花卉植株生长健壮，花色艳丽，株行距适宜，不露底土，覆盖面达90%以上。 2.木本花卉及时整枝、整形，花卉适时开花，花多色艳。 3.宿根花卉要及时更新，易倒伏的花卉要立柱绑扎；做到三季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。 4.按时间节点进行花卉布置，要求图案优美，同种花卉花期一致，层次分明，高矮有序。死株、缺株及长势弱的花卉要及时更换。 5.花卉无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草，无病虫害。 | 1.发现缺株倒伏、枯枝残花较严重扣1分； 2.花卉生长不健壮扣1分。 3.覆盖率低于90%的扣1分； 4.有明显病虫害的扣1分； 5.花卉布置与景观不协调或花卉布置形式不合理、造型欠整齐美观的扣1分； 6.有残花败叶或缺株倒伏、枯枝残花现象的扣1分。 |  |
| 6 | 绿化养护 （90分） | 水生植物及水体(10分) | 1.水生植物植株健壮，花、叶色泽艳丽，无残花败叶。 2.水体清洁，水质好，无异味。 3.水面无漂浮物，全日候保持水面清洁。 4.无水体植物疯长现象，一旦发现，及时打捞治理。 | 1.水生植物有残花败叶或倒伏、枯枝残花等现象的扣1分。 2.水体浑浊、水质差、有异味扣1分； 3.水面漂浮物、水中杂物垃圾没及时打捞扣1分。 4.水体中有野生水体植物未及时治理的扣1分 |  |
| 7 | 绿化养护 （90分） | 作业管理(10分) | 1.日常养护人员按照绿化面积配备，人均大约10000-12000平米。 2.树下、绿地内无各类物料堆放、倾倒污水及其它污物。 3.园林生产垃圾日产日清，不过夜、不焚烧。 4.各类浇水管及其它养护工具及时归整，无乱堆乱放，浇灌系统无跑冒滴漏。 5.防火期内，及时清理林下及绿地可燃物，道路两侧及绿地定期洒水保湿，安排专人定点定位24小时不间断进行防火巡查，并留存巡查记录。 | 1.未按要求配备日常养护人员扣1分。 2.园林生产垃圾过夜扣1分； 3.焚烧园林生产垃圾扣1分； 4.园内乱堆杂物扣1 分。 5.绿化工具乱堆乱放且无人看管扣1分 6.发现跑冒滴漏现象的，没一处扣1分。 7 防火期内未及时清除林下、绿地可燃物扣3分；防火巡查人员脱岗扣3分；无巡查记录扣3分。 |  |
| 8 | 其他 （10分） | 重大活动或其他临时突击增加的任务完成情况。(10分) | 重大活动保障或临时突击任务，能按要求及时完成。 | 1.能及时完成上级布置的养护任务或其它临时突击增加的任务完成及时受到表扬的，每次加3分。 2.对上级布置的养护任务或其他临时突击增加的任务态度消极、推诿，不配合或者未及时完成，造成不良后果的，每次扣3分。 4 任务派遣单未在规定时间内办结的，每发生一次扣3分。 |  |
| 9 | 安全生产及文明作业 | 组织领导（扣分项） | 各项安全管理制度健全，按照“谁主管，谁负责”的原则，开展责任范围内的安全隐患排查，及时消除安全隐患并留存记录。 | 1.各项管理制度不健全的扣3分。 2.现场项目负责人没有按规定定期参加绿化养护管理考核检查，每少一次扣3分；没有按规定亲自参加有关安全工作会议的，每少一次扣1分； 3.未按时开展安全隐患检查、排查，安全隐患未及时整改，无记录留存扣3分。 |  |
| 10 | 安全生产及文明作业 | 安全管理（扣分项） | 1.严格遵守中心安全生产相关规定，依规进行相关作业审批工作，安全措施得当，文明作业。 2.绿化施工作业时，按要求备案并设置警示标志，人员应穿戴符合要求的警示服饰。 3.进行病虫害防治作业时，应避开人流高峰，打药时得站在上风口。 | 1.在安全生产责任事故中，发生重伤事故的扣20分，发生轻伤事故扣5分，发生轻伤事故2人以上扣20分； 2.发现的隐患或不安全因素没有及时整改或未采取防范措施的，每次扣3分； 3.季度内发生投诉，且经核实确属绿化养护人员责任的，每发生一次扣3分； 4.绿化工人着装袒胸露背不文明整洁、使用不文明用语，造成不良影响的扣2分。 5.吊装、高空等特种作业没按要求报备扣5分，安全措施不规范扣3分。 |  |
| 11 | 安全生产及文明作业 | 消防安全（扣分项） | 1.严格执行中心消防安全管理规定，库房及重点区域按要求配备灭火器材，分布合理。消防器材登记造册，专人管理，定期检查。 2.建立安全用电、用油管理制度，保证使用电、油安全，无因违章用电、油引起的事故发生。 | 1.库房及重点区域未按要求配备灭火器材，无专人管理，未定期检查的扣3分。 2.发生违章用电、用油现象的扣3分。 |  |
| 12 | 安全生产及文明作业 | 物资安全（扣分项） | 1.严格病虫害防治农药使用管理工作，园内禁设农药库房，农药使用设专人管理，登记备案，并留存使用记录。 2 严格房屋安全管理，设专人管理，不存放易燃易爆物品。 | 1.农药使用无专人管理，无登记备案和使用记录的扣3分。 2.检查中发现房屋存放易燃易爆品或其它违禁品扣3分。 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |
| 绿化部考核检查组签字 |  |  |  |  |  |
| 被检查单位负责人签字 |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。除非招标文件另有规定，全部文件应按包件编制并按包件提交，投标文件的份数应符合招标文件的规定。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”或“01”；包件名称仍为项目名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：

格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容；本章提供的格式中的排序序号、编号也非给定内容。

商务技术文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

商务技术分册

【商务技术分册再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：

投标人公章：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

附件1 投标函格式

投标函

致：  【采购人或采购代理机构】

根据贵方为  【项目名称】  项目招标采购的   【项目编号】   招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】  提交下述文件：

- 本投标函

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术服务需求偏离表；

- 合同条款偏离表；

- 【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】；

- 详细的技术服务响应；

- 资格、资信证明文件；

- 其他。

在此，我方郑重承诺：

1、我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

2、我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

3、如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担。

4、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。保证提供的货物和服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。

5、在本次招标活动中，我单位以 【电汇】 形式提交投标保证金并做出以下承诺：

（1）、保证金有效期与投标有效期一致。

（2）、若我单位最终中标，我单位承诺于合同签订的下一个工作日内，将合同扫描件报采购代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，采购代理机构不承担任何责任。

6、若我单位最终中标，我单位保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担，我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

以上承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下:

- 我方投标报价见《开标一览表》。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用，并承诺因投标文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方投标文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。

- 本投标有效期为自投标截止时间起【90】日 。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标文件。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 我方接受并同意招标文件关于投标保证金不予退还的规定。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺除合同条款偏离表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款偏离表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与投标文件其它位置响应不一致的，以合同条款偏离表内容为准。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  传真：

电话：                  电子邮箱____________________

法定代表人签署或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附件2 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

| 包件号 | 包件名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇” 】 | 【如无投标声明可填写“无”】 |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）	投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）	不得填写有条件折扣。

（3）	一个包件只能填写一个报价，不得将一个包件拆开报价。

2.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

日期 ：

投标人开票信息表格式

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

如果我单位中标/成交，请贵单位开具以下服务费发票：

□增值税普通发票      □增值税专用发票  （请在方框□内打勾）

我单位开票信息为：

单位全称：____________________________

纳税人识别号：____________________________

增值税专用发票地址：____________________________

增值税专用发票电话：____________________________

增值税专用发票开户行名称：____________________________

增值税专用发票开户行账号：____________________________

注：如我单位在项目流程未完成期间，所提供的发票信息已有变动或正处于工商信息变动期，我单位将及时与财务部门或当地税务部门或相关部门咨询，向本项目负责人提供最新的开票信息并保证提供的开票信息有效。

我单位确认所填开票信息正确无误，以上信息已与我单位财务人员核实，若因开票信息错误等原因造成的相关损失，由我单位自行承担。

我单位将在贵单位发票开出后，派人到现场领取。

邮寄服务并非中化商务有限公司提供，存在发票丢失、损毁的风险，我单位自行负责。

投标人名称(公章)：

日期：

附：如为一般纳税人，则需提供一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图

附件3 投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：____________________________

项目编号/包件号：____________________________包件名称：____________________________          价格单位：人民币元

| 内容 |  | 简要描述 | 数量或计价方式、标准 | 单价 | 分项合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：____________________

法定代表人签署或被授权人签字：____________________

附件4 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 投标货物及服务的技术参数和性能 | 偏离说明 | 技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求中条文的编号】 | 【直接复制招标文件的技术服务需求中该编号对应的具体条文要求】 | 【填写所提供货物及服务对该要求的技术参数或性能响应或者投标人对该条文的商务或其他响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人（签字）：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第四章“技术服务需求”的响应有任何偏离（偏离包括正偏离和负偏离），请在本表中将偏离条文逐条列明并填写；其它响应与技术服务需求条文一致且满足的（即无偏离）的条文不必列出。未列出填写的，均视为与技术服务需求和需求中执行的标准条文一致且满足。如未列出任何条款，视为投标人技术服务响应与技术服务需求条文全部一致且满足。

2、对于招标文件要求提供技术支持材料或进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。

附件5 合同条款偏离表格式

合同条款偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件对合同条款的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件拟签订的合同文本条款的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号对应的具体条款内容】 | 【填写投标人对该条款内容的响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人签字：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其它商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有合同条款。

附件6 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。法定代表人或被授权人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】

法定代表人授权书

致【采购人或采购代理机构】：

本授权书声明：注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的在下面签字的   【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本单位授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本单位的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务：

单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

被授权人身份证复印件

【被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

附件7 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件7-1和7-2格式填写，以便评标时查阅。】

7-1、拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7-2、拟派实施人员简历格式

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

附件8 相关评审证明材料以及其他材料

8-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 合同 金额 | 合同主要标的名称 | 使用单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 业绩证明材料所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有的话）。

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

资格、资信证明文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

资格、资信证明文件分册

投标人名称：

投标人公章：

附件9 资格、资信证明文件

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本资格、资信证明文件 |  |
| 9-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； - 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 9-2 | 投标人资格声明书 | 表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件 |  |
| 9-3 | 投标人符合促进中小企业政策的资格证明文件 | 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见10-1）或者由标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 |

9-2、投标人资格声明书格式

致：【采购人或采购代理机构】

在参与本次项目投标中，我单位声明：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，详见下表：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 | 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 办公场所面积 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 人才优势及技能 |  |  |  |  |  |  |
| 单位具备所必需设备或专业技术能力的说明 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工情况（人） | 职工总数 | 管理人员 |  | 技术人员 |  |
|  | 企业资产 （万元） | 企业总资产 | 货币资金 |  | 固定资产净值 |  |
| 企业财务状况 | 年度 | 2023年 | 2022年 |  | 2021年 |  |
|  | 营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 营业成本 |  |  |  |  |  |
|  | 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润 |  |  |  |  |  |
|  | 资产总计 |  |  |  |  |  |
|  | 负债合计 |  |  |  |  |  |
|  | 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |

【注：可在本声明书后附上其他材料证明投标人设备和技术能力（例如生产设备照片、研发成果知识产权证明、技术人员证书等），但这些其他材料不作为强制要求。】

3、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 【如不存在与投标人单位负责人同一人或者与直接控股、管理关系的供应商，可在此处填写“无”】 | 【请填写：单位负责人为同一人、直接控股我方、直接管理我方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

6、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：___________

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件

10-1、中小企业声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的项目/包件，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加【采购人单位名称】的【项目名称】采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 【标的名称1】 ，属于【招标文件投标人须知前附表第3条中明确的所属行业】；承接企业为【企业名称】，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为万元______注1，属于【填写：中型企业、小型企业 或 微型企业】；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

3、招标文件投标人须知前附表第3条中注明货物的标的，使用“（货物）”格式填写；注明服务的标的，使用“（服务）”格式填写。

4、投标人不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中享受政策的中型、小型、微企业的不必提供本格式文件。

5、温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

6、对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

7、中标人享受了本招标文件规定的中小企业扶持政策的，其中小企业声明函将按规定进行公告。

10-2、残疾人福利性单位声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__【采购人】_单位的__【项目名称】__项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。