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[bookmark: _Toc97371941][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情-况
1.项目编号/包号：11010624210200015600-XM001
2.项目名称：丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额： 214.45万元、项目最高限价（如有）） ：214.45万元
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程
	214.45
	1
	施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换；工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）合格标准。



5.采购需求：详见第四章
6.合同履行期限：截止至2024年12月15日  
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求： / 。

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.时间：2024年07月23日至2024年07月30日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、响应文件提交
截止时间：2024年08月02日09点30分（北京时间）。
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座902。

五、开启
时间：2024年08月02日09点30分（北京时间）。
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座902。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124 号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号) 、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号) 、《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(京财采购〔2022〕1143 号) 、《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》(京财采购〔2022〕672 号)、财政部发布《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）。

2.本项目的采购年限为 1 年、预算金额为 214.45 万元、计划当年安排数为 107.225 万元，2025年支付剩余金额。
3.本项目公告在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)、北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）上发布。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市丰台区人民政府花乡街道办事处
地    址：北京市丰台区郭公庄中街18号院6号楼
联系方式：010-83755382
2.采购代理机构信息
名    称：北京东方宏正工程管理有限公司
地    址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座902
联系方式：18810320878
3.项目联系方式
项目联系人：曹旭
电话：18810320878

2
[bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	丰台区2024年花乡街道平原重点区域造林绿化工程
	工程




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，本项目最高投标限价：214.45万元，超过最高限价的投标将被拒绝。

	11.1
	磋商保证金
	投标保证金金额：/元
投标保证金收受人信息：
帐户名：
开户行：
汇款备注：

	11.7.5
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算90日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：
■得分相同的，以技术指标高者为中标人
□随机抽取_______。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：书面递交。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标代理部；
联系电话：18810320878；
通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座903。

	25
	代理费
	收费对象：
■采购人
□成交供应商
收费标准：以中标/成交通知书价格为计费基数，采购代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号)规定的标准以差额累进法计取(工程类) ；
缴纳时间：采购人应在领取中标/成交通知书时按照上述约定的收费标准向采购代理机构通过银行转账(电汇/支票)方式一次性支付采购代理服务费。



1
26
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226337216]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226965712]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1   政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2   本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3   进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.2.1 
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.2 
4.2.3 
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4 正版软件
4.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.5 网络安全专用产品
4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.7 采购需求标准
4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库【2020】123号）本项目如涉及商品包装盒快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息                化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知财库【2023】  7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等； 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。
11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。
11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193631]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193848]响应文件的正本和副本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认。并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以是正本的复印件。
13.2 响应文件封面应加盖供应商公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的响应文件中须同时提交法人授权委托书。供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或委托代理人的全名。供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。
13.3 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖公章并由法定代表人或委托代理人签字。技术服务方案不得修改。
13.4 响应文件共 3 份：正本 1 份，副本 2 份、电子版 (U盘) 2份，电子版内容应与响应文件正本内容一致（为签字、盖章后的扫描件pdf格式）。
13.5 装订要求：响应文件采用左侧胶装的书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。


四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286]响应文件的提交
14.1 响应文件正本和副本统一装在密封袋，密封袋由供应商自备，电子版单独密封提交。密封袋不统一规定规格，当一个密封袋不能满足响应文件的封装要求时，供应商可以使用多个密封袋进行封装。供应商应将“开标一览表”（本项目不适用）、“磋商保证金递交凭证复印件”（如有）、“样品”（如有）和电子版文件单独密封提交。
14.2 供应商在每个密封袋的正面写明“项目名称、供应商名称、供应商地址，并注明在    年    月     日    时前不得开启 (填入规定的响应文件递交截止时间) 并加盖供应商公章和法定代表人印鉴（印章）。如果响应文件没有按上述规定进行标识，采购人将不承担响应文件错放或提前开启的责任，对由此造成的提前开封的响应文件将被拒绝，并退还给供应商。
14.3 手持文件：法定代表人递交响应文件时，须持法定代表人身份证明、身份证原件及加盖公章的复印件；被授权代理人递交响应文件时，则须持法定代表人授权书 (有法人签字或盖章) 并加盖公章、法定代表人的身份证复印件并加盖公章及被授权代理人身份证原件及加盖公章的复印件。
15 [bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193850]响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将纸质版响应文件提交至规定地点。
16 [bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应文件提交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改，且供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将按照本须知的规定不予退回。
16.2 投标人对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。
[bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc264969228]五   评审
17 响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在投标截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3 供应商不足3家的，不予开标。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150774647]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306377]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc97371943][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、资格审查程序
	
1 [bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。


	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。
3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《响应文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按《招标文件》要求提供授权委托书。
	不允许

	2
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。
	不允许

	3
	报价唯一性
	只能有一个有效报价，且未超过最高限价。
	不允许

	4
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足招标文件中载明的响应有效期的。
	不允许

	5
	★号条款响应
	响应文件满足招标文件第四章《采购需求》中★号条款要求的。
	不允许

	6
	响应真实性
	《响应文件》中提供的材料或证明，无任何失实现象。
	不允许

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供。
	不允许

	8
	




串通投标
	供应商不存在以下情形：  ( 一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；  (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；  (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；  (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；  (五) 不同供应商的响应文件相互混装；  (六) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
	




不允许

	9
	其他
	符合《招标文件》中规定的其他实质性要求。
	不允许



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10/  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 [bookmark: _GoBack]对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：______。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）    /   。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）    /   。
6 [bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc265228384]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
         磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有
[bookmark: _Toc97371945]向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	商务部分（20）
	类似业绩
	5
	近 5 年 (2019 年 07月 01 日至 2024年 07 月 1 日) 具有类似业绩，每有1项与本项目相类似业绩加 1 分，最多得 5 分。
注：类似工程业绩须附合同 (需包含关键内容页)或中标通知书或类似竣工验收登记表或类似质量竣工验收记录复印件加盖公章。
	

	
	
	体系认证证书
	6
	质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，供应商每具有以上1个认证证书得 2 分，最多得 6 分。
注：须附有效期内并经年检合格的证书复印件并加盖公章。
	

	
	
	项目经理
	5
	大专、本科及以上学历，本专业工作背景8年及以上，具备
二级建造师职业资格证书
	条件不满足不得分

	
	
	技术负责人
	4
	大专、本科及以上学历，本专业工作背景8年及以上，具
备工程师执业资格证书
	条件不满足不得分

	2
	技术部分（50）
	施工方案与技术措施
	10
	包括施工方案和施工顺序，施工起点流向，主要分部分项工程的施工方案及相应的施工技术措施；
内容完善、方案科学、技术措施完善得10分；
内容完整、方案合理、措施合理8分；
内容较完整、方案一般、措施一般6分；
内容不完整、方案较差、措施不合理3分；
未提供或不满足要求得 0 分。
	

	
	
	质量、安全管理体系与保证措施
	10
	包括质量责任制度，检验检测制度，质量保修措施内容完善、制度健全、措施科学完善得 10 分；
内容完整、制度合理、措施合理 8 分；
内容较完整、制度一般、措施一般 6 分；
内容不完整、制度较差、措施不合理 3 分；
未提供或不满足要求得 0 分。
	

	
	
	工程进度计划与保证措施
	10
	进度计划安排满足磋商文件要求，进度控制措施科学可靠，保障有力；
内容完善、措施科学完善得 10 分；
内容完整、措施合理 8 分；
内容较完整、措施一般 6 分；
内容不完整、措施不合理 3 分；
未提供或不满足要求得 0 分。
	

	
	
	环境保护、 文明施工管理体系与保证措施
	10
	内容完善、措施科学完善且包含使用VOCs《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/3005-2017）低挥发性产品得 10 分；
内容完整、措施合理且包含使用VOCs《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/3005-2017）低挥发性产品得 8 分；
内容较完整、措施一般且包含使用VOCs《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/3005-2017）低挥发性产品得 6 分；
内容不完整、措施不合理且包含使用VOCs《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/3005-2017）低挥发性产品得3 分；
注：未使用VOCs《建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/3005-2017）低挥发性产品得0分。
	

	
	
	紧急情况的处理措施、 预案以及抵抗风险的措施
	10
	措施得力、科学有效，操作性强，有保障得 10 分； 措施合理，可操作性强 8 分；
措施较为合理、有效，操作性一般得 6 分；
措施一般，操作性不强且不完善得 3 分；
未提供或不满足要求得 0 分。
	

	3
	报价部分（30）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	合计
	100
	



第四章   采购需求
说明：
2.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
一、采购标的
1.采购标的：丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程
2.项目背景/项目概述（如有）：项目总投资金额  214.45 万元

二、商务要求
1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程（花乡街道域内）
项目履行时间：2024年8月15日-2024年12月15日
2.付款条件《进度和方式)
3.按年度支付:质保金为结算价的3%，发包人在合同签订后且在工程开工30日内支付承包人合同金额的40%工程款，施工过程中视财政拨款情况支付进度款，在工程竣工验收完成后30日内，发包人向承包人可累计支付至合同金额的70%，待财政决算后，发包人向承包人支付剩余工程款。但在发包人支付剩余工程款前，承包人应向发包人支付3%的工程质量保证金，否则发包人有权顺延支付尾款的时间，不视为发包人违约。
发包人每次付款前，承包人应提供等额正规发票，否则发包人有权暂不付款 且不构成违约。本项目属于政府投资，非因发包人原因导致付款延迟，不视为发包人违约且不承担违约责任。如遇国库结算等特殊时期，具体支付时间依据北京市丰台区财政局资金审批进度予以调整。
4.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
本项目执行如下标准（包括但不限于）：
城市绿化条例（2017年修订）
园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；
园林绿化养护标准（CJJ/T287）；
建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；
园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：
城镇绿地养护管理规范；
园林绿化工程资料管理规程（DB11/T 712—2019）；
园林绿化用地土壤质量提升技术规程（DB11/T 1604—2018）；
5.售后服务（质保期）（如适用）
本项目绿化养护期和工程保修期均为12个月。
6.保险（如适用）
       ---
三、技术要求
1.基本要求
在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。
2.服务内容及要求/货物技术要求。
2.1设计图纸明确的用地范围内，依据设计图纸规范施工。
2.2承包人进入养护期后，养护期的工作主要对本标段范围内园林植物进行养护管理，包括对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、补植、中耕、施肥等工作内容。标段内新植苗木养护要求均严格执行北京市地方标准《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213—2014）中特级养护质量标准进行。
3.验收标准
工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）合格标准；
[bookmark: _Hlk59560177]园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 203—2014）中 特 级标准。
4.其他要求（如有）
  本项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到最新版《北京市建设工程
施工现场安全生产标准化管理图集》达标 标准。































[bookmark: _Toc97371946] 第五章   合同草案条款

说明：
1.为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
2.合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
3.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
5.政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
6.政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
7.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
8.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。


[bookmark: _Toc97371947]（GF—2020—2605）


园林绿化工程施工合同（丰台区2024年花乡街道平原重点区域造林绿化工程）






中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定




第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc1433341455][bookmark: _Toc445784615][bookmark: _Toc13178]一、工程概况
1.工程名称：丰台区 2024 年花乡街道平原重点区域造林绿化工程
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：           
4.资金来源：
5.工程规模：     
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc1515347488][bookmark: _Toc712002224][bookmark: _Toc5078]二、合同工期
计划开工日期：   年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：    天，阶段性工期：   /    。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc1520902222][bookmark: _Toc20698][bookmark: _Toc385210886]三、质量标准
工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）合格标准；
园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 203—2014）中 特 级标准。 
[bookmark: _Toc1032760150][bookmark: _Toc204832942][bookmark: _Toc2360]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价（不含税）为：
人民币（大写）            (¥        元)；税率：   %；
含税金额：人民币（大写）                       (¥          元)。
其中：
（1）安全文明施工费（含税）：
人民币（大写）                 (¥                     元)；
（2）暂估价金额（含税）：
人民币（大写）       (¥     元)；
（3）暂列金额（含税）：
人民币（大写）       (¥      元)；
（4）农民工工伤保险（含税）：
人民币（大写）        (¥      元)。
（5）建筑垃圾运输处置费（含税）￥：      元。
（6）人工费（含税）￥：       元
2.合同价格形式：  固定单价形式  。
[bookmark: _Toc1266145827][bookmark: _Toc578358000][bookmark: _Toc13514]五、承包人项目负责人
姓名：        ；身份证号：          。
六、绿化种植及养护要求
1.在施工过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由承包人承担。
2.竣工验收时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：
                  /           。
3.养护期满移交时苗木成活率约定（乔木、灌木、地被、草坪等）：
                  /            。
七、其他要求：
[bookmark: _Toc1140298820][bookmark: _Toc1394911462]   详见合同专用条款21——其他约定。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
九、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，及时足额支付人工费用至农民工工资专用账户，并加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程农民工工资。农民工工资拨付周期不超过1个月。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc1094819545][bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc1209713496]十、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款、专用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc1843922025][bookmark: _Toc2769][bookmark: _Toc1302915076]十一、签订时间
本合同于   2024   年     月     日签订。
[bookmark: _Toc441671965][bookmark: _Toc251726425][bookmark: _Toc19783]十二、签订地点
本合同在   北京市丰台区    签订。
[bookmark: _Toc3189][bookmark: _Toc1858176615][bookmark: _Toc1799890158]十三、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc27559][bookmark: _Toc111240637][bookmark: _Toc1600665821]十四、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc273056816][bookmark: _Toc118154563][bookmark: _Toc9871]十五、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）
                                 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）

社会统一信用代码：                     社会统一信用代码：               
地  址：                               地  址：                          
邮政编码：                             邮政编码：                       
电  话：                               电  话：                         
传  真：                               传  真：                         
账  号：                               账  号：                    



[bookmark: _Toc8272][bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc1081549402][bookmark: _Toc1772115747]第二部分 通用合同条款

通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。
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[bookmark: _Toc1254421522][bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc16185][bookmark: _Toc20668][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc1439523315][bookmark: _Toc13192]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc1742251250][bookmark: _Toc1281606529][bookmark: _Toc5772][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
[bookmark: _Toc28755][bookmark: _Toc1772939203][bookmark: _Toc276302670]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc29853][bookmark: _Toc27949][bookmark: _Toc2479]本款修改1.1.2.4、1.1.2.5，补充1.1.3.11、1.1.3.12、1.1.3.13、1.1.4.8。
1.1.1合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：     /      。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人和总监理工程师：
名    称：                  ；
资质类别和等级：            ；
总监理工程师姓名：          ；联系电话：          ；
总监理工程师执业资格证书号：           ；
1.1.2.5 设计人和设计项目负责人： 
名    称：                     ；
资质类别和等级：               ；
项目负责人姓名：          ；联系电话：             ；
1.1.2.10 项目管理人和项目管理负责人：
名    称：          ；
项目负责人姓名：       ；联系电话：                ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /    。
1.1.3.9 永久占地包括：  设计图纸明确的用地范围  。
1.1.3.10 临时占地包括：           /             。
1.1.3.11 园林绿化工程：     
1.1.3.12 绿化工程：  
1.1.3.13 绿化养护：
1.1.4 日期和期限
1.1.4.8 绿化养护期：是指承包人按照合同约定进行绿化养护的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。绿化养护期最长不得超过24个月。
[bookmark: _Toc28173][bookmark: _Toc859792571][bookmark: _Toc857078921]1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：
1、北京市绿化条例（2019年7月26日北京市第十五届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订）；
[bookmark: _Toc1984547573][bookmark: _Toc1028117936][bookmark: _Toc20831]1.4 标准和规范
本款修改1.4.1、1.4.2。
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
城市绿化条例（2017年修订）
园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）；
园林绿化养护标准（CJJ/T287）；
建设工程工程量清单计价规范（GB50500）；
园林绿化工程工程量计算规范（GB50858）；
与园林绿化行业相关的行业标准、地方标准：
城镇绿地养护管理规范；
园林绿化工程资料管理规程（DB11/T 712—2019）；
园林绿化用地土壤质量提升技术规程（DB11/T 1604—2018）；
安全生产等级评定技术规范第76部分：园林绿化施工单位（DB11/T 1322.76—2018）。
[bookmark: _Toc2729][bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc1033]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /        。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。
[bookmark: _Toc659781100][bookmark: _Toc21978][bookmark: _Toc498019564]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）图纸；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc1984271900][bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc1088158122]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同后5日内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 3套         ；
发包人向承包人提供图纸的内容：以招标文件图纸为准，详见图纸目录。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程总进度计划、材料设备进场计划；施工计划在开始实施的10天前提交；每周一应提供本周的工作计划及前一周计划完成情况；当月工作量统计报表在每月25日前提交；年度工作量完成统计报表在年后五日内提交；
承包人提供的文件的期限为： 总体计划在开工前5日内提供，其他计划及文件在实施前10日内提供 ；
承包人提供的文件的数量为： 5份；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件加盖承包人公章  ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后5日内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：      /              。
[bookmark: _Toc13200089][bookmark: _Toc18371][bookmark: _Toc280711937]1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：           /            ；
发包人指定的接收人为：                /             。
承包人接收文件的地点：               /              ；
承包人指定的接收人为：               /              。
监理人接收文件的地点：               /              ；
监理人指定的接收人为：               /              。
[bookmark: _Toc1289155066][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc1023515055]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc9787][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 出入施工现场所需的批准手续由承包人负责，需要发包人配合的，发包人根据需要配合，费用包含在合同价款内。
[bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc3062][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 场外交通即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何交通设施，因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足施工要求，为使道路满足施工要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  场内交通即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何交通设施，因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足施工要求，为使道路满足施工要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中 。  
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
[bookmark: _Toc1760605217][bookmark: _Toc869890155][bookmark: _Toc17638]1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限本项目使用 。
[bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc14488][bookmark: _Toc11158]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限本项目使用 。
[bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc22809][bookmark: _Toc13562][bookmark: _Toc4484]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担  。
1.13 工程量清单错误的修正
本款修改为：
承包人应在合同签订后对发包人提供的工程量清单、图纸和现场进行核查和踏察，如发现差异，应在 15 天内以书面形式向发包人提出；有下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：根据本合同约定的方式调整合同价格，但因工程量的变化，不调整该项综合单价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /    。
[bookmark: _Toc125523837][bookmark: _Toc2049858434][bookmark: _Toc28764][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
[bookmark: _Toc29214][bookmark: _Toc493482386][bookmark: _Toc1613310203][bookmark: _Toc351203510]2.1 许可或批准
[bookmark: _Toc850751199][bookmark: _Toc122621003]本款补充2.1.1、2.4.3。
[bookmark: _Toc17753]2.1.1 根据相关规定提供园林绿化施工所需的许可或批准。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：         ；身份证号：          ；
职    务：         ；
联系电话：         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：受理所有与本工程有关的通知、指令、批复、证书、决定、投资控制、工程计量、处理洽商等发包人工作。
[bookmark: _Toc26646][bookmark: _Toc1335716241][bookmark: _Toc571308452]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前5日内移交施工现场 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /   。
本款修改为：
发包人提供的场地条件即为现状条件，发包人不会专门为本项目新建任何水电、通讯、电力和道路条件, 因此承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状条件是否能满足施工要求，为满足施工要求而发生的费用由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中，具体包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（4）其他设施。
2.4.3 提供基础资料
发包人还应提供项目施工区域内现状树木一览表（附件2）、现状土壤指标等。
[bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc1205484610][bookmark: _Toc981174043]2.5 资金来源证明及支付担保
本款修改为：
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /           。
发包人提供支付担保期限及方式：
本项目为政府投资项目/使用财政资金项目，项目立项文件（项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计概算批复或实施方案批复文件）中已经说明资金来源和落实情况，因此立项文件可以视为资金来源证明，无需再另行提供支付担保。
[bookmark: _Toc4017][bookmark: _Toc224169773][bookmark: _Toc507831889][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
[bookmark: _Toc1604068603][bookmark: _Toc1540549183][bookmark: _Toc19452]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：          /        。
承包人需要提交的竣工资料套数：          /           。
承包人提交的竣工资料的费用承担：        /           。
承包人提交的竣工资料移交时间：          /           。
承包人提交的竣工资料形式要求：          /           。
（10）承包人应履行的其他义务：详见本合同21条——其他约定第二部分承包人工作。
[bookmark: _Toc324146790][bookmark: _Toc12983][bookmark: _Toc1559532044]3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：       ；身份证号：       ；
相关证书及编号：         ；
联系电话：          ；
承包人对项目负责人的授权范围如下： / 。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： / 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：导致项目负责人无法为本项目工作的，应更换不低于原负责人资格水平（学历、职称、业绩等）的项目负责人，并征得发包人同意，承包人需向发包人支付5万元/人次的违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。在发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付5000元/天的违约金。
如未征得发包人同意即擅自撤换项目负责人，承包人需向发包人支付5万元/人次的违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。在发包人认可的项目负责人到任前，承包人向发包人支付5000元/天的违约金。
当承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务时，给发包人造成损失的，按照实际损失额进行赔偿。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人向发包人支付2000元/天的违约金。累计超过1个月的，发包人有权要求更换项目负责人并追究相应的违约责任 。
3.3 项目经理
3.3.1项目经理：
姓    名：       ；身份证号：       ；
相关证书及编号：         ；
联系电话：          ；
3.3.2 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理的资格水平（学历、职称、业绩等）应不低于原项目经理。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人需向发包人支付5万元/人次的违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。在发包人认可的项目经理到任前，承包人向发包人支付5000元/天的违约金。项目经理职责：按发包人代表批准的施工组织设计和施工作业计划、工期计划、质量目标和发包人代表根据合同发出的指令来组织施工，处理施工过程中一切管理事宜。代表承包人协调发包人、设计人、监理、项目管理单位等各方关系; 项目经理在施工现场时间要求：每月不少于20日历天（如当月法定工作天数少于20天的，以当月法定工作天数为限）。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并要求承包人承担相应的损失。
[bookmark: _Toc1539542666][bookmark: _Toc1073182267][bookmark: _Toc7876]3.4 承包人人员
3.4.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/ 。
[bookmark: _Hlk59551117]3.4.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1000元/天/人的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： /  。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人支付1万元/人的违约金  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人向发包人支付1000元/天的违约金 。
3.5 技术负责人
3.5.1 技术负责人：
姓名：       ；身份证号：       ；
专业：       ；职称等级：       。
[bookmark: _Toc1011775723][bookmark: _Toc824057593][bookmark: _Toc29840][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297123492]3.6 分包
本款修改3.6.1、3.6.2。
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.6.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：绿化工程、给排水工程等 。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297120461]主体结构、关键性工作的范围：绿化种植、养护、景观构筑物等。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.6.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：劳务，需要由具有专业承包资质的建筑企业完成施工的工程内容等。
涉及分包的工程内容，分包工程承包人的资格应符合国家相关规定。
其他关于分包的约定：                 /              。
3.6.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /   。
[bookmark: _Toc1754831627][bookmark: _Toc30018][bookmark: _Toc1926667033]3.7 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: _Toc786970481][bookmark: _Toc65997439]本款补充3.7.2。
3.7.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。
3.7.2 现状树木的保护起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起。 
3.8 履约担保
承包人是否提供履约担保：           /           。
本款补充：
履约担保金额及方式：签订合同后 /  个工作日内，承包人需提交履约担保人民币   /  元（不高于中标价的10 %），以保函或保险形式执行。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格为止。
[bookmark: _Toc2142794716][bookmark: _Toc7833][bookmark: _Toc1195865979][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296346663]4. 监理人
[bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc189823449][bookmark: _Toc1325789808]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   本项目设计图纸全部内容  。
关于监理人的监理权限： 对工程质量、进度、成本、安全文明施工进行控制管理；合同管理、信息管理；发包人与承包人及参与工程建设各方之间的协调等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  / 。
[bookmark: _Toc1416][bookmark: _Toc1275710936][bookmark: _Toc1881790026]4.2 监理人员
关于监理人的其他约定：               /              。
[bookmark: _Toc1839233093][bookmark: _Toc351297407][bookmark: _Toc20339]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）承包人施工索赔的批准权，包括工期索赔和费用索赔；
（2）因施工工艺变化、设计变更导致的合同价款是否调整的确认权；
（3）工程款拨付的批准权；
（4）暂估价材料、设备的价格确认权；
（5）其它涉及工程费用的确认权；
（6）工程月进度计划及更高级别计划的变更审批权；
（7）重大质量事故的处理权；
（8）监督承包人及其实行劳动用工实名制管理，监督承包人是否及时足额通过农民工工资专用账户向农民工支付农民工工资。
[bookmark: _Toc4508][bookmark: _Toc441549874][bookmark: _Toc1767461773][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
[bookmark: _Toc928117446][bookmark: _Toc1592482993][bookmark: _Toc18820]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：           /              。
关于工程奖项的约定：                /              。
[bookmark: _Toc1292415266][bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc462538044]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人应进行自检，并在自检后提前48小时书面通知发包人、监理工程师检验，由发包人或监理工程师签收通知。验收合格，发包人、监理工程师在验收记录上签章后，方可进行隐蔽和继续施工。若在接到书面通知后48小时内发包人、监理工程师不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包人应在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，且工期不受影响。。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc26128][bookmark: _Toc1885616336][bookmark: _Toc714606691]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc526548747][bookmark: _Toc552749545][bookmark: _Toc11638]6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到最新版《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》达标标准 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：           /             。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：        /          。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人施工过程中禁止使用高排放非道路移动机械设备。严格落实执行北京市大气污染综合治理领导小组办公室关于组织本行业落实禁止使用高排放非道路移动机械有关规定的通知（京大气办〔2017〕85号）及北京市环境保护局关于商请进一步做好本行业本领域非道路移动机械监管工作的函（京环函〔2018〕612号）。
（2）承包人应严格按照《北京市大气污染防治条例》和“北京市人民政府关于印发《北京市空气重污染应急预案(2018年修订)》的通知”（京政发〔2016〕49号文）要求认真组织实施，落实文件精神。
（3）承包人应严格落实执行北京市住房和城乡建设委员会“关于印发《2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的通知（京建发〔2017〕390号）”，认真组织实施，落实文件精神。
（4） 承包人应严格落实执行北京市区两级相关政府主管部门关于大气污染及扬尘治理方面相关政策及文件要求（包括并不限于以下文件）：①北京市园林绿化局关于加强园林绿化行业大气污染综合治理工作的通知（京绿造发〔2017〕18号）；②北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业重大活动空气质量保障工作方案》的通知（京绿造发〔2017〕19号）；③北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业蓝天保卫战2018年行动计划工作落实方案》的通知（京绿办发〔2018〕74号）；（5）承包人应保证对本款中的所有规定在施工中得到贯彻执行，并制定周密的施工方案及对策。因承包人未能完成上述规定造成的费用支出（包括但不限于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出、发包人因此或为督促承包人履行相关义务而支付的诉讼费、律师费、交通费等所有费用）和工期延误，均由承包人自行承担。因承包人未落实上述规定给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的所有损失。
（6）施工工地要配备喷雾机及喷淋、洒水降尘设备。
（7）实施绿化建设项目的，要采取围挡、苫盖、定期喷水等抑尘措施;土方施工必须采取湿法作业。
（8）参与土方施工或消纳的企业使用渣土运输车辆必须符合相关排放标准及相关资质，并在使用过程中严格遵守相关环保要求。
（9）严格执行《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非移动机械区域的通告》（京政发〔2019〕10号）要求;签订使用和租赁排放达标机械承诺书，将相关协议、机械和人员证件等资料完善保存。
（10）施工工地所使用的非道路移动机械必须进行环保编码登记，方可入场进行作业。
（11）施工建设单位负责视频监控设备的安装、调试，并与市、区园林绿化部门及住房城乡建设委相关系统平台对接，确保数据能够正常传输。其中，占地面积5000平方米以上具备条件的园林绿化工程，应至少配备1套视频监控设备。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同专用条款12.2和12.4。
[bookmark: _Toc584454933][bookmark: _Toc1716959566]6.3 环境保护
本款补充：
合同当事人对农药、肥料的使用要求： 严禁使用除草剂 。
7. [bookmark: _Toc31276][bookmark: _Toc1019739217][bookmark: _Toc309374293]工期和进度
[bookmark: _Toc20685][bookmark: _Toc829052215][bookmark: _Toc152004302]7.1 施工组织设计
[bookmark: _Toc429268490][bookmark: _Toc1441533854]本款修改7.1.1。
[bookmark: _Toc1337492230][bookmark: _Toc856803142]7.1.1 工程涉及以下内容的，合同当事人约定的施工组织设计还应包括此类工程内容的专项施工方案：
[bookmark: _Toc1488833316][bookmark: _Toc650023867]现状树木保护；
[bookmark: _Toc266056742][bookmark: _Toc382208328]古树名木保护;
[bookmark: _Toc1350692319][bookmark: _Toc1137515080]土壤改良;
[bookmark: _Toc1673538922][bookmark: _Toc630504734]其他内容：                                        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：          /     。
[bookmark: _Hlk59553044]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7日内。
[bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc2142813545][bookmark: _Toc1135946897][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/    。
[bookmark: _Toc1263038917][bookmark: _Toc1253067105][bookmark: _Toc6687]7.3 开工
本款修改7.3.1。
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：     /       。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /  。
7.3.2 开工通知
因发包人原因或监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc17408][bookmark: _Toc96331289][bookmark: _Toc19537660]7.4 测量放线
本款修改7.4.1。
7.4.1 发包人或发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7天内。
[bookmark: _Toc20355][bookmark: _Toc117950900][bookmark: _Toc1986698096][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天按合同总价款的千分之一向发包人支付违约金。  。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的百分之二十  。
[bookmark: _Toc28024][bookmark: _Toc1834347369][bookmark: _Toc441299698][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：非承包人原因引起的停工。
[bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc1225022270][bookmark: _Toc1077505333][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）                    /                          。
[bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc63384221][bookmark: _Toc625782789]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：             /            。  
[bookmark: _Toc31650][bookmark: _Toc1290932324][bookmark: _Toc1981848881]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc1549169060][bookmark: _Toc489553729][bookmark: _Toc1878][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4 材料与工程设备的保管与使用
本款修改8.4.1。
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167]8.4.1 发包人供应的苗木、材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
[bookmark: _Toc1602926888][bookmark: _Toc15421][bookmark: _Toc1698965056]8.6 样品
[bookmark: _Toc155224400][bookmark: _Toc658422827]8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
	序号
	样品的种类
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc1156517039][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc268737114]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，发包人协助办理申请手续，承包人承担相应费用。
[bookmark: _Toc1764962496][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc242413721][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc653733895][bookmark: _Toc1351090379][bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc6956][bookmark: _Toc337558785]9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
本款补充9.3.4。
9.3.4 关于送检材料的约定：           /           。
[bookmark: _Toc458560564][bookmark: _Toc6103][bookmark: _Toc334823199]10. 变更
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关于变更的范围的约定： （4）地块调整    。
[bookmark: _Toc1702387786][bookmark: _Toc16117][bookmark: _Toc345483340]10.4 变更估价
本款补充10.4.3。
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
确定变更工作的单价应遵循下述原则：
A．材料、设备、人工工日、机械消耗量参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；
B．主要材料、设备按施工期间通过比选并经监理工程师认质、发包人审核确认的市场价计算，机械费、辅材单价参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；
C．人工费单价参照施工期的《北京工程造价信息》中相关专业的人工费单价（中间值），经发包人审核确认后计算；
D．各项取费率执行承包人投标时的费率。
10.4.2 变更估价程序
（1）承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，报监理工程师、项目管理单位和发包人，经监理工程师、项目管理单位审核确认后确定是否调整合同价款。如承包人未能在规定期限内提交变更工程价款的报告，则认为其主动放弃调整合同价款。
（2）专业工程暂估价价格的调整：除应招标的暂估专业工程外，暂估专业工程按照暂估专业工程设计图纸工程量和本合同11条约定的综合单价计算方法进行调整；招标项目的暂估专业工程按签订的专业合同约定调整。 
（3）暂估材料价格的调整：
招标时列出的暂估材料，承包人需在采购前28天，向监理工程师、项目管理单位和发包人提交不少于三家同类产品的样品，并附上任何必要的说明书、报价、质量证明、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关材料，以供监理工程师、项目管理单位和发包人选择确认其价格、质量、规格型号（确认程序由发包人确定后执行），否则该材料、设备价格在结算时不予计取。
暂估材料（设备）、苗木经发包人书面签章认可后，按确认后的价格对承包人的合同价格进行调整（包括税金的增减），价差部分仅计取税金。
10.4.3 变更估价的支付方式及时间
关于变更价款的支付方式及时间的约定：随进度款支付。
[bookmark: _Toc2102284973][bookmark: _Toc900110438][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296346704]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       /          。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       /          。
[bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /            。
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本款补充10.7.1、10.7.2。
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料的明细详见附件3：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc17442182][bookmark: _Toc1637898606]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款中第 1或3 种方式确定。
11. 价格调整 
[bookmark: _Toc1614717129][bookmark: _Toc1840417661][bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039]11.1 市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第3种方式：
其他价格调整方式，具体做法为：
（1）构成工程量清单的单价是综合单价，其包含的费用范围为：人工费、材料费、机械使用费及租赁费、运输费、养护费、技术支持费、水电费、渣土清运费、建筑垃圾运输处置费、各种保险费、管理费、利润及风险费用、税费等。综合单价应包含为完成本工程不可或缺的工作及责任（不论是否在图纸、规范、施工组织设计或工程量清单中内具体说明）。承包人所报的综合单价将作为工程款支付、洽商变更计价和竣工结算时的依据。除上述本合同约定价款外，发包人不再向承包人支付任何其他费用。
（2）综合单价中风险费用包含的范围为：承包人报价时已考虑各种影响造价的自然因素及社会因素，包括但不限于：
a）  发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）所涉及的有关费率、总价措施项目费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外；
b）  因设计变更或施工范围调整使苗木、设备采购数量、工程量清单项目工程量变化所涉及的有关费率、措施费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外。综合单价不随工程量的变化而调整；
c）  经过承包人标价的工程量清单中的计算和价格错误；
d）  承包人投标报价书中的错、漏项；
e）  施工期内施工机械使用费、辅助材料价格、苗木价格的上涨或下落（本工程苗木采购承包人已充分考虑了市场因素，对于可能引起的苗木市场价格变化而产生的风险，承包人已在合同价款中予以充分考虑，结算时不再调整）； 
f）双方在合同专用条款17条约定的风、雨、雪、洪、震等不可抗力范围以外的情况及沙尘暴、传染病、疫情及重大突发性公共卫生事件以及其他社会事件如动乱、罢工，政府行为或法律、政策规定变更等；
g）  国家庆典、外交来访、高考期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制；
h）	发包人在招标阶段提供的措施项目清单和其他项目清单中没有明确的项目，承包人也没有另行补充，但施工过程中必须发生的总价措施项目费及其它项目费；
i） 苗木成活率对工程造价的影响；
j） 管理费和利润的风险由承包人全部承担。
（3）措施项目价格：安全文明施工费用和计入分部分项工程量清单的措施费用可以调整，调整办法详见本条第（5）款。以招标图纸为范围应考虑到的（含取水费用、围堰费用、降水费用、二次搬运、夜间施工、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆费、已完工程及设备保护等）等总价措施项目费用，一次性包死，结算不调整。
（4）渣土清运项目工程量以监理工程师及发包人确认的工程量为基础，最终按审计认定结果为准进行结算。
（5）合同价款在合同约定风险范围以外及发生设计变更或洽商的情况时可以调整。
合同价款的调整范围及方式为：
A．合同价款调整范围
1）设计变更、洽商及现场签证；
2）发包人提供的清单工程量与实际施工图纸工程量有差异的；
3）发包人提供的工程量清单中错项、漏项、多项的；
4）发包人以暂估形式列出的材料价格；
5）发包人给出的专业工程暂估价；
6）工程量清单中列出的项目，实际未施工的；
7）施工过程中因不可抗力造成损失的；
8）安全文明施工费；
9）其它项目清单中的总承包服务费；
10）规费及税金；
11）法律、法规及国家有关政策规定必须调整合同价款的。
B．合同价款调整方法
1）发包人提供的清单工程量与实际施工图纸工程量的差异（包括措施项目清单）经监理工程师、发包人、承包人三方书面认定后据实调整；
2）发包人提供的工程量清单中有错项、漏项时，监理工程师、项目管理单位、发包人、承包人四方书面确认工程项目及相应工程量，按照（6）条款调整合同价款。
3）发包人以暂估形式列出的材料价格，结算或拨付进度款时执行本合同10.4条；暂估材料（设备）、苗木经认可后，按确认后的价格对承包人的合同价格进行调整（包括税金的增减）；价差部分仅计取税金。
4）专业工程暂估价的价格确定：暂估专业工程按照暂估专业工程实际结算金额进行调整。
5）其它项目价格：其他项目清单中总承包服务费按照分包专业工程结算金额（不含设备费）乘以投标总承包服务费率进行总承包服务费结算；
6）安全文明施工费：按照安全文明施工费投标费率乘以人工费和机械费之和进行结算；
7）施工过程中因不可抗力造成损失，由承包人提出，发包人按照本合同第17条的约定，经审核确认后进行调整；
8）法律、法规及国家有关政策规定必须调整合同价款的（不包括北京市造价管理部门的相关指导性的文件规定），按相关规定执行；
9）对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认和调整；
10）工程量清单中列出的项目，如果实际未施工，拨付进度款和竣工结算时按投标报价时的金额（包括该项目涉及到的所有费用）进行核减；
11）发生设计变更或洽商时合同价款调整按本条款（6）及本合同10.4条执行。
（6）施工中经过发包人代表、设计人和监理工程师共同签字确认的设计变更或工程洽商，以及专业工程暂估价中引起原分部分项工程量清单子目的工程量的增减，变更费用的综合单价按下列方法确定：
A.原承包人投标报价清单中已有的清单子目，遵循该项清单子目报价时的综合单价；
B.原承包人投标报价清单中有类似的清单子目，可在该清单子目基础上进行调整组价，但此价格须经监理工程师、项目管理单位和发包人审核确认后作为结算依据；
C.原承包人投标报价清单中无相应或相近的清单子目，承包人应重新进行组价报监理工程师、项目管理单位和发包人审核，由发包人确认暂定价，最终结算价以审计审定为准。审核按本合同条款D项的原则进行；
D.合同中由于工程设计变更、洽商及专业工程暂估价引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经监理工程师、项目管理单位和发包人审核确认后作为结算依据。同时约定承包人在组价过程中应遵循下述原则：
1)材料、设备、人工工日、机械消耗量参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；
2)主要材料、设备按施工期间通过比选并经监理工程师认质、发包人审核确认的市场价计算，机械费、辅材单价参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；
3)人工费单价参照施工期的《北京工程造价信息》中相关专业的人工费单价（中间值），经发包人审核确认后计算；
4)各项取费率执行承包人投标时的费率。
[bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc6294][bookmark: _Toc2095751839][bookmark: _Toc226573127][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc74869891][bookmark: _Toc1734401749][bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553]12.1 合同价格形式
本合同价格形式采用第1单价合同的形式。
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：
承包人报价时已考虑各种影响造价的自然因素及社会因素，包括但不限于：
（1）发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）所涉及的有关费率、总价措施项目费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外；
（2）因设计变更或施工范围调整使苗木、设备采购数量、工程量清单项目工程量变化所涉及的有关费率、措施费及其它项目费用的影响，但合同约定可以调整的除外。综合单价不随工程量的变化而调整；
（3）经过承包人标价的工程量清单中的计算和价格错误；
（4）承包人投标报价书中的错、漏项；
（5）施工期内人工费、施工机械使用费、辅助材料价格、苗木价格的上涨或下落； 
（6）双方在17.1条约定的风、雨、雪、洪、震等不可抗力范围以外的情况及沙尘暴；
（7）国家庆典、外交来访、高考期间、疫情期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制；
（8）发包人在招标阶段提供的措施项目清单和其他项目清单中没有明确的项目，承包人也没有另行补充，但施工过程中必须发生的总价措施项目费及其它项目费；
（9）苗木成活率对工程造价的影响；
（10）管理费和利润的风险由承包人全部承担。
风险费用的计算方法： 风险范围以内的风险费用包含在综合单价中，结算时不予调整  。
风险范围以外合同价格的调整方法： 按照合理的成本与利润构成的原则，双方另行协商   。
[bookmark: _Toc712673231][bookmark: _Toc1924091423][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207]12.2 预付款
本款修改12.2.1、12.2.2。
12.2.1 预付款的支付
预付款：/
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。
预付款抵扣：在支付第一笔工程进度款时抵扣全部预付款。
12.2.2 预付款担保
签订合同后 /  个工作日内，承包人需提交支付担保人民币   /    元（中标价的  / %），以保函或保险形式执行。预付款担保的有效期至为止。
[bookmark: _Toc1055625342][bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc100272494]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《招标工程量清单》中补充的计算规则。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：             /               。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：           /               。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：          /               。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /           。
[bookmark: _Toc1516403745][bookmark: _Toc16186591][bookmark: _Toc27300]12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296891039]本款修改12.4.4。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：         /            。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：详见本条第（2）项。
（2） 承包人根据工程进度申请支付工程款，工程进度款按以下方式选择支付：
2. 按年度支付：质保金为结算价的3%，发包人在合同签订后且在工程开工30日内支付承包人合同金额的40%工程款，施工过程中视财政拨款情况支付进度款，在工程竣工验收完成后30日内，发包人向承包人可累计支付至合同金额的70%，待财政决算后，发包人向承包人支付剩余工程款。但在发包人支付剩余工程款前，承包人应向发包人支付3%的工程质量保证金，否则发包人有权顺延支付尾款的时间，不视为发包人违约。
发包人每次付款前，承包人应提供等额正规发票，否则发包人有权暂不付款且不构成违约。
本项目属于政府投资，非因发包人原因导致付款延迟，不视为发包人违约且不承担违约责任。如遇国库结算等特殊时期，具体支付时间依据北京市丰台区财政局资金审批进度予以调整。
由于承包人和监理工程师、发包人的分歧使审核和认可工作延误的，审核和认可的时间可以顺延，承包人不应因此影响工期；
如经发包人书面同意承包人进行专业分包的工程，由承包人负责签订专业分包工程合同，其工程款由发包人拨付给承包人，承包人根据发包人拨款情 况和分包合同约定的付款条件和时间及时向分包人拨付工程款。在发包人依据合 同约定按时付款的条件下，如果承包人不按前述条件支付分包款，同时在又不能 说明正当理由的情况下，发包人有权采取措施保证分包工程款的合理支付。
根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日起施行，为落实《保障农民工工资支付条例》对建设单位和施工单位的相关要求，确保农民工工资能按时、足额支付，并对施工单位的农民工工资发放起到监督作用，承包人应严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）文件规定执行，规范农民工工资支付行为，保障农民工工资按时足额支付。承包人按期向发包人提交经审核之后的农民工工资材料和金额，材料包括考勤表、工资表等，根据现场工期安排，本工程计划完工日期为2024年    月   日，人工费以农民工工资形式由发包人依工程进度支付到承包人的农民工工资专用账户，如遇账户余额不足以支付农民工工资的情况，承包人需在支付农民工工资前一个月向发包人申请农民工工资，保证按月足额支付农民工工资，不得拖欠或挪作他用，否则一切民事、刑事、行政责任全部由承包人承担；如招致发包人承担连带责任，承包人应赔偿发包人一切经济损失。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：       /       。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
[bookmark: _Toc22119][bookmark: _Toc1114100005][bookmark: _Toc1569476373][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296347218]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc396975010][bookmark: _Toc750296361][bookmark: _Toc17144]13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc1898612073][bookmark: _Toc282243333][bookmark: _Toc12180][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc559507805][bookmark: _Toc317308676]本款补充13.2.1、修改13.2.5。
[bookmark: _Toc1027479745][bookmark: _Toc276351635]13.2.1 竣工验收条件
[bookmark: _Toc1418190231][bookmark: _Toc1893941971][bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]（3）竣工资料内容和份数：承包人需按照北京市的有关规定为发包人编制合格的六套竣工资料（包括竣工图），费用由承包人承担。竣工图要求满足备案存档要求，并与完工现场一致，竣工图编制有施工图及变更洽商资料依据，且逻辑关系吻合。竣工结算审核时，如发现竣工图与现场不一致，或与施工图、变更洽商逻辑关系混乱，建设单位有权按最不利于承包人的方式结算，承包人应予以接受，如需返工，因此产生费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc1822546722][bookmark: _Toc1570375781]13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：         /      。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                     /                          。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
绿化工程移交期限：               /                  。
其他工程移交期限：              /                  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /      。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                  /                   。
（1）单机无负荷试车费用由          /            承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /            承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /              。
[bookmark: _Toc19772]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 以发包人通知为准。
[bookmark: _Toc1123811034][bookmark: _Toc21988][bookmark: _Toc295889295]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc1257404679][bookmark: _Toc2011892871][bookmark: _Toc3577]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：         /          。
竣工结算申请单应包括的内容：            /           。
[bookmark: _Toc30710]14.2 竣工结算审核
本款修改为：
[bookmark: _Toc2011675479][bookmark: _Toc1509410444](1)双方办理工程验收手续后进行工程结算。
(2)承包人在提交竣工图28天内，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
(3)工程全部完工通过竣工验收，最终支付金额以发包方结算审计或财政结算审计最终结果为准。
(4)工程结算价的3%作为工程质量保修金（不计利息）。本工程保修期内，承包人未尽到保修职责，在接到通知后，在规定时限内派人维修，承包人不在约定的期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。本工程缺陷责任期满，在承包人已履行保修责任的前提下（承、发包双方签订缺陷责任期终止证书），发包人一次性向承包人支付其余工程保修金。（无息）
(5)承包人须按照招标文件规定对承包范围内的苗木进行养护，养护期及养护标准执行第31条质量保修、第32条质量保修责任条款。未按规定进行养护的，发包人有权按照投标报价中的苗木养护费用在质量保修金中直接扣除，无需经过承包人的同意。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按合同第20条约定处理。          
[bookmark: _Toc10781]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：        6份         。
承包人提交最终结算申请单的期限：         /          。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。
（2）最终发包方结算审计或财政结算审计金额为准，且待资金落实到位后支付。
[bookmark: _Toc19199]14.5 竣工归档资料
本款补充：
（1）施工中未发生设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人。
（2）施工过程中发生设计变更的，需经相关方书面确认后由设计单位出具设计变更材料，由承包人提供加盖竣工图章的竣工图给发包人。
（3）工程竣工验收结算后 14 天内，承包人应提供给发包人  6  套完整符合要求的竣工图、竣工归档资料。
竣工归档资料的形式和格式：按照北京市的有关规定,满足备案存档要求。
（4）因承包人拖延或不办理竣工归档资料时，经发包人催告， 3 个月内未按发包人要求提供相关竣工归档资料的，发包人有权委托第三方机构整理，相关费用由  承包人  承担。
[bookmark: _Toc1320788901][bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc490192013][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc18125]本条补充15.5。
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   12个月          。
15.3 质量保证金
本款修改为：
工程质量保证金的支付方式和时间：工程质量保证金为合同价的3% ，采用以下方式执行：
担保；
保险；
其他： 详见本合同14.2。
工程缺陷责任期满，承包人履行缺陷责任期内质量保修义务及绿化养护义务且合格移交后，在30 天内结清工程质量保证金。在工程项目竣工验收前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：      12个月          。 
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内     。
[bookmark: _Toc1846040712][bookmark: _Toc652859120]15.5 绿化养护期
绿化养护期的具体期限：   12个月           。
绿化养护期内双方责任约定：
（1）保修期及养护期内发现苗木等植物死亡，应按原设计品种、规格更换。
（2）对重点名贵树种承包人应采取专门措施保证100%成活以及养护期内长势良好，如在养护期内死亡以及出现病害影响生长，承包人应按原设计品种、规格更换，该苗木的养护期应从更换并经验收合格后重新计算。
（3）工程保修期间要求承包人拆除所有临时设施，所有养护、保卫人员均不得留宿现场，由此给承包人造成的费用增加由承包方承担并且已考虑在合同价款中。
绿化养护期内水电费支付： 由承包人负责支付  。
[bookmark: _Toc922596978][bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc543386448][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc776232141][bookmark: _Toc41673421][bookmark: _Toc12830]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：           /                 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：       /                 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                 /                      。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /。                                     /                  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           /            。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      
           /                 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                 /        。
（7）其他：                  /                      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc356979891][bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc808083520]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                  /           。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：     /          。   
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：        /         。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人承担    。
[bookmark: _Toc28685][bookmark: _Toc2079114017][bookmark: _Toc812123563]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc1018645862][bookmark: _Toc1806635917][bookmark: _Toc9363]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
[bookmark: _Toc24645][bookmark: _Toc11690251][bookmark: _Toc1010713786]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc266453569][bookmark: _Toc26212][bookmark: _Toc1270684127]18. 保险
[bookmark: _Toc29058][bookmark: _Toc552342053][bookmark: _Toc995365961]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：            /               。
[bookmark: _Toc11083][bookmark: _Toc1356197126][bookmark: _Toc1714078037]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：               /               。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /      。
[bookmark: _Toc221254894][bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc23310917]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：     /          。
[bookmark: _Toc7929][bookmark: _Toc226165635][bookmark: _Toc417085405]20. 争议解决
[bookmark: _Toc1731520220][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc846612084]20.3 争议评审
本款补充20.3.1。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
[bookmark: _Toc1638028047][bookmark: _Toc2061672555][bookmark: _Toc30811]20.4 仲裁或诉讼
本款修改为：
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向  工程所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc365353596][bookmark: _Toc6183][bookmark: _Toc452738762]20.6 通知送达
[bookmark: _Toc1318438321][bookmark: _Toc921481975]本款补充：
[bookmark: _Toc1414635822][bookmark: _Toc626862138]双方确认本合同载明的联系方式（联系电话、电子信箱、传真号码及通信地址）准确无误，如有变更应以书面方式及时通知另一方。由于一方联系方式错误、不详或者无法识别等导致无法送达，或者联系方式变更未及时通知另一方，以及其他不可归责于送达方原因造成相关通知或者文件无法送达、拒绝签收，则相关通知或文件自寄送或发送后第  / 天起视为已送达。
21 其他约定
第一部分：关于落实《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）的有关规定。
1.承包人应指定一名本项目劳资专管员：
姓名：      ；
身份证号码：           ；
手机号码：             ；
职权：负责对本项目聘用的农民工或分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。
2.承包人应于本协议生效之日起7日内在本工程所在地银行设立农民工工资保证金专用账户，专项用于支付本工程建设项目农民工工资，账户信息详见附件。
承包人应保证该账户至本项目完成竣工结算前可以正常使用。因该账户不能正常使用造成的任何收款及付款问题，责任由承包人承担。
3.承包人应在本补充协议生效之日起10日内按《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》京人社监发【2021】12号文件规定，向发包人提供农名工工资保函。
4.承包人须对施工现场作业人员实行实名管理，并将实名管理数据推送到发包人，实名制管理的数据包含农民工的进出场登记、劳动合同的签订、考勤和工资支付等记录；
5.承包人须监督劳务分包企业或劳务作业企业与农民工签订书面劳动合同，劳动合同应当明确约定农民工从事的工种、合同期限、工资计算方式、支付周期和支付日期。已签订的劳动合同，合同双方应各执一份，未订立劳动合同并进行用工实名登记的农民工人员，不得进入项目现场施工；
6.承包人负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在工程现场维权告示牌上公示；
7.施工现场维权信息告示牌，应明示下列信息：
（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
（4）本工程发包人、承包人、劳务分包或专业作业企业、人社部门、建设行政主管部门等基本信息，且应明示劳动用工相关法律法规、考勤记录表、农民工工资支付表、工资支付日期、行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等工资维权信息；
7.承包人拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，发包人有权向人力资源社会保障行政部门通报情况，并启用农民工保证金支付被拖欠的农名工工资，保证金不够支付的，发包人可先行垫付农民工工资，在向承包人拨付进度款时扣除，再依法追究承包人责任。
8. 承包人应保存书面工资支付台账，包括用人单位名称，支付周期，支付日期，农民工姓名、身份证号码、联系方式，农民工进出场登记、月出勤天数（适用于计时）或月完成工作量（适用于计件）、工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容，保存时限不少于农民工工资专用账户销户后3年，本工程缺陷责任期满，乙方除完成工程保修合同内约定事项外，还应向发包人提供保存的有关本工程的书面农民工工资支付台账；
9. 承包人使用个人、不具备合法经营资格的分包单位或者未依法取得劳务派遣许可证的中介单位派遣的农民工，或承包人非法转包工程，造成纠纷拖欠农民工工资的，承包人除按主合同约定承担违约责任之外，还应当全权负责处理并承担无条件清偿的责任；
10.在本工程实施过程中，发包人、承包人间因工程数量、质量、造价等产生争议，承包人也不得因争议停止委托银行代发农民工工资；
11.承包人应按行政主管部门规定足额储存农民工工资保证金，为本工程农民工工资提供后备保障。
第二部分 承包人工作
承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相关费用：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：在收到图纸后5天内向发包人提交工程总进度计划、材料设备进场计划；施工计划在开始实施的10天前提交；每周一应提供本周的工作计划及前一周计划完成情况；当月工作量统计报表在每月25日前提交；年度工作量完成统计报表在年后五日内提交。
（2）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：
A．承包人应采取一切必要措施加强对施工现场以及分包单位和其他相关施工单位的施工安全管理，做好施工安全工作，加强施工现场保卫及非夜间施工照明，就本工程施工现场的施工安全和保卫向发包人全面负责，由此引发的一切纠纷均由承包人负责解决，给发包人造成损失的（包括但不限于发包人为此或督促承包人履行相关义务而支付的诉讼费/仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费、调查费、律师费、交通费、被第三方追责产生的一切费用），应当赔偿发包人所遭受的损失。
B．承包人应在必要的地点和时间内提供和维护所有照明、施工现场的围挡封闭和警戒，保证场内、场内与场外接口处交通的通畅，安全防护工作符合国家及北京市安全防护的有关规定，保证正常施工并保护相邻财产的拥有者和占有者的通行以及公共的安全。
C．如承包人未履行自己的职责致使现场发生安全事故造成人身伤亡和财产损失，承包人应当承担全部赔偿责任。发包人有权在支付承包人工程款时将该赔偿金扣除。如上述行为使发包人受到损失的，发包人有权在支付承包人工程款时将全部损失直接扣除，无需经过承包人的同意。
D．如发包人或监理工程师发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，要求承包人限期整改时，承包人应立即响应。承包人不能满足要求时，发包人有权自行安排该项整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可直接从承包人的工程款中扣除，无需经过承包人的同意。
（3）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：   /    。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 承包人应按照北京市有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等的要求，办理相关手续（包括但不限于交通特别通行证、排污手续、降噪措施等手续）并自行承担费用，并保证这些规定在施工中得到贯彻执行，保证发包人不承担因承包人未能完成上述工作所承担的费用支出（包括但不限于政府部门罚款、工期延误期间的费用支出、发包人因此或为督促承包人履行相关义务而支付的诉讼费/仲裁费、公证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费、调查费、律师费、交通费、被第三方追责产生的一切费用）和工期延误责任。因承包人未履行上述义务给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人因此遭受的上述所有损失。
（5）承包人应负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作并承担相关费用；对工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人应保证所承包工程在竣工验收、移交前，处于完好状态，并承担为保证其完好所发生的全部保护费用。
（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：保护工作要符合相关各部门的管理要求。其中可以通过发包人提供的资料显示的，现场踏勘了解到的及应当预见部分的保护费用由承包人承担并已包含在投标报价（合同价款）中，同时承包人应对因自身原因而造成的一切后果负责。
（7）保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定；工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕（包括余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除）。所需费用及因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。逾期清理的，发包人可委托他人清理，费用由承包人承担。
（8）双方约定的承包人应做的其他工作：
A．承包人应为完成合同而设置合理可行的现场施工项目负责人部，并为此配备满足施工需要数量的具有相应资格的管理人员和技术人员。承包人须提供拟派往本项目班子主要负责人的详细情况。除非事先获得发包人的书面批准，承包人不得更换或撤回主要管理人员和技术人员，如发生此类情况，承包人必须在7日内将擅自撤换的主要管理人员和技术人员调回本项目或取得发包人对于新派的主要管理人员和技术人员的认可；当发包人要求承包人更换不合适或不称职的现场管理人员时，承包人应自接到通知起7日内完成更换，撤出人员不应再从事与本工程有直接关系的工作。承包人违反上述义务，发包人有权解除本合同。
B．承包人负责施工区内临时设施、临时道路、水电管线安装和保养，负责施工现场内临街交通要道、人行道的保护，费用由承包人负担。因承包人防护不利而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。
C．对于政府有关部门发送发包人的有关本工程施工现场的任何意见及通知，其中涉及承包人（含专业分包人）的，承包人应承担相关责任和工作。
D．对于承包人在施工过程中有需要发包人配合完成的工作，承包人应于施工总控进度计划中明确表述或提前足够的时间通知发包人。
E．承包人确认已充分考察了解了施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施相关的工作，并在投标报价（合同价款）中已包含相关费用。特别是施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费，结算时不再调整。
F．负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他损失由承包人承担。
G．与其他承包人的配合。
承包人在工程施工中应服从和配合发包人及监理人对施工现场的总体协调管理，为其他施工承包人提供施工场地，并做好与其他施工承包人（如市政管网、房屋建筑等）的施工配合、配合其他施工承包人对成品、半成品的保护、修复，保证整体工程的施工进度，并负责施工场地内的安全和文明施工的监督管理，相关费用已包括在投标报价（合同价款）中。
承包人应为下述人员从事其工作提供服务和配合，并负责工程实施过程中的必要协调：
a.由发包人和承包人共同确定的专业分包人；
b.发包人所雇佣的任何其他承包人（包括文物勘探单位）及其工人；
c.发包人的工作人员；
d.合法履行职责的国家公务人员和有关管理部门的工作人员。
承包人负责配合协调的工作包括：
a.将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用；
b.允许上述人员使用承包人提供的临时工程设施（如果有）；
c.为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调。
d.为上述人员提供下述其他服务和配合：为其他承包人或分包人提供施工现场水电源。
e.提供垃圾存放场地。
f.发包人认为应由承包人配合的其他事项。
承包人在其合同价款中已经包含了本款所述的与上述人员的配合与协调所发生的费用，发包人不再另行支付。
H．承包人必须遵照国家、北京市政府发布的相关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响。承包人须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。因噪音、空气污染等原因产生的扰民赔偿、额外费用、工期延误损失等，均由承包人承担，并在必要时按北京市有关规定标准支付补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。
I．承包人负责整个标段范围内所有新种植树木（包括现场移植的树木）的养护工作。
J．承包人负责本标段范围内工程施工期和养护期的安全保卫、防火工作。
K．承包人应遵守发包人对施工进度和施工区域的整体规划和调控，服从发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）。承包人根据工期或政府、发包人对施工进度的调控，合理考虑苗木非季节施工措施，非季节施工措施费用已包括在合同价款中。
L．承包人保证，依据本合同范围提供的设备及相关技术资料，承包人均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，承包人负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
M．维护标段内的设施和设备，使用标段内设备、设施造成损坏的由承包人承担修理和更换费用。
N．承包人竣工验收后，进入养护期，养护期的工作主要对本标段范围内园林植物
补植、中耕、施肥等工作内容。标段内新植苗木养护要求均严格执行北京市地方标准《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213—2014）中特级养护质量标准进行。
O．本标段的工程水电费（包括养护期）由承包人承担，费用已包含在投标报价（合同价款）中；
P．本工程中所有混凝土均采用商品混凝土，砂浆应采用商品预拌砂浆。
Q．本工程中苗木应严格按照清单中注明的要求进行采购，苗木为苗圃苗（特选苗木除外），不符合要求的发包人和监理人有权不予验收。
R．承包人在实施土壤改良时须单独报送开工报告及施工方案，经监理、发包人审批同意后，在监理监督下实施。
S. 承包人在施工过程中发现地下文物的，应当立即采取有效保护措施并通知文物行政管理部门；承包人应当配合文物行政管理部门的监督检查工作。
T. 承包人应遵守北京市及丰台区关于建筑废弃物资源化利用的有关规定，按规定优先使用建筑垃圾再生品。
U.承包人应在接收施工场地后对场地内存在的建筑垃圾、遗留树根等进行清理，
V.承包人应对施工场地内的建筑垃圾以及其他废弃物等进行分类和无害化处理，禁止将不符合环保要求的建筑垃圾、渣土等掩埋在绿化用地中。
（9）承包人应参照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强施工扬尘远程视频监控系统安装使用的通知》（京建发〔2020〕366号）要求，在施工工地安装施工扬尘在线视频监控设备。
上述全部承包人工作所涉及的内容由承包人承担的全部相关费用，上述费用已包括在投标报价（合同价款）中。

[bookmark: _Toc1508364105][bookmark: _Toc465626090][bookmark: _Toc12701][bookmark: _Toc6205]附件1：承包人承揽工程项目一览表
[bookmark: _Toc26207][bookmark: _Toc1334624912][bookmark: _Toc19812][bookmark: _Toc22267][bookmark: _Toc290402072][bookmark: _Toc25532][bookmark: _Toc24448][bookmark: _Toc30667][bookmark: _Toc8135]承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	主要内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc48854864][bookmark: _Toc381252179][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc4345]
附件2：现状树木一览表
[bookmark: _Toc1905339115][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc5927][bookmark: _Toc21439][bookmark: _Toc1215922451][bookmark: _Toc24383][bookmark: _Toc32548]现状树木一览表
	树木名称
	规格
	数量
	单位
	生长情况
	是否古树名木
	处置情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc5154][bookmark: _Toc1616868245][bookmark: _Toc2226][bookmark: _Toc41530498]附件3：暂估价一览表
[bookmark: _Toc23614][bookmark: _Toc9180][bookmark: _Toc698560855][bookmark: _Toc608362669][bookmark: _Toc1160][bookmark: _Toc30400][bookmark: _Toc1635][bookmark: _Toc17421]暂估价一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc1492274086][bookmark: _Toc785335212][bookmark: _Toc17097]附件4：发包人供应材料设备一览表
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	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量
等级
	供应时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc13312][bookmark: _Toc283425744][bookmark: _Toc121452988]附件5：发包人供应苗木一览表
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	序号
	苗木材料
名    称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	供 应
时 间
	送 达
地 点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc2144979508][bookmark: _Toc8847][bookmark: _Toc1799881692][bookmark: _Toc20728]附件6：绿化养护责任书
[bookmark: _Toc19825][bookmark: _Toc2133128467][bookmark: _Toc1792836188]绿化养护责任书
发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或
《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 203—2014）（地方标准）等相关规定，经协商一致就                       （工程全称）签订绿化养护责任书。
一、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：     /                                              。
二、养护标准
绿化养护质量按照《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或
《城镇绿地养护管理规范 》（DB11/T 203—2014）（地方标准）中 特 级标准。
三、考核标准
由发包人按《城镇绿地养护管理规范》(DB11/T213-2014)（国家标准行业标准地方标准）中特级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。
四、绿化养护期
绿化养护期 12 个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
五、养护责任
1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。
2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。
3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。
4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定：                 /                 。
六、养护费用
养护费用由承包人承担。
    七、其他约定：                      /                。
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。


发包人：（公章）                         承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
地  址：                                地 址：    
电  话：                                电 话：     
日  期：      年   月   日              日 期：   年   月  日




[bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc732104650][bookmark: _Toc1831685531][bookmark: _Toc25213][bookmark: _Toc298211660]附件7：工程质量保修书
[bookmark: _Toc358881767][bookmark: _Toc2084188277][bookmark: _Toc8175]工程质量保修书
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）以及《城镇绿地养护管理规范》(DB11/T213-2014)（地方标准），经协商一致就             （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，绿化工程、园林附属工程（园路与广场铺装、假山、叠石、置石、园林理水、园林设施安装），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                /                  。
二、质量保修期
工程的质量保修期如下：
    1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；其他防水工程 / 年。
3. 装修工程为 / 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  / 年；
5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；
6. 绿化工程为    12   个月；
7. 园林附属工程为  12  个月；
8. 其他项目保修期限约定如下：            /          。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、 缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
4、 质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担，从质量保证金中扣除。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地住房和城乡建设行政主管部门及有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。
5. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、双方约定的其他工程质量保修项：          /        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                         承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
地  址：                                地 址：               
电  话：                                电 话：               
日  期：      年   月   日              日 期：   年   月  日



[bookmark: _Toc30923][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc1106295181][bookmark: _Toc41181775]附件8：廉政建设责任书
[bookmark: _Toc26067]廉政建设责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政建设责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人从事该建设工程项目的负责人和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。


发包人：（公章）                         承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
地  址：                                地 址：             
电  话：                                电 话：             
日  期：      年   月   日              日 期：   年   月   日



附件9：施工单位环境保护责任书
施工单位环境保护责任书
甲方： 
乙方：1   
为加强北京市丰台区园林绿化局工程的环境保护，认真执行国家有关法律、法规以及市环保管理办法和条例，提高施工现场环境保护的管理工作，确保施工现场具备满意的作业环境，减少对环境的破坏，特签订本环保责任书。
一、目标
文明施工，美化环境，预防或减少可能伴随的环境影响。施工现场废污水有组织排放，废弃物按规定处置，见少或消除向施工现场及周边排放污染物和废弃物；严格按有关法律、法规控制现场噪音污染；积极改进施工现场环境质量，提高工人的环境保护意识；合理组织施工，降低资源消耗；保证在施工过程中零投诉，无新闻曝光。
二、责任范围
项目工程整个施工期内的周边环境及施工现场环境的保护。
三、甲方责任和权利
1.对项目工程生产经营过程中的环境保护负全面领导责任。
2.贯彻落实区委区政府及上级单位下达环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。
四、乙方责任和义务
1.认真贯彻执行甲方下发的环境保护方面的各项规章制度。对所承包的工程，职工在生产过程中的环保工作負全责。
    2.认真贯彻执行环境保护方针、政策、法令和各项规章制度。制定所承包工程各项环境保护管理办法，并贯彻实施。
    3.根据工程特点确定环保工作的管理体制，要把安全生产工作贯穿到每一个具体环节中去。
    4. 园林绿化施工必须遵守《丰台区园林绿化局绿化施工环保措施》要求。
五、关于高排放非道路移动机械和重型柴油车问题
1.排量3.5t（含）以上柴油车即为重型柴油车。
2.施工单位要制定机动车明细台账和非道路移动机械台账。
3.工地要严格禁止冒黑烟、排放不达标车辆进入，特别要加强对外来施工车辆及运送苗木车辆的管控，严格禁止出现上述情况。
4.施工单位必须签订非道路移动机械排放承诺书（承诺书要盖项目部公章及项目负责人签字）。
5.五环以内四类（挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车）不符合排放限制的不得使用，一经查出，按照相关条例处罚。
6.其他非道路移动机械（柴油机械）如有冒黑烟及可见烟度也要进行处罚。
7.所有施工工地要在施工现场张贴《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的公告》。
8.关于高排放非道路移动机械简单鉴别方法：2015 年1月1 日以后生产的非道路移动机械基本符合相关排放标准。另，如机械出现冒黑烟及可见烟度的基本不符合排放标准。
六、关于绿化施工工地扬尘防治有关工作
1.施工现场出口必须设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设备。
2.施工单位应在施工现场周边设置不低于2.5 米的围挡（山区除外）。
3.重污染天气应急工作补充要求：
第一要及时回应应急启动指令并立即启动预案（20 分钟内）；
第二各种巡查检查必须留痕（填写检查记录并签名留档有条件的应留存照片）；
第三应急值守必须填写值班记录。
七、附则
本责任书一式二份，责任单位各一份，由甲、乙双方的法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，承建工程内容完工竣工验收合格后自动失效。


建设单位：                      （章）
负责人：                        （签章）
                                 年   月   日


施工单位：                       （章）
负责人：                         （签章）
                                  年   月   日


附件10：施工环保承诺书
施工环保承诺书

北京市丰台区人民政府花乡街道办事处 ：
我单位                 施工现场要配备喷雾机及喷淋、洒水降尘设备。实施绿化建设项目均采用围挡、苫盖、定期喷水等抑尘措施。
我单位                 将积极配合环保等相关部门的执法检查，若未达到上述环保要求，我公司自愿自觉接受环保等有关部门的依法监管、处理。



项目经理（签字）：
项目公司（盖章）： 
年    月    日


附件11：治欠保支承诺书
治欠保支承诺书
致： 北京市丰台区人民政府花乡街道办事处 
我公司参加本次           项目的投标，现做出以下承诺：
（一）工资保函的建立。
（二）建立农民工工资专用账户。
（三）公示牌制作及设立。
（四）完成农民工工资承诺书（保证书）。
（五）农民工银行工资卡的建立；工资支付银行凭证上报相关部门。
（六）配备劳动力管理员，确保农民工实名制并按月足额支付农民工工资。
我单位                  将积极配合区园林局等相关部门的执法检查，若未达到上述要求，我公司自愿自觉接受区园林局等有关部门的依法监管、处理。
        特此承诺。

投标人（公章）：                                 
                  法定代表人（签字或盖章）：							
日   期：    年   月   日




附件12：环保承诺书
环保承诺书

北京市丰台区人民政府花乡街道办事处：
我单位在丰台区承担                  绿化项目。在整个施工期间，我单位将严格贯彻执行《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2017〕30号）等文件政策的要求，按照非道路移动机械和施工车辆达标排放的要求以及空气重度污染应急预案等文件要求，做好工地的环保工作。
若我单位未达到上述环保要求，我单位愿接受区环保局有关部门的依法监管和处理。


单位法人（签字）：            


单位名称（盖章）：                          




附件13：施工安全告知承诺书
施工安全告知承诺书
本单位承诺如下：
一、确保制定本单位安全生产责任制和消防安全责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,建立综合应急预案，配备应急人员。
二、确保本单位与管理单位签订施工安全承诺书，每日开展安全巡查检查，加强施工作业人员日常安全管理，及时消除各类安全隐患，预防各类安全生产事故的发生。
三、确保本单位全面配发安全劳动防护用品，做好食品安全、防暑降温等各项劳动保护措施，严防高处作业、高温作业、吊装作业、挖掘作业、土方作业、动火作业、绿化作业、电气作业、施工作业、食品安全等事故的发生，确保施工人员人身安全。
四、确保本单位在施工作业前对施工人员开展班前安全教育，严格按照操作规程开展施工作业，严禁违章指挥、违章作业、冒险作业。严格履行特种作业人员持证上岗制度，严禁无证上岗作业。
五、确保本单位施工现场安全防护措施到位，安全警示标识张贴齐全，严格履行电工作业、动火作业等施工作业的审批手续，做好作业现场各项安全监护措施，相关作业人员必须取得相应的操作证件，严禁无证操作。
六、确保本单位施工现场至少配备3名以上的安全管理人员，负责施工现场安全监护、安全管理及应急处置。
七、确保本单位施工现场无“三合一”、“多合一”场所。
八、确保本单位严格履行安全生产主体责任及消防安全主体责任，遵守相关法律法规，确保施工安全。
九、确保严格执行《丰台区园林绿化局工程安全管理规范（试行）》、《丰台区园林绿化局绿化班点安全生产管理规范（试行）》等相关要求及安全生产法律法规，确保工程进行制度化、规范化、标准化、常态化，有效预防各类工程风险事故。
十、本单位已知悉上述施工安全告知承诺内容，因本单位未落实安全生产主体责任及消防安全主体责任或因违反相关法律法规而造成事故的，由本单位负全责。
承诺单位： 
承诺人：
承诺日期：     年   月    日


附件14：承建单位施工安全责任书
[bookmark: _Toc535584777][bookmark: _Toc533771509][bookmark: _Toc532905361][bookmark: _Toc532905183][bookmark: _Toc534100977][bookmark: _Toc534101108][bookmark: _Toc532896105]承建单位施工安全责任书

为确保贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保工程全工期无任何安全事故，我单位                    与北京市丰台区人民政府花乡街道办事处签订如下安全责任：
一、安全生产主体责任
第一条 制定本单位安全生产责任制和消防安全责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,建立综合应急预案，配备应急人员。项目经理、技术负责人、班组长、安全员等相关人员职责责任到人。坚决杜绝生产安全事故、机械事故、火灾事故、触电事故、管线事故、食物中毒事故发生。
第二条 与管理单位或相关管理部门（科室）签订施工安全责任书，在协议中要明确双方安全管理人员、规定各自的安全生产管理职责。
第三条 严格履行安全生产主体责任及消防安全主体责任，遵守相关法律法规，确保施工安全。
第四条 建立健全现场安全、运输环节安全、土石方工程安全、用电安全、消防安全、各类机械安全等安全作业制度。
二、劳动防护
第五条 全面配发安全劳动防护用品，为作业人员配备统一的作业服装、足量配发合格的劳动防护用品。教育、督促施工作业人员正确佩戴劳动防护用品；建立劳动防护用品发放记录。
第六条 做好食品安全、防暑降温等各项劳动保护措施，严防高温作业事故及食品安全事故的发生，确保施工人员人身安全。
第七条 为施工作业人员办理意外伤害保险。
三、安全教育
第八条 作业人员入场作业前进行班前安全教育，严格按照操作规程开展施工作业，教育要有具体内容并形成教育记录。严禁违章指挥、违章作业、冒险作业。严格履行特种作业人员持证上岗制度，严禁无证上岗作业。
第九条 新入职工人进行三级（公司、作业项目、班组）安全教育，培训时间不得少于24学时，有记录可查。
第十条 对施工作业管理人员、专职安全员进行安全生产法规和业务知识培训，并考核合格。施工作业现场在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作人员进行专门的安全教育和培训。施工作业岗位人员转岗、离岗6个月以上重新上岗者，进行项目、班组安全教育培训，不得少于4学时。 
第十一条 每周召开安全生产例会。明确会议的主要目的和基本要求；明确会议的参加人员；明确会议的主要议程和内容；明确会议研究、部署安全生产工作，解决安全生产问题的方法和措施；确定会议记录保存期限。
四、安全检查
第十二条 根据作业特点明确安全隐患排查的时间、程序、方法、范围和建档要求；明确排查责任人；明确隐患治理整改过程中的技术防范措施；建立隐患排查台帐；明确隐患整改完成后的报告要求。
第十三条 根据施工作业特点制定安全检查制度并认真实施。施工作业现场设立现场安全管理人员和现场安全监护人员。
第十四条 安全员应尽职尽责，及时发现并制止违章指挥、违章作业、强令冒险作业、盲目施救等行为。每日开展安全巡查检查，加强施工作业人员日常安全管理，及时消除各类安全隐患，对各施工人员、施工车辆和机械驾驶员做到经常提醒安全施工，预防各类安全生产事故的发生，有记录可查。
第十五条 针对施工作业内容制定切实可行的施工事故应急方案或现场应急处置方案，包括但不限于：消防、交通、触电、中暑、高空坠落等，并进行演练。
第十六条 建立值班制度。明确值班的岗位；明确值班岗位（人员）的职责；明确值班岗位（人员）值班工作规程和基本要求。 
第十七条 如果发生安全生产事故，确保第一时间组织相关力量科学合理开展救援，同时向管理单位上报安全生产事故情况。
五、施工安全
第十八条 确保所有工序按建筑法和设计图纸以及监理单位要求施工。对涉及变更等工程施工，必须先行报告管理单位，按审核批准的施工图纸施工并编制好施工组织设计和安全施工方案。施工作业组织设计中须包含安全措施，并经过公司级审批。施工作业前按项目进行书面安全技术交底并履行双方签字手续。 
第十九条 对施工作业现场危险源进行辨识并登记造册并做好各项安全防护措施及应急预案，如：高处坠落；物体打击；坍塌；机械伤害；起重伤害；中毒和窒息；触电；有限空间；火灾；粉尘；噪声；地上高压线、地下管线；突发性灾害天气；水源地污染；特种设备等。
第二十条 确保施工作业现场安全防护措施到位，安全警示标识张贴齐全，严格履行电工作业、动火作业等施工作业的审批手续，做好施工作业现场各项安全监护措施，相关作业人员必须取得相应的操作证件，严禁无证操作。施工作业现场至少配备2名以上的安全管理人员，负责施工作业现场安全监护、安全管理及应急处置。
第二十一条 合理安排好施工作业棚，材料堆放的位置。工地材料，设备的堆放，整齐稳固，拆除的模板，边角废料等及时消除。严禁出现“三合一”、“多合一”场所。施工作业现场内危险地段的坑、井、沟、陡坡、线路等设置“危险”或“禁止通行”的标志，夜间设红灯信号。
第二十二条 施工作业现场道路保持畅通，对施工作业现场可能影响往来行人安全地段设立明显的安全警示标记。夜间施工有足够照明，用电线路架设符合电气规程要求。
第二十三条 施工作业现场饮食卫生符合有关法律法规的规定。
第二十四条 施工作业现场电气设备的设置、安装、防护、使用、维修符合规范要求。长期固定的配电设备设施管理按相关规定执行。
第二十五条 施工作业现场按规定配置相关消防设施，并进行定期检查和维护保养；消防设施和器材设在明显、便于取用的地点；手提式灭火器放置在灭火器箱内或挂在托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5米；定期组织消防演练并留存资料。 
第二十六条 进行有限空间作业制定安全管理制度和操作规程，履行作业审批手续，做好施工作业现场安全监护。作业场所有限空间包括但不限于：深度超过1.2米的各种井体；挖掘深度超过1.5米的沟槽；大树土球入坑未回填前狭小空间；温室、地下泵房、沼气池、蓄水池等。
第二十七条 施工现场建立“五牌二图”文明施工。包括：工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、事故统计牌、文明施工作业牌、组织机构图、施工作业总平面图。
第二十八条 施工作业现场办公区、生活区等场所的设置、使用的材料、人均使用面积、逃生通道等符合相关法律法规标准，包括但不限于：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工作业现场消防安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工作业现场环境与卫生标准》、《施工作业现场临时建筑物技术规范》、《建设工程安全生产管理条例》等，管理责任必须落实到人。
第二十九条 施工作业现场严格遵守下列管理规定：
（一）市区主要路段的工地设置高度不小于 2.5m 的封闭围挡；一般路段的工地设置高度不小于 1.8m 的封闭围挡；
（二）围挡应坚固、稳定、整洁、美观。施工作业现场进出口设置大门，并设置门卫值班室；建立门卫职守管理制度，并配备门卫职守人员；施工人员进入施工作业现场佩戴工作卡；
（三）施工作业现场出入口标有企业名称或标识，并设置车辆冲洗设施。施工作业现场的主要道路及材料加工区地面进行硬化处理；
（四）施工作业现场道路畅通，路面应平整坚实；
（五）施工作业现场有防止扬尘措施；
（六）施工作业现场设置排水设施，且排水通畅无积水；
（七）施工作业现场有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；
（八）施工作业现场设置专门的吸烟处，严禁随意吸烟。建筑材料、构件、料具按总平面布局进行码放；
（九）材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；施工作业现场材料码放采取防火、防锈蚀、防雨等措施；
（十）建筑物内施工垃圾的清运，采用器具或管道运输，严禁随意抛掷；
（十一）易燃易爆物品分类储藏在专用库房内，并制定防火措施。施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并采取相应的隔离措施；
（十二）在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍；
（十三）宿舍、办公用房的防火等级符合规范要求；
（十四）宿舍设置可开启式窗户，床铺不超过 2 层，通道宽度不小于 0.9m；宿舍内住宿人员人均面积不小于 2.5 ㎡，且不超过 16 人；冬季宿舍内有采暖和防一氧化碳中毒措施,严禁是用煤采暖、电热毯，严禁使用“小太阳”等不合格电暖设备。夏季宿舍内有防暑降温和防蚊蝇措施；生活用品摆放整齐，环境卫生良好。
（十五）施工作业现场建立消防安全管理制度、制定消防措施；施工作业现场临时用房和作业场所的防火设计符合规范要求；
（十六）施工作业现场设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求；
（十七）施工作业现场灭火器材保证可靠有效，布局配置符合规范要求；
（十八）明火作业履行动火审批手续，配备动火监护人员。食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离符合规范要求；
（十九）食堂有卫生许可证，炊事人员持身体健康证上岗；食堂使用的燃气罐单独设置存放间，存放间通风良好，并严禁存放其它物品；
（二十）食堂的卫生环境良好，且配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；厕所内的设施数量和布局符合规范要求；
（二十一）厕所符合卫生要求；保证现场人员卫生饮水；生活垃圾装入密闭式容器内，及时清理。
六、机械作业
第三十条 机械作业时，有人现场统一指挥作业，设置现场安全员监护人员。
第三十一条 各种机械的操作使用，按机械本身的操作规程执行。不得破坏施工沿线所有桥涵、道路、原有的下水管道以及所有电线电缆等设施。
第三十二条 驾驶人员作业前对机械、安全制动装置详细检查，确保安全可靠，所有机械驾驶人员持证上岗。
第三十三条 自有土方施工作业机械有相关管理制度；租赁土方施工作业机械从正规公司租赁，签订安全管理协议；操作人员持证上岗；按操作规程作业。
第三十四条 电动工具明确设施和设备管理部门人员的职责；制定设备、设施的运行、维护、保养措施；制定设备定期检验制度；明确设备的淘汰年限。
第三十五条 电气焊、电工、吊车、铲车、挖掘机等特种作业人员持证上岗，履行作业审批手续,设置现场安全员、做好施工作业现场安全防火措施和安全监护，严禁违章指挥、违章作业、强令冒险作业。
第三十六条 电工作业持《北京市特种作业操作证》（外埠来京从事电工作业的人员，必须持原所在地地（市）级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明，并申请换领《北京市特种作业临时操作证》方准上岗独立操作。
七、附则
第三十七条 本单位确保认真组织好施工期间的安全预防工作，确保施工期内无任何安全事故，因本单位未落实安全生产主体责任及消防安全主体责任或因违反相关法律法规而造成事故的，由本单位负全责。
第三十八条 上述所有条款本单已详细阅读并同意条款内容，确保严格执行条款内容。
第三十九条 本责任书由北京市丰台区人民政府花乡街道办事处负责全权解释。
第四十条 责任书自签订之日起生效。
第四十一条 本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。



甲方盖章：                              乙方盖章： 
授权代表签字：                          授权代表签字：
签订日期：    年  月  日              签订日期：  年  月  日





附件15：
承 诺 书

为贯彻落实国务院第724号令《保障农民工工资支付条例》及市区相关规定，规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，作为总承包企业，我单位                     现作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项目中农民工的合法权益：
一、在工程项目全面落实实名制管理，按月收集并确认《工资表》《考勤表》和《施工人员变更情况周统计表》。
二、按照国务院《条例》及市区有关规定按月足额支付农民工工资。
三、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。杜绝农民工极端或群体性讨薪突发事件发生。

特此承诺


承诺单位：                             （加盖企业公章）


企业法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：               


                          日期：







第六章   响应文件格式


供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。





响应文件封面（非实质性格式）




响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件


1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


3
2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业证明文件

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。


2-1-1中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

说明：
本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，
（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；
（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效。
A.本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；
B.供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。
（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为    的    项目（填写采购项目名称）中	包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



投标人名称（加盖公章）      
日期：      年    月    日
注：
（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效。
（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效。
（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议（实质性格式）
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包预算总金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   



说明：
（1） 当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供。



（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。




2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______”（项目名称） ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。


联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。





3-2其他特定资格要求
































4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（如有）


[bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  
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6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：
	







说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：
	


	







供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672]报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________
	包号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《工程量清单报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日



  




8  工程量清单报价表
招标工程量清单另行提供（实质性格式）







































[bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226965751]9  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应）

	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况

	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料



12  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	供应商名称
	最后报价
	其他
声明

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________ 
日期：____年____月____日   
13  最后分项报价表（实质性格式）
最后分项报价表


项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元
	序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	总计（元）
	
	



注：1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小微”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。


供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：______
日期：____年____月____日  















14  最后报价构成表（如有，实质性格式，磋商后提交）
14-1最终报价中分包情况说明
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型
（选择）
	拟分包合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	...
	
	
	

	合计
	



14-2联合体最终报价情况说明
	序号
	联合体成员名称
	联合体成员类型
（选择）
	合同金额
（人民币元）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	

	...
	
	
	

	合计
	



注：1.仅当本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且供应商拟通过分包或联合体方式实现预留比例时提供，否则无须提供；当本项目（包）未预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件。
2.供应商可根据自身响应实际情况，选择一种表格填报提交即可。
3.本表应按包分别填写。
4.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：______
日期：____年____月____日  
