竞争性磋商文件

项目名称：团结湖城市会客厅项目

项目编号：11010524210200016461-XM001

采购人：北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处

采购代理机构：中技国际招标有限公司

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 供应商须知	6

第三章 资格审查	19

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章 采购需求	31

第六章 拟签订的合同文本	34

第七章 投标文件格式	50

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：11010524210200016461-XM001

- 2.项目名称：团结湖城市会客厅项目

- 3.采购方式：竞争性磋商

- 4.项目预算金额：140万元、项目最高限价：140万元

- 5.采购需求：

| 包号 | 包名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 团结湖城市会客厅项目 | 140 | 1项 | 具体内容详见第五章采购需求内容。 |

- 6.合同履行期限：2024年5月28日-2024年8月27日

- 7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

- 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1 中小企业政策

- □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- 本项目专门面向  □中小  小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

- □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额， 提供的货 物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：             。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

- ■否

- □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.2 其他特定资格要求：建筑装饰装修工程专业承包二级资质(含) 以上资质或建筑工程施工总承包参级 (含) 以上资质。

- 三、获取采购文件

- 1.时间：2024年05月27日至2024年06月03日，每天上午08:00至11:30，下午13:30至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.地点：邮箱chenjing81@cgci.gt.cn

3.方式：网上发送。投标供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送招标文件电子版；采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在招标文件申领时间内重新提交材料。代理机构邮箱：chenjing81@cgci.gt.cn 。

如需纸质文件，致电联系领取纸质文件，地址：北京市丰台区通用时代中心C座809室。文件发售联系人及电话：陈静81168452、8277、186102646161。

- 4.售价：0元。

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2024年06月17日09点30分（北京时间）。

- 地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

- 五、开启

- 时间：2024年06月17日09点30分（北京时间）。

- 地点：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号中技国际招标有限公司会议中心。

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策：支持节能产品、环境标志产品、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

- 2.供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的响应文件。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处

地 址：北京市朝阳区团结湖北头条九号

联系方式：张朋 010-85589845

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区通用时代中心C座809室

联系方式：010-81168240、8452

3.项目联系方式

项目联系人：陈静、于心远、徐聪宇、高兆兆

电   话：010-81168240、8452、8277、8636

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年_月_日_点_分考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年_月_日_点_分召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： - 样品制作的标准和要求： ； - 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 - 样品递交要求： ； - 未中标人样品退还： ； - 中标人样品保管、封存及退还： ； - 其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. - 团结湖城市会客厅项目; 建筑业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12.1 | 投标保证金 | - 1.投标保证金金额： - 人民币20000.00元； - 2.投标保证金收受人信息： - 账号：1026 9000 0004 86082 - 单位名称：中技国际招标有限公司 - 开户行：华夏银行北京丽泽支行 - 行号：3041 0001 1975 - 如采用网上银行转账支付等形式，须在转账时注明项目名称简称和包号。 - 3.交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 - 4.投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 - 5.如采用支票、保函等形式提交投标保证金的，提交地址为北京市丰台区通用时代中心C座8层。联系电话：陈静、于心远、徐聪宇 010-81168452/8240/8277 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 ■有，具体情形： - 开标以后、投标有效期内，供应商撤回其投标的； - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的； - 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金； - 4、供应商在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、恶意串通、扰乱开评标持续的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 14 | 委托代表人的资格条件 | 投标时须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件(如果是法定代表人参加开标会则携带法定代表人身份证明及身份证原件)。 |
| 14.1 | 投标文件要求 | 电子版投标文件1 份，载体必须是可以被读取的U盘。 纸质版投标文件1正2副。 |
| 16 | 投标文件递交截止时间和递交地点 | 投标文件递交截止时间：2024年06月17日09时30分（北京时间） 投标文件递交地点：北京市丰台区首科大厦四层评审室。 |
| 19.1 | 开标时间和开标地点 | 开标时间：2024年06月17日09时30分（北京时间） 开标地点：北京市丰台区首科大厦四层评审室。（具体以开标当天大屏显示信息为准） |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人。 □随机抽取 |
| 24 | 开标方式 | 现场组织磋商。供应商未在投标截止时间前到达指定开标地点的视为 不参与本项目磋商。参与本项目开标的供应商不足三家的，不得开标。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： - 可以分包履行的具体内容： ； - 允许分包的金额或者比例： ； - 其他要求： 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件形式，将盖公章扫描件和可编辑word版一并发至邮箱chenjing81@cgci.gt.cn |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式联系部门：综合办公室 联系电话：81168240； 通讯地址：北京市丰台区通用时代中心C座809室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： 采购人 ■中标人 - 收费标准：以中标金额为基数，参照计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文规定标准收取。 - 缴纳时间：按合同约定。 |
| 28 | 报价说明 | （1）本项目招标控制价140万元。 （2）税金：供应商在投标报价时，应按照《关于建筑业营业税改征增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知（京建发〔2016〕116号）、《北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》（京建发[2018]191号）、《北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》（京建发〔2019〕141号）执行，合同履行过程中，根据承包人开具的增值税专用发票中显示的税率予以计量支付。 （3）建筑垃圾运输处置费用：供应商应根据招标文件要求和招标工程量清单，遵照“京建法〔2017〕27 号《北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》的规定，结合工程和自身实际情况，自主填报建筑垃圾运输处置项目的价格，但不得低于成本。 （4）农民工工资：供应商应严格执行《保障农民工工资支付条例》的规定和要求。 |
| 29 | 质量标准 | 合格 |
| 30 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级 | 本项目施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标 。 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）。 |
| 31 | 响应文件份数 | 正本1份、副本2份、电子文档1份（储存媒介：U盘） |
| 32 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 33 | 特别说明 | 本文中： “近三年” 指2021年5月1日至报价截止时间 “近三个月”指近半年（2023年11月至2024年4月）中任意三个月 “同类工程业绩”指已竣工的同类工程。 如文件中相关标注与本表内容不符，以本表内容为准。 |

- 供应商须知

第一章    总则

1  项目概述

1.1  项目名称：详见供应商须知前附表。

1.2  建设地点：详见供应商须知前附表。

1.3  工期：详见供应商须知前附表。

1.4  项目内容：工程量清单范围内的全部工作。

1.5  采购人：详见供应商须知前附表。

1.6  采购人：无

1.7  资金来源和落实情况：详见供应商须知前附表。

1.8  关于本项目的进一步说明参考本磋商文件中其他相应内容。

2  现场条件

2.1  施工用水、电：采购人根据施工现场情况进行协调，供应商在施工过程中保证正常供电，由供应商自行解决。

2.2  有关勘探资料：不提供地质勘探资料。

2.3  其他：无。

3  合格条件与资格要求

3.1  供应商资格要求：详见供应商须知前附表

3.2  充分、公平竞争保障措施：

3.2.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。本项目不接受联合体；

3.2.2遵守国家有关法律、法规、规章、政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2.3凡受托为本次采购的项目进行设计、编制规范、前期咨询论证和其他文件的供应商及相关联的附属机构，不得参加磋商；

3.2.4在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人之外；

3.2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动。总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加本项目磋商。

3.3  响应人在磋商过程中不得向磋商采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其响应人资格将被取消。

3.4  磋商采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

3.4.1	提供虚假的资料。

3.4.2	在实质性方面失实或不完整。

3.5  采购当事人之间不得相互串通磋商。

4  联合体

4.1  本项目不接受联合体磋商，如专业性强或确须分包的子项目，其拟选分包供应商必须具备相应的施工资质且须经采购人审核确认。

5  费用承担

5.1  无论参加竞争性磋商过程中的作法和结果如何，参与方自行承担所有与之有关的全部费用。

6  采购方式、计价依据及方式

6.1  采购方式：竞争性磋商

6.2  计价依据及方式详见供应商须知前附表

7  合同形式

7.1  本项目合同形式为：详见供应商须知前附表。

7.2  本项目使用的施工合同为合同范本，实质性内容不许与变更，其余部分待实际签订时与采购人协商确定合同内容。

8  工程质量标准和施工现场安全生产标准化管理目标等级

8.1  工程规范、标准和质量标准

8.1.1  本项目适用国家现行设计和施工验收规范、标准以及由采购人随本竞争性磋商文件和相关资料向成交供应商提供的具体技术要求。

8.1.2  本项目质量标准必须符合中华人民共和国国家标准（以下简称“国家标准”），如果竞争性磋商文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行。

8.2  工程质量等级：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

8.3  要求工程质量：合格。

8.4  本项目施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

8.5  现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）。

9  工期及进度要求

9.1  详见供应商须知前附表

10  现场踏勘

10.1  供应商可自行决定是否对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取那些需自己负责的有关磋商准备和签署合同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由供应商自己承担。

10.2  经采购人允许供应商及其代表方能进入现场进行考察。在递交磋商响应文件截止日期前，如果任何供应商申请对现场进行追加考察，且采购人认为其理由合理和确实必要时，采购人可组织所有供应商进行追加考察。本须知明确规定：供应商及其代表不得让采购人为现场考察负任何责任。供应商及其代表必须承担那些其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害(不管是否致命)、财产损失或损坏的后果和责任。

10.3  现场踏勘时间及地址：详见供应商须知前附表。

10.4  供应商应在本须知规定的时间前以书面形式将所有疑问按规定方式送达给采购人，由采购人以书面形式回复并发给全体获得竞争性磋商文件的供应商。

10.5  供应商对现场进行详细踏勘，对下列情况(不限于此)中所包含的风险和意外须有足够考虑。

(1)现场地表状况、各类不适宜材料及垃圾、渣土等废弃物堆积、埋置方式和数量，清除此类废弃物的消纳场所及相关运输；

(2)现场及通往现场的交通条件和所需的食宿供应条件；

(3)现场及其周围现有地上房屋及设施、地下设施、环境及公众利益的保护；

(4)实施和完成本项目及其维护、保修所需工作的内容、范围、性质和所需用的人工、材料、机械设备；

(5)影响承包人费用和施工的各级政府部门发布的有关法令、规定及管理办法；

(6)可能对施工产生干扰并影响承包人费用的各种影响因素。

第二章    竞争性磋商范围

11  竞争性磋商范围

11.1  竞争性磋商范围：详见工程量清单。

11.2  指定分包内容：无。

11.3  直接发包内容：无。

第三章    竞争性磋商文件

12  竞争性磋商文件的内容

12.1  用于竞争性磋商目的而发售的本项目的竞争性磋商文件包括下列文件及所有按本须知规定发出的任何答疑文件和补充修改文件：

第一部分  磋商邀请书

第二部分  供应商须知前附表

第三部分  供应商须知

第四部分  合同文件

第五部分  工程规范和技术说明

第六部分  响应文件部分格式

第七部分  工程量清单

第八部分  图纸

12.2  供应商应认真研读竞争性磋商文件中所有须知、条件、格式、项目、规范等各个组成部分，充分了解本磋商文件中的各项规定和供应商一旦成交后需承担的合同责任和义务；如果供应商的响应文件不能满足本须知的要求，责任由供应商自负。根据本须知的规定，不符合竞争性磋商要求的响应文件将被拒绝。

13  竞争性磋商文件的澄清

13.1  如果任何供应商对竞争性磋商文件的任何部分有任何疑问，供应商应按照供应商须知前附表的要求提出疑问。

13.2  提醒供应商注意：如果竞争性磋商文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何组成文件中出现明显或不符合正常思维逻辑等的错误时，包括在文件编写过程中经常出现的打印错误，供应商应以书面形式请求采购人以书面形式予以澄清。根据合同有关约定，如果供应商在磋商过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在成交后发现并提出，成交供应商将必须接受由采购人依据合同有关条款作出书面澄清。

14  竞争性磋商文件的修改

14.1  受本条第14.3款的制约，且在不违背国家有关法律、法规的前提下，采购人在磋商截止日前的5个日历天，有权对竞争性磋商文件进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答供应商要求澄清的问题而做出的。采购人对竞争性磋商文件的修改，将以向供应商发出竞争性磋商文件的补充文件的方式做出。

14.2  竞争性磋商文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得竞争性磋商文件的供应商，并对他们起约束作用。

14.3  如果采购人对竞争性磋商文件进行了修改，当他认为有必要时或为满足国家有关法律法规规定而必须时，采购人可以通知供应商延长本须知前附表中规定的递交响应文件截止时间。这种通知将以书面的方式发给所有获得竞争性磋商文件的供应商，供应商收到通知后，应当在24小时之内以书面的方式通知采购人，确认已经收到该通知。

14.4任何未盖章的补充文件或协议都不具有法律效力。

15  水文及地表以下资料等

15.1  采购人声明：在开工前提供的现场地质勘察资料及有关现场的市政管线等资料和数据均是以诚实可信的态度提供的，是采购人现在有的和客观的。但采购人并不对上述资料中标示的地下水位标高及管线位置的准确性负责，采购人也不对供应商由此而做出的推论、判断、理解、结论和任何决策负责。供应商应当考虑受地质勘察钻孔数量的限制、局部钻孔勘察并不能完全代表场地的整体状况、地下水文地质情况受到季节性的影响、钻孔勘察后水文地质情况可能变化等情况。因此，供应商有义务通过自己的努力来核查这些资料的准确性。只有当采购人提供的施工现场资料与实际存在实质性的和成交供应商无法合理预见的巨大差异，并给成交供应商的施工组织带来了非人力可以抗拒的和可以证明的明显损失或损害时，采购人才会考虑为其提供的施工现场的资料的适用性承担部分责任，并对采购人此类明显的损失或损害给予适当的分担。

16  合同条款

16.1  如果供应商在阅读本竞争性磋商文件中包括的任何将构成合同文件组成部分的文件中任何部分之中或不同文件之间有任何矛盾、模糊或遗漏之处，供应商应在规定的时间以书面方式通知采购人，以便采购人能及时予以补充、修改或澄清。

16.2  如果本竞争性磋商文件第五部分“工程规范和技术说明”约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家规范、标准、规程和北京市地方标准有任何矛盾或不一致，供应商应执行其中标准最高、要求最严的标准。

第四章    响应文件

17  响应文件语言和货币

17.1  供应商与采购人之间的所有往来函电和文件原则上均应使用中文。

17.2  本竞争性磋商文件的磋商价格一律以人民币元为计价货币。

18  响应文件的组成

18.1  响应文件应由电子文档、资格证明文件、商务技术文件三部分组成（但不限于）。

18.1.1  电子文档

18.1.2  资格证明文件主要包括下列内容：

(1) 营业执照；

(2) 供应商资格声明书；

(3) 财务状况证明文件；

（4） 社会保障金额缴纳记录证明文件；

（5）依法缴纳税收记录证明文件；

（6）企业资质证明文件：

（7）项目经理资格证明文件：

（8）投标保证金凭证/交款单据复印件；

18.1.3  商务技术文件

(1) 报价函

（2）授权书

（3）报价一览表；

（4）已标价工程量清单；

（5）合同条款偏离表；

（6）采购需求偏离表；

（7）中小企业声明函；

（8）招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料（如项目团队配备、类似业绩证明、企业优势等）；

(9) 技术方案（格式自拟）；

(10) 竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件。

19  对施工组织设计的要求

19.1  供应商的施工组织设计必须依据本竞争性磋商文件规定进行胶装。

  - 19.2  供应商应当依据采购人提供的一切资料、国家现行规范与标准和竞争性磋商文件各个组成部分对工程的描述以及供应商对工程现场的踏勘结果，编制本竞争性磋商工程的施工组织设计。

20  工程量计算规则

20.1  工程量计算规则详见供应商须知前附表。

21  报价的编制要求

21.1  供应商须按工程造价管理部门的相关配套计价管理规定和要求去理解工程量清单中各子目的项目编码、对应的工作内容、计量单位以及相应的工程量计算规则，并据此进行报价，清单说明与规范不一致之处，以清单说明为准；

21.2  在对工程量清单中各子目进行组价时，供应商应按照自身的企业内部定额做竞争性考虑。如供应商尚未建立自身的企业内部定额，供应商可自行决定是否参考本市现行的预算定额。供应商应保证其报价的充分性、完备性和符合性，任何情况下，工程量清单中各子目的报价属于供应商自身的风险，采购人不接受任何由于供应商以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、市场价格的判断、取费等）为由而提出的任何索赔；

21.3  供应商应充分了解本项目的地理位置、周边环境、交通、仓储、装卸、工期以及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用和工期索赔将不被批准；

21.4  报价应是竞争性磋商文件所确定项目范围内的全部工程内容及合同条款约定的全部工作内容和责任的价格体现；

21.5  供应商报价不得低于其成本价；综合单价分析表中，须列出所要求的人、材、机及各项综合取费。报价必须包括各种市场竞争风险和工程施工风险，各专业施工单位交叉作业引起的功效损失，各种测试、检验、试验（包括采购人要求的）而增加的费用。报价的其他要求详见第七部分工程量清单计价说明。若磋商小组认为其报价有可能低于企业自身经营成本，且该供应商的响应文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，磋商小组可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

21.6  如果没有特别说明，供应商在响应文件中所提供的所有设备、仪器、工具、附件等均视为包含在对本响应文件的价格中。供应商要明确承诺对响应文件内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用均与采购人无关。响应内容所涉及的有关专利费和其它相关费用纳入总报价并加以说明。除非特别声明，供应商的报价应包含清单中所有内容及工程实施过程中所有可能发生的费用，供应商提交的响应文件必须包括已标价工程量清单、报价依据和计算方法，否则将会被拒绝。

21.7  本项目设置控制资金（详见供应商须知前附表），供应商的报价不得超出（不含等于）给定的控制资金，否则按废标处理。

22  响应文件的有效期

22.1  在规定的竞争性磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。竞争性磋商有效期详见供应商须知前附表。

22.2  在原定响应文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以向供应商提出延长其响应文件有效期的要求，这种要求及相关答复均应以书面形式进行。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

23  磋商保证金

23.1   磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

23.2   供应商应于递交响应文件前递交磋商保证金，磋商保证金详见供应商须知前附表。

23.3   磋商保证金用于保护本次竞争性磋商免受供应商的行为而引起的风险。

23.4   未按规定足额提交磋商保证金的供应商，将被视为磋商无效。

23.5   未成交供应商的磋商保证金，成交通知书发出后的5个工作日内采购代理单位向未成交供应商返还磋商保证金。

23.6  采购人在与成交供应商签订合同后5个工作日内，向成交供应商退还磋商保证金。

23.7发生以下情况磋商保证金将被没收：

①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与其他供应商或者采购人恶意串通的。

24  响应文件的变动

24.1  供应商对竞争性磋商文件中规定的任何响应条件的任何变动都不可能被采购人接受，供应商应特别注意响应文件格式中的各款约定，这些约定均是本竞争性磋商文件实质性要求的组成部分，必须响应竞争性磋商文件的要求。

25  响应文件的形式和签署

25.1  供应商应按本须知第18条的规定，准备正本1份、副本2份和电子文档1份，并明确标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

25.2  响应文件的正本和副本均应打印或使用不褪色的墨水书写，并由响应单位法定代表人或正式授权的代表在响应文件封面上盖章或签字并加盖单位公章（格式有单独要求的，按格式要求）。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

25.3  全套文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的竞争性磋商文件及补充文件的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。在任何情况下，响应文件修改处应由法定代表人或其授权委托人盖章或签字并加盖供应商公章。

25.4  响应文件要按册分别编排目录，并标明页码(经济标部分除外)。

25.5  磋商文件中所要求的公章是指行政公章，加盖合同专用章、报价专用章等非行政公章的响应文件无效。

第五章    响应文件的递交

26  响应文件的密封与标识

26.1  响应文件的密封由供应商自行选择纸制响应文件包装和密封条（自制有效）。

26.2  响应文件密封必须使用密封条，在响应文件袋上方开口处密封，并填写密封日期，封条上应骑缝加盖供应商公章和法定代表人盖章。

26.3  在响应文件密封袋上均应写明供应商名称和地址；注明下列识别标记：

（1） 项目编号:

（2） 项目名称:

（3）     年  月  日  时  分开启，此时间以前不得开封。

26.4  磋商时，供应商须将响应文件正本、副本以及电子文档分开密封装在单独的密封袋中，且在密封袋正面右上角标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

26.5  所有响应文件各分册均在左侧胶装装订。

27  递交响应文件截止时间

27.1  本次竞争性磋商的递交响应文件截止时间：详见供应商须知前附表。

27.2  各供应商应按前款规定的时间或根据本须知规定所延长的时间到以下地点递交响应文件：详见供应商须知前附表。

27.3  采购人要求供应商在递交响应文件截止时间当日递交响应文件。

27.4  鉴于交通状况存在一定的不可预见性，提醒供应商提前足够的时间，以确保在递交响应文件截止时间前将其响应文件送达规定的地点。

28  迟到的响应文件

28.1  采购人在本须知规定的递交响应文件截止时间以后收到的任何响应文件，将原封退给供应商。

29  响应文件的的补充、修改和撤回

29.1  供应商可以在递交响应文件以前，补充、修改或撤回其响应文件。但这种修改与撤回的通知必须在本须知规定的递交响应文件截止时间前送达采购人。

29.2  供应商的修改或撤回通知应按本须知关于递交响应文件有关规定编制、密封、标识和递交。

29.3  在递交响应文件截止时间后，供应商不能主动更改首次响应内容。

29.4  在递交响应文件截止时间与响应文件有效期终止日之间的这段期间内，供应商不能撤回响应文件，否则，将没收其磋商保证金。

30  响应文件的递交

30.1  本竞争性磋商工程的磋商时间以前附表中注明的时间为准或根据本须知规定所延长的时间（与本须知第27条中截止时间相同）在以下地点磋商：

磋商地点：详见供应商须知前附表。

30.2  供应商的法定代表人应按竞争性磋商文件中规定的时间和地点参加磋商会，并随身单独携带法定代表人身份证明文件（加盖单位公章）一份及法定代表人本人有效身份证明文件原件和复印件（加盖单位公章）一份；如果供应商法定代表人不能出席磋商会，应当指定代理人参加，代理人必须随身单独携带法定代表人授权委托书原件（格式详见表1-3授权委托书）一份及本人有效身份证明文件原件和复印件（加盖单位公章）一份，并签名报到以证明其出席，采购人将首先核验供应商法定代表人或授权代理人的身份证明文件。各供应商参加磋商会的人数最多不超过2人。

30.3  除了对按照本须知第29条的规定递交了合格的撤回通知书的响应文件将不予开封之外，采购人将检查响应文件，以便确定它们的密封、标识是否符合本须知的规定以及响应文件的组成是否完整，是否正确地签署了文件，是否按要求提供了磋商保证金等。

30.4  磋商开始时，采购人宣读致辞，由供应商代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，宣布供应商名称并按递交响应文件的先后顺序宣布磋商顺序及其它有关情况，供应商对竞争性磋商顺序表签字确认后退场等候磋商。

31  当场废止的响应文件

31.1  有下列情况之一的响应文件，采购人将当场予以拒绝，并宣布为废标，不再进行磋商：

A. 响应文件逾期送达的或未送达指定地点的。

B. 响应文件未按照竞争性磋商文件要求予以密封的。

第六章    响应文件评审

32  响应文件完整性和有效性的确定

32.1  响应文件的有效性、完整性和响应程度审查是指对响应文件进行响应性评审。

32.2  就本款而言，实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件，应该与竞争性磋商文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留，重大偏差或保留是指对工程的范围、质量、实施产生重大影响，或者对竞争性磋商文件中约定的采购人的权利及供应商的义务等方面造成重大削弱或限制，而且纠正这种偏差或保留将会对其他递交了响应竞争性磋商文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定磋商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

32.3  本须知规定的承诺应当符合本竞争性磋商文件的规定，违背本竞争性磋商文件规定的承诺将视为实质性不响应竞争性磋商文件的要求。

32.4  采购人将拒绝实质性不响应竞争性磋商文件要求的响应文件，并且不允许相关供应商通过修改或撤消其重大偏差或保留而使其响应竞争性磋商文件的要求或行为。

32.5  未通过响应性评审的供应商不得进入后续磋商环节。

33  响应文件的澄清、说明或者更正

33.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

33.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

34  错误的修正

34.1  本着对供应商负责的原则，并防止因算术方面的错误或供应商缺项漏项等不合理的报价策略导致供应商成交后合同双方的正当经济利益受到损失，同时兼顾磋商的公正性和公平性，磋商小组将对已被确定为响应竞争性磋商文件要求的本次报价及被标价的工程量清单（含分部分项工程项目、措施项目和其他项目）和价格汇总表中的各项价格和费率进行校核，以便发现其是否有计算或累计上的算术错误、错漏项现象。

34.2  磋商小组修正算术错误的原则如下：

如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

当标出的单价或费率同数量的乘积校核值与标出的乘积不一致时，以标出的单价或费率为准，并修改乘积；除非采购人认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价；

当标出的分项乘积累计得出的合价与标出的合价不一致时，以标出的分项乘积合价为准，并修改标出的合价。

当以电子文件表示的内容与纸质文件表示的内容有差错的，以纸质文件表示的内容为准。

35  最终报价

35.1  本项目在磋商过程中允许多次报价，磋商小组将在磋商结束后，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

35.2  最终报价是响应文件的有效组成部分。

35.3  经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的响应人的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选响应人的评审方法。

第七章    合同的授予

36  定标方式及方法

36.1  经磋商小组评审后推荐的最终得分排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或资格被取消时，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，排名第二的成交供应商因上述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

37  成交通知书

37.1成交通知书一经发出，成交通知书将成为合同的组成部分。

38  合同的签署

38.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及金额、技术和服务要求等事项签订合同。

38.2  合同协议书经采购人和成交供应商双方法定代表人或其授权委托人盖章或签字及加盖公章后立即生效。但在合同协议书中约定合同生效时间或条件的除外。

38.3  如果成交供应商收到成交通知书后拒绝按其中规定的时间和本须知的规定与采购人签订合同，采购人将视同该成交供应商放弃成交资格，该成交供应商的磋商保证金将被没收，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。采购人将从其他候选人中另行选择成交供应商或重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

39  采购活动终止

39.1  出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

40  质疑与投诉

40.1  供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑。

40.2  质疑的供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内提起投诉。

第八章  评审办法

41 总则

41.1  依法组建磋商小组。磋商小组专家的产生方式符合军队有关评标专家产生方式的规定。

41.2  本次评审采用综合评估法。磋商小组会对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照评审标准进行打分，综合磋商小组评审结果，计算出各有效标得分的总数并汇总意见，推荐成交候选人，并按得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。

41.3  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

依法评审、严格保密的原则；

反不正当竞争的原则；

贯彻采购人对本项目的各项要求和原则。

42评标程序

42.1  磋商小组认真研究竞争性磋商文件，了解熟悉竞争性磋商文件、现场情况、竞争性磋商的目的、竞争性磋商范围、主要合同条款、竞争性磋商项目的技术标准和要求，掌握评审办法、标准和评审过程中考虑的相关条件（未在竞争性磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审依据），熟悉本办法中包括的评审表格的使用，如果本办法所附的表格不能满足评审的需要时，磋商小组应补充编制评审所需的表格。

42.2  磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件响应性评审要求进行评审，在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。超过规定时间的回复或没有回复而可能引起对供应商不利评判后果由供应商自行承担。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

42.3  磋商小组所有成员应当集中与经响应性评审合格的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

42.4  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

42.5  磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

42.6  已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

42.7  经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

综合评估法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

42.8  磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术标顺序推荐。

43废标的条件

43.1  本条所集中列示的废标条件，是本章的组成部分，是对竞争性磋商文件部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。供应商其响应文件有下列情形之一的，其作废标处理：

1、供应商不得存在下列情形之一：

（1） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3） 为本项目的监理人；

（4） 为本项目的代建人；

（5） 为本项目提供采购代理服务的；

（6） 与本项目的监理人或代建人或采购人同为一个法定代表人的；

（7） 与本项目的监理人或代建人或采购人相互控股或参股的；

（8） 与本项目的监理人或代建人或采购人相互任职或工作的；

2、与采购人存在利害关系且影响竞争性磋商公正性的。

3、有串通或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商：

（1） 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3） 不同供应商的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（4） 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5） 不同供应商的响应文件相互混装的；

（6） 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（7） 不同供应商委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制响应文件、办理磋商事宜的；

（8）  不同供应商委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制响应文件、办理磋商事宜的；

（9）  不同供应商的响应文件中（供应商针对磋商项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；

4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，或以其他方式弄虚作假的。

5、不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的。

7、磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

8、供应商未按规定出席磋商会的：

（1）供应商法定代表人或拟派的授权代理人出席磋商会迟到的；

（2）未递交法定代表人身份证明文件（适用于本人为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于本人非法定代表人）的；

（3）未持个人有效身份证明文件原件及加盖供应商公章的复印件参加磋商会的；

9、供应商的授权代表对磋商结果拒绝签字确认的。

10、报价中包含的专业分包工程整项暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额（除税）与竞争性磋商文件中给定的不一致的。

11、响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

12、未按照竞争性磋商文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

13、未按照竞争性磋商文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于竞争性磋商文件有关规定和要求的。

14、响应文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到竞争性磋商文件规定等级的。

15、未按照竞争性磋商文件要求提供磋商保证担保或者所提供的磋商保证担保有以下任何一种瑕疵的：

（1）未按规定的磋商保证金的金额、形式递交磋商保证金；

（2）磋商保证金的有效期不符合竞争性磋商文件规定；

（3）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的供应商名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该供应商名称不一致；

（4）磋商保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（5）以支票形式提交的磋商保证金不是从供应商基本账户转出；

（6）磋商保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合竞争性磋商文件规定；

16、竞争性磋商文件中设立控制资金时报价超出控制资金（不含等于）的。

17、响应文件载明的工程完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限的。

18、响应文件中载明的质量标准达不到竞争性磋商文件规定的质量标准的。

19、不满足对竞争性磋商文件响应程度评定的。

44评分标准及说明

44.1  本评标办法的评分标准总分值为100分

44.2  评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

44.3  评分标准及说明

44.3.1对竞争性磋商文件响应程度的评定

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的供应商不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-3 | 2022年审计报告或银行出具的资信证明 |  | 提供证明文件的复印件 |
| 1-5 | 近三个月社会保障资金缴纳记录 |  | 提供证明文件的复印件 |
| 1-6 | 近三个月依法缴纳税收的记录 |  | 提供证明文件的复印件 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 企业资质证明文件 | 提供建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书及有效的安全生产许可证。 | 提供证明文件的复印件 |
| 2-2 | 项目经理资格证明文件 | 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师二级（含）以上资格且同时具有安全生产考核合格证书(简称安全“B”本)。提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证。 | 提供证明文件的复印件 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标方法评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 服务期限 | 满足招标文件要求； |
| 7 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 8 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装；（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级 | 等级满足招标文件要求的等级标准 |
| 15 | 质量 | 质量标准满足招标文件要求的质量标准 |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

□随机抽取

其他方式，具体要求：

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分（10分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩及经验 | 6 | 供应商近3年（2021年1月1日起至今）做过的类似项目业绩，每提供一个项目合同得2分，最多得6分（附合同首页、金额页、内容页、签字页等合同关键页扫描件，须加盖供应商公章）。 |
| 2 | 企业管理体系（质量、环境、职业健康） | 3 | 每提供一个管理体系认证得1分，本项最多得3分。（提供体系证书复印件加盖公章） |
| 3 | 项目经理实力 | 1 | 项目经理具备高级职称得0.5分。 项目经理具备本科及以上学历得0.5分。 本项最多得1分。 （提供证明材料复印件加盖公章） |
| 价格得分（60分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 60 | 1、综合评分法中的报价分统一采用评审基准价计算方法 仅按磋商总报价进行评分： 评审价格=各有效报价的磋商总报价-磋商文件给定的专业工程暂估价（除税）合计金额-磋商文件给定的暂列金额（除税）合计金额 1）当有效报价家数＜6 时，评审基准价=各有效报价的评审价格的算术平均值； 2）当有效报价家数≥6 时，评审基准价=各有效报价去掉最高和最低价后的评审价格的算术平均值。 2、磋商报价的偏差率计算公式 磋商总价偏差率（β）=100% ×（报价方评审价格 - 评审基准价）/评审基准价 3、磋商报价评分标准 1）β＞0，从0开始每升1%减3分，即60-3×100β； 2）β＝0，60分； 3）β＜0，从0开始每降1%减2分，即60+2×100β。 |
| 技术得分（30分） |  |  |  |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 5 | 方案及措施针对本项目内容完整，全方位为采购人考虑，预见可能出现的问题并提出合理的解决方案，得5分； 方案及措施专门针对本项目，内容完整，预见可能出现的问题并提出解决问题的建议，得4分； 方案及措施具有针对性，内容完整，完全满足采购内容及工程量清单内容，得3分； 方案及措施针对性一般，内容较完整，基本满足采购内容及工程量清单内容，得2分； 方案及措施无针对性，内容不完整，无法满足采购内容及工程量清单内容，得1分； 未提供得0分。 |
| 2 | 工程进度计划及保证措施 | 5 | 施工进场、实施、验收等关键节点完整明确，并针对关键节点有完整的保障措施，且措施科学合理，可行性强，得5分； 施工进场、实施、验收等关键节点完整明确，并针对关键节点有完整的保障措施，得4分； 施工进场、实施、验收等关键节点完整明确，并针对关键节点有保障措施，得3分； 关键节点较完整，并针对关键节点有保障措施，得2分； 关键节点不完整，并针对关键节点保障措施缺失，得1分； 未提供得0分。 |
| 3 | 拟投入施工机械 | 5 | 投入设备品种齐全，考虑合理，且大部分为自有设备，完全满足采购内容，充分满足突发或应急使用，得5分； 投入设备品种齐全，考虑合理，完全满足采购内容，充分满足突发或应急使用，得4分； 投入设备品种齐全，考虑合理，完全满足采购内容，得3分； 投入设备品种较齐全，考虑较合理，部分满足采购内容，得2分； 投入设备品种不齐全、考虑欠合理，部分满足采购内容，得1分； 未提供得0分。 |
| 4 | 项目组织机构及人员配置 | 5 | 组织机构针对性强、岗位齐全、合理，管理岗位分工明确，施工工种齐全，配备人员数量充足、专业性强，优于项目需求，得5分； 组织机构针对性强、岗位齐全，管理岗位分工明确，施工工种齐全，配备人员数量充足、专业性较好，完全满足项目需求，得4分； 组织机构岗位齐全，管理岗位分工明确，施工工种齐全，配备人员数量、专业性一般，基本满足项目需求，得3分； 组织机构岗位较齐全，管理岗位分工较明确，施工工种较齐全，配备人员数量、专业性一般，部分满足项目需求，得2分； 组织机构岗位一般，配备人员数量、专业性欠缺，无法满足项目需求，得1分； 未提供得0分。 |
| 5 | 质量、安全及环境管理保证措施 | 5 | 保证措施考虑合理，内容完整，完全满足各项采购内容及采购需求，得5分； 保证措施考虑较全面，内容较完整，基本满足采购内容及采购需求，得3分； 保证措施内容欠缺，部分满足采购需求，得1分； 未提供保证措施得0分。 |
| 6 | 工程进度计划及保证措施和成品保护工作措施 | 5 | 管理措施合理、有力，有针对性，承诺内容可行性强，得5分； 管理措施欠合理，欠针对性，承诺内容可行性一般，得3分； 管理措施不合理，无针对性，承诺内容可行性差，得1分； 未提供此项内容得0分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

第五章 采购需求

一、采购标的

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 团结湖城市会客厅项目 | 140 | 1项 | 具体内容详见第五章采购需求内容。 |

二、商务要求

1. 服务期限和服务地点

合同履行期限：2024年5月28日-2024年8月27日。

- 服务地点：北京市朝阳区团结湖北头条九号。

- 项目规模：室内改造面你约660平米，室外步道及防腐木平台装饰改造。

2. 付款条件（进度和方式）

| - 付款时间及次数 | - 累计付款比例％ | - 本次付款金（元） |
| --- | --- | --- |
| - 合同签订后支付至合同价款的 | - 30％ | - / |
| - 按申报进度产值 | - 80% | - / |
| - 工程竣工验收且审计结束后结算至审定金额的 | - 97％ | - / |
| - 缺陷责任期满后结算至审定金额的 | - 100％ | - / |

三、工程量说明和技术要求

（一）工程概况：

1、工程名称：团结湖城市会客厅项目

2、建设地点：北京市朝阳区

3、建设内容：人防内部智能计量电表箱及电缆安装；人防通道配管、配线及灯具等安装。

（二）招标范围：

招标范围包括：人防内部智能计量电表箱及电缆安装；人防通道配管、配线及灯具安装等工程量清单范围内全部内容。

（三）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋修缮工程工程量计价规范》（2016--北京）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）等相关国家计量规范及北京市工程造价相关配套规定。

2、国家或北京市颁发的相关计价依据及办法。

3、与本工程相关的标准、规范、图集和技术资料。

4、北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费用标准的通知（京建发〔2022〕190号）。

5、北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知（京建发〔2019〕141号）。

6、《北京市建设工程预算消耗量标准》（2021）及费用标准等及相关规定。

7、执行2024年第4期《北京工程造价信息》(营改增版）及市场价格。

8、本工程招标文件及招标工程量清单。

9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

10、其他相关资料。

（四）其它问题说明

1、措施费按通常发生考虑。

2.工程量清单（另附）

第六章 拟签订的合同文本

BF-2001-0202

（具体合同内容以甲乙双方协商实际签订为准）

BF-2001-0202

北   京   市

房屋建筑修缮及装修工程施工合同

（2001版）

工程名称：

发包人名称：

承包人名称：

合同编号：

北京市工商行政管理局

北京市国土资源和房屋管理局

二ＯＯ一年八月

（贴印花税票处）

根据京国土房管房字[2001]767号文规定，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等。以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

第一部分     协 议 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

资金来源：

工程内容及性质：

工程立项批准文号：

二、工程承包范围及方式

承包范围：

承包方式：

三、合同工期

开工日期：　               　竣工日期：

合同工期总日历天数：       天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

¥          元 金额大写：                 (人民币)

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括： （根据情况填写，包含的内容打“√”）

（ √ ）本合同协议书

（ √ ）中标通知书

（    ）投标书及其附件

（ √ ）本合同合同条款

（ √ ）标准、规范及有关技术文件

（    ）图纸及作法说明

（    ）工程量清单

（    ）工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 　 　年     月      日

合同订立地点：

双方约定本合同自     　 　　 　　 　      生效。

发包人：（公章）                          承包人：（公章）

住所：                                   住所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真： /                                  传真：  /

开户银行： /                              开户银行：

账号：    /                               账号：

邮政编码：/                               邮政编码：

纳税人识别号：/                           纳税人识别号：

第二部分     合同条款

第1条  词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后

1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。

1.16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1.21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

第2条  合同文件及解释顺序

2.1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（ １ ）本合同协议书

（ ２ ）中标通知书

（ ６ ）投标书及其附件

（ ３ ）本合同合同条款

（ ４ ）标准、规范及有关技术文件

（ ５ ）图纸及作法说明

（ ７ ）工程量清单

（ ８ ）工程报价单或预算书

2.2 当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决。实行监理的工程可请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师做出的解释，按本合条款第16.6款的约定处理。

第3条  合同文件使用的语言文字，适用的法律、标准及规范

3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力；国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有：   /

3.3 国内没有相关标准、规范的部分：  /  应由发包人在 /日内，提出技术要求；承包人在 /  日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使国外标准、规范的，应负责提供中方译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

第4条 工程师及项目经理

4.1发包人委托 / 对本工程进行工程监理，监理工程师姓名 / 职务  / ，其职权主要内容：      发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4.2 发包人派驻施工场地的工程师姓名：          职务：

（1）本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：　代表建设单位处理工程施工中的问题。

（2）本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4.3 承包人委派施工场地的项目经理姓名：         职务：

4.4 项目经理具体职权： 代表承办人处理工程施工中的问题，并对质量、工期、安全等负责。

第5条  发包人工作

5.1 在开工前 /  天，向承包人提供图纸及作法说明 / 份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5.2 在开工前 / 天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围：  /

5.3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5.4 协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

5.5 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5.6 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系，并承担相应费用。

5.7 结构修缮或设备及管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5.8 发包人应完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容： 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各项工作委托承包人办理，并承担相应费用。

第6条   承包人工作

6.1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。

6.2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

6.3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

6.4 不得超出图纸及作法说明的规定，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6.5工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6.6凡因承包人原因，违反6.2、6.3、6.4、6.5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

第7条  施工进度与工期

7.1 承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间： 开工前5个工作日  ，

工程师在收到后  五  天内予以确认或提出修改意见。逾期不能提出修改意见视为同意。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工、工期顺延，并由发包人承担相应责任，给承包人造成损失的，由发包人承担承包人的损失。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师在48小时以内给予书面答复，在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请，工程师不同意的，工期不予顺延。

7.2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时内给予答复。在规定时间内未做出答复，承包人可以自得复工，因发包人原因造成停工，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。发包人要求提前竣工的，双方另行签订提前竣工协议，支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。

第8条  质量检验与隐蔽工程验收

8.1工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

双方约定在  大面积施工前或发包人要求下   制作样板及样板间，作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8.2 双方约定该隐蔽工程或中间验收部位 为规范要求或发包人要求部位 对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

8.3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8.4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成不到约定的标准（含隐蔽工程复检部分），承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8.5 凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由发包人承担，并赔偿承包人损失，工期顺延。

8.6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第9条  试车

9.1 双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。具体内容范围及费用计算：   /

9.2 设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。具备负荷联动试车条件的，由发包人组织试车。凡具备试车条件的，组织试车一方应在试车前48小时以书面形式通知对方，并共同为试车提供便利条件。试车合格后，在试车记录上共同签字。在规定时间内未能按时参加试车的一方应承认试车记录。

9.3 因计设原因或因发包人负责采购的原因，致使试车达不到验收要求，应该修改设计或重新购置设备。承包人协助拆除或重新施工,但发包人应承担追加合同价款，工期响应顺延。

9.4 因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因，致使试车达不到验收要求的，由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用,工期不予顺延。

9.5 工程师在试车后不在试车记录上签字，试车结束后24小时，视为工程师已认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

第10条  安全生产

10.1 发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求，并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。凡因发包人原因违反安全及防火规范，导致发生安全或火灾事故的；发包人应承担责任及发生费用。并赔偿承包人的损失。

10.2 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全及防火规范组织施工，做好现场设备管线,通道等防护围栏，在危险地段安装警示牌或警示灯，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有效射毒害环境、不停电使用建筑以及在临街交通要道附近施工的，施工前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费用由发包人承担，凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的，承包人应承担责任及所发生的费用，并赔偿发包人的损失。

10.3 发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担费用。双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第11条  材料设备供应

11.1 双方约定本工程由发包人供应的材料、设备，凡由发包人供应的材料、设备，应按规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行，并提供产品合格证书，承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作，发包人支付保管和试验费用，费用的计算：  ／  。凡因发包人材料不符合规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。

11.2凡由承包人负责采购和供应的材料、设备、应符合质量的设计要求，并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，承包人应承担责任。

11.3 双方约定，任何一方提供下列材料   / 应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担责任。

11.4 由承包人负责采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

第12条  合同价款与支付

12.1 实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内中约定，非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

12.2 双方约定，本合同最终价款采用 （1） 方式确定。

（1）固定单价价格合同。合同价款中包括风险范围及计算方法：   ／

在约定的风险范围内，合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法：  ／

（2）可调价合同。合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响；北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；双方约定的其他调整原因等。双方约定具体调整因素及调整方法：  ／

（3）成本加酬金合同。成本加酬金合同计算方法：  ／

12.3本合同生效后，发包人分  3  次按下表支付工程价款，尾款待工程结算时一次支付。

每次发包人支付款项前七日，承包人须提供等额正式发票供发包人审核，如因承包人发票原因导致发包人付款延迟，不视为发包人违约。

| 付款时间及次数 | 累计付款比例％ | 本次付款金额（元） |
| --- | --- | --- |

第13条  工期变更

13.1 因发包人原因，需要对图纸及作法说明，工程量进行变更的，工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失，由于发包人承担，工期顺延̀

13.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更，因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失，由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更，须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的，应承担相应费用，并赔偿发包人损失。

13.3 工程发生设计变更双方均应积极办理变更洽商手续，并应按变更洽商履行合同。

13.4承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

第14条  工程验收与结算

14.1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间   按有关规定，与竣工验收报告同时递交     。

14.2 发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收中，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见，视为竣工验收报告通过已被认可，并承担工程保管及一切意外损失责任。

14.3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

14.4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

14.5 工程竣工验收日期以验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同价款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

14.6 发包人在收到竣工结算报告后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告，应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的，从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息，有效期承担违约责任。

14.7 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。

14.8本工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。

14.9因变更引起价格调整的其他处理方式：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

第15条  质量保修

15.1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

15.2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：  合同签订同时签订                                                 工程保修书、安全生产协议书作为本合同附件。

第16条  违约责任、索赔和争议解决方式

16.1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担违约责任在：   ／

双方还约定发包人应承担的其他违约责任：   ／

16.2承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任： 赔偿发包人相关损失

双方还约定承包人应承担的其他责任： ／

16.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍继续履行合同。

16.4当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

16.5当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时间内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

16.6发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和

解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采用以下其中第（1）种方式解决争议。

（1）提请北京仲裁委员会仲裁。

（2）提请     ／　   仲裁委员会仲裁。

（3）向      ／　    人民法院提起诉讼。

16.7发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外，双方应继续履行合同。

第17条  合同解除

17.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

17.2 发包人未按约定支付工程款，停止施工超过56天，承包人有权解除合同。

17.3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

17.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

（1）双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法履行；

（3）双方约定，其他导致合同解除的原因 /

17.5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通过到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款16.6款的约定处理。

17.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第18条  不可抗力

18.1 双方结合本工程对于不可抗力的约定： 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害或国家政策调整。

18.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

18.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和安装的设备损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

18.4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第19条  补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：  1、工程结算以政府部门认可的审计机构审定金额为准；2、施工过程中如乙方未按规范要求施工，甲方代表有权要求乙方返工或停工；3、因甲方原因造成工期延误则工期顺延；4、合同价款支付以甲方财政资金到位为准。

第20条  合同终止

20.1双方约定，本合同条款除第15条外，双方履行全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

20.2合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实、信用的原则，履行通知、协助，保密等义务。

第21条  合同份数

21.1本合同正本 2 份，具有同等效力，由双方分别保存一份。

21.2本合同副本 2 份，发包人保存 1 份，承包人保存 1 份。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：  同招标范围

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

1、土建结构修缮工程为：  设计合理使用年限    ；

2、房屋防水修缮工程为：   伍   年；

3、装  修   工   程为：   贰   年；

4、电气管线、上下水管线修缮工程为：  贰   年；

5、供热及供冷为：  贰  个采暖期及供冷期；

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：  贰   年；

7、其他约定：   /

三、质量保修责任

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。

2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

3、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4、对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他地有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他：

双方约定的其他工程质量保修事项：   保修期内维修工作由承包人负责，如承包人不能及时维修，或置之不理，发包人可自行维修或安排他人维修，发生的维修费用由承包人承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期至保修期满。

发包人：（公章）                                   承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                               法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                               委托代理人：（签字）

年    月    日                               年    月   日

附件：

安全生产协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保                               工程的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协调，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为本合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体制是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习，安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、承包人在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、工地安全管理的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、承包人施工人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构筑物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。

八、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的图纸，并严格按审核后的图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

十、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规，规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

建设单位：（盖章）                          施工单位：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人

地      址：                               地      址：

电      话：                               电      话：

年   月   日                                 年   月   日

附件：

安全用电协议书

甲方：                                (以下称甲方)

甲方：                                (以下称乙方)

为加强施工现场临时用电的安全和管理，使现场临时供电系统在额定容量下，运行在最佳状态，各种机电保护装置得到有效的维护和保养，使之发挥应有的保护功能，杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务，经双方协商一致同意签订如下协议：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、省政府、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。

二、甲方提供电源，乙方负责安装合格的配电箱(带电表)，安装完成后请甲方验收合格后方可使用。配电箱以下的安全维护，乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员，乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底。所有作业人员均应按交底和部颁JCJ46—88、JCJ59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。

2、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员，应书面向甲方申请用电监管，无证人员不得从事临电操作。

三、乙方必须服从甲方用电管理，乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前，应会同甲方进行检查验收，并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用，并报告甲方备案，故障未彻底排出前，不得通电试运行。

四、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接;并应遵守下列规定：

乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱(柜)内接线，必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。

- 施工现场的临时用电系统由甲方负贡统一管理和协调，乙方施工人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。确因工程需要，应向甲方提出书面申请，甲方应视实际需要及时给予书面答复。

甲方：                                           乙方：

日期：

第七章 投标文件格式

## 一、资格证明文件格式

响应文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

响 应 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

日期：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

### 1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-3 财务状况证明文件

说明：

1、经会计师事务所出具的2022年度财务审计报告，须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表等（复印件，须加盖供应商公章）。

2、如供应商无法提供审计报告，则提供银行出具的资信证明。（1、银行资信证明是指供应商参加本次磋商截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；2、银行资信证明可以是复印件(须加盖供应商公章)，评标委员会保留审核原件的权利；3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；4、银行资信证明的开具银行明确规定背面有声明的，须提供资信证明背面复印件；5、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；6、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效）

### 1-4 社会保障金额缴纳记录证明文件

说明：

1、供应商必须是依法缴纳社会保障资金的企业；

2、供应商必须依法缴纳社会保障资金，必须提供近三个月依法缴纳社会保障资金缴纳记录复印件并加盖供应商单位公章予以证明，自行编写无效；

3、国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对社保资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。

1-5 依法缴纳税收记录证明文件

说明：

1、供应商必须是依法纳税的企业；

2、供应商必须提供近三个月完整的依法缴纳税收的记录复印件并加盖供应商单位公章，国家、地方工商管理部门或其他相关管理部门对企业纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件。

2 本项目的特定资格要求

2-1企业资质证明文件：

2-2项目经理资格证明文件：

#### 项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事建造师年限 |  |  |  |
| 注册建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 建 和 已 完 工 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

后附项目经理建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、无在施承诺、职称证（如有）、学历证（如有）复印件并加盖供应商公章。

3投标保证金凭证/交款单据复印件

### 二、商务技术文件格式

响应文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

日期

### 1  报价函（实质性格式）

报价函

（采购人） ：

根据贵方为 （项目名称）         （项目编号：          ）的磋商，签字代表（姓名、职务）经正式授权的并代表供应商（供应商名称）：

- 提交电子文档一份及下述文件正本一份、副本二份，包括：

⑴报价函；

⑵按供应商须知要求提供的全部文件；

⑶按竞争性磋商文件规定需要提交的其他文件；

⑷供应商需要说明的其他文件或资料。

- 签字代表宣布同意如下：

⑴供应商已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑵经考察现场和研究本项目项目竞争性磋商文件的须知、合同条件、技术范围和其他有关文件后，我方首次报价愿以人民币（大写）            元（RMB￥    元）的报价，按竞争性磋商文件约定的合同条件、技术范围的要求承包上述工程项目的施工、竣工和保修。

⑶我方承诺合同履行期限：             内完成总体验收并移交整个工程。

⑷我方保证工程质量达到       。

⑸我方确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级。

⑹本项目自磋商日起有效期为      个日历天。

⑺除非另外达成协议并生效，贵方的竞争性磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 签字代表声明：对供应商提交的响应文件的真实性和准确性负责。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商地址：                    邮政编码：

电话：

日期：   年  月  日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目名称：                                          金额单位：人民币元

| 合同履行期限 |  |  |  | 质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场安全生产标准化管理目标等级 |  |  |  |  |  |
| 首次报价总金额（大写） |  |  |  | （小写） |  |
| 其中 | 安全文明施工（含税） |  | 报价： |  |  |
|  | 建筑垃圾运输处置费(含税) |  | 报价： |  |  |
|  | 农民工工伤保险费 |  | 报价： |  |  |
|  | 暂列金额（含税） |  | 报价： |  |  |
| 对竞争性磋商文件的确认和意见 |  |  |  |  |  |
| 报价中未包含内容及要求采购人的配合条件 |  |  |  |  |  |
| 对报价需要说明的问题 |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：     年     月    日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

### （已标价工程量清单）

注：如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8 招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料（如项目团队配备、类似业绩证明、企业优势等）

供应商本项目团队人员情况表（非实质性格式）

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 常住地 | 资格证明（如有，附电子件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 团 队 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表要求人员为拟投入本项目的主要人员。供应商可根据实际情况调整本表格式。2.供应商应在在本表后附主要负责人员（包括但不限于技术负责人、项目副经理、商务经理等主要管理人员）身份证、学历证、近三个月社会保险缴纳证明、资格证明、职称证明等复印件。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同关键页扫描件予以证明。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 技术方案（格式自拟）

10 竞争性磋商文件要求的其他资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件

- 11 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：		项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

- 2.本表必须按包分别填写。

- 3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：	年	月	日