大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理

招标文件

项目编号：ZYZX-FW-2450

采 购 人： 北京市水利工程管理中心

采购代理机构：北京中域正信工程咨询有限公司

2024年5月

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	32

第七章   投标文件格式	43

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZYZX-FW-2450

2.项目名称：大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理

3.项目预算金额：231.957191万元、项目最高限价(如有)：231.957191万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理 | 231.957191 | 1 | 大宁调度中心、水库泵站及橡胶坝等范围的场区管理工作，保障场区环境正常。具体详见采购需求。 |

5.合同履行期限：合同签订之日至2024年12月31日。

6.本项目是否接受联合体投标： □是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中小■小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信 用记录（截止时间点为递交响应文件截止时间），被列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资 格参加本项目的采购活动。

（4）未提供中国裁判文书网出具的近三年企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录的查询结果证明的，不得参与本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月28日至2024年6月3日， 每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:00(北京时间，法定节假日除外)。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台( http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home )获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年7月1日9点00分(北京时间)。

2.地点：北京市昌平区碧水庄园3-20

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 其他补充事宜

本项目采用政府采购电子化招标（线上线下相结合形式）投标人按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）。

1、办理CA认证证书（北京一证通数字证书），详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.cn/bjczj-portal-site/index.html）查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2、于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3、招标文件获取方式：投标人按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持投标人自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

4、未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。

5、证书驱动下载：

（1）于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

（2）CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线    010-86483801    13669922829

注意：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子投标要求，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时联系技术人员。

6、采购项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

7、公告发布媒介：本项目招标公告在中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市水务局网站发布。

8、 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业、促进残疾人就业、融资担保等相关政府采购政策详见招标文件。

9、采购代理机构账户信息： 开户行：中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行

账  号：35310180809799668

七、对本次招标提出询问， 请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京市水利工程管理中心

地址：北京市海淀区玉渊潭南路5号

联系方式：马工 010-80364712

2.采购代理机构信息

名    称：北京中域正信工程咨询有限公司

地    址：北京市昌平区碧水庄园3-20

联系方式：张祎，18532111205

3.项目联系方式

项目联系人：张祎

电      话：18532111205

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■ 服务 □货物 |  |  |  |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |  |  |  |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： ____。 |  |  |  |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：年 月 日 点 分 考察地点： ____________。 |  |  |  |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：年 月 日 点 分 召开地点： ____________。 |  |  |  |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： (1)样品制作的标准和要求： _________； (2)是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 (3)样品递交要求： _________； (4)未中标人样品退还： _________； (5)中标人样品保管、封存及退还： _________； (6)其他要求(如有)：_________。 |  |  |  |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： |  |  |  |
|  |  | 包号 | 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |  |
|  |  | 1 | 大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理 | 其他未列明行业 |  |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： _____。 |  |  |  |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：10000元 投标保证金收受人信息： 北京中域正信工程咨询有限公司 中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行 35310180809799668 |  |  |  |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |  |  |  |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |  |  |  |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 |  |  |  |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： |  |  |  |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式（以加盖供应商公章的书面文件提出，直接送达采购代理机构）。 |  |  |  |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京中域正信工程咨询有限公司招标部； 联系电话：18532111205； 通讯地址：北京市昌平区碧水庄园3-20。 |  |  |  |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费标准：参考国家计委【2002】1980 号文、发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534 号文收费标准计取及相关规定按成交金额计取； 缴纳时间：供应商在领取中标通知书时一并将招标服务费交至招标代理机构。 |  |  |  |
| 28 | 其他补充事项 | 投标文件份数：纸质正本1份，纸质副本4份，密封处应注明投标截止时间前禁止开启；电子版文件1份（与正本一致，U盘，为了便于区分，在U盘表面粘帖单位标识,如：供应商简称+采购项目编号后三位）。投标保证金汇款底单：1份 |  |  |  |

投标人须知

一   说  明

1   采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”)：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3   现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4   样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标准》。

5   政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院 批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型 企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当 同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年) 的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库 〔2019〕9 号)。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号)，采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629. 11/1102) 并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产 品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采 购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs) 治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs) 有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》)，否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)，本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7 号)，本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6   投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7   招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8   对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9   投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10   投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11   投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价) 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)，否则其投标无效。

12   投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账(保函提交) 截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的。

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13   投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14   投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容应符合招标文件要求。

四   投标文件的提交

15   投标文件的提交

15.1 本项目采用线上线下相结合方式采购，投标人应按要求递交纸质版投标文件。

16   投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件递交至招标文件规定的指定地点。

17   投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18   开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在开标现场提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.4 投标人不足3家的，不予开标。

19   资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20   评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号) 的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21   评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22   确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23   中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24   废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三

家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25   签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键 性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26   询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面 形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收 到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。 27   代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式” 文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格， 其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 应提供有效的“营业执照” | 提供证明文件的电 子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina .gov.cn、www.ccgp.gov.cn) | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目(包) 涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行 合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承 担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 6、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求：

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五) 不同投标人的投标文件相互混装； (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 11 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2   投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人) 或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为： ______________

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表(报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.3 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.4  中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.5 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.6 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.7 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3   投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同) 的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求： _____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)    /    。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)   /    。

4   确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同) 且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且 投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包) 的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目(各采购包) 评标委员会共(各) 推荐___名中标候选人。

5   报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 内容 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 价格分 | 0-10 | 1、价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且响应价格最低的有效响应报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。 2、其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×10 |
| 商务部分（23分） |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分（23分） | 类似项目经验 | 0-15 | 近三年（2021年5月1日至2024年5月1日，以项目合同签订时间为准），供应商具备类似项目经验，每提供一个得5分，最高得15分。（需提供合同协议书加盖公章的复印件） |
| 3 |  | 拟派项目负责人业绩 | 0-6 | 近三年（2021年5月1日至2024年5月1日，以项目合同签订时间为准），拟派的项目负责人具备类似项目经验，每提供一个得2 分，最高得6分。（需提供合同协议书加盖公章的复印件） |
| 4 |  | 项目经理资质 | 0-2 | 项目经理持有物业项目经理资格证书，得2分。供应商须提供证书复印件并加盖供应商公章。不具备不得分。 |
| 技术部分（67分） |  |  |  |  |
| 5 | 技术部分（67分） | 整体服务分析 | 0-10 | 根据供应商对本项目管理服务的整体设想、服务内容的完整性及策划总体服务方案进行评价。 1、方案完全符合本项目需求，完善全面，组织机构、服务团队设置合理，岗位配备齐全，专业性、系统性强，操作可行，得10 分； 2、方案符合本项目需求，完善全面，组织机构、服务团队设置较为合理，岗位配备较为齐全，专业性、系统性、可操作性较强，得8分； 3、方案基本符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备一般，专业性、系统性、可操作性一般，得6分； 4、方案部分符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备较差，可操作性差，得4分； 5、方案不符合本项目需求，组织机构、服务团队设置及岗位配备差，可操作性较差，得2分； 6、不提供不得分。 |
| 6 |  | 进驻方案 | 0-5 | 1、方案详细完整，针对性、可行性强5分； 2、方案比较详细，针对性、可行性较强4分； 3、方案基本详细，针对性、可行性一般3分； 4、方案不详细，针对性、可行性不强2分； 5、方案不详细，针对性差、可行性差1分； 6、不提供不得分。 |
| 7 |  | 综合维修人员保障方案 | 0-10 | 综合维修人需身体健康（定期体检），具有高压电工、 水暖工、有限空间作业证等相关工种证书，具有2年以上相关类型物业维修工作经验。 - 1、针对以上要求，人员保障方案详细完整，针对性、可行性10分； - 2、方案比较详细，针对性、可行性较强8分； - 3、方案基本详细，针对性、可行性一般6分； - 4、方案不详细，针对性、可行性不强4分； - 5、方案不详细，针对性差、可行性差2分； 6、不提供不得分。 |
| 8 |  | 人员配置情况 | 0-10 | 1、团队人员配置合理保洁、维修服务人员数量完全充足、相关专业证件全部齐全，能够完全满足本项目要求得10分； 2、团队人员配置合理保洁、维修服务人员数量较为充足、相关专业证件比较齐全，较能满足本项目要求得8分； 3、团队人员配置、相关专业，仅基本能匹配本项目要求得6分； 4、团队人员配置、相关专业，可能无法满足本项目要求得4分； 5、团队人员配置、相关专业，完全无法满足本项目要求得2分； 6、不提供不得分。 |
| 9 |  | 与本项目服务相关管理制度 | 0-10 | 1、日常管理制度丰富规范、切实可行10分； 2、日常管理制度较为规范、可行性较强8分； 3、日常管理制度规范性、可行性一般6分； 4、日常管理制度规范性、可行性不强4分； 5、日常管理制度规范性、可行性差2分； 6、不提供不得分。 |
| 10 |  | 档案管理方案 | 0-5 | 1、方案详细完整，针对性、可行性强5分； 2、方案比较详细，针对性、可行性较强4分； 3、方案基本详细，针对性、可行性一般3分； 4、方案不详细，针对性不强、可行性不强2分； 5、方案不详细，针对性差、可行性差1分； 6、不提供不得分。 |
| 11 |  | 安全生产管理方案 | 0-7 | - 1、方案详细完整，针对性、可行性强7分； - 2、方案比较详细，针对性、可行性较强5分； - 3、方案基本详细，针对性、可行性一般3分； - 4、方案不详细，针对性不强、可行性不强1分； 5、不提供不得分。 |
| 12 |  | 应急方案 | 0-5 | 1、方案详细完整，针对性、可行性强5分； 2、方案比较详细，针对性、可行性较强4分； 3、方案基本详细，针对性、可行性一般3分； 4、方案不详细，针对性不强、可行性不强2分； 5、方案不详细，针对性差、可行性差1分； 6、不提供不得分。 |
| 13 |  | 服务承诺 | 0-5 | 依据供应商对本项目的服务承诺进行评分。 好：5分；较好：4分；一般：3分；差2分；较差：1分。不提供不得分。 |

- 采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

## 一、采购标的

### 1.标的名称

大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理。

### 2.项目目标

大宁调度中心、水库泵站及橡胶坝等范围的场区管理工作，保障场区环境正常。

### 3.标的内容

提供大宁调度中心、水库泵站、橡胶坝及相应附属设施的场区管理服务。

采购清单见附件-大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理项目采购清单。

### 4.标的预算

采购标的预算金额：231.957191万元，本预算为2024年4月1日至2024年12月31日的预算费用，甲乙双方按照实际发生并经确认的工作量进行结算。

5.标的所属行业

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

## 二、落实政府采购政策需满足的要求

1. 本项目专门面向小微企业，依据“关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库【2020】46号），价格评审时，不再实行价格扣除；

2.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小微企业；

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）， 监狱企业视同小微企业。

## 三、商务要求

### ★1. 计划合同履行期限

服务期限：合同签订之日至2024年12月31日。本合同约定的服务期满后，如甲方需要，乙方应继续按照甲方要求延长其服务期限，直至下一年度实施单位进场。延长服务期限的，由甲乙双方协商签订书面补充协议。

### 2.项目实施地点

服务地点：北京市丰台区和房山区甲方分支机构所辖范围。

### ★3.合同价款支付

3.1合同类型及定价方式

（1）合同类型：委托合同

（2）定价方式：总价合同。甲乙双方按照实际发生并经确认的工作量、甲方对乙方的考核结果进行结算，最终结算总价不得超过合同总价。

合同价款为含税价，已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用，该总价包括但不限于乙方履行本合同所需的人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，同时还包括人工支出和养护用料、水、电涨价在内的各种影响养护实施成本的风险费用；

3.2履约保证金金额：乙方应自合同签订日后15个工作日内向甲方支付本合同总价的10%作为履约保证金。

3.3付款条件

- 付款进度：

本合同生效且财政资金到位后30日内，甲方向乙方支付合同总价的55%。

2024年9月30日前甲方向乙方支付合同总价的30%。

2024年11月30日前甲方向乙方支付合同总价的15%。

（2）付款方式：以电汇或银行支票为主要付款方式，并以电汇为首选支付方式。

## （3）付款时间：乙方按照采购人要求提供完整支付文件，甲方收到上述文件后15日内将款项支付给乙方。

## （4）前期服务费用：注：本项目合同总价为2024年4月1日至2024年12月31日服务费用，2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用（以最终结算结果为准）由本合同甲乙双方按以下约定执行。

## 如北京市预算管理一体化系统允许自然年度内单个政府采购项目向多家承包单位进行价款支付，则2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用由甲方向原服务单位进行支付。

## 如北京市预算管理一体化系统不允许自然年度内单个政府采购项目向多家承包单位进行价款支付，则2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用由甲方协调本合同实施单位向原服务单位进行支付。

## 四、技术要求

### 1. 采购内容

### 大宁调度中心运行维护管理工作（包括电梯、消电检、防雷检、供配电设备维护养护、网络设备维护保养维修、污水抽排、水魔方运行维护、空调及新风系统清洗、厨房烟道清洁、供水外网维修养护、供水设施改造、消防设施维保、专用设备设施年检、灭火器年检）。

### 大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理工作（包括泵站、橡胶坝管理用房及场区的日常水电维修、门窗保养维修、保洁、污水抽排和垃圾清运）。

### 2.项目要求

保障大宁调度中心、水库泵站及橡胶坝等场区环境正常。

### 3.服务标准及要求

3.1服务标准

乙方提供服务的具体职责和岗位要求按照甲方制定的《大宁管理处后勤服务中心物业项目管理规定（试行）》执行，涉及专业设备设施、特种设备维修维护保养的，乙方还应按照行业规范及法律规定执行。

在本合同履行期间，如政府相关管理部门发布新的养护管理规定或标准，且该规定或标准高于本合同约定的规定或标准的，乙方应按照新的规定和标准履行相应的义务。

3.2服务要求

（1）乙方应向甲方提供完整的工作记录和相关设备维修资料。每次完成维护工作后填写相应的记录。

（2）乙方须做好备品备件、耗材的供应工作，设备在平时使用过程中出现故障，如出现设备损坏，当时无法修复，乙方需提供免费替代设备，并保证在3个工作日内使系统恢复正常运行。

（3）如出现故障，需要维修更换相应的设备、材料等时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。

（4））乙方更换的设备和材料应优先选择原厂产品，更换的设备和材料保修期为自更换之日起12个月，保修期内出现质量问题由乙方负责免费更换或修复。

（5）对甲方发出的整改通知，应在收到通知之日起5日内完成整改，紧急情况应24小时内整改。乙方无正当理由拒绝整改时，除甲方有权解除合同外，甲方可以另行委托他人进行整改，所发生的费用由乙方承担。

（6）乙方应遵守消防安全法规和甲方的消防管理规章制度，编制消防应急疏散预案，并定期演练，保障消防通道畅通。

### 4. 项目验收

采用现场检查、查阅资料、确认工程量计量单，召开验收会议等方式完成验收。

## 第六章   拟签订的合同文本

大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理合同

(合同编号：)

甲   方：北京市水利工程管理中心

乙   方：

签订日期：     年  月  日

甲      方：北京市水利工程管理中心

法定代表人：易忠

住  所  地：北京市海淀区玉渊潭南路5号

电      话：010-80364712

乙      方：

法定代表人：

住  所  地：

电      话：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，通过公开招标的方式，就大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理项目（项目编号：       )相关事宜，协商一致签订本合同，以资双方共同信守。

### 第一条 项目概况

（一）项目名称：大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理。

（二）项目位置：北京市丰台区和房山区甲方分支机构所辖范围内。

- 服务事项：提供大宁调度中心、水库泵站、橡胶坝及相应附属设施的场区管理服务。

- （四）乙方主要向甲方分支机构北京市南水北调大宁管理处提供服务，乙方应服从甲方及其分支机构北京市南水北调大宁管理处管理。

### 第二条 乙方提供服务的内容、要求

（一）乙方提供服务的内容

大宁调度中心运行维护管理工作（包括电梯、消电检、防雷检、供配电设备维护养护、网络设备维护保养维修、污水抽排、水魔方运行维护、空调及新风系统清洗、厨房烟道清洁、供水外网维修养护、供水设施改造、消防设施维保、专用设备设施年检、灭火器年检）。

大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理工作（包括泵站、橡胶坝管理用房及场区的日常水电维修、门窗保养维修、保洁、污水抽排和垃圾清运）。

（二）乙方提供服务的要求

乙方提供服务的具体职责和岗位要求按照甲方制定的《大宁管理处后勤服务中心物业项目管理规定（试行）》（见附件1）执行，涉及专业设备设施、特种设备维修维护保养的，乙方还应按照行业规范及法律规定执行。

### 第三条 合同期限

合同签订之日至2024年12月31日。本合同服务期满后，如甲方需要，乙方应继续按照甲方要求延长其服务期限，直至下一年度实施单位进场。延长服务期限的，由甲乙双方协商签订书面补充协议。

第四条 合同价款及支付

（一）合同价款

1、合同总价款为人民币           （小写：￥        ），其中合同签订之日至2024年12月31日合同价款为¥        。合同价款的结算以实际发生的工作量，甲方对乙方的考核结果进行结算，最终结算总价不超过合同总价。

2、前述合同总价为2024年4月1日至2024年12月31日服务费用，合同价为含税价，已包含了乙方履行本合同所必需的所有费用（包括但不限于乙方履行本合同所需的人工费、材料费、水电费、设备购置或租用费、运输费、措施费、综合管理费、保险费、利润和各种税费等，以及人工支出、维护用料、水、电等费用涨价在内的各种影响维护实施成本的风险费用）；除上述费用外，甲方不再向乙方支付任何费用。

3、具体合同价款明细详见大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理项目投标文件。

（二）合同形式：总价合同。

（三）合同价款的支付

1、付款进度：

- （1）本合同生效且财政资金到位后30日内，甲方向乙方支付合同总价的55%。

- （2）2024年9月30日前甲方向乙方支付合同总价的30%。

- （3）2024年11月30日前甲方向乙方支付合同总价的15%。

2、付款方式：以电汇或银行支票为主要付款方式，并以电汇为首选支付方式。

3、付款时间：乙方按照甲方要求提供完整支付文件，甲方收到上述文件后15日内将款项支付给乙方。

甲方付款前，乙方出具当期应付合同款等额合法有效发票、支付申请和甲方对乙方的阶段考核资料，否则甲方有权暂停付款，直至乙方提供当期应付合同等额合法有效发票、支付申请等，且不承担违约责任；

如甲方未收到财政资金而导致逾期向乙方付款的，则甲方不承担逾期付款的责任。在实际支付时，如遇财政部门国库结账等特殊时期，具体支付将根据财政部门有关要求调整执行，由此造成的支付迟延，甲方不承担任何责任。

4、乙方收款账户

甲方应将前述款项打入乙方如下账户：

户    名：

开 户 行：

银行账号：

甲方将款项支付至上述账户后，无论乙方是否实际收到，均视为甲方已经完成付款。

- 甲方有权在支付费用时，扣除罚款、违约金及甲方经济损失。

注：本项目合同总价为2024年4月1日至2024年12月31日服务费用，2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用（以最终结算结果为准）由本合同甲乙双方按以下约定执行。

（1）如北京市预算管理一体化系统允许自然年度内单个政府采购项目向多家承包单位进行价款支付，则2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用由甲方向原服务单位进行支付。

（2）如北京市预算管理一体化系统不允许自然年度内单个政府采购项目向多家承包单位进行价款支付，则2024年4月1日至2024年新中标单位产生期间原服务单位费用由甲方协调本合同实施单位向原服务单位进行支付。

第五条 履约保证金

（一）履约保证金金额：乙方应自签订合同日后15个工作日内向甲方支付本合同总价的10%，即人民币           （小写：￥     ）作为履行本合同的履约保证金。

- 前述履约保证金形式：金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

- 履约保证金有效期截止日期：2025年1月31日。

（四）履约保证金退还：合同期满并经采购人验收合格后 15 个工作日内，甲方将履约保证金退还给乙方。甲方退还履约保证金时，有权按照合同约定扣除违约金。履约保证金的退还方式为：采用保函方式提交的，合同义务终止保函自行失效，以其他方式提交的，双方另行协商履约保证金退还事宜。

### 第六条 甲方的权利与义务

（一）按照本合同第二条约定的要求对乙方工作质量进行检查、监督、验收。

（二）乙方提供服务不符合要求时，有权对乙方服务下达整改通知要求整改，整改不合格或逾期不整改给甲方造成损失的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失。

（三）对乙方收到的项目资金使用情况进行监督；

（四）对乙方提交的实施方案进行审核。

（五）在本合同履行期间，如果政府相关管理部门发布了新的管理规定或标准，且该规定或标准高于本合同约定的规定和标准时，甲方有权要求乙方根据甲方的需要，对乙方提交执行的管理方案进行修改或调整，乙方应按照新的规定和标准履行，并不得因此要求甲方增加服务费用。

（六）制定相关管理制度，供乙方遵守。

（七）本合同履行期间，甲方按照行业规范及自身项目管控要求对乙方进行考核评分，若考核结果不满足要求，甲方有权要求乙方进行改正，并有权根据项目不能满足要求部分占总合同金额的比例予以扣除部分服务费用。

（八）甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。

（九）在乙方对系统进行维护及保养过程中，甲方在有条件情况下为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维护保养完毕后，甲方及时派人进行检查和验收。

（十）提供现场既有的水、电接驳点，但购买及安装计量表具和其他配套设备设施的费用以及项目实施期间产生的水、电费由乙方承担。

（十一）按照本合同第四条的约定履行支付合同价款的义务。

### 第七条 乙方的权利与义务

（一）按本合同第二条中的工作内容，提供满足本合同要求的服务。

（二）按本合同约定进行工作，遵守国家相关法律、法规、甲方的规章制度及安全环保等相关规定，服从甲方的管理。

（三）根据甲方授权及本合同的约定，在服务区域内提供服务，但不得以任何形式转租、转让、抵押服务区域，在服务区域只从事甲方许可的服务工作。在本合同签订后7日内，将实施方案报甲方审核，并以此作为项目实施的依据。

（四）乙方须具有符合法律规定且能够满足本合同约定的服务要求的执照和许可证，并遵守一切法律法规、规章的规定，自行缴纳相关的税费。对参与项目的人员（如电工、维修员、检测员等）进行严格的岗前培训，上述各岗位均应持有国家承认的资格证书。

（五）乙方应向甲方提供完整的工作记录和相关设备维修资料。每次完成维护工作后填写相应的记录。

（六）乙方须做好备品备件、耗材的供应工作，设备在平时使用过程中出现故障，如出现设备损坏，当时无法修复，乙方需提供免费替代设备，并保证在3个工作日内使系统恢复正常运行。

（七）如出现故障，需要维修更换相应的设备、材料等时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。

（八）乙方更换的设备和材料应优先选择原厂产品，更换的设备和材料保修期为自更换之日起12个月，保修期内出现质量问题由乙方负责免费更换或修复。

（九）项目实施过程中，乙方项目主要人员应按照甲方要求参加工作会。如甲方对该项目开展验收、考核、检查等延伸审计等，乙方须无条件配合。

（十）更换项目负责人

1、乙方更换项目主要负责人的，必须经甲方书面同意；

2、更换人员的资质水平应高于项目原负责人或与原负责人资质水平保持一致；

3、乙方未经甲方同意更换项目负责人的，视为违约，甲方有权要求乙方在三个工作日内按甲方要求补足相应的人员；经甲方两次要求，乙方仍不补足相应人员的，甲方有权随时解除本合同，并从应向乙方支付的服务费中扣除相应费用作为乙方违约的违约金。

（十一）对派驻到甲方服务的维护作业人员进行安全教育、培训应急抢险相关知识、技能，并形成培训记录，供甲方随时备查，以保证人员具备相应的安全责任意识和自我保护技能。乙方负责项目实施过程中的安全管理工作，须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，不得违章指挥和违规操作。由于乙方管理不力或工作人员自身原因等非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

（十二）对甲方发出的整改通知，应在收到通知之日起5日内完成整改，紧急情况应24小时内整改。乙方无正当理由拒绝整改时，除甲方有权解除合同外，甲方可以另行委托他人进行整改，所发生的费用由乙方承担。

（十三）根据有关法律、法规的规定及本合同的约定，拟定服务规章制度，并任命一名项目经理，全面负责项目管理工作，监督、布置、检查下属工作，确保服务区域内各项服务工作正常开展，与甲方保持密切联系，承接甲方布置的其他任务。乙方提供服务的人员应遵守国家相关法律、法规、行业标准和甲方的各项规章制度，服从甲方的管理和工作安排。

（十四）在服务期内乙方应保证服务区域内的环境状况良好，并接受甲方或其授权人员的检查，对由乙方原因引起或造成的设施、设备损坏或环境卫生不达标状况，甲方将书面通知乙方修复或整改，在书面通知下达一周后，乙方仍未按要求进行修复或整改的，甲方将另行委托第三方完成该项工作，所需费用外加15%的管理费用全部由乙方承担。

（十五）乙方对场区设施不得擅自占用和改变使用功能，除经甲方批准进行必要的维修工程外，乙方不得损毁服务区域原有的设施和装潢，不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置，也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备。乙方在服务区域内因作业所需增加机械、电力设备及设施应征得甲方同意，并聘请有资格的承造商进行安装、保养并将施工安装保养记录和图纸交由甲方备案。

（十六）乙方应遵守消防安全法规和甲方的消防管理规章制度，编制消防应急疏散预案，并定期演练，保障消防通道畅通。

（十七）乙方在服务区域内的各项服务，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括法定休息日及公众假期。对一般维修养护不得影响甲方生产经营(紧急情况除外)。如遇防汛抢险、火灾扑救等突发事件或安全检查、重大活动等特殊情况时，乙方必须服从甲方统一安排，配合有关单位执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

（十八）进行专项设备及特种设备的维护、维修、保养需按照相应行业规范进行，由符合行业规范、资质的单位及人员按照相应规范、规定进行。进场前乙方需将相关单位资质及操作人员资格证书在甲方备案。在工作前进行相应安全交底，签署安全协议，在作业中做好安全防护，并在工作完毕后出具相应资料。

（十九）乙方应对服务区域内的污水及时抽排，防止污水满溢对环境造成影响；抽排应选择有相应资质的污水抽排单位进行抽排，并对抽排进行记录，向抽排单位索取污水去向存根，并定期向甲方备案。

（二十）乙方应对清扫的垃圾集中堆放，堆放点设置分类垃圾桶，并做标牌，做到及时清运，严禁焚烧、填埋垃圾等危害环境行为发生。垃圾储运处理需具备相应资质的单位进行，并将相应合同文本副本或复印件提交甲方进行备案。

（二十一）乙方应严格、妥善管理由甲方提供的设备、设施及工器具，不得人为损坏、挪为它用和浪费，一经发现、核实，乙方予以照价赔偿、及时免费更新或甲方有权从服务费用中进行扣罚。

（二十二）乙方应做到文明施工，加强现场环境保护工作，做好善后工作，遵守北京市环境保护各项规定。

（二十三）未经甲方同意不得在项目实施范围内建设或搭设任何正式或临时设施，如违反此条规定，乙方应在甲方要求限定期限内拆除并恢复原貌，同时承担拆除及恢复费用并处合同金额2%的违约金。逾期不拆除及恢复的，甲方有权解除本合同，乙方还应支付违约金并赔偿甲方损失。

（二十四）乙方进入甲方属地工作时须服从甲方的监管，未经甲方同意，乙方人员不得随意进出设备间、触碰工程设备。因乙方违反甲方管理要求或因自身原因造成等非甲方原因的人员伤害、设备损坏及其他损失，由乙方承担。

（二十五）所有工作人员在工作时间必须统一着装，并佩戴反光警示标识、工卡上岗。

（二十六）劳动法上的义务

1、严格遵守国家关于劳动时间的规定;

2、虽然乙方所派人员在甲方处工作，但并不意味着乙方人员与甲方建立了劳动关系。乙方应与所派人员签订书面劳动合同，为所有人员缴纳法定的社会保险，按时支付劳动报酬，保证与所派驻人员不存在劳动纠纷；

３、如因未与派驻本合同项目的工作人员签订书面劳动合同、未缴纳社会保险费用等原因引起的一切责任，由乙方承担；

４、乙方派驻甲方的维护保养作业人员在提供服务的过程中因意外事故受到人身财产损害或者导致第三方人身财产损害的，由乙方承担全部责任，并由乙方与第三方交涉，保证甲方不受追究。如甲方因此而承担责任的，由乙方负责赔偿。

（二十七）未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式将本合同约定的服务转包给第三人，也不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。

（二十八）乙方应对收到的项目资金进行专款专用、专账管理。该项目资金应首先保证维护保养人员工资支出，防止因拖欠维护保养人员工资而引起的群体事件（如讨薪示威等）。若发生此类事件，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，乙方应支付违约金并赔偿甲方损失。

（二十九）依本合同第四条的约定收取服务费。如因甲方的违约导致乙方损失的，乙方有权向甲方主张违约责任。

（三十）建立不少于10人的应急抢险队伍，并纳入甲方应急抢险体系，按照甲方要求随时调遣用于紧急情况的应对处置，参与辖区范围内火灾、水旱灾害及各类安全事故等突发事件的应急抢险工作。出现险情时，应在险情出现起1小时内响应和处理。

- 验收

- 在甲方正式验收前，乙方应组织相关人员对本项目完成情况及档案资料整理情况进行自行验收，自行验收通过后，乙方向甲方提出书面验收申请。

- 验收方式：甲方自行组织，采用现场检查、查阅资料、确认工程量计量单，召开验收会议等方式，完成验收。

- 验收条件：

- 1、乙方按合同约定的期限、数量和标准完成各项工作；

- 2、有完整的技术档案。

- （四）验收程序：经甲方基层科所对现场、资料、工程量计量单等初验合格后，乙方向甲方提出书面验收申请，提请验收，由甲方组织验收小组成员核查乙方提交的工作记录文件及其他验收资料，以及日常检查考核记录，验收小组成员全部认为符合要求后在验收单上签字确认，未经确认的，不得认定乙方提供的服务符合本合同约定；验收不合格的，由乙方负责整改直至验收合格止，由此产生的费用全部由乙方承担。

- （五） 全部验收通过5日内，乙方应向甲方提供完整的技术档案及管理资料。

- 上述资料交付给甲方负责人，经该负责人确认合格后，作为乙方履行完本合同的依据。

### 第九条 信息和保密

（一）乙方应准确系统地建立服务过程中的文档和记录，其形式和详细程度应符合其专业水平，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。

（二）对于双方相互提供的信息和资料，另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准进行保密。未经提供方书面同意，另一方不得将此类资料通过任何方式披露给第三方。但甲方为获得项目成果而合理使用此类材料的不受此限制。

（三）甲方向乙方提供的资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，乙方须归还甲方此类资料和档案（包括乙方拷贝的资料）。

（四）本项目形成的知识产权归甲方所有。

（五）未经甲方同意，乙方不得将本项目成果和与本项目有关的信息公开或披露给任何第三方。

（六）在任何时间，不论在合同履行期限内还是合同终止后，双方应对彼此提供的技术文件、事务、业务或操作方法以及甲方系统的配置等（下称“秘密信息”）实行严格保密。除非另一方书面授权或该方在本项目下开展业务活动需要，任何一方不得向任何人披露任何秘密信息。

### 第十条 违约责任

（一）甲乙双方任何一方违反本合同约定即构成违约，违约方应对其违约行为引起的后果或与之有关的事宜负责，守约方有权要求违约方承担违约责任。

（二）乙方的服务达不到本合同约定或《大宁管理处后勤服务中心物业项目管理规定（试行）》的标准的，甲方有权要求乙方限期整改或采取补救措施，且每一次每一项乙方应向甲方支付本合同金额的1%作为违约金，给甲方造成经济损失，乙方应承担赔偿责任。

（三）乙方提供服务不符合约定的，甲方有权要求乙方在3日内完成整改，且每发生一次按照5000元的标准向甲方支付违约金。整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总价的20%的标准向甲方支付违约金；

（四）乙方的服务频次不符合约定的，每发生一次按照5000元的标准向甲方支付违约金。发生三次以上的，甲方有权解除合同，乙方按照合同总价的20%的标准向甲方支付违约金；

（五）若乙方违反保密义务，每一次乙方应向甲方支付本合同价款的2%作为违约金，并赔偿甲方的全部损失；

（六）未经甲方书面同意，乙方擅自将合同中约定的工作转包、转让给第三方的或将合同义务转让给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金；

（七）由于乙方或其工作人员原因造成安全事故的，每一次乙方应向甲方支付本合同价款的5%作为违约金，并赔偿甲方的全部损失，且甲方有权解除本合同；

（八）乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方可以从应支付给乙方的费用中直接扣除，费用不足时，乙方还应另外补足违约金、赔偿金。违约金的支付或扣除不影响合同约定的乙方应履行的其他义务；

（九）违约方应对守约方承担的违约责任，包括因违约行为所造成的直接损失、间接损失及因一方实现债权所发生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保函费、律师费等）。

### 第十一条 合同的终止与解除

（一）本合同期满后即终止。

（二）经甲乙双方协商一致，可解除本合同。

（三）出现如下情形之一的，可解除本合同：

1、因不可抗力致使本合同无继续履行之必要，或履行不能的。因不可抗力致使本合同解除的，双方互不承担违约责任；

2、一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

3、在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务的；

4、一方因迟延履行义务或其他违约行为致使不能实现本合同目的的。

### 第十二条 争议的解决

本合同履行中如出现争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

### 第十三条 其他

（一）本合同自双方签字并盖章之日起生效。

（二）本合同未尽之事宜，由双方协商确定并签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议的内容与本合同冲突的，以补充协议为准。

（三）下列文件构成本合同的组成部分，文件内容发生冲突的，按照如下优先顺序进行解释：

1、本合同；

2、大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理项目投标文件（含澄清文件）；

3、大宁调度中心及大宁调蓄水库泵站、橡胶坝场站管理项目招标文件（含招标文件补充通知）。

（四）本合同一式四份，其中正本二份、副本二份，甲方执正本一份，大宁管理处执副本二份，乙方执正本一份，正副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：北京市水利工程管理中心（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

附件1：

大宁管理处后勤服务中心物业项目

管理规定（试行）

- 服务项目内容

本管理规定涉及到的服务包括物业管理、会议服务、维修服务、保洁服务、污水抽排服务、垃圾清运服务、消电检服务、电梯维护保养服务（含月检、年检）、变压器维护保养服务、林草绿地维护养护服务、路面广场及停车场维修养护服务、中央空调及通风设施养护服务、自动化系统维护维修服务、太阳能机房维护服务、办公区围栏维护服务、电动闸门维护服务等。

第二章、服务人员需求

- 本管理规定所涉及服务项目，为确保服务能够准时保质保量完成。大宁管理处后勤服务中心设置物业管理人员1人，进行项目对接管理。

2、服务方所派人员应保障身体健康，无犯罪记录，具有相应从业资格及能力。

第三章、项目管理人员、服务人员岗位职责及服务规范

一、管理岗位职责

1、后勤服务中心项目管理人员职责

（1）负责此项目各类过程资料的收集和审查工作。

（2）负责对此项目服务人员日常工作进行监督检查，发现问题，要求相关负责人立即整改。

（3）负责对项目经理的工作进行监督和检查。

（4）负责对此项目服务人员进行考核。

（5）负责向后勤服务中心负责人进行工作汇报。

（6）完成上级领导交办的其他任务。

2、服务方项目经理职责

（1）负责对项目的实施进行把控，对项目服务人员进行监督和检查，发现问题，要求及时整改。

（2）负责项目服务人员的培训教育管理工作。

（3）负责向大宁管理处后勤服务中心管理人员汇报项目执行情况，上交过程资料。

（4）完成管理处上级领导的其他任务。

3、驻场经理职责

（1）负责对各岗位服务人员履职情况进行监督检查工作，发现问题要求及时整改，并及时同后勤服务中心物业管理人员进行沟通汇报。

（2）负责统筹安排物业各个岗位人员。

（3）负责物业服务人员考勤的记录。

（4）负责物业维修材料的购置。

（5）完成管理处上级领导的其他任务。

二、服务岗位职责

1、保洁人员职责

（1）负责完成办公区及周边公共区域的保洁工作。

（2）负责完成对办公区及周边公共区域的保洁巡视检查工作。

（3）按照垃圾分类回收时间表清理办公区内产生的垃圾并分类收集。

（4）负责办公区域的蚊虫鼠消杀工作。

（5）完成上级领导交办的其他任务。

2、维修维护人员职责（电工、水暖工及维修工）

（1）负责完成大宁调度中心内维修服务（包括水、电、暖、房屋主体结构及附属设施）。

（2）负责维护巡检管理处各项设备设施运行（包含运行安全及周边安全隐患处理）。

（3）负责协助管理处进行安全检查工作。

（4）负责向甲方提出运行安全管理的合理化建议。

（5）负责水泵房、配电室的卫生清扫工作。

（6）协助项目经理进行维修材料的购置。

（7）完成上级领导交办的其他任务。

3、专项工作人员职责（外墙清洗）

（1）负责调度中心、泵站、橡胶坝厂房进行外墙清洗服务工作。

（2）负责施工现场人员及设备的安全工作。

4、专项工作人员职责（油烟道清洗）

（1）负责油烟道及其附属设备的清洗服务工作。

（2）负责服务现场人员及设备的安全工作。

（3）负责出具烟道清洗报告。

5、专项工作人员职责（电梯维修维护）

（1）负责电梯的日常维护保养。

（2）负责电梯突发故障的维修工作。

（3）负责服务现场人员及设备的安全工作。

6、专项工作人员职责（中央空调及新风系统清洗维修养护）

（1）负责空调主机部分的维修保养。

（2）负责空调风系统的检查保养。

（3）负责空调冷却水系统的检查保养。

（4）负责空调突发故障的维修工作。

（5）负责空调出风口及风道、过滤网进行清洗。

（6）负责新风设备通风管道的清洁工作。

（7）负责新风设备通风管道风机及其余附属设备的的清洁及检查保养。

（8）负责服务现场人员及设备的安全工作。

7、专项工作人员职责（污水设施运行检查清理）

（1）负责污水设备设施的检查维修保养

（2）负责服务现场人员及设备的安全工作。

8、专项工作人员职责（供水外网维修养护）

（1）负责供水外网定期巡查

（2）负责供水外网的检查维修保养。

（3）负责服务现场人员及设备的安全工作。

三、服务人员工作规范

1、项目经理工作规范

（1）负责对项目的实施进行把控，对项目服务人员进行监督和检查，发现问题，要求及时整改。

（2）负责统筹安排物业各个岗位人员。

（3）结合工作实际，每季度至少组织开展1次教育培训活动，并形成培训记录。

（4）负责根据工作实际，每季度至少召开3次工作例会，并形成会议记录。

（5）负责物业服务人员考勤的记录。

（6）负责向大宁管理处后勤服务中心管理人员汇报项目执行情况，上交过程资料。

（7）负责阶段考核资料的准备工作及自查及汇报工作。

（8）完成管理处上级领导的其他任务。

2、驻场经理工作规范

（1）每天对各岗位工作人员履职情况记录表进行检查并签字确认，对履职不到位的工作人员进行批评教育，对不满足要求的工作人员进行更换。

（2）合理安排各岗位人员工作，确保满足大宁管理处日常工作需求。

（3）每天按时记录各岗位工作人员的考勤情况，按月形成考勤记录。

（4）按照合同约定，及时购置维修维护材料。

（5）在项目经理的指导下，负责根据工作实际，每季度至少召开3次工作。

（6）按照季节变化统一服务人员着装，制服式样需与甲方工服相区别。

（7）对服务的人员进行安全教育培训，并形成培训记录，保证服务人员具备较高的安全责任意识。

（8）更换服务人员，应经后勤服务中心同意，并以不低于原人员标准替换。

（9）根据服务场所实际情况、服务内容及服务人员情况，保障项目实施中人员及场所的公共卫生安全。

（10）在项目经理的指导下，负责结合工作实际，每季度至少组织开展1次教育培训活动，并形成培训记录。

（11）完成管理处上级领导的其他任务。

3、保洁人员工作规范

（1）每天早上8:30前，完成楼梯走廊、卫生间、活动室、文印室等区域的保洁工作，并形成保洁记录。

（2）在保洁工作中应做到保证墙面、地面、扶手、门窗无污渍、无水渍，角落无蜘蛛网，无杂物堆积，无虫鼠害，卫生间无异味，洗手液、擦手纸供应充足；责任区灯使用正常，无频闪、灭灯等情况出现。

（3）每1小时对保洁区域进行1次巡视检查（重要时期需加密巡视），及时清理污渍、水渍，增添擦手纸等易耗品，确保干净整洁，并形成巡视检查记录。

（4）按照垃圾分类回收时间表清理办公区内产生的垃圾并分类收集。

（5）遇雨雪等恶略天气，及时做好办公区内除雪铲冰工作及办公区入口防滑垫的铺设工作。

（6）每日对责任区（包含走廊、楼梯、电梯）进行消毒，根据区域不同选择不同消毒剂。

（7）每日早8时前清理并并按照日期进行地垫更换。

（8）及时处理清理抽检查过程中发现的问题。

（9）及时对病媒生物进行消杀，定期对鼠药进行更换（每季度一次），更新损坏的鼠饵站贴纸。

（10）保洁人员工作期间应统一着装，遇到其他人员应文明用语，主动打招呼，保持良好状态。

4、维修维护人员工作规范

（1）每周对管理处办公区域内的水、电、气、暖等线路、泵房等操作间设备及专用工具进行一次全面检查，确保旋转设备工作期间无杂音，无严重振动，线网运行正常，工具储备充足，并形成检查记录。

（2）每月对水泵房、配电室等区域内设备进行维护保养，确保设备处于良好的备用状态。

（3）每周对泵房、工具间、配电室等所管辖区域内卫生进行清扫，确保地面无杂物，设备设施无灰尘，形成相关记录，严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。

（4）按照物业维修记录单及时做好维修维护工作，一般性故障处理不得超出3天，重大性故障不得超出7天，维修维护后需形成记录单。

（5）每月配合管理处相关职能部门，做好专项检查工作，并及时向甲方提出运行安全管理的合理化建议。

（6）维修维护人员工作期间应统一着装，遇到其他人员应文明用语，主动打招呼，保持良好状态。

- 消电检服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内消电检服务，消电检包括防雷检测及消防系统检测。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底。

一、防雷检测

雷电是发生在大气层中的声、光、电物理现象，常以极大的破坏力造成建筑物倒塌、起火和人员伤亡，以及电子设备的损坏，给人类的生活带来很大的影响。

雷击的特点是电压高、电流大、能量释放时间短。根据雷电的产生和造成危害的不同特点，一般将雷电分为直击雷、感应雷、球形雷和雷电侵入波等几种。

现代防雷技术包括建筑物防雷和电子设施防雷两大部分，强调全方位防护、综合治理、层层设防的原则，把防雷看作是一个系统工程。

为了确保建（构）筑物主体结构不受损坏，保证其内部设备、通信系统、计算机网络稳定可靠运行，保障人员安全，除了装设良好的避雷针（带、线、网）外，还必须对建筑物内的电源系统（所有供电设备、用电设备、备用发电设备）、通信系统、计算机网络系统等所有强弱电系统进行可靠和有效的防护，在接闪、分流、均压、屏蔽、接地、布线等六大方面作完整的、多层次的防护。

项目的工作内容是，按照北京市、国家规范要求及北京市年检项目要求进行防雷检测，检测次数为1次/年，并在检测合格后出具满足现行要求的防雷检测报告。

具体包括接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、雷击电磁脉冲屏蔽等。

二、消防维保的主要工作

1.检查、测试：目的通过对消防系统的检查测试，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除对消防各个子系统进行巡查。

2.保养（清洁、润滑）：目的是通过对消防设备的清洁、润滑、使消防设备能最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。对系统按月、季、年进行检测，确认其工作正常，设备除尘、清洁、润滑、油漆、防潮、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养表格，并得到甲方指定的责任人的签署，编号后归档。

3.故障排除（包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换零件的报价、更换故障的零件、未排除故障的跟进、填写有关记录表格）：出现问题时能够在限定的时间内迅速解决，不能解决的问题必须出具书面说明，并请相关人员核准签署。

4. 应急： 出现紧急事故时，人员到达现场进行应急处理。5.有关消防技术的咨询。

三、衡量维保工作的重要标准—故障发生率

维保工作做到位，故障发生率应该是很低，甚至是没有故障发生。这需要通过平时保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

四、消防系统检测要求

检测工作包括单体测试、联动测试。消防系统进行检测总原则是：该动作的、该响的一定要动作、要响;不该动作的、不该响的一定不要动作、不要响。对消防系统进行检测主要是为了发现消防设备的故障隐患，以达到将故障消灭在萌芽状态中。

做好消防系统检测工作，必须做好以下几点：

1、熟练掌握有关消防规范，特别是关于报警系统联动控制的要求。

2、充分理解单体测试、联动测试的内容及区别。

3、熟练掌握维保工程的报警系统联动控制关系、有关消防设备的监视或控制模块。

4、具备维保工程报警设备的编码表或图纸，以便对照确定编码的正确性。

5、单体测试是指在不联动的情况下，对消防设施进行外观、安装牢固程度、有关功能的检测。在这种情况下，声光、水泵、风机、风阀、电梯均不能联动动作，对客户日常工作产生很小的影响。具体操作是将消防联动控制柜（盘）及气体控制器打到"手动"和有关消防设备（如风机、水泵）的电控柜打到"手动"。

6、联动测试是指检测系统在火灾报警或火灾确认的情况下，消防设备联动动作情况。在这种情况下、声光、水泵、风机、风阀、电梯均会联动动作，对客户日常工作会产生很大影响。具体操作是将消防联动控制柜"盘"打到"自动"和有关消防设备（如风机、水泵）的电控柜打到"自动"。

7、如某些消防设备在控制未能通过手/自动档来控制时，在测试单体功能时，要将有关设备和电源关闭或将有关联动线断开。

8、单体测试、联动测试前要做好详细的检测方案。特别是联动测试，要明确客户要求哪些消防设备不能动作、明确客户要求测试的具体时间。

9、单体测试前、必须确认不动作的消防设备控制模块已被屏蔽或相关电源已被断开、消防控制器与联动控制柜（盘）、有关设备电控柜均在"手动"档。

10、联动测试前，必须确认不动作的消防设备控制模块已被屏蔽或相关电源已被断开。如电梯需迫降，测试前必须疏散无关人员，必须保证电梯内无人;且首层电梯门前必须有人，以便向有关人员解释、通知人员不得入内。联动测试、单体测试情况下屏蔽有关控制模块，一定还要屏蔽相关楼层模块（因某些消防设备联动时是动作本层、上下层共三层）。

第五章、电梯维护保养服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内电梯维护保养服务。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底，需在电梯门前摆设“维修挡板”，防止人员使用。

一、一般维护保养要求

1、电梯应由受过培训并取得规定资格的维修人员，根据要求按计划进行能护，并且每年按标准进行一次全面的安全检查。

2、经修理的电梯应按标准对所涉及部分进行检查，合格后方可投入使用。

二、专业维护人员的要求

1、电梯维修保养作业人员应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格、取得国家统一格式的特种作业人员证书、方可从事相应的作业或者管理工作。

2、电梯维修保养作业人员应经过服务公司的培训。

3、应掌握电工、钳工的基本操作技能以及照明装置的安装和维修知识。

4、应掌握电动机的运行原理，并会正确地排除使用运行中的故障。

5、了解变压器的结构和懂得变压器的运行原理，并掌握三相变压器的联结方法和运行中的维护。

6、掌握接地装置的安装、质量检查和维修。

7、了解常用低压电器的结构、原理，并会排除低压电器的常见故障。

8、掌握电气控制线路和电力拖动的各种基本环节，并善于分析，排除故障。

9、掌握晶闸管的原理和简易测试方法，晶闸管主回路和其触发电路的原理，晶闸管理说明调试和维修。

10、懂得逻辑代数的运算法则以及基本逻辑元件的作用和原理。

11、懂得微型计算机的基本原理及其应用。

12、应充分了解所维修电梯的原理、构造、维修要点，有关的安全法规和标准、能以必要正确的操作来保证电梯的正常安全运行。

13、维护人员对每台电梯应设立维保档案，并记录维护内容调整原因和情况，当电梯发生故障而修理时，还要记录发生故障时的负载情况，轿厢位置，发生故障的经过时间。因故障而造成的停止运行时间、有无人员受伤害、故障原因，修理情况等。

三、电梯维保项目、要求和方法

1、维修保养的一般要求∶

（1）电梯的正常保养周期分为半月（日常）、季度、半年、年保养。维保人员应按计划按时保质保量对电梯进行相应的检修，维护。

（2）电梯维保人员每半月对电梯各易损运动安全部件及基本功能进行一次较为全面的清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作。

（3）在每半月保养的基础上，分别于每季度、半年、年再对上述部件进行更深入的保养以及对其他部件按时进行清洁、检查、润滑、调整、更换等保养工作。

（4）维保完成后的电梯应处于良好安全的运行状态，各部位符合相应的国家标准及企业标准。

（5）在周期性巡视或保养中，若发现有异常情况但不易进行即时处理的，在不影响正常安全使用的情况下可先予以详细记录，随后尽快及时的安排处理并做好记录。

（6）电梯发生紧急召修的故障应在修理单上做详细及时的记录。

（7）每台电梯有统一保养单，每次保养项目不得少于各相关表内要求，维保负责人或公司管理人员要对保养员工填报的真实性进行不定期检查。

第六章、变压器维护保养服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内变压器维护保养服务。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底，维护中需小心触电危险。

一、定期检查（干式变压器）

1、外观检查∶目测检查外观情况，要求外观清洁完好无积尘，无锈蚀，封堵良好，铭牌完整。

2、连接状况检查∶检查线路连接情况，要求各连接处紧固无松动.接触良好，无过热，并注意防止铜铝接头锈蚀。

3、电气元件及指示检查∶检查开关、指示情况，要求开关、刀闸、保险、指示灯等元器件正常，无报警信息;高压电压偏差不超过 ±7%，电流与使用设备匹配。

4、变压器检查∶检查变压器运行情况，要求声音、振动无异常，温度通常不超过100摄氏度。

5、干式变压器的湿升限值应按制造厂规定执行。

6、电缆线路检查∶检查电缆线路使用情况，要求电缆无损伤，无发热，绝缘良好。电缆每年应至少检查1次，若破损且不符合运行要求，应予以更换。

二、定期检查（油式变压器）

1、外观检查∶目测检查外观情况，要求外观清洁完好无积尘，无锈蚀，封堵良好，铭牌完整。

2、确定变压器正常运行时，是否发出正常的“嗡嗡”电磁声。

3、检查变压器油质是否是正常的透明，微黄颜色。

4、检查变压器运行时的油温、油位是否正常，是否有渗漏现象。

5、检查变压器运行时电压、电流是否正常。

6、检查变压器引线接头、电缆、母线有无发热现象。

7、检查变压器套管是否清洁、有无裂纹以及放电痕迹，冷却装置是否正常。

三、定期维护

1、全面清洁∶外部保洁，内部吹除积尘，要求清洁、无积尘。每季度进行1次除尘.用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁控制柜内外。保持设备周围清洁。

2、接地情况∶避雷、接地状况检查及修复处理，要求各连接处外观良好，紧固无松动，接触良好。

四、一般规定

1、每年进行1次预防性试验。并将试验结果与该设备历次试验结果相比较，判断该设备是否符合运行条件。

2、每年应对变压器、断路器、互感器进行1次检查、维护。

3、变压器若运行中发现异常状况或经试验判明有内部故障时。应进行大修。

第七章、路面、广场及停车场维修养护服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内的路面、广场及停车场维修养护服务。遵循“全面规划，加强养护，积极改善，保障畅通”的指导方针。经常保持道路及停车场完好、平整、畅通、整洁、美观、及时修复损坏部分，逐步改善技术状况，提高辖区内路面、广场及停车场的使用质量。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行安全交底，涉及维修堆料，需指定对方位置。

一、道路养护的基本任务是：

1、经常保持道路的完好状态，及时修复损坏部分，保证行车安全、舒适、畅通，以提高运输经济效益。

2、采取正确的技术措施，提高工作质量，延长道路的使用年限。

3、根据道路不同的技术状况应进行预防性养护工作。

4、要经常保持道路各部位技术状况良好，及时处理破损，提高道路设施的完好率，确定合理的养护周期。

二、路面、广场及停车场的养护内容

1、沥青路面、停车场养护内容

沥青路面的养护工作可分为日常巡视与检查、小修保养、中修、大修、改建和专项养护工程等。

（1）每周对沥青路面进行日常巡视与检查，内容包括路面上是否有明显的坑槽、裂缝、拥包、沉陷、松散、车辙、泛油、波浪、麻面、冻胀、翻浆等病害，其危害程度及趋势;路面上是否有可能损坏路面或妨碍交通的堆积物等。

（2）对沥青路面进行小修保养, 内容包括:每日清扫路面泥土、杂物；排除路面积水、积雪、积冰、积砂、铺防滑料等；按照实际情况拦水带(路缘石)的刷白、修理；清理边沟、维修护坡道、培土等修补路面的泛油、拥包、轻微裂缝、横向裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边等病害。

（3）沥青路面中修的内容包括:沥青路面整段铺装罩面或封面(稀浆封层)；沥青路面局部严重病害处理；整段更换路缘石、整段维修路肩。

（4）对路面较大损坏，应根据损坏程度，及时安排大、中修或专项工程，进行维修和整治；对路面承载能力不足或不适应交通要求的，应根据不同情况进行补强、加宽或改线，以提高道路等级。如路面的翻修、补强等大修，或因路面受洪水等自然破坏或人为需要而对路面的专项整治。

（5）沥青路面的养护应强调重视路面排水。及时修补沥青路面的坑槽和裂缝，防止地表水渗人基层；对已渗人基层的积水，应设纵横向盲沟排水，地下水位较高的在排水沟下面设置腹式盲沟；应加强路面排水设施的维修养护，保持良好的排水功能。减少水对路基路面的危害，确保沥青路面保持完好的技术状况。

2、水泥混凝土路面、停车场养护内容

（1）每日清扫行车道与硬路肩上的泥土和杂物。设有中间带、变带车道、爬坡车道、应急停车带时，其上的泥土和杂物也应清扫干净。

（2）及时填补或清除水泥混凝土路面各种接缝的填缝料，并应防止泥土、砂石及其他杂物进入缝内，影响混凝土路面板的正常伸缩。

（3）经常检查和疏通路基路面的排水设施，防止积水，保护路面不受地面水和地下水的损害。

（4）及时清冼和恢复路面各种标线、导向箭头及文字标记，经常保持各种标线、标记完整无缺、清晰醒目，保持其反射性能。

（5）及时浇灌、剪修路肩外和中央分隔带内种植的绿化，保持路容整齐、美观。如有空缺或老化，应适时补植或更新。及时防治病虫害，处理影响视距和路面稳定的绿化栽植。

（6）采取合适的材料和相应的措施对路面、路肩和路缘石等的局部损坏进行修复，以保持路面具备各级道路所要求的使用状态和服务水平。

（7）路面的损坏较大时，根据路面检查评定结果安排大、中修或专项工程，进行维修和整治。局部路段路面损坏严重的，应予以翻修，以达到设计标准；整个路段路面平整度、抗滑能力不足时，可采取罩面、铺筑加铺层以恢复其表面功能；整个路段路面接缝填缝料失效的，应予以全面更换。

第九章、中央空调及通风设施维修养护服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内中央空调及通风设施维修养护服务服务。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底。

一、设备的运行管理

1、开机前的检查确认下列情况正常后方可开机。

2、电压表指示是否在额定值的正负10%范围以内。

3、各种信号灯显示是否正常。

二、中央空调主机管理及新风机房管理

1.非专业人员不准接近中央空调外机主机。

2.新房机房内机房内严禁存放易燃、易爆、危险品。

3.中央空调主机旁应备齐消防器材，并应放置在方便、显眼处。

三、维修保养标准

1、对中央空调进行维修保养时应按维修计划进行。

2、维修人员负责中央空调的日常维修保养。中央空调的大型修理及中央处理器的故障处理由专业服务单位完成。

3、用500V 摇表检测电机绝缘电阻，应不低于0.5兆欧。否则，应该干燥外理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5兆欧以上时则应拆修电机线圈。

4、检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞应加注润滑油.如有异常摩擦声则应换同型号规格的轴承。

5、拧紧所有紧固件。

四、风机盘管维修保养

1、在制冷季及制暖季到来前对风机盘管进行一次清洁、保养。

2、每年清洗二次空气过滤网，排除盘管内的空气（不定期）。

3、检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象、则应加注润滑油、如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

4、用 500V 摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5兆欧、否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容;检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修。

5、清洗风机风叶、盘管、积水盘上的污物。

6.拧紧所有紧固件。

7.清洁风机盘管外壳。

五、冷凝器、蒸发器维修保养（每年1次）

1、电动机维修保养

（1）用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5毫欧以上，否则应进行干燥处理或修复;

（2）检查电动机轴承有无阻滞现象、如有则应加润滑油、如加润滑油后仍不行则应更换同型号规格的轴承;

（3）检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。干燥过滤器∶检查干燥过滤器是否已脏堵或吸潮、如是则更换同规格的干燥过滤器;

（4）电磁调节阀、压差调节阀∶通电检查电磁调节阀，压差调节阀是否动作可靠、如有问题则应该更换同规格电磁调节阀、压差调节阀;对压差调节阀阀阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应加压填料。

2、检测、控制部分维修保养

（1）检测器件（温度计、压力表、传感器）维修保养;

（2）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换;

（3）送检温度计、压力表合格后方可再使用;

（4）检测传感器参数是公正常开做模拟买验，对不合格的传感器应该拆换;

（5）检查检测器的地方是否渗漏，如果渗漏应该更换密封胶垫。

3、控制部分维修保养

（1）清洁控制柜内外的灰尘、赃物;

（2）检查、紧固所有接线头，对烧蚀严重的接线头应更换;（3）交流接接触器维修保养;

（4）清除灭弧罩内的炭化物和金属颗粒;

（5）清除触头表面的及四周的污物（但不要修挫触头），如触头烧蚀严重该更换同规格的交流接触器;

（6）清洁铁芯上的灰尘及赃物;

（7）拧紧所有紧固螺栓;

（8）热继电器维修保养;

（9）检查热继电器的导线接头处有无过热和烧蚀痕迹，如有应该整修处理，处理后达不到要求的应更换;

（10）检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

六、自动空气开头维修保养∶

1、用 500v摇表测量绝缘电阻应不低于0.5 兆欧否则应该烘干处理。

2、清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏应该更换。

3、清除表面上的小金属颗粒（但不要修挫）。

4、信号灯、指示仪表维修保养。

5、检查各信号灯是否正常，如果不亮应该更换同规格的信号灯。

6、检查各指示仪表是否正常，如偏差较大则应该做适调整，调整后如偏差仍然较大则应该更换。

7、中间继电器、信号继电器维修保养∶对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查动是否可靠，输出的信号是否正常、否则应该更换同型号的中间继电器、信号继电器。

8、PC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则需专业维修或返厂更换。

七、压缩机维修保养（每年1次）

1、检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油;如油已变色则应彻底更换润滑油。

2、检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气。

3、具体检查压缩机如下参数∶

（1）压缩机电机绝缘电阻（正常0.5兆欧以上）;

（2）压缩机运行电流（正常为额定值，三相基本平衡）;

（3）压缩机油压（正常10-15kgf/平方厘米）;

（4）压缩机外壳温度（正常85℃以下）;

（5）吸气压力（正常值4.9 -54kgf/平方厘米;

（6）排气压力（正常值12.5kgf平方厘米）;

（7）检查压缩机是否有异常的声音;

（8）检查压缩机是否有异常的气味;

（9）通过上述检查综合判断压缩机是否有故障，如有则应更换压缩机（外委维修）;

（10）拧紧所有紧固件并清洁压缩机。

第十章、自动化系统维护维修服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内自动化控制系统的维护维修服务。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底，工作中注意用电安全。

一、定期检查

1、外观检查∶保证柜内清洁、整齐，指示仪表、信号灯、信号屏正常。

2、接点检查∶接点接线牢固，接地良好。

3、线路检查∶网线、光纤通讯正常。

二、定期维护

1、外观保清∶外部保洁、内部除尘。

2、一般规定

（1）指示仪表和信号灯损坏应更换新件，出现故障应及时调试准确。动作不灵活、接触不良的各转换开关、空气开关及操作按钮应及时更换。

（2）对操作计算机主机及网络设备每年进行停电除尘1次。上位机设备每半年冷启动1次，以消除由于系统软件的隐含缺陷对系统运行产生的不利影响。

（3）对计算机附属的光盘驱动器等应使用专用清洁工具进行清洁、对操作系统的显示器、键盘、鼠标的清洁必须每月进行1次。

（4）对备件进行储备，储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器、模块等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换。

（5）每季度1次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土。对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。

（6）每年进行不少于1次的基本性能与功能测试。

（7）做好软件版本的管理工作，确保保存最近三个版本的软件。应定期对操作程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份，应有不少于两份的可用备份。软件改动后立即进行备份，在软件无改动的情况下，每年备份1次，并存放于不同介质与不同地点备份介质应实行异地存放。

第十一章、太阳能热水系统维护服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内的太阳能热水系统的维护与管理。保持太阳能热水系统完好、畅通、及时修复损坏部分，逐步改善技术状况，提高太阳能热水系统的使用率及使用质量。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底，注意用电安全及防烫伤、防水侵准备。

1.系统日常巡检

（1）.专人每周进行巡视，发现异常情况马上报告后勤服务中心；

（2）.未经培训的人员不得调整各种开关或控制参数。

2.太阳能热水系统的维护保养

（1）.每月进行系统排污，防止管路阻塞；每半年对水箱进行清洗，保障水质清洁。

（2）.每周对集热系统（管）进行检查，及时处理集热管出现的破损、碎裂等情况；清除集热系统（管）的尘埃、污垢，保障集热率；清洗检查工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行。

（3）.由物业维修人员每日巡视检查各管道、阀门、水泵、电磁阀等有无渗漏现象，如出现问题及时修复处理。

（4）.所有支架、管路应每年涂刷一次保护漆，以防锈蚀。

（5）.夏季冰雹天气，应及时对集热系统（管）进行检查，及时处理损坏的集热管。

第十二章、污水处理站维护服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内的小型无人值守水魔方污水处理站的维护及清淤工作。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底；该项目涉及有限空间作业，如需入井工作，必须进行有限空间作业审批，检测通风达到标准后方可进入作业。

一、日常巡检维护程序

1、入场前工作准备

工作人员例行进人大宁调度中心污水站进行日常检查维护工作。进场前，入场人员精神状态饱满、携带工作证件、巡检工作需要的工具材料等准备齐全。

检查各运行设备有无抛、冒、漏现象，正反转现象，电源电压是否在±5%范围内。

2、遵循管理入场

进入污水站的运维人员依管理制度主动在门卫处如实填写登记来访事由，上交工作证件，确保无火源携带。入场后，前往管理处报到，签到，随后开展日常巡检工作。

3、日常检查维护工作内容开展

（1）检查设备间环境，确保 自控系统、水泵等设备运行正常，无杂物，干净整齐，检查各工艺单元设备运行情况。

（2）检查药剂（菌种）是否充足，淤泥是否需要清理，菌种存活情况等。

（3）根据巡检单，依次对设备进行检查、并记录数据、一式两份。

（4）记录各系统运行情况及相关数据，填写周巡查记录单。

（5）如果在巡检维护过程中，遇到故障等问题时，现场巡检人员依据《故障等级划分》，对故障进行等级划分、依据应急处置流程执行。及时完成对故障问题的解决。如设备故障无法及时解决，或现场条件不满足维修时，与业主积极协商，提交设备故障原因说明以及维修计划，待现场条件满足后，入场进行维修。

二、定期巡检维护程序

1、污水站检查维护内容

定期检查维护内容包括：设备间检查、水泵检查、风机检查、药剂检查、污泥抽运、机械检查等。

（1）要求做好日常检查维护工作的入场前准备工作，人场后遵循管理规定。告知管理处后开展月度巡检。

（2）在巡检工作前、做好安全交底工作。

（3）巡检工作完成后，现场填写巡检表，一式两份并交由管理处进行存档。

（4）在巡检过程中发现故障问题时，依据应急预案进行处理。

2、清淤工作

定期清淤检查维护内容包括：淤泥检查、水泵检查、淤泥清运等

（1）要求做好日常检查维护工作的入场前准备工作，人场后遵循管理规定。告知管理处后开展月度巡检。

（2）在巡检工作前、做好安全交底工作。

（3）巡检工作完成后，现场填写巡检表，一式两份并交由管理处进行存档。

（4）淤泥清运需严格按照北京市有关渣土清运有关规定，选用性能良好、车厢封闭良好、证件齐全，具有相应运输资质的车辆运输，运输过程全部用篷布覆盖，避免运输过程中可能出现的遗撒现象。

（5）淤泥清运不可随意倾倒，须按照北京市有关规定，清运至相应弃土场所，并提供相应接收签票。

第十三章、烟道清洗服务管理规定

本规定适用于北京市南水北调大宁管理处管理范围内的小型无人值守水魔方污水处理站的维护及清淤工作。该维护工作由具有相应资质服务公司的专业维护检测人员进行，人员进场前需进行身份核实及安全交底。

- 工作内容

后勤服务中心管理的管理处食堂

二、工作范围

厨房排油烟系统清洗范围包括：排油烟罩、油烟管道、净化器、运水烟罩内部风机、排烟风机。

厨房、部件清洗范围包括：油烟管道的内表面、烟罩箅子、运水烟罩内部风机、烟罩相关组件、排烟风机、净化器及室内灶台、墙面、地沟。

三、现场检查与准备

专业清洗机构应查阅厨房排油烟系统有关技术资料，对需要清洗的公共场所厨房排油烟系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁设备、工具和工作流程。并根据公共场所厨房排油烟系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

四、油烟管道清洗

采用专用机械清洗设备将油烟管道内表面积聚的污染物有效地剥离，严禁使用工业碱（PH大于12的碱性药剂）进行清洗。

1、部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足达到部件安装前机件原色。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，功能型部件应须保有原有功能。

2、清洗作业过程中的污染物控制

清洗过程中应采取作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止公共场所厨房排油烟系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

3、作业出入口

专业清洗机构可通过厨房操作间排油烟管道不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证施工后将其密封处理。

4、 食品安全注意事项

严格遵循厨房内食品安全原则：公共场所厨房排油烟系统清洗前对包括砧板、碗、筷、碟、杯等餐具的转移，以及调味品、生、熟食物的安全转移及存放，应在每次公共场所厨房排油烟系统清洗后对相关用具进行消毒、晒干，以防微生物的孳生。

五、清洗效果及安全措施的要求

1、清洗效果

厨房排油烟系统清洗后排油烟系统内表面积聚的污染物，95%以上无明显油垢（清洗后见内壁原色），部件清洗后应无残留污染物检出。

2、清洗效果的影象资料

厨房排油烟系统清洗后，应使用相机将所有清洗过的油烟管道内部情况录制成影象资料保存备案。

3、安全措施

清洗机构应遵守有关的现场施工安全规定，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

4、 污物处理

从厨房操作间排油烟系统清除出来的所有污物均应妥善保存，并按有关环境卫生规定进行处理。

六、清洗标志及清洗报告

已清洗并经检验合格的厨房操作间排油烟系统，可以张贴厨房操作间排油烟系统已清洗标志。并出具相应清洗报告。

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文 件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一 、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资 格 证 明 文 件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形)；

(五)我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事 业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；

(六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外)；

(七)与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写)：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称 (加盖公章)：     _______

日期：_____年______月______ 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库2020﹞46号) 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)  ，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1 ，属于  	(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_______

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号) 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)企业 为 (企业名称) ，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)企业 为 (企业名称) ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_______

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位(请进行选择)：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______ 的_________项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (选择) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占合同金额的比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称 (加盖公章)：     _______

日期：_____年______月______ 日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议(实质性格式)

甲方(投标人)：

乙方(拟分包单位)：

甲方承诺，一旦在           (采购项目名称)(项目编号/包号为：         )招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：        。

2.分包金额：       ，该金额占该采购包合同金额的比例为    %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包) 中标，本协议自动终止。

甲方(盖章)：_________                             乙方(盖章)：_________

日期：_____年______月______日

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份， 并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

3 本项目的特定资格要求(如有)

3-1 联合协议(如有)

联合协议

______、_____及_____就“________  (项目名称) ”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________、__________参加， 组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、______负责_____ (如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明)：

(1) ______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

(2) ______为□大型企业□中型企业、□小微企业 (包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

( … ) ______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定(如有)：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______

盖章：______

联合体牵头人名称：______

盖章：______

联合体牵头人名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目(包) 接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商 务 技 术 文 件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书(实质性格式)

投标书

致：采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(项目名称，项目编号/包号) 组织的招标活动，并对

此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款(如有)：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________         传真____________________________

电话_________________________         电子函件________________________

投标人名称 (加盖公章)：

日期：_____年______月______ 日

2 授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_______ (姓名)系________________ (投标人名称) 的法定代表人(单位负责 人)，现委托_______ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清 确认、提交、撤回、修改________________ (项目名称) 投标文件和处理有关事宜，其 法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章)：________________

委托代理人(签字或签章)：________________

日期：_____年______月______ 日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人) 处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人) 本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》；否则，不需要提供 《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人(单位负责人) 身份证明

致：(采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系          (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附：法定代表人(单位负责人)身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章)：_______

日期：_____年______月______ 日

3 开标一览表(实质性格式)

开标一览表

项目编号： _____________________         项目名称： ____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 | 备注 |

投标人名称 (加盖公章)：

日期：_____年______月______日

4 投标分项报价表(实质性格式)

| 序号 | 维护项目明细 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称 (加盖公章)：

日期：_____年______月______日

5 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号/包号：              项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况(应进行选择，未选择投标无效)： □无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。) □有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称 (加盖公章)：

日期：_____年______月______日

6 采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

项目编号/包号：              项目名称：

| 序号 | 招标文件目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商 已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称 (加盖公章)：

日期：_____年______月______日

7 中小企业证明文件

说明：

1)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监 狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库2020﹞46号) 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)  ，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1 ，属于  	(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_______

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号) 的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)企业 为 (企业名称) ，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承建(承接)企业 为 (企业名称) ，从业人员______人， 营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：_______

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位(请进行选择)：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料