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[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc15660][bookmark: _Toc4167]
第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号： 11010924210200009159-XM001；
2.项目名称：百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目
3.项目预算金额：500万元、项目最高限价（如有）：500万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目
	500
	1
	百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目的全部内容。（具体需求详见第五章）



5.合同履行期限：自合同签订生效之日起 2 年
6.本项目是否接受联合体投标： □是 ■否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/____________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：________/___________。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（2）投标人应具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必须的设备和专业的技术能力；
（3）根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。(无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。)；
（4）本项目不接受联合体投标，不接受投标人母、子公司同时投标。
三、获取招标文件
1.时间：2024年08月12日至2024年08月16日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，周末及法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2024年09月03日09:00（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
投标文件递交地点：电子投标文件须上传 至http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，必须使用投标文件编制工具编制投标文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19 号）

（2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18 号）；

（3）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（4）财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》；

（5）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

（6）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（7）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（8）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

（9）政府采购进口产品管理政策(财库[2007]119号、财库[2008]248号)；

（10） 北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(京财采购〔2022〕1143号)。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标地点：供应商线上开标
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京百花山国家级自然保护区管理处
地    址：北京市门头沟区清水镇百花山林场内
联系方式：赵明腾、61826181
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京建龙通达工程管理有限公司 
地    址：北京市门头沟区石龙北路20号5层501室
联系方式：李泽、15600665235
3.项目联系方式
项目联系人：李泽
电      话：15600665235
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc305158928]
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[bookmark: _Toc9060]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc151193617]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目
	软件和信息技术服务业







	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：（无） 
01包：______/_____；
投标保证金收受人信息：_____/______。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
□得分且投标报价均相同的，以_____________得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：信函或传真

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标代理部；
联系电话：15600665235；
通讯地址：北京市门头沟区石龙北路20号6层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人  ■中标人
收费标准：
	序号
	项目费（单位：万元）
	服务招标

	1
	100以下
	1.50%

	2
	100-500
	0.80%


缴纳时间：领取中标通知书时进行支付。



[bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150774722]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151190145]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1    政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2    本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四
章《采购需求》。
5.1.3    进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的
产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规
定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、
《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕
248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工 商户， 在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相 关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300  号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局， 各地（设 区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所， 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 正版软件
5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
5.7 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装， 根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型， 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150480768]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608645]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc265228370]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc142311035]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226965724]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150480773]投标文件的提交
15.1 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150774636]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150774742]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193926]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc127161453]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc150509291]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc142311049]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc265228388]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 [bookmark: _Toc9344][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
投标人为联合体，联合体双方均需提供单位相应的证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规 规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（本项目不适用）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标（本项目不适用）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550]3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照




[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc28308][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226337251]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	12
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	13
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	14
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：___/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。
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4.1 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.2 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.3 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


[bookmark: _Hlk157502685]二、评标标准
2.1 评分因素及分值: 

	序号
	评 分 因 素
	分值
	备 注

	（1）
	商务部分
	30
	

	（2）
	技术部分
	60
	

	（3）
	投标报价
	10
	

	合计
	100
	



2.2 评分标准细则 
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	投标报价（10分）
	满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其投标报价得10分，其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100，四舍五入小数点后保留两位。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及2.5。
招标文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业
	10

	2
	商务部分（30分）
	同类项目实施业绩
	1、投标人提供2021年至今承担过的生物多样性调查类项目证明，每有一项得5分，最多得15分，无得0分。
（投标文件中提供项目合同主要页复印件）
	15

	
	
	项目负责人
	职称及证书：项目负责人具备生态学专业正高级工程师得3分，其他职称不得分；项目负责人具备博士学历得2分，其他学历不得分；
2、工作成果：项目负责人以第一作者出版生物多样性领域专著，每有一项得2分，最多得10分，无得0分；
	15

	3
	技术部分（60分）
	项目背景
	1、 对项目需求理解准确，能深刻透彻分析并充分抓住本项目的重点，项目背景梳理全面科学，得15分；
2、 对项目需求基本理解，项目背景梳理基本准确但不全面，得5分；
3、 没有理解采购需求，项目背景梳理不准确，不全面，得2分；
4、无相关内容不得分。
	15

	
	
	项目目标
	1、 项目目标准确，完全符合采购要求，得5分；
2、项目目标基本准确，基本符合采购要求，得3分；
3、项目目标不准确，不符合采购要求，得1分。
4、无相关内容不得分。
	5

	
	
	项目内容
	1、 项目内容围绕项目目标安排科学合理、详略得当，满足招标需求，得10分；
2、研究内容安排基本合理，基本满足招标需求，得5分；
3、研究内容缺乏针对性，科学性差，无法满足招标需求，得2分。
4、无相关内容不得分。
	10

	
	
	技术方案
	根据技术方案的完整性、可行性及针对性等方面进行综合评审：
1、技术方案科学合理严谨，内容完整详实，完全满足采购需求，对于采购项目实施地点的特点具有针对性，得15分；
2、技术方案相对合理，基本满足采购需求，方案基本可行，对于采购项目实施地点的特点针对性不足，得8分；
3、技术方案不合理，无法满足采购需求，方案基本不可行，对于采购项目实施地点的特点不具有针对性，得3分；
4、无相关内容不得分。
	15

	
	
	进度计划
	1、进度计划合理、完全可执行，得10分；
2、进度计划基本合理、基本可执行，得5分；
3、无明晰的进度计划及保障措施，得2分。
	10

	
	
	质量保障方案
	1、质量保证解决方案完善，针对性强，得5分；
2、提供的质量保证解决方案常规通用，基本满足项目需要，得3分；
3、提供的质量保证解决方案欠佳，得1分；
4、无相关内容不得分。
	5



3、 报价部分的评分办法（满分 10 分）

1.确定有效投标报价 
评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的招标范围。经评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。 
2.评标基准价的确定 
评标基准价采用所有投标人投标报价的最低价为基准价，其他投标
人的价格分值按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
3.价格扣除：
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及2.5。
招标文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业
4.确定中标人 
4.1 评标委员会根据招标文件中的评标办法，对投标文件进行评分。投标人最终得分为全部评标委员会评委打分的算数平均值（计算结果小数点后保留两位， 第三位四舍五入），并按照投标人最终得分由高到低排序。评标委员会将推荐中标候选人3名，若出现最终得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若最终得分及报价均相同时，按技术方案优劣顺序排列。 
4.2 评标中如遇特殊问题，由评标委员会根据有关法规研究决定。
[bookmark: _Toc99301424]
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一、 采购标的
1.项目名称：百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目
二、商务要求
1.服务期限：自合同签订生效之日起 2 年
2.项目地点：北京市门头沟区百花山国家级自然保护区
3.付款条件（进度和方式）：详见拟签订的合同文本
三、项目目标
本项目包括三部分：保护区重点保护野生植物监测与评估、保护区百花山葡萄寻根溯源与种群扩繁、保护区及周边地区豹潜在栖息地调查与生态廊道试点建设。具体如下：
1.通过开展固定样地建设与调查、环境监测体系建设和综合评估分析，实现对百花山保护区重点保护野生植物的长期连续监测，为扩大其种群数量和栖息地范围等奠定理论基础。
2.通过建立百花山葡萄的指纹图谱、扦插、嫁接等手段，极大地扩繁迁地保护的葡萄种群，实现百花山葡萄种群的人工干预条件下的小范围引种回归。
3.通过对豹的潜在生态廊道进行贯通、保护和评估，为恢复保护区的生物多样性以及迎豹回京项目的实施奠定科学基础。
四、项目内容
1.保护区重点保护野生植物监测与评估
（1）固定样地建设与调查
结合百花山保护区的历史文献资料和以往开展的植物调查监测工作的基础上，选取百花山具有代表性的重点保护植物，如丁香叶忍冬、大花杓兰、红景天、黄檗、金莲花、脱皮榆等，并围绕这些重点保护植物集中分布的区域建设20个固定样地，开展重点保护植物的群落调查工作。
（2）环境监测体系建设
针对保护区范围内重点保护植物的生境进行实时监测，布设2套气象监测站、2套土壤环境监测站和20套物候相机，收集保护区内的生态环境数据及物候影像，各类监测设备采集数据通过4G网络自动传输到手机端或电脑端。
（3）综合评估分析
基于历史项目、最新调查监测数据及相关文献报告资料，应用地理信息技术、群落生态学、景观生态学和模型模拟，完成物种名录整理和统计、重要值计算、多样性指数计算等工作，并撰写1份百花山国家级自然保护区重点保护植物监测与评估报告。
2.保护区百花山葡萄寻根溯源、种群扩繁
（1）建立百花山葡萄指纹图谱
通过多技术辅助基因组组装手段，并综合多个葡萄种的基因组数据，完成基因组测序、组装与注释、比较基因组分析等工作，建立1套百花山葡萄指纹图谱（基因身份证）。
（2）扩大迁地种群
通过扦插、嫁接等手段，建立1套高效扩繁体系，将百花山葡萄迁地保护群体数量扩繁至80株以上。在获得足够数量的葡萄植株群体后，对原生地的土壤菌落进行分析并撰写相关论文1篇。在人工干预条件下，完成5株百花山葡萄野外生境（海拔400米以上）引种回归。
3.保护区及周边地区豹潜在栖息地调查与生态廊道试点建设
（1）豹适宜栖息地及潜在廊道调查
利用卫星遥感图像提取百花山保护区及周边地区豹历史分布地和当前分布地在不同时期的土地利用类型，识别约5000平方公里豹适宜栖息地，了解豹现存栖息地的管理方式，评估豹适宜栖息地的生态效益。
（2）豹的伴生动物与食物资源调查
利用样线法和红外相机法调查豹在百花山保护区的食物资源状况。在保护区已按公里网格布设的110台红外相机基础上，新布设40台红外相机，共获取150台红外相机图像资料，分析豹食物资源分布格局。
（3）豹及伴生动物隔离栖息地之间的生态廊道建设
查明3-4条豹潜在扩散廊道的分布，选定2-3处适合开展生态廊道建设试点的区域。根据野生动物的栖息地偏好和活动习性，对林下栖息地进行疏灌，复育有蹄类和野兔等偏好的适口植物，在廊道的关键节点修建水源补充设施和盐类补给点。
五、预期成果
1.保护区重点保护野生植物监测与评估
（1）完成固定建设与调查，提交保护区重点保护植物固定样地监测数据1套。
（2）完成环境监测体系建设，布设环境监测设备24套（包括土壤监测站2套、气象监测站2套、物候相机20套），交付野生动植物调查手持终端15部。
（3）完成重点保护野生植物监测与评估分析，提交《百花山国家级自然保护区重点保护植物监测与评估报告》电子版1份。
2.保护区百花山葡萄寻根溯源与种群扩繁
（1）完成百花山葡萄指纹图谱的建立，提交针对百花山葡萄的扦插、压条、嫁接的高效扩繁体系1套，完成高质量gap-free百花山葡萄参考基因组1套，建立百花山葡萄指纹图谱（基因身份证）1套。
（2）完成百花山葡萄迁地种群的扩大，百花山葡萄迁地保护群体数量扩繁至80株以上，分析百花山葡萄的土壤菌落并撰写论文1篇，完成5株百花山葡萄野外生境（海拔400米以上）的引种回归，撰写针对百花山葡萄资源保护工作的指导性建议。
3.保护区及周边地区豹潜在栖息地调查与生态廊道试点建设
（1）完成豹适宜栖息地及潜在廊道调查，完成约5000平方公里豹适宜栖息地分析。
（2）完成豹的伴生动物与食物资源调查，获取150台红外相机图像资料，分析豹食物资源分布格局。
（3）完成豹及伴生动物隔离栖息地之间的生态廊道建设，查明3-4条豹潜在扩散廊道的分布；完成2-3个野生动物生态廊道修复试点。
六、验收标准和方式
项目成果应符合国家相关政策和采购人对本项目的有关要求，通过采购人组织的相关领域专家进行评审，各种成果根据评审意见修改完善后完成项目验收。
七、为落实政府采购政策需满足的要求
落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章。
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政府采购合同（服务类）




合同协议



项目名称：百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目




     甲　　方：北京百花山国家级自然保护区管理处

[bookmark: OLE_LINK1]   乙　　方：                            





甲方：北京百花山国家级自然保护区管理处
乙方：                            

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目（项目编号 11010924210200009159-XM001）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿 色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 委托事项及内容

乙方为甲方所委托的百花山国家级自然保护区重点保护物种及其栖息地保护管理提升项目提供如下服务： 
（1）技术服务目标
1.完成保护区重点保护野生植物监测与评估：通过开展固定样地建设与调查、环境监测体系建设和综合评估分析，实现对百花山保护区重点保护野生植物的长期连续监测，为扩大其种群数量和栖息地范围等奠定理论基础。
2.完成保护区百花山葡萄寻根溯源与种群扩繁：通过建立百花山葡萄的指纹图谱、扦插、嫁接等手段，极大地扩繁迁地保护的葡萄种群，实现百花山葡萄种群的人工干预条件下的小范围引种回归。
3.完成保护区及周边地区豹潜在栖息地调查与生态廊道试点建设：通过对豹的潜在生态廊道进行贯通、保护和评估，为恢复保护区的生物多样性以及迎豹回京项目的实施奠定科学基础。
（2）技术服务内容
1.保护区重点保护野生植物监测与评估：①固定样地建设与调查；②环境监测体系建设；③综合评估分析。
2.保护区百花山葡萄寻根溯源与种群扩繁：①建立百花山葡萄指纹图谱；②扩大迁地种群。
3.保护区及周边地区豹潜在栖息地调查与生态廊道试点建设：①豹适宜栖息地及潜在廊道调查；②豹的伴生动物与食物资源调查；③豹及伴生动物隔离栖息地之间的生态廊道建设。

第二条 委托要求 
乙方接受甲方委托所完成的工作成果应当遵循客观、科学、公平、公正原则， 符合国家和相关部门、评估专家对该类项目内容和深度规定的要求及甲方的技术、质量要求，为甲方决策、评估提供政策、技术、经济、科学的依据。 
第三条 委托事项完成期限 

本合同项下委托事项的完成期限为  ，自 	年 	月 	日起至

年 	月 	日止。 

第四条 委托事项履行地点 


本合同项下的委托服务履行地点为 	（ 乙方所在地或者甲方指定的地点）。 

第五条 委托报酬及支付方式 


1、本合同项下委托报酬总额为人民币 	元，大写： 	元。 


2、甲方将按以下第 2	种方式向乙方支付委托报酬： 

（1）一次性支付：甲方于本合同签署之日起	个工作日内，向乙方付清委托报酬。
（2）分期支付：甲方自本合同签署之日起 	个工作日内，向乙方支付委托报酬的 70%；
在乙方向甲方提交的 	（最终工作成果）经甲方评审验收合格之日起

个工作日内，向乙方支付委托报酬的 25%。 

预留5%质保金，待项目服务期结束后支付。


3、甲方不应当支付除委托报酬以外的任何其它费用，乙方也不得要求改变报酬总额。 
4、乙方应当对本项目的收支情况进行单独核算，以配合财政部门的延伸审计。 

（根据项目具体需要填写） 

第六条 履约担保（本项目无） 

1、乙方应当于 	年 	月 	日前向甲方缴纳合同总额 	％即（大写） 

 	圆整（￥ 	元整）的履约保证金，用于保证乙方全面、彻底履行

本合同项下的各项义务。 

2、如乙方在合同履行过程中存在违约情形的，甲方有权从履约保证金中直接扣除相应的款项。履约保证金被扣除后，乙方应当在甲方规定的期限内补足。 
3、本项目经质量评审合格后，自甲乙双方签字确认质量评审结果之日起    	

 	个工作日内， 	（“无息”或者“按照人民银行同期存款利率计

算”）向乙方退还履约保证金的剩余部分款项。 

4、其他担保形式：   

第七条 甲方权利义务 

1、接受乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或者相关文件； 


2、审定乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划； 

3、检查监督乙方完成委托项目工作的进度； 

4、组织专家或者通过评估，对乙方提交的委托项目工作成果的质量进行评审和验收； 
5、乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起 	日内，不

进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。 

6、为保证乙方工作顺利进行，甲方须及时向乙方提供完成委托事项所必须的技术资料和工作条件。 
7、负责按照合同约定收集、整理与委托事项有关的项目背景资料及相关技术资料和数据并提供给乙方； 
8、负责委托项目所涉及的、与甲方有关的外部联系和协调工作。第八条 乙方权利义务
1、有权接受甲方按照合同约定支付的委托报酬； 
2、乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，
则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件； 

3、乙方在其资格证书许可的范围内，依本合同的约定向甲方提供专业的服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作； 
4、乙方应当高效和经济地按专职机构承认的技术和惯例，以及标准提供服务； 
5、乙方应当遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作；乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性全面负责； 
6、乙方应当认真按照合同要求完成委托项目工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供便利条件； 
7、甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或者要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 	日内给予书面解释或者答复； 
8、除双方另有约定外，为本项目进行调查研究、分析论证、试验测定以及到外地进行调研、收集资料所发生的费用，由乙方自行承担；乙方自行负担因履行本合同产生的各项税负； 
9、未经甲方的书面许可，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务转让给任何第三方； 
10、乙方在履行合同期间使用的由甲方提供或者支付费用的设备设施，属于甲方的财产，乙方在完成委托项目并向甲方提交工作成果时，应当将设备设施归还给甲方。 
第九条 项目负责人员要求 


双方各指派一名代表作为本项目负责人， 项目负责人职责范围包括： 	。 

第十条 委托项目工作成果的评价、验收 

1、乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应当在甲方指定的地点接受甲方聘请的专家对其工作成果进行质量评审。 
2、乙方项目负责人应当对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。 
3、如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应当在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收；如乙方未在甲方规定的期限内完成修改工作或者经修改后仍未能通过质量评审的，乙方应当承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。 
4、乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。 
第十一条 保密义务 

1、乙方对其在履行合同过程中所知悉的甲方项目技术秘密和商业秘密承担保密义务。 
2、乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或者目的；在缺少相关保密条款约定时，应当至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。
一经甲方提出要求，乙方应当按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后  日内将收到的含有保密信息的所有文件或者其他资料归还甲方。 
3、非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或者其它类型的知识产权。 
4、本合同项下约定的保密期限为合同有效期间及合同终止后 	年。

第十二条 知识产权


1、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。 

2、乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的诉讼。如果甲方收到上述诉讼， 乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。 
第十三条 违约责任 

1、甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任： 

(1) 因甲方责任造成委托项目工作需要进行重大修改或者返工重作的， 应当另行增加费用，其数额由双方商定。
(2) 如甲方违反合同约定，延期支付委托报酬的， 每延期一日，按照应付而未付部分的 	%向乙方支付违约金。
2、乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任： 

1）乙方未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，应当支付委托报酬  %的违约金；如超过约定期限   日仍未能提交的，甲方可以单方解除合同并要求乙方支付违约金人民币元。
2）如因乙方原因造成乙方提供的工作成果中出现错误，则乙方应当按甲方应当支付的委托报酬的 %向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。
3）如乙方违反合同第十条约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应当向甲方支付违约金人民币元并赔偿由此给甲方造成的全部直接损失、间接损失以及因理赔或者诉讼所发生的一切费用。
第十四条 争议的解决 

因履行合同所发生的一切争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，按下列第 	种方式解决： 
1、提交 	仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决； 

2、依法向 	人民法院起诉。

第十五条：合同订立

本协议正本一式陆份，甲方    份，乙方   份，双方授权代表签署并加盖公章或合同专用章后，本协议生效，各份协议具有同等效力。

第十六条: 其他

本协议未尽事宜，双方另行协商达成书面补充协议。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

  
法定代表人或                          法定代表人或

授权委托人（签字或盖章）：            授权委托人（签字或盖章）：

开户银行：                    	      开户银行：

账      号：                          账    号：

合同签署日期：                        合同签署日期：    

合同签署地：                          合同签署地：



[bookmark: _Toc23730]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。



一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）






项目名称：



项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件


1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额， 资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件； 供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包） 专门面向中小企业采购， 投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建
设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的， 投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件， 还须同提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须⃞供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部
分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 [image: ]标的名称 [image: ]部分标明联合体中中小企
业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所⃞供货物的制造企业、提供服
务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示： 为方便广大中小企业识别企业规模类型， 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序， 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接， 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业， 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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2-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

说明：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

附：分包意向协议（实质性格式）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

说明：本协议仅在投标人为“落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。








2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须供《联合协议》，否则投标无效。 
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。


3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）





项目名称：



项目编号/包号：








投标人名称：

[bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226965829]
1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226337253]

2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称，项目编号/包号）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：_____年______月______日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

	







说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 则法定代表人（单位负责人）处的签署
人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署， 则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则， 不需要提供《法
定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的， 应同时提供身份证双面电子件。
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附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件
	







投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日



3  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248]开标一览表

项目编号/包号：                          项目名称：              

	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc195842924]

4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：                     项目名称：              报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写 “中型 ”、“小型” 、“微型 ”或 “其他 ” ，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
             
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc195842926]
5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：                          项目名称：              

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
口有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：                          项目名称：              
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7  中小企业声明函（如有）
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中 
小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标 
人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分 
标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 
的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信 
部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。 


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
[bookmark: _Toc9020][bookmark: _Toc22064][bookmark: _Toc17305]
8  投标人一般情况表

	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	经营范围
	

	单位简介及机构情况企业简介
	










[bookmark: _Toc22973][bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc4617]9  投标人的项目管理组织机构
 	 
项目组织结构：投标人应说明为满足本项目实施需要，拟成立的本项目实施团队的管理组织机构，并附上参加本项目的主要管理、服务人员一览表， 主要人员个人简历表、主要人员的相关从业资格证书/类似项目经验，并承诺项目周期内实施人员的稳定性，项目核心人员不发生变动。
后附格式表





























9-1  本项目实施团队主要人员名单



	拟担任  职务、分工
	姓名
	职称
	学历
	专业
	从业资格
	相关工作 年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日
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9-2 本项目实施团队主要人员简历表



	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构 或部门
	
	相关工作年限
	

	拟在本项目担任中职务
	

	
主要经历
	

	日期
	参加过的相关项目名称/ 成果情况
	担任何职    (负责人/参加者)
	是否已 完成
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：  “主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员(包括 但不限于项目负责人等)，应附上有关人员的身份证、学历证书及从业资质证书等；

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日




10  业绩证明文件 

投标人需附合同复印件加盖公章(业绩时间以合同签订日期为准，须提供合同关键页复印件，至少包括首页、含有项目名称的页面以及签章页。) 
	序号
	项目名称


	项目地点
	委托方
	合同金额
	备注（如合同签订时间）

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______
日期：_____年______月______日










11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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